AMBIENTALIA S.A.S.

Proyecto Desk 2.0 · Revisión R08.2

Documento maestro

de ideas y funcionalidades

Consolidación de la visión, los flujos mapeados, los estudios de mercado y las decisiones de las reuniones de trabajo, en una especificación funcional única con backlog priorizado.

Contenido: Resumen ejecutivo · Ejes de valor · Especificación funcional en 12 módulos · Backlog priorizado y roadmap · Anexos, incluido el seguimiento as-built frente a plan

Fuentes: Notion «CMMS (Desk 2.0) Ambientalia» — Ideas · IA · analisis-tickets · Reuniones (17/02, 19/02, 14/08, 20/08 y 21/08 de 2026) · Sesión de trabajo del 21/08/2026 sobre ejes de valor · Código de la aplicación Desk 2.0, commit a3a8f03 del 21/08/2026 · Hojas de mapeo de los cuatro flujos (02–16/02/2026) y Diccionario de Campos Tickets · Actas de Notion del 27/08/2026 y del 03/09/2026 · Decisiones de Gerencia del 10/09/2026 y registro de correcciones F0-01 (repositorio Desk_2_R1.023, docs/sdd/)

Fecha: 10 de septiembre de 2026 (primera edición: 21 de agosto de 2026)

Revisión: R08.2 — incorpora las decisiones de Gerencia del 10/09/2026, el acta de la sesión del 03/09/2026 y las correcciones trazables contra el código (ver §1.2 y Anexos C.10, C.11, D e I.2). Base: R08.1

# Contenido

Contenido	1

1. Resumen ejecutivo	1

1.1 Propósito de este documento	1

1.2 Novedades de esta revisión (R08.2)	1

Tres clases de cambio, que no son intercambiables	1

Lo que hay que mirar de frente	1

Lo que no entra en esta revisión	1

Después de esta revisión	1

1.3 Qué incorporaron las revisiones anteriores	1

La R08.1 — el acta del 27/08 y la convocatoria del 03/09	1

La R08 — la revisión humana completa	1

Las R06 y R07 — retirada del portal del empleado	1

La R05 — los flujos de origen y el diccionario	1

La R04 — el blueprint implementado	1

La R03 — ejes de valor, capa de conocimiento y área de cliente	1

La R02 — reunión del 21/08/2026	1

1.4 Los tres ejes de valor	1

1.4.1 El esquema	1

1.4.2 No son tres bloques, son una cadena	1

1.4.3 El riesgo rector: el error de captura	1

1.4.4 El tercer eje es producto, no soporte	1

1.4.5 Correspondencia con los módulos	1

1.5 Qué es Desk 2.0	1

1.6 Visión y principios de diseño	1

1.7 Los dolores que Desk 2.0 debe resolver	1

1.8 Decisiones estructurales ya tomadas	1

1.9 Alcance, hitos y plazos	1

1.10 Cómo leer la Parte 2	1

1.11 Cómo se revisa este documento (Man on the Loop)	1

El ciclo de revisión	1

Las tres reglas que hacen que esto funcione	1

Convención de marcas	1

2. Especificación funcional por módulos	1

M1. Núcleo de tickets, blueprints y máquina de estados	1

M1.1 Identificación del ticket	1

M1.2 Ramificación por tipo de servicio	1

Precondición comercial de la recepción [DECIDIDO 21/08]	1

Recepción de accesorios [DECIDIDO 21/08]	1

M1.3 Flujo de servicio técnico [AS-BUILT]	1

M1.4 Flujo equipo-nuevo [AS-IS]	1

M1.5 Flujo soporte-remoto [AS-IS]	1

M1.6 Modelo objetivo de máquina de estados [PROPUESTO]	1

M1.7 Reglas de transición: guardas, disparadores y tiempos	1

M1.8 Tipos de evento	1

M1.9 Roles, permisos, derivación y avisos	1

M1.10 Registro de tiempos, anulación y métricas	1

M1.11 Flujo comercial [AS-IS]	1

M1.12 Flujo posible-cliente [AS-IS]	1

M2. Diagnóstico guiado y base de conocimiento	1

M2.1 Estructura del árbol de diagnóstico	1

M2.2 Estructura de cada punto de control	1

M2.3 Registro, evidencia y comentarios	1

M2.4 Taxonomía de fallas	1

M2.5 Informes de servicio	1

M2.6 Asistencia por IA	1

M2.7 Criterios analíticos de aprobación	1

M3. Hojas de vida de equipos (ALM)	1

M3.1 Estructura de datos	1

M3.2 Taxonomía jerárquica ISO 14224 [PROPUESTO]	1

M3.3 Funcionalidades de la hoja de vida	1

M3.4 Identificación e ingreso de datos	1

M3.5 Migración del historial	1

M4. Comercial: cotización, aprobación y promesa de fecha	1

M4.1 Aprobación del cliente	1

M4.2 Simulador de fecha de entrega (CTP — Capable to Promise)	1

M4.3 Reprogramación y comunicación de consecuencias	1

M4.4 Cotización, recotización y facturación diferida	1

M4.5 El dato como argumento comercial	1

M5. Inventarios y repuestos (MRO)	1

M5.1 Reservas: soft vs. hard	1

M5.2 Kitting	1

M5.3 Ubicaciones bin	1

M5.4 Reabastecimiento y compras	1

M5.5 Operación del almacén	1

M6. Planificación y capacidad	1

M6.1 Parámetro de carga del servicio técnico	1

M6.2 Calendarios	1

M6.3 Asignación de trabajo	1

M6.4 Exposición de la capacidad al cliente [NUEVO — R03]	1

M7. Analítica, KPIs y predicciones	1

M7.1 Cuadro de mando de KPIs del taller	1

M7.2 KPIs de confiabilidad (si se extiende a mantenimiento de planta)	1

M7.3 Análisis operativo	1

M7.4 Predicciones	1

M7.5 Dashboards por rol	1

M7.6 Campos y estados que el modelo de datos debe garantizar	1

M7.7 Métricas del área de cliente [NUEVO — R03]	1

M8. Portal de cliente y comunicación externa	1

M8.1 El modelo de dos niveles [DECIDIDO 21/08]	1

M8.2 Nivel básico	1

M8.3 La hoja de vida reducida	1

M8.4 Nivel completo	1

M8.5 Identidad y acceso	1

M8.6 Regla de apertura del portal [DECIDIDO — R03]	1

M8.7 Certificados y calibración	1

M8.8 Canales de entrada	1

M8.9 Servicio premium [FUTURO]	1

M9. QA/QC, calibración y cumplimiento	1

M9.1 Control de calidad interno	1

M9.2 Trazabilidad y evidencia	1

M9.3 Documentación publicada al cliente [NUEVO — R03]	1

M10. Movilidad, UX y modo offline	1

M10.1 Experiencia del técnico	1

M10.2 Dispositivos	1

M10.3 Modo offline	1

M10.4 Arquitectura de mini-apps	1

M11. Arquitectura, integraciones y datos	1

M11.1 Decisiones de arquitectura tomadas	1

M11.2 Stack recomendado [PROPUESTO]	1

M11.3 Integraciones	1

M11.4 Seguridad, permisos y auditoría	1

M11.5 Infraestructura	1

M11.6 Herramientas de desarrollo y prototipado	1

M11.7 Deuda técnica registrada	1

M12. Conocimiento, formación y capa RAG	1

M12.1 Producción de contenido formativo	1

M12.2 Las dos bases de conocimiento [DECIDIDO 21/08]	1

M12.3 Arquitectura de la capa RAG	1

M12.4 El copiloto interno (sobre la KBI)	1

M12.5 El agente conversacional del cliente (sobre la KB Externa)	1

M12.6 Gobernanza documental	1

M12.7 Distribución de firmware y software	1

M12.8 Conexión con el resto del sistema	1

3. Backlog priorizado y roadmap	1

3.1 Criterios de priorización	1

3.2 MVP — P0 · «Control y ejecución»	1

3.2.1 Correcciones del blueprint implementado — P0 · prioridad inmediata	1

3.3 Fase 2 — P1 · «Eficiencia y flujo»	1

3.4 Futuro — P2/P3 · «Promesa, predicción y ecosistema»	1

3.5 Roadmap	1

4. Anexos	1

Anexo A — Benchmark de mercado y lecciones aplicables	1

A.1 Segmento enterprise / EAM	1

A.2 Segmento mid-market / cloud-native	1

A.3 Segmento mobile-first	1

A.4 Nicho y emergentes	1

A.5 Posicionamiento objetivo de Ambientalia	1

Anexo B — Catálogo consolidado de estados	1

B.1 Estados por área que los mueve [AS-BUILT]	1

B.3 Estados sin salida, en todos los flujos [R05]	1

B.2 Estados retirados del catálogo en la R04	1

Anexo C — Registro de decisiones por reunión	1

C.1 — 17/02/2026 · Revisión de operativa y flujos	1

C.2 — 19/02/2026 · Diagnóstico Grimm y prototipado	1

C.3 — 14/08/2026 · Desarrollo y transición a Desk 2.0	1

C.4 — 20/08/2026 · Hojas de vida y auditoría de flujos	1

C.5 — 21/08/2026 · Desarrollo de Desk 2.0 y planes de formación	1

C.6 — 21/08/2026 · Sesión de trabajo sobre ejes de valor y área de cliente	1

C.7 — 21/08/2026 · Auditoría del blueprint implementado	1

C.8 — Febrero de 2026 · Las hojas de mapeo y el diccionario (incorporadas en la R05)	1

C.9 — 27/08/2026 · Códigos internos, checklists dinámicos, órdenes de venta y priorización	1

C.10 — 03/09/2026 · Sesión celebrada	1

C.11 — 10/09/2026 · Decisiones de Gerencia (incorporadas en la R08.2)	1

Anexo D — Puntos abiertos que requieren decisión	1

Anexo E — Glosario	1

Anexo F — Fuentes	1

Anexo G — Diccionario de campos de la tabla de tickets	1

G.1 Identificación del ticket y del cliente	1

G.2 Estado, ciclo de vida y clasificación	1

G.3 Equipo	1

G.4 Personas, prioridad e interacción	1

G.5 Fechas de hito	1

G.6 Indicadores calculados	1

G.7 Columnas marcadas como no relevantes	1

G.8 Cómo usar este anexo	1

Anexo H — Seguimiento: as-built frente a plan	1

H.1 Cómo se lee y cómo se mantiene	1

H.2 Los cuatro flujos	1

H.3 Las doce correcciones	1

H.4 Los doce módulos	1

H.5 Los indicadores	1

H.5b El plan, tras el acta del 27/08	1

H.6 Lo que esta revisión deja en entredicho	1

Anexo I — Registro de comentarios de revisión (Man on the Loop)	1

I.1 Lo que esta revisión enseña sobre el propio documento	1

I.2 Registro de cambios de la R08.2	1

# 1. Resumen ejecutivo

## 1.1 Propósito de este documento

Este documento consolida, en un único lugar, todas las ideas, funcionalidades, decisiones y pendientes que Ambientalia ha generado alrededor del proyecto Desk 2.0 : la plataforma propia que sustituirá a Zoho Desk y a las automatizaciones dispersas en n8n.

Se ha construido a partir de las cuatro fuentes de trabajo del espacio de Notion «CMMS (Desk 2.0) Ambientalia» —Ideas, IA, analisis-tickets y Reuniones—, más el esquema de ejes de valor trabajado en sesión el 21/08/2026.

Desde la revisión R04 se añade una fuente de naturaleza distinta a todas las anteriores: el propio código de la aplicación. Las fuentes de Notion recogen lo que se quiere construir; el código recoge lo que ya está construido. Cuando ambas discrepan, este documento marca explícitamente cuál es cuál.

La R05 añade la tercera pata: las hojas de mapeo originales de los cuatro flujos y el diccionario de campos. Son el trabajo de campo de febrero de 2026, del que hasta ahora este documento sólo tenía resúmenes. Con las tres fuentes juntas —lo que se quiere, lo que está construido y lo que se levantó del sistema actual— ya se puede distinguir un error de diseño de un error de transcripción, que es justamente lo que la R05 encuentra.

El documento tiene cuatro capas de lectura: un resumen ejecutivo (Parte 1), el marco de ejes de valor que explica para qué se construye la plataforma (Parte 1, §1.4), una especificación funcional completa por módulos (Parte 2) y un backlog priorizado con roadmap (Parte 3), más los anexos de soporte.

## 1.2 Novedades de esta revisión (R08.2)

La R08.2 es una revisión de corrección y registro, no de reescritura. Incorpora las decisiones que Gerencia tomó el 10/09/2026 sobre los puntos preparados para la sesión del 11/09, aplica las correcciones trazables que las tandas F0-00 a F1A-01 levantaron al contrastar este documento con el código, y deja constancia de que la sesión del 03/09/2026 sí se celebró.

La regla que gobierna esta revisión. Toda afirmación sobre el comportamiento del código lleva ruta y línea; toda afirmación sobre este documento, apartado; lo demás lleva delante la palabra «hipótesis». Una cita de segunda mano es una hipótesis, aunque venga de un documento propio. Donde las fuentes no dicen exactamente qué escribir, el texto lo marca como pendiente en lugar de rellenarlo. Lo que entra en esta revisión va marcado [R08.2].

### Tres clases de cambio, que no son intercambiables

| Clase | Cuántos | Qué es y dónde está |
| --- | --- | --- |
| Erratas | 12 | El documento decía algo falso. Diez proceden del registro de correcciones F0-01 (entradas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 y 14) y dos son nuevas del 10/09: M1.4 tenía cinco transiciones y son seis (15), y el formato de las subórdenes (16). La 16 no es una errata de transcripción: modifica un [DECIDIDO 27/08], y el texto lo dice. |
| Decisiones del 10/09 | 7 | El documento todavía no las contenía: Verificación condicional por familia de equipo (M1.4) · la verificación no se mide con la duración del estado (M7.3) · cardinalidad 1 ticket : N OV (M4.4) · criterios de la subOV de lote (M4.4) · «OV obligatoria para trabajar, no para recibir» (M1.2) · las tres fechas derivadas las impone el servidor (M1.10) · el mapa del blueprint se genera desde el código (Anexo F). Registro en C.11. |
| Puntos del Anexo D | 3 + 3 | Se cierran el nº 21 y el nº 52; el nº 38 queda parcialmente resuelto. Del registro F0-01 se cierra además el nº 33 (C1), se amplía el nº 62 y se abre el nº 64 (histórico de C1). |

### Lo que hay que mirar de frente

La lección de la R05 se repitió dentro de la propia R05. La R05 retiró con razón una fila falsa de M1.4 y no añadió la real, de modo que el documento sostuvo durante cuatro revisiones que Verificación no tenía salida. Se usó 71 veces. El riesgo no estaba en levantar el proceso, estaba en resumirlo sin volver a la fuente.

El documento tenía el dato y no lo cruzó. La ficha M-2 de M11.7 estimaba el arreglo de C1 en «una línea» en la celda contigua a la que describía su efecto con todas sus letras —la casilla sin marcar guarda false—, que es precisamente la segunda pieza del arreglo. Costó dos.

Una promesa no es un mecanismo. El mapa del blueprint iba a actualizarse con cada auditoría y nadie lo hizo. Pasa a generarse desde el código, con una prueba que impide el desfase (Anexo F). Queda nombrado, no resuelto, un hueco de dos entre los 38 pasos que cita M1.3.3 y los 36 que declara el código.

La sesión del 03/09 se celebró y el documento siguió diciendo lo contrario en diez sitios. Es el riesgo que describe el punto abierto nº 61. La R08.2 corrige los diez, y en M2.5 deja escrito que el encadenamiento entre ítems sigue sin decisión.

### Lo que no entra en esta revisión

Las correcciones al plan de fases, que es otro documento · las entradas 4, 5 y 7 del registro F0-01, que corrigen el baseline as-built y no este documento · la entrada 10, porque en ese punto el documento está bien y lo que falla es un comentario del código · las cinco menciones legítimas de MCP como herramienta de la capa de conocimiento, que se dejan como están · y la titularidad OV ↔ equipo, que sigue abierta y no se apoya en el nº 52.

### Después de esta revisión

La copia citable en .md se regenera desde este .docx, y eso desplaza todas las citas por línea del repositorio: las specs, los registros de correcciones, el documento de decisiones y CLAUDE.md. Es una tanda de barrido propia, no un efecto secundario. El Anexo I.2 conserva, para cada cambio, la línea de la copia de la R08.1 de la que parte.

## 1.3 Qué incorporaron las revisiones anteriores

### La R08.1 — el acta del 27/08 y la convocatoria del 03/09

La R08.1 es una revisión de complemento, no de reescritura: incorpora el acta de la sesión del 27/08/2026, que ninguna revisión anterior recogía, y la convocatoria del 03/09/2026.

La del 27/08 es la sesión con más decisiones desde el 14/08, y su ausencia explica varios de los huecos que este documento arrastraba. Ocho temas, once decisiones firmes y tres frentes que quedan sin responsable.

#### Lo que el acta del 27/08 resuelve

| Decisión | Qué cierra |
| --- | --- |
| Arquitectura híbrida del diagnóstico: macro-fases como transiciones de estado, y dentro de cada una un checklist dinámico parametrizado por marca-modelo, con campos de valor además de casillas. | Cierra el punto abierto nº 45. Las macro-fases ya eran comunes; lo que se parametriza es el checklist. Incorporar un equipo nuevo deja de ser desarrollo y pasa a ser configuración. Ver M2.1. |
| Subdivisión de la orden de venta en subórdenes (el 27/08 se acordó OV-XXX_1, _2…; formato revisado en la R08.2: OV-AAAA-NNN-SS, p. ej. OV-2026-170-01), con un ticket por subservicio. Modifica el criterio de la reunión anterior. | Habilita el informe trimestral de avance de contrato y corrige la lectura de consumibles reservados. Ver M4.4. |
| El código interno del cliente entra como identificador secundario de búsqueda. | Resuelve el origen del dato del punto abierto nº 9 y ataja un riesgo comercial: las órdenes de compra llegan referenciadas por ese código, no por el serial. Ver M3.1. |
| El protocolo se extiende a informe de salida para todo tipo de servicio, con evidencia fotográfica y motivos tipificados. | Cubre un vacío que este documento no tenía identificado: no había trazabilidad entre el ingreso del equipo y el informe. Ver M2.5. |
| Captura en base de datos en lugar de carpetas, con entregables por plantilla; migración del histórico como desarrollo aparte y botón «Ver en Google Drive» como fase 0. | Ver M3.5. |
| Portal de cliente y seguridad pasan a etapa independiente, posterior a la versión interna. | Pone en entredicho el ítem 26 del MVP. Ver M8. |
| Se conserva una vía de escape manual para el cambio de estado. | Matiza la corrección C3: la salida automática no sustituye a la manual. Ver M1.3.4. |
| QR del certificado, cálculo de incertidumbre y etapas de validación con firma como requisitos de fase posterior. | Ver M9.1. |

#### Lo que hay que mirar de frente

El documento no tenía el acta del 27/08. Cinco revisiones consolidando fuentes y faltaba la sesión más densa en decisiones del último mes. No es un descuido de redacción: es que el documento no tiene un mecanismo que garantice que las actas nuevas entran. Conviene establecerlo, y es lo que propone el punto abierto nº 61.

El acta pide retirar las referencias a lo construido. El 27/08 se decidió «retirar de la próxima versión las referencias al estado actual construido del Desk 2.0», por considerar que el contraste con el demo introduce ruido. Esa decisión choca con la capa as-built que las R04 a R08 construyeron y con el Anexo H, encargado expresamente en la revisión posterior. La R08.1 no retira nada y deja la contradicción a la vista para que se resuelva en la sesión del 03/09: ambas posturas son defendibles y no me corresponde elegir. Punto abierto nº 62.

El acta numera los módulos de M1 a M8, no de M1 a M12. Conviene confirmar si son la misma estructura vista en grueso o si el 27/08 acordó una agrupación distinta. Punto abierto nº 63.

#### La sesión del 03/09 — convocada al cierre de la R08.1, celebrada después

[R08.2] La R08.1 se cerró con la convocatoria, no con el acta. La sesión se celebró el 03/09/2026 a las 14:00 por Google Meet, con Alfonso García del Pino (Gerencia, moderador), Gustavo Novoa (Dirección Técnica) y Johny Luna (Servicio Técnico). Trató ocho temas y dejó doce decisiones escritas y doce tareas con responsable. El acta es la fuente citable del repositorio (docs/Manifesto/Desk2.0_Acta_Sesion_2026-09-03.md) y se recoge en C.10. La siguiente sesión queda fijada para el viernes 11/09/2026.

Aporta además el criterio con el que se piensa ordenar el MVP: replicar primero la funcionalidad del Desk 1.0 para migrar rápido y crecer después por funciones. No coincide con el criterio que ordena hoy §3.1, y conviene resolverlo explícitamente. Punto abierto nº 60.

#### Puntos abiertos nuevos

Doce: 52 variantes reales de orden de venta · 53 identificación de contratos y subórdenes · 54 convivencia con Google Drive · 55 módulo de backup · 56 norma de taxonomía de fallas (ISO 14224) · 57 responsable de la seguridad del portal · 58 alcance de la KBI frente a la KBE · 59 ruta del equipo sin novedades · 60 criterio de ordenación del MVP · 61 mecanismo de incorporación de actas · 62 qué se hace con la capa as-built · 63 correspondencia entre los módulos M1–M8 del acta y los M1–M12 del documento.

### La R08 — la revisión humana completa

La R08 es la primera revisión que nace de una lectura completa del documento por el revisor humano. Procesa 73 observaciones anotadas sobre el texto de la R07, y de ellas salen decisiones, correcciones, aclaraciones y nueve puntos abiertos nuevos. El procedimiento está descrito en §1.11 y la trazabilidad completa, en el Anexo I.

#### Lo que cambia de fondo

El as-built de hoy es un demostrador, no un producto. El revisor acota el alcance de la etiqueta as-built: lo construido es un toy demo. Eso no resta valor a los hallazgos —al contrario, los convierte en decisiones de proceso que conviene resolver antes de empezar el desarrollo estructurado— pero cambia cómo se leen. Ver §1.10.

El backlog del MVP queda en revisión. Se congela tal como está hasta una sesión de trabajo específica: la lista se armó antes de conocerse el as-built y antes de las decisiones de esta revisión, y ya no las refleja. El Anexo H es el documento con el que sentarse a esa revisión.

Se cierra el salto de numeración de módulos. Doce módulos, de M1 a M12, sin huecos. Los huecos del backlog y de los puntos abiertos se mantienen, porque ahí el número identifica un elemento concreto que puede haberse citado fuera del documento.

Aparece la tabla de seguimiento. El Anexo H compara, línea a línea, lo planificado con lo construido —los cuatro flujos, las doce correcciones, los doce módulos y los indicadores—. Es la herramienta de control del proyecto, pensada para actualizarse en cada revisión.

#### Decisiones y correcciones que trae la revisión

| Cambio | Dónde |
| --- | --- |
| Los tres bodegajes quedan definidos —entrada, proceso y salida— con sus fórmulas. Dos son calculables hoy; el tercero necesita un campo de «fecha de aviso al cliente» que no existe. Resuelve la corrección C9. | M1.10 |
| Nueva solución para el ciclo de facturación: separar las dos vías en ramas que avanzan, con un estado Pendiente de facturar. Resuelve a la vez la C4 y el punto abierto nº 6. | M1.3.5 |
| La orden de venta previa vuelve a estar en evaluación. El demostrador permite abrir el ticket y recibir el equipo antes de la OV, y eso tiene valor operativo. | §1.8 · M1.2 |
| El prefijo es una formalidad: la rama la define el desplegable de tipo de servicio. Cierra el punto abierto nº 37. | M1.1 |
| Modelo de prioridades concretado: alta con contrato, media y baja según valoración del cliente, el resto sólo manual y por superadministrador o Director Técnico. | M1.9.1 |
| Fecha, hora y persona en toda etapa y transición, sin excepciones. | M1.10 |
| La captura asistida sale del MVP —OCR, QR y reconocimiento visual—. Revierte la repriorización de la R03. | M3.4 |
| Kitting descartado; ubicaciones bin y operación de almacén aplazadas sin descartar. | M5.2 · M5.3 · M5.5 |
| El reabastecimiento ya está resuelto en el Portal Ambientalia · Análisis de Inventario. Lo que queda es leerlo desde el CTP. | M5.4 |
| Reserva de repuestos adelantada al diagnóstico, apoyada en una tasa de aprobación superior al 90 %. | M5.1 |
| Supabase no está en uso. Sólo PostgreSQL en la VPS propia de Hostinger. | M11.5 |
| El flujo posible-cliente queda fuera de alcance; se conserva sólo como documentación. | M1.12 |
| Un mismo evento está clasificado en tres categorías a la vez: la taxonomía no se puede aplicar hasta desambiguarlo. | M1.8 |
| Alternativas al RAG a evaluar con prototipo: wiki tipo Obsidian y MCP contra NotebookLM. Deja en suspenso la elección de pgvector. | M12.3 |
| Un solo modelo de identidad para el portal, con acceso por enlace firmado, en lugar de dos mecanismos. | M8.5 |
| Certificados verificables públicamente como medida antifalsificación. | M8.2 |

#### Puntos abiertos nuevos

Nueve: 43 cuarta rama de servicio en sitio · 44 precarga de repuestos hacia el CRM frente a la política de solo lectura · 45 macro-fases comunes a todo el portafolio · 46 desarrollar los criterios analíticos de aprobación · 47 qué repuestos se adelantan y cuáles no · 48 lectura de disponibilidad desde el Portal de Inventario · 49 qué se expone en el certificado público · 50 confirmar el modelo único de identidad · 51 elegir la vía de la capa de conocimiento con un prototipo.

#### Insumo pendiente

Queda por incorporar la reunión del 03/09/2026, «Checklist dinámico», citada por el revisor en M2.1 y M2.5 y no disponible al cerrar esta revisión. [R08.2] Incorporada como acta en la R08.2: docs/Manifesto/Desk2.0_Acta_Sesion_2026-09-03.md (Anexo C.10).

### Las R06 y R07 — retirada del portal del empleado

La R06 no añade contenido: retira alcance. El portal del empleado —vacaciones, permisos, saldos y cadena de aprobación— deja de formar parte de Desk 2.0, por no corresponder a este proyecto.

#### Qué se retira

| Elemento | Dónde estaba |
| --- | --- |
| El módulo Portal del empleado completo (entonces M10) | §2 y su apartado propio |
| Los ítems 16 (portal del empleado) y 24 (doble aprobación y saldos anómalos) del MVP | §3.2 |
| Los hitos de despliegue en beta y de pruebas del módulo | §1.9 |
| Los puntos abiertos 19 (doble aprobación o notificación cruzada) y 22 (umbral del saldo de vacaciones) | Anexo D |
| Las decisiones de acta que sólo afectaban a ese módulo | §1.8 |
| La mención del portal en la correspondencia de ejes y en el eje ① | §1.4.1 · §1.4.5 |

#### Dos criterios que conviene conocer al leer

La numeración se dejó con huecos. No existían los ítems 16 y 24 del backlog, ni los puntos 19 y 22 del Anexo D, ni el módulo M10. (La R08 cerró el hueco de los módulos —ver §1.2— pero mantiene los del backlog y los puntos abiertos, porque ahí el número sí identifica un elemento concreto que puede haberse citado fuera del documento.)

Las actas se conservan. El portal del empleado se discutió el 14/08 y el 21/08, y eso ocurrió. El Anexo C sigue siendo el registro de lo que se dijo en cada reunión, con una nota de alcance que advierte de que ese punto ya no pertenece al proyecto. Es el mismo criterio que el documento aplica desde la R02 a los asuntos del acta del 20/08 que tampoco eran de plataforma —el proyecto Laboratorio ONAC, los Shelters XL, el showroom—.

#### Qué no cambia

Todo lo demás queda intacto: los cuatro flujos, el blueprint implementado, el diccionario de campos, las doce correcciones y los cuarenta puntos abiertos que siguen vivos. El recuento de módulos pasa de trece a doce, y ése es el único efecto de la retirada sobre el resto del documento.

### La R05 — los flujos de origen y el diccionario

La R05 incorporó las hojas de mapeo originales de los cuatro flujos —servicio técnico (16/02/2026), equipo nuevo y soporte remoto (03/02/2026), comercial y posible-cliente (05/02/2026)— y el Diccionario de Campos Tickets, con las 59 columnas de la tabla y las fórmulas de los indicadores derivados.

Cierra tres puntos abiertos que llevaban desde la primera revisión, corrige un módulo, y obliga a matizar públicamente una afirmación de la R04.

#### La corrección de fondo: la fuente estaba bien

La R04 afirmó que el mapeo manual de §M1.3 tenía cuatro filas correctas de veinte. Es cierto de la tabla que figuraba en este documento. No es cierto de la fuente.

La hoja DFserviciotecnico160226 contiene 34 transiciones y coincide con las 34 implementadas en la aplicación. Las cuatro diferencias que aparecen al compararlas son de etiqueta, no de flujo: Notificación a Comercial frente a Notificación Comercial, Calibración de sensores ext. frente a Calibración sensores ext., y la desambiguación que el código introduce en Notificación cliente (SKU). Lo único que el código añade de su cosecha son las dos entradas propias de la app.

El trabajo de mapeo de febrero, por tanto, estaba bien hecho. Lo que falló fue el resumen que entró al documento maestro: una tabla de veinte filas que perdió transiciones, invirtió direcciones y convirtió tres transiciones en estados. La lección de la R04 cambia de sitio y conviene decirlo sin rodeos: el riesgo no estaba en levantar el proceso, estaba en resumirlo sin volver a la fuente. Es el mismo error de captura del §1.4.3, cometido sobre un documento en lugar de sobre un formulario.

#### Qué se cierra

| Punto abierto | Cómo queda |
| --- | --- |
| nº 1 — transcribir los flujos «comercial» y «posible-cliente», que sólo existían como imagen. | Resuelto. Ambos quedan escritos en M1.11 y M1.12, con sus transiciones, estados, terminales y tipos de evento. |
| nº 2 — reconstruir el diccionario de campos. | Resuelto. Anexo G, con las 59 columnas y las fórmulas de los tiempos derivados. |
| nº 4 — cómo extraer el timestamp de «Ingreso a servicio» para medir el bodegaje de entrada. | Resuelto, y con mala noticia. La fórmula existe; lo que no sirve es el dato. Ver M1.10. |

#### Qué se añade

| Novedad | Dónde queda recogida |
| --- | --- |
| Flujo comercial completo: 10 transiciones, 9 estados, dos terminales (Cerrado Ganado / Cerrado Perdido). | M1.11 (nuevo) |
| Flujo posible-cliente: 4 transiciones, 5 estados, dos terminales. | M1.12 (nuevo) |
| Diccionario de los 59 campos, con las fórmulas de Tiempo de servicio, Cumplimiento del tiempo promesa, bodegaje, cotización y orden de compra. | Anexo G (nuevo) |
| La taxonomía de tipo de evento ya existe en las cuatro hojas, con sus listas de eventos concretos. La corrección C5 deja de ser «diseñar una taxonomía» y pasa a ser «aplicar la que hay». | M1.8 |
| Un quinto estado sin salida, en otro flujo: Verificación, en equipo nuevo. | M1.4 · Anexo D nº 38 |
| Las guardas del as-is estaban escritas. La hoja define la condición del checkbox que la C1 corrige, y una restricción por cargo que el código no distingue. | M1.7 · M1.9.1 |
| Zoho tiene un SLA de 1 día sobre Notificado; la aplicación no tiene ninguna regla por tiempo. | M1.7 · Anexo D nº 40 |
| Cinco prefijos en uso —MT, CG, HV, SR, PRO— y una convención de asunto normalizada. La decisión de eliminar CG/MT no dice qué pasa con los otros tres. [CORRECCIÓN] Corrección al punto abierto nº 37 y a F1B-03 (Gerencia, 30/09/2026). Se suprimen los cinco prefijos (MT, CG, HV, SR, PRO) en los tickets nuevos: el campo prefijo deja de existir en el alta y deja de ser obligatorio, y no se genera automáticamente. Sustituye a lo decidido en la R08 («el prefijo se conserva por legibilidad y se deriva de la clasificación»), que queda superado con esta fecha sin borrarse del histórico. La rama del ticket la indica solo el desplegable de clasificación. La convención de asunto normalizado se mantiene, sin prefijo. Los tickets existentes, tanto los traídos de Zoho como los ya creados en Desk 2.0, conservan su prefijo tal como están: no se reescriben. Antes de construir, comprobar si alguna automatización o nombre de carpeta en Google Drive depende del prefijo, y avisar si es así. Corrección para el expediente del maestro: M1.1 y el punto 37 del Anexo D. | M1.1 · Anexo D nº 37 |
| El Tiempo promesa lo fija Servicio Técnico en Escalado a Revisión, no Comercial. Condiciona el diseño del CTP. [CORRECCIÓN] Corrección al maestro M4.1–M4.2 (compromiso de fecha y CTP) y al indicador de cumplimiento del tiempo promesa (Gerencia, 30/09/2026). Hoy el Tiempo promesa lo fija Servicio Técnico en «Escalado a Revisión», cuando el diagnóstico ya está hecho, y por eso no incluye el tiempo de diagnóstico. En Desk 2.0: (1) el tiempo de diagnóstico se mide siempre, desde la marca de tiempo de las transiciones (ya construido en F1A-04 e incluido en los indicadores de F1F-05); (2) al cliente se le comunica un tiempo promesa global = tiempo de diagnóstico + días de entrega que fija el técnico en «Escalado a Revisión». Antes del diagnóstico, el tramo de diagnóstico se estima con lo que tarda hoy ese modelo según el historial; al escalar a revisión se sustituye por el tiempo real. El plazo global se cuenta en días hábiles y excluye las esperas ajenas a Ambientalia definidas en c7 (aprobación del cliente, proveedor y servicio externo). Se mantienen dos indicadores: el cumplimiento del taller (el actual, columna 54) y el cumplimiento global ante el cliente. El técnico sigue fijando los días de entrega. Funcionalidad nueva: va después del corte del 14/12. El CTP sigue en su fase y partirá de este tiempo promesa global. | M4.2 |
| Existe una calificación de satisfacción del cliente (columna 55) que no figuraba en ningún KPI. [CORRECCIÓN Encuesta de satisfacción en la entrega, como complemento de la de correo (Gerencia, 30/09/2026). Además del envío por correo al finalizar el servicio, cuando quien recoge el equipo es el propio cliente se le ofrece en una tableta en recepción un formulario breve y amigable para calificar el servicio. No sustituye a la encuesta por correo: la complementa. Si recoge una transportadora, no se ofrece, porque no tiene criterio para valorar el servicio. Para ello, la remisión de salida registra quién recoge: cliente o transportadora. Cada calificación guarda su canal (correo o tableta) y queda asociada al ticket; el indicador de satisfacción se muestra por canal y con el número de servicios que tienen al menos una calificación. Mientras no esté construido, se usa en la tableta el mismo formulario de Google previsto para el periodo entre el corte y la independencia total. La versión integrada en Desk 2.0 es funcionalidad nueva y va después del corte del 14/12. | M7.1 |
| La columna Clasificaciones ya dispara las ramas en Zoho: el «menú inicial» decidido el 14/08 existe hoy como campo. | M1.2 |
| De dónde salía el estado fantasma Entregado: existe en el blueprint de Zoho, colgando de un conector suelto. [CORRECCIÓN] Corrección al maestro (estado «Entregado», M1.3 y guardas de M1.7) (Gerencia, 30/09/2026). «Entregado» es un estado obsoleto del blueprint de Zoho Desk, que sigue ahí solo porque Zoho no permite eliminar estados y transiciones que alguna vez se usaron. No existe ni se crea en Desk 2.0 (comprobado en el código a 30/09). El maestro lo registra como obsoleto con esta fecha, sin borrar su descripción histórica. La guarda propuesta «No se puede pasar a Entregado sin la foto del equipo embalado…» se refiere en Desk 2.0 a la salida del equipo desde Por Entregar. Los tickets de Zoho que pasaron por «Entregado» conservan ese paso en su historial tal como está, sin reescribirlo; si en la migración de tickets abiertos (F1F-01) aparece alguno todavía en «Entregado», pasa a Finalizado. | M1.3.6 |

#### Qué se corrige

| Tema | Lo que decía la R04 | Lo que dicen las fuentes |
| --- | --- | --- |
| Calidad del mapeo original | «4 filas correctas de 20». | La tabla del documento, sí. La hoja de origen coincide con el código en las 34 transiciones. |
| Flujo equipo nuevo | 6 transiciones, con una fila «(aprobación implícita) Verificación → En Proceso». | 5 transiciones. Esa fila no existe, ni en la hoja ni en el blueprint: Verificación no tiene salida. [R08.2] La retirada fue correcta, pero la conclusión no: la sexta fila real es Verificación —Liberación→ Finalizado, 71 usos (M1.4). |
| Flujo soporte remoto | 4 transiciones, sin verificar. | 4 transiciones, verificadas contra la hoja. El mapeo era correcto. |
| Bodegaje de entrada | Punto abierto: falta el disparador. | La fórmula existe (columna 56). Lo que falta es un dato válido para 2026. |
| Tipo de evento | «Hay que fijar la taxonomía» (C5). | La taxonomía existe en las cuatro hojas; falta aplicarla y fusionar los tres «operativos» según el acta del 17/02. |

### La R04 — el blueprint implementado

La R04 incorporó el blueprint de servicio técnico tal como está implementado en la aplicación, leído directamente del código y contrastado contra el commit a3a8f03 del 21 de agosto de 2026. No es una idea nueva ni una decisión de acta: es la radiografía de lo que la plataforma hace hoy.

El motivo de incorporarlo es que no coincide con el mapeo as-is que figuraba en §M1.3 desde la primera revisión. Aquel mapeo se levantó a mano sobre Zoho Desk y arrastra errores de dirección y estados que no existen. De sus veinte filas, cuatro son correctas. Quien haya diseñado sobre §M1.3 ha estado trabajando con un plano equivocado.

Encaja además de forma directa en el marco de la R03. Si el eje ① produce el dato limpio y el eje ② calcula sobre él, un flujo que cierra como «Finalizado» los servicios que en realidad se abandonaron contamina el eje ② desde dentro del eje ①, y lo hace en silencio, igual que un serial mal tecleado (§1.4.3). Las correcciones de §3.2.1 no añaden funcionalidad: reparan la materia prima de los otros dos ejes.

#### Qué se añade

| Novedad | Dónde queda recogida |
| --- | --- |
| El blueprint implementado, verificado contra el código: 34 transiciones, 21 estados, 2 entradas, 1 estado terminal. Sustituye al mapeo manual anterior. | M1.3 (reescrito) |
| Tabla de discrepancias entre el mapeo manual anterior y el flujo real, transición a transición. | M1.3.6 |
| Dos entradas al flujo, no una. Un ticket que viene de Zoho nace en OV asignada; uno creado en la app nace en Ticket creado. Ningún camino lleva de una a la otra, y es deliberado. | M1.3.2 |
| Dos pasos sin botón, escritos por el servidor al crearse o anularse una remisión. | M1.3.3 |
| Capa de derivación y avisos: las 34 transiciones terminan en una casilla «Derivado a», ninguna la exige, y tres etapas proponen destinatario por cargo. | M1.9.2 · M1.9.3 |
| Cuatro estados de espera sin salida de emergencia, cuya única transición depende de un suceso externo. | M1.3.4 · Anexo D nº 31 |
| La ausencia de un estado «Anulado» y su efecto sobre las tres métricas de servicios cumplidos. | M1.10 · Anexo D nº 32 |
| Un checkbox obligatorio que el motor deja saltar (Liberación del ticket sin facturar). | M1.7 · M11.7 · Anexo D nº 33 |
| Ciclo reentrante entre Por Facturar y Por Entregar / Sin facturar que reescribe la fecha de la primera entrega. | M1.3.5 · Anexo D nº 34 |
| Cinco correcciones anteponibles al MVP (C1–C5), con su daño y su esfuerzo. | §3.2.1 |
| Advertencias de calculabilidad sobre cinco indicadores del cuadro de mando. | M7.1 |

#### Qué corrige

| Tema | Lo que decía la R03 | Lo que dice el código |
| --- | --- | --- |
| Tabla de transiciones de servicio técnico | 20 filas, de las cuales 4 son correctas. | 38 filas: 34 transiciones más los dos pasos sin botón y las tres salidas de Habilitar Servicio. |
| Catálogo de estados | 19 estados, 4 de los cuales no existen en la aplicación: Entregado, Reporte por Garantía, Facturado y Rechazo. | 21 estados. Faltaban seis: Ticket creado, Remisión creada, Notificación a Compras, Notificación Comercial, Continuación del proceso y Por Entregar / Sin facturar. |
| Destino de finalización de servicio | Entregado. | Por Facturar. |
| Destino de facturado y cierre de TK | Facturado. | Finalizado — es la única de las dos vías de facturación que cierra el ticket. |
| Destino de Liberación sin factura | Liberación Comercial. | Por Entregar / Sin facturar. A Liberación Comercial se llega por Facturado. |
| Origen de Diagnóstico complementario | Por Facturar. | Pendiente, y lleva a Continuación del proceso. |
| Rechazo | Figuraba como estado de destino. | Es una transición, no un estado: entra a Por Facturar desde tres orígenes distintos. |

#### Qué se ratifica

- El artefacto de auditoría de blueprints con IA, adoptado como herramienta de mejora continua el 20/08/2026, es el instrumento que produjo esta revisión. La decisión ya estaba tomada; la R04 es su primer resultado incorporado al documento maestro.

- Todo el contenido de la R03 se mantiene íntegro. La R04 no retira ninguna idea, decisión ni pendiente: reescribe §M1.3, amplía §M1.7, §M1.9, §M1.10 y §M7.1, corrige el Anexo B y añade seis puntos al Anexo D.

### La R03 — ejes de valor, capa de conocimiento y área de cliente

La R03 no añadió actas nuevas. Añade una capa de intención que el documento no tenía: por qué se construye Desk 2.0, en qué orden, y qué convierte la plataforma en un argumento comercial y no sólo en una herramienta interna. Procede del esquema de ejes de valor trabajado el 21/08/2026 y de las precisiones que lo acompañaron.

#### Qué añadió la R03

| Novedad | Dónde queda recogida |
| --- | --- |
| Marco de los tres ejes de valor —automatización, análisis e interacción con clientes— planteado como cadena de dependencias y no como bloques independientes. Es el orden de construcción acordado. | §1.4 (nuevo) |
| El riesgo rector queda nombrado: el error humano de captura. «Control → ↓ Riesgo» significa reducir errores de digitación, no sólo restringir permisos. | §1.4.3 · Principio de diseño nº 8 |
| Capa de conocimiento con dos bases: KBI (Knowledge Base Interna, de Ambientalia) y KB Externa (para clientes), sobre una arquitectura RAG. | M12.4 |
| Agente conversacional para el cliente, restringido a temas técnicos sobre la KB Externa, con guardarraíles y protocolo de derivación a Comercial. | M12.5 |
| Área de cliente en dos niveles: básica (sin contrato de mantenimiento) y completa (con contrato, incluye KB Externa). Es el gancho comercial del producto de contratos. | M8.1 – M8.4 |
| Modelo de identidad escalonado: token por correo para el nivel básico, cuenta registrada para el nivel completo. Resuelve la tensión entre «portal sin login» y la distribución de firmware. | M8.5 |
| Distribución de firmware y software a clientes registrados, con registro por cliente, serial y versión. | M12.7 |
| Agendamiento de citas contra la carga real del taller, distinguiendo solicitar (nivel básico) de reservar (nivel completo), con factor de holgura sobre la capacidad publicada. | M6.4 · M8.4 |
| Repriorización: el OCR de placas y el QR de identificación suben al MVP, por atacar directamente el riesgo de digitación. | §3.2, ítems 27 y 28 |
| KPIs nuevos: conversión de nivel básico a contrato, uso del portal y tasa de corrección de datos capturados. | M7.1 · M7.7 |

#### Qué precisó la R03 respecto a la R02

| Tema | Lo registrado en R02 | Lo que precisa la R03 | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Área de Clientes | «A futuro alimentarán un Área de Clientes con manuales y capacitaciones según nivel de contrato» (M12.2), como idea de futuro dentro del módulo de conocimiento. | El área de cliente se estructura en dos niveles concretos, con contenido, identidad y alcance definidos para cada uno, y su nivel básico entra en el MVP. | No es un cambio de criterio: es la misma idea, ya especificada y con fecha. El módulo que la aloja pasa a ser M8; M12 aporta el contenido. |
| Acceso al portal | «Portal sin login complejo: acceso por token en enlace de correo» (M8.1). | Token para el nivel básico; cuenta registrada para el nivel completo. | No hay contradicción. La fricción cero se conserva justo donde importa —aprobar una cotización—, y el registro sólo aparece donde es inevitable: descargas de firmware e historial completo. |
| Relación entre análisis y cliente | El simulador CTP (M4.2) era una herramienta interna para que Comercial prometiera fechas. | El resultado del cálculo de carga se expone al cliente como disponibilidad de agenda. | Es un salto de exigencia, no de alcance: la capacidad deja de ser una estimación interna y pasa a ser un compromiso público. Obliga a un factor de holgura (M6.4). |
| Herramientas de IA | El copiloto y el diagnóstico asistido figuraban como funcionalidades sueltas (M2.6). | Se apoyan en una arquitectura de conocimiento explícita —RAG sobre KBI y KB Externa— con almacén vectorial, gobernanza y control de versiones. | La IA deja de ser una lista de deseos y pasa a tener una infraestructura nombrada, con sus propias decisiones pendientes (Anexo D, puntos 27 y 29). |

### La R02 — reunión del 21/08/2026

La R02 incorporó la reunión del 21/08/2026 («Desarrollo de Desk 2.0 y planes de formación»), con Alfonso García del Pino, Gustavo Novoa Guzmán y el equipo técnico (Miguel y Julián). Aportó un módulo nuevo, seis funcionalidades, resolvió un problema pendiente.

| Novedad de la R02 | Dónde queda recogida |
| --- | --- |
| Módulo nuevo: gestión del conocimiento y formación en vídeo. Grabación de procedimientos técnicos cortos en el laboratorio, con plan semanal. | M12 |
| Autocompletado por número de serie. Al introducirlo, el sistema trae cliente y modelo, y asocia el ticket a las órdenes de venta activas. | M1.1 |
| La orden de venta debe existir antes de que Servicio Técnico reciba el equipo, para no bloquear la trazabilidad. | M1.2 |
| Menú visual con fotos para seleccionar accesorios en la recepción del equipo. | M1.2 |
| La interfaz inicial replicará la estructura de Zoho Desk para facilitar la adaptación del equipo técnico. | M10.1 |
| Piloto de modelado: Grimm EDM 180/280, por ser el equipo más complejo. | M2.1 |
| Conexión Zoho → PostgreSQL mediante cliente REST propio con OAuth2 ya operativa, con actualización cada tres minutos. | M11.1 |
| Eliminar también las hojas de cálculo de Excel del circuito operativo. | M11.1 |

Punto que la R02 dejó matizado. La saturación del cron de Zoho quedó resuelta, no revocada: lo que saturaba era consultar Zoho en vivo; hoy el cron alimenta la base propia y las consultas de la aplicación van contra PostgreSQL.

## 1.4 Los tres ejes de valor

Este capítulo responde a una pregunta que las revisiones anteriores no formulaban: para qué se construye Desk 2.0. Los doce módulos describen qué hace la plataforma; los tres ejes explican por qué, y en qué orden.

### 1.4.1 El esquema

El punto de partida es el Desk actual, en funcionamiento desde 2021, que es la línea base contra la que se mide todo lo demás. Sobre ella se plantean tres ejes:

| Eje | Enunciado | Qué produce | Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| ① Automatización digital | Reducir la carga operativa y el error humano | Dato limpio, capturado bien a la primera, sin texto libre ni retranscripción | M1 · M3 · M10 |
| ② Análisis | Programar · Detectar · Calcular | Capacidad conocida, desviaciones detectadas antes de que duelan, fecha calculable | M6 · M7 · M4.2 |
| ③ Interacción con clientes | Área de cliente ↔ Comercial | Autoservicio, agendamiento, contenido y un motivo permanente para volver a la plataforma | M8 · M12 |

Atravesándolos, una capa de conocimiento —arquitectura RAG— con dos bases: KBI, la base interna de Ambientalia, y KB Externa, la que se publica a clientes. Alimenta el diagnóstico y las mini-apps por dentro, y la biblioteca y el agente por fuera.

### 1.4.2 No son tres bloques, son una cadena

Los tres ejes pesan prácticamente lo mismo en importancia, pero la numeración es el orden de construcción, y ese orden no es arbitrario: cada eje es la condición del siguiente.

El eje ① produce el dato limpio. Sin dato limpio, el eje ② calcula sobre ruido. Sin un cálculo fiable, el eje ③ le promete al cliente cosas que el taller no puede cumplir.

Es la misma restricción que ya figuraba en acta —«las herramientas de IA sólo funcionan sobre bases de datos perfectamente estructuradas»— enunciada desde el otro extremo. La diferencia es de énfasis y es importante: la integridad del dato no es un requisito técnico del proyecto, es el producto del primer eje. Quien construya el eje ① no está preparando el terreno para lo interesante; está entregando lo que hace posible todo lo demás.

De ahí también el paso ① → ①' del esquema: no se automatiza el flujo actual tal cual, se rediseña. El flujo as-built verificado en M1.3 es la radiografía —y desde la R04 es una radiografía real, no un dibujo de memoria—; el flujo con pasos eliminados es el objetivo. (La lectura exacta de este paso queda pendiente de confirmación — Anexo D, punto 23.)

### 1.4.3 El riesgo rector: el error de captura

El eje de Control → ↓ Riesgo del esquema tiene un contenido concreto: los errores humanos de digitación. No es una preocupación abstracta de gobernanza, es el fallo que más lejos llega. Un número de serie mal tecleado en recepción contamina simultáneamente la hoja de vida del equipo, el ticket, el historial del cliente y toda la analítica que después se construya sobre ellos. Y a diferencia de un error de proceso, no se detecta: se propaga en silencio.

Las contramedidas ya están repartidas por el documento, pero conviene verlas juntas, porque forman un solo sistema:

| Contramedida | Módulo | Qué error elimina |
| --- | --- | --- |
| Número de serie obligatorio en la remisión | M1.1 | Registros sin llave de identidad |
| Autocompletado por serial (trae cliente, modelo y OV) | M1.1 | Reescritura de datos que ya existen |
| OCR de la placa del equipo en recepción | M3.4 | Digitación manual del serial y el modelo |
| QR de identificación en el equipo | M3.4 | Identificación por lectura visual del operario |
| Menú visual con fotos para accesorios | M1.2 | Accesorios mal nombrados o no registrados |
| Listas desplegables en lugar de texto libre | M1 · M2.4 | Historial no procesable, nomenclaturas divergentes |
| Alta de equipos nuevos por Comercial con serial y factura | M3.1 | Fichas creadas sin datos comerciales |

El error de captura tiene una tercera forma: la transcripción. La R05 la encuentra en este mismo documento. La hoja de mapeo de febrero era correcta y el resumen que entró a §M1.3 no lo era; nadie lo detectó durante tres revisiones porque una tabla mal resumida se lee igual de bien que una bien resumida. Vale la regla que ya rige para el dato operativo: la fuente se cita, no se recuerda, y cualquier tabla de este documento que resuma un archivo externo debe poder recomputarse desde él.

El mismo riesgo, entrando por otro sitio:

Todo lo anterior habla de errores de tecleo: alguien escribe mal un dato y el error viaja sin que nadie lo note. La R04 encontró tres fallos que no son errores de tecleo y terminan igual de mal. En los tres, el sistema guarda un dato bien formado, que pasa cualquier validación, y que significa algo distinto de lo que realmente ocurrió:

| Lo que el sistema guarda | Lo que parece | Lo que de verdad pasó |
| --- | --- | --- |
| Finalizado, en un ticket que se abandonó | Un servicio terminado | El cliente se echó atrás, o el equipo era irreparable (M1.10) |
| Una Fecha Remisión de Salida válida | La fecha en que se entregó el equipo | La fecha de la última vuelta del ciclo de facturación; la de la entrega real se borró (M1.3.5) Debe ser siempre la fecha real de la primera entrega —R08, ver M1.3.5 |
| Un checkbox obligatorio guardado como «no marcado» | Que alguien respondió que no | Que nadie respondió: el motor dejó pasar la casilla sin marcar (M1.7) |

Nadie se equivoca al escribir. El dato entra limpio y miente. Y como miente en silencio, contamina exactamente igual que un serial mal tecleado todo lo que se calcule encima.

La diferencia está en por dónde entra el error —por el flujo, no por el teclado—, y de ahí que las contramedidas de la tabla anterior no sirvan para nada aquí. Ni el OCR, ni el QR, ni los desplegables evitan que un ticket abandonado se cierre como terminado. Hacen falta otras tres:

| Contramedida | Módulo | Qué error elimina |
| --- | --- | --- |
| Que exista el estado que falta: Anulado, con motivo | M1.10 · C2 | Servicios abandonados contados como cumplidos |
| Que un campo no se pise: primera fecha de salida no sobreescribible | M1.3.5 · C4 | OTD calculado sobre la última vuelta del ciclo |
| Que una guarda bloquee de verdad: el checkbox obligatorio | M1.7 · C1 | Liberación sin factura afirmada por nadie |
| Que ningún estado atrape el ticket: salida de emergencia en los cuatro de espera | M1.3.4 · C3 | Tickets vivos que no aparecen en ningún backlog |

Consecuencia de priorización. Si el riesgo rector es el error de captura, dos ítems estaban mal colocados en el backlog de la R02: el OCR de placas (que figuraba en la fase Futuro) y el QR de identificación (en Fase 2). Ambos atacan el eje ① en su punto más frágil —el momento en que el dato entra al sistema— y en la R03 suben al MVP (§3.2, ítems 27 y 28).

### 1.4.4 El tercer eje es producto, no soporte

La interacción con clientes no se plantea como una mejora del servicio de atención, sino como el gancho comercial del producto de contratos de mantenimiento. Esa diferencia cambia el diseño: un portal de soporte se mide por llamadas evitadas; un portal que es producto se mide por contratos firmados y renovados.

De ahí el modelo de dos niveles que especifica M8: un nivel básico para todos los clientes —que ya paga su coste en llamadas evitadas y en aprobaciones más rápidas— y un nivel completo bajo contrato, que incorpora la KB Externa, el firmware, el agente y el agendamiento en firme.

Conviene notar que esta dirección ya estaba insinuada en una decisión anterior: el piloto de «aprobación en un clic» acordado el 14/08 se hace con clientes que tienen contrato de mantenimiento activo. La R03 sólo nombra lo que aquella decisión ya suponía.

### 1.4.5 Correspondencia con los módulos

| Rama del esquema | Contenido | Dónde se especifica |
| --- | --- | --- |
| ① Automatización digital → ↓ Operativa | Blueprints, estados, captura sin error, movilidad | M1 · M3 · M10 |
| Control → ↓ Riesgo | Permisos por rol, auditoría inmutable, ISO 9001, contramedidas de captura ** GN, estas medidas las vamos pensando para servicio que se ejecuten cuando seamos norma 17025? Implicaciones? | M1.9 · M9 · M11.4 · §1.4.3 |
| ② Análisis → Programar | Parámetro de carga, calendarios, asignación de trabajo [CORRECCIÓN] Corrección al maestro M6 (planificación, capacidad y asignación de trabajo) (Gerencia, 30/09/2026). La asignación de trabajo depende de los usuarios y roles que existan en el sistema: se construye sobre el modelo de usuario, área y cargo (F1C-05) y sobre la derivación de M1.9.2, no como pieza independiente. En consecuencia: (1) el parámetro de carga se define por usuario (horas disponibles por técnico) y no por área; (2) el calendario de capacidad se compone del calendario laboral de la empresa, ya construido en F1B-12, más la disponibilidad de cada usuario (vacaciones y ausencias), que queda pendiente; (3) el enrutamiento automático de tickets por especialidad o carga (hoy propuesto) solo puede asignar a usuarios con el área y el cargo que permiten ejecutar la transición siguiente. Queda ligado al nivel «propietario del registro» del modelo de permisos, que se decidió dejar para después de la restricción por cargo. No cambia el calendario: M6 sigue después del corte y es condición previa del CTP. | M6 |
| ② Análisis → Detección | Cuellos de botella, reincidencias, alertas de desviación | M7.3 · M7.4 |
| ② Análisis → Calcular | Simulador CTP, predicción de carga | M4.2 · M7.4 |
| Calcular → Citas | Disponibilidad del taller expuesta como agenda al cliente | M6.4 · M8.4 |
| ③ Área Cliente ↔ Comercial | Portal en dos niveles, aprobación, seguimiento | M8.1 – M8.5 |
| ③ HV's · Vídeos · Mtto. básico · PDFs · FW/SW · Citas | Contenido y servicios del portal | M8.3 · M8.4 · M12 |
| RAG → KBI | Copiloto de diagnóstico, mini-apps, troubleshooting interno | M12.4 · M2.6 · M10.4 |
| RAG → KB Externa + Agente | Biblioteca del cliente y agente conversacional técnico | M12.4 · M12.5 · M8.3 |

## 1.5 Qué es Desk 2.0

Desk 2.0 no es «otro sistema de tickets». Es una plataforma de operaciones que combina tres naturalezas que hoy están separadas en Ambientalia:

| Naturaleza | Qué aporta | Referente de mercado |
| --- | --- | --- |
| CMMS / EAM | Hojas de vida de equipos, taxonomía de activos, historial de intervenciones, garantías, análisis de confiabilidad. | IBM Maximo, SAP EAM, Fracttal |
| Service Automation (taller) | El mantenimiento es el producto que se vende: diagnóstico → cotización → aprobación → reparación → entrega → factura. | Infraspeak, Odoo SAT |
| Field / Mobile Service | UX conversacional para el técnico, checklists, fotos, firma, offline. | MaintainX, Tractian |

El matiz crítico, señalado explícitamente en el Estudio Funcional de Taller: a diferencia de un CMMS de planta, aquí el activo es del cliente y existe un proceso de venta intermedio. Por eso el KPI rector no es el MTBF sino el cumplimiento de la fecha prometida (OTD) y el turnaround time.

## 1.6 Visión y principios de diseño

1. La UX es el motor de la integridad de los datos, no cosmética. Si reportar una falla toma 15 clics, el técnico no lo hará o lo hará mal. El estándar es fricción mínima: interfaz conversacional, foto instantánea, dictado por voz, formularios que se adaptan al contexto.

2. Complejidad oculta. El sistema maneja datos complejos (jerarquía ISO 14224, costos, reservas de inventario) pero los presenta con la simplicidad de una app de consumo.

3. El sistema fuerza la ruta lógica. Acuerdo del 14/08: el diseño debe obligar al usuario —técnico y cliente— a seguir la secuencia estipulada, eliminando ambigüedades, nomenclaturas obsoletas y errores humanos.

4. Fin del texto libre en etapas críticas. Acuerdo del 20/08: se elimina la dependencia de comentarios manuales; todo se maneja con listas desplegables, transiciones y estados predefinidos, para que los datos sean procesables.

5. La fecha de entrega no se adivina, se calcula. El compromiso comercial se deriva de la carga real del taller y del lead time de repuestos, no de la intuición.

6. Arquitectura lista para IA desde el día uno. Los datos se guardan limpios y etiquetados para entrenar modelos futuros. Las herramientas de IA sólo funcionan si las bases de datos están perfectamente estructuradas antes.

7. Primero «as-is», después rediseño. Acuerdo del 17/02 y 19/02: se documenta el proceso tal como funciona hoy para tener la radiografía exacta, antes de proponer flujos alternativos.

8. El cálculo es determinista; la IA recupera, no compromete. (Principio nuevo en R03, [PROPUESTO].) La fecha prometida, la carga del taller y la disponibilidad de agenda se calculan con reglas y datos sobre PostgreSQL, nunca mediante un modelo de lenguaje. La capa RAG recupera documentación y asiste el diagnóstico; no interviene en ninguna cifra que constituya un compromiso con el cliente. El motivo es simple: una alucinación en una fecha de entrega es un incumplimiento contractual.

## 1.7 Los dolores que Desk 2.0 debe resolver

| # | Dolor detectado | Origen | Módulo que lo resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La fecha de entrega se promete sin visibilidad de la carga del taller ni del stock de repuestos. Pone en riesgo el SLA del 90 %. | Estudio Taller | M4 (CTP) + M6 (capacidad) |
| 2 | El equipo queda bloqueado semanas o meses esperando la orden de compra del cliente, ocupando mesa de trabajo. | Acta 14/08 | M4 (aprobación 1 clic + cola de espera) |
| 3 | Nomenclatura CG/MT: un equipo entra por calibración, se detecta falla y requiere correctivo → duplicidad y confusión de códigos. | Acta 14/08 | M1 (código único por serial) |
| 4 | No se sabe quién asume cada etapa; el traspaso entre técnicos no se formaliza. ** GN, se debe ampliar la información del como se realizara esto dentro del sistema porque es una situación que se presenta habitualmente (protocolo de traspaso). | Acta 14/08 | M1 (roles y traspaso) |
| 5 | El historial vive en comentarios de texto libre imposibles de procesar automáticamente. | Acta 20/08 | M1 + M3 (estados y campos) |
| 6 | Riesgo de perder el rastro de equipos entregados pendientes de cobro («por entregar sin facturar»). | Acta 19/02 | M4 (liberación comercial) |
| 7 | El flujo obliga a todos los tickets a pasar por revisión técnica y comercial, incluso los que no tienen novedad. | Acta 17/02 | M1 (ramificación por tipo) |
| 8 | Cualquier técnico ve y ejecuta transiciones que no le corresponden. | Acta 20/08 | M1 (permisos por rol) |
| 9 | El cron cada 3 minutos contra los servidores de Zoho satura el sistema. | Acta 14/08 | M11 (BD propia Postgres) — resuelto |
| 10 | Licencias por usuario de Zoho limitan el número de agentes y el enrutamiento automático. | Acta 19/02 | M11 (plataforma propia) |
| 11 | No se puede medir el bodegaje de entrada: no hay disparador claro de «Ingreso a servicio». | Acta 17/02 | M7 (timestamps de transición) |
| 12 | Reproceso en «Habilitar servicio»: se vuelven a pedir datos comerciales que ya están en el ticket. | Acta 17/02 | M1 (checkbox de validación) |
| 13 | El conocimiento técnico («el cómo») depende de personas concretas y genera consultas repetitivas de clientes y personal nuevo. | Acta 21/08 | M12 (formación en vídeo + KBI) |
| 14 | La operación sigue apoyada en herramientas fragmentadas: n8n, Zoho Desk 1.0 y hojas de cálculo de Excel. | Acta 21/08 | M11 (centralización) |
| 15 | Errores humanos al registrar los accesorios que acompañan al equipo en recepción. | Acta 21/08 | M1 (menú visual con fotos) |
| 16 | Si Servicio Técnico recibe el equipo sin orden de venta previa, la trazabilidad queda bloqueada. | Acta 21/08 | M1 (OV obligatoria en Habilitar Servicio, no en la recepción — R08.2) |
| 17 | Los errores de digitación en la captura —serial, modelo, accesorios— contaminan a la vez la hoja de vida, el ticket y todo el histórico, y se propagan sin detectarse. | Esquema 21/08 | M1 + M3 (OCR, QR, autocompletado, desplegables) |
| 18 | El cliente no tiene ningún motivo permanente para volver a la plataforma, y el contrato de mantenimiento carece de una prestación digital que lo diferencie. | Esquema 21/08 | M8 (portal en dos niveles) + M12 (KB Externa) |
| 19 | La disponibilidad del taller no es consultable por el cliente: cada cita nace de una llamada o un correo que alguien tiene que transcribir. | Esquema 21/08 | M6.4 + M8.4 (agendamiento) |
| 20 | Cuatro estados de espera no tienen salida de emergencia: un ticket aparcado ahí sólo sale editando la base de datos a mano. | Código (R04) | M1.3.4 — corrección C3 |
| 21 | No existe la anulación. Un servicio abandonado se cierra como Finalizado, y eso contamina las tres métricas de servicios cumplidos. | Código (R04) | M1.10 — corrección C2 |
| 22 | Un checkbox declarado obligatorio se puede dejar sin marcar y la transición se ejecuta igual — justo el que deja salir un equipo sin factura. | Código (R04) | M1.7 · M11.7 — corrección C1 |
| 23 | El ciclo entre Por Facturar y Por Entregar / Sin facturar se puede recorrer indefinidamente, y cada vuelta borra la fecha de la primera entrega. Solución propuesta en la R08: separar las dos vías en ramas distintas —ver M1.3.5 | Código (R04) | M1.3.5 — corrección C4 |
| 24 | El indicador de bodegaje de entrada quedó inválido para 2026: se calcula contra la fecha de creación del ticket, y ahora Comercial crea el ticket antes de que el equipo llegue. Definición y fórmulas resueltas en la R08 —ver M1.10, «Los tres bodegajes» | Diccionario (R05) | M1.10 — corrección C9 |
| 25 | Verificación, en el flujo de equipo nuevo, no tiene ninguna transición de salida. | Hoja 03/02 (R05) | M1.4 — corrección C12 |
| 26 | Reglas que estaban escritas en el mapeo se perdieron al implementar: la condición del checkbox de liberación, la restricción por cargo y el SLA de un día sobre Notificado. | Hojas + Zoho (R05) | M1.7 · M1.9.1 — correcciones C10 y C11 |

## 1.8 Decisiones estructurales ya tomadas

Estas decisiones están cerradas en actas y sesiones de trabajo, y condicionan todo el diseño. El detalle y la justificación de cada una está en el Anexo C.

| Decisión | Fecha | Implicación |
| --- | --- | --- |
| La plataforma se construye sobre base de datos propia en PostgreSQL; la conexión con Zoho será de solo lectura. | 14/08/2026 | Independencia, velocidad y protección de la integridad del dato. |
| Se elimina la nomenclatura CG/MT. El identificador del ticket pasa a basarse en el número de serie, asociado a cliente, modelo y fecha. | 14/08/2026 | Fin de la duplicidad de códigos entre calibración y correctivo. |
| El número de serie es obligatorio en la creación de la remisión. | 14/08/2026 | Trazabilidad garantizada desde el ingreso. |
| El blueprint se dispara con un desplegable inicial (Equipo Nuevo / Servicio / Soporte Remoto) que oculta pasos innecesarios. | 14/08/2026 | Un solo sistema, múltiples ramas. |
| La inspección técnica se diseña por fases lógicas secuenciales de macro a micro, estandarizadas para todos los equipos. | 14/08/2026 | Se descarta categorizar por sistemas como eje principal. |
| La priorización es automática según criterios comerciales; se bloquea la edición manual por el técnico. | 14/08/2026 | «Mis Tickets» se ordena solo, de más a menos urgente. |
| El sistema formaliza el traspaso de tickets entre agentes al cambiar de fase. | 14/08/2026 | Trazabilidad de responsabilidad por etapa. |
| Se inician pruebas piloto de «aprobación en un clic» con clientes con contrato de mantenimiento activo. | 14/08/2026 | Ataca el cuello de botella de la OC y anticipa el modelo de portal escalonado. |
| Miguel y Julián se reorientan de programar la herramienta a digitalizar el conocimiento técnico. | 14/08/2026 | El equipo técnico actúa como generador de conocimiento. |
| Los equipos nuevos los da de alta el área Comercial/Administrativa en cuanto se conocen los seriales, con cliente y fecha de factura. | 20/08/2026 | Habilita el control automático de garantía. |
| Se mantiene la codificación interna actual (serial + modelo) por trazabilidad ISO 9001. | 20/08/2026 | Cumplimiento normativo. |
| Se restringen permisos y vistas por rol. | 20/08/2026 | Seguridad y limpieza operativa. |
| Las transiciones clave alimentan automáticamente la hoja de vida del equipo. | 20/08/2026 | Fin del historial en texto libre. |
| Se usa el artefacto de auditoría de blueprints generado con IA como herramienta de mejora continua. | 20/08/2026 | Detecta estados sin salida y checkboxes saltables. Su primer resultado incorporado es la R04. |
| La interfaz inicial de Desk 2.0 replicará la estructura de Zoho Desk, con blueprints mucho más controlados y completos. | 21/08/2026 | Reduce la curva de adaptación del equipo técnico. |
| El disparador del flujo será un menú inicial que define la rama de trabajo. | 21/08/2026 | Ratifica y precisa la decisión del 14/08. |
| Comercial debe crear la orden de venta antes de que Servicio Técnico reciba el equipo. [EN EVALUACIÓN — R08] No es una decisión cerrada | 21/08/2026 | Evita que la recepción bloquee la trazabilidad. |
| Se usa el modelo Grimm EDM 180/280 como proyecto piloto para modelar las fases de diagnóstico. | 21/08/2026 | Es el equipo más complejo; estandarizarlo facilita adaptar Horiba y Environics. |
| El orden de construcción es ① automatización → ② análisis → ③ interacción con clientes, siendo los tres de importancia prácticamente equivalente. | 21/08/2026 | Cada eje es la condición del siguiente; no se pueden solapar sin degradar el resultado. |
| La capa de conocimiento se divide en dos bases: KBI (interna, Ambientalia) y KB Externa (clientes). | 21/08/2026 | Audiencias, contenidos y responsabilidades distintas; no es un mismo repositorio con permisos. |
| El agente conversacional atiende al cliente únicamente en temas técnicos, sobre la KB Externa. | 21/08/2026 | Impide que la IA adquiera compromisos comerciales no autorizados. |
| El área de cliente se estructura en dos niveles: básica (hojas de vida y aprobación de cotizaciones) para clientes sin contrato, y completa (+ KB Externa) para clientes con contrato. | 21/08/2026 | Convierte la plataforma en argumento de venta del producto de contratos de mantenimiento. |
| Ambientalia puede redistribuir firmware y software de los fabricantes únicamente a clientes registrados. | 21/08/2026 | Obliga a cuenta registrada y a registro de descargas. |
| El agendamiento de citas se apoya en el cálculo de carga del taller, mostrando disponibilidad real al cliente. | 21/08/2026 | La capacidad deja de ser una estimación interna y pasa a ser compromiso público. |
| Se simplifican los tipos de evento: los tres «operativos» se fusionan en Operativo. | 17/02/2026 | Categorización más medible. |
| En «Habilitar servicio» se usa un checkbox «Cumple condiciones comerciales». | 17/02/2026 | Elimina reproceso. |
| El mapeo se documenta as-is antes de rediseñar rutas abreviadas. | 17/02 y 19/02 | Base de comparación para medir la mejora. |
| Se usa la base de costos e historial de reparaciones como argumento comercial. | 19/02/2026 | El dato como activo comercial. |
| El listado de 78 puntos de control del diagnóstico Grimm evoluciona a árbol de decisiones. | 19/02/2026 | Núcleo del diagnóstico guiado (M2). |
| La derivación no puede frenar un ticket: la casilla «Derivado a» existe en las 34 transiciones y ninguna la exige. | Código (R04) | Trazabilidad de responsabilidad sin coste de fricción. |
| Las etapas que proponen destinatario nombran un cargo, no una persona. | Código (R04) | Un identificador de persona ataría el flujo a que ese empleado siga en la empresa. |
| La columna Clasificaciones es el campo que dispara las ramas del blueprint. Ya existe en Zoho. | As-is (R05) | El «menú inicial» decidido el 14/08 no es una funcionalidad nueva: es la que ya está, mejor presentada. |
| El Tiempo promesa lo fija Servicio Técnico al escalar el diagnóstico a revisión, y es campo obligatorio. | As-is (R05) | El compromiso de fecha nace en el taller, no en Comercial; el CTP de M4.2 debe alimentarlo, no sustituirlo. |
| La prioridad del ticket está atada a la calificación del cliente (High para contratos y clientes con análisis favorable, Low para desfavorable). | As-is (R05) | La priorización automática decidida el 14/08 tiene ya su criterio definido y su origen de dato. |
| Se frena el desarrollo hasta consensuar el documento maestro, y después se trocea el proyecto por fases y prioridades. | 27/08/2026 | El proyecto pasa de exploración técnica a fase de definición. Meta: versión operativa al 31/12/2026. |
| Arquitectura híbrida del diagnóstico: las macro-fases son transiciones de estado; dentro de cada una, un checklist dinámico parametrizado por marca y modelo. | 27/08/2026 | Incorporar un equipo nuevo deja de ser desarrollo y pasa a ser configuración. Resuelve el punto abierto nº 45. |
| Una orden de venta puede subdividirse en subórdenes (formato OV-AAAA-NNN-SS, revisado en la R08.2; el 27/08 se acordó OV-XXX_1, _2…), con un ticket por subservicio. | 27/08/2026 | Modifica el criterio anterior. Habilita el informe trimestral de avance de contrato y corrige la lectura de consumibles reservados. |
| [R08.2] La OV es opcional al crear el ticket y obligatoria en Habilitar Servicio: «obligatoria para trabajar, no para recibir». | 10/09/2026 | Cierra el punto abierto nº 21. El equipo espera la OV en Remisión creada, que pasa a ser estado de espera de Comercial. Ver M1.2. |
| [R08.2] Cardinalidad 1 ticket : N OV. La OV global por lote se sustituye por subórdenes OV-AAAA-NNN-SS. | 10/09/2026 | Cierra el punto abierto nº 52 y revisa el formato de subórdenes del 27/08. Ver M4.4. |
| El código interno del cliente entra como identificador secundario de búsqueda; el serial sigue siendo el primario. | 27/08/2026 | Las órdenes de compra y las remisiones llegan referenciadas por ese código, no por el serial. |
| El aplicativo sustituye carpetas y archivos por captura en base de datos, con entregables generados por plantilla. | 27/08/2026 | Fin de la creación manual de carpetas en Drive. La migración del histórico va aparte. |
| El protocolo se extiende a informe de salida para todo tipo de servicio, con evidencia fotográfica. | 27/08/2026 | Cubre el vacío entre el ingreso del equipo y el informe de diagnóstico. |
| La seguridad y el portal de cliente pasan a etapa independiente, posterior a la versión interna. | 27/08/2026 | El objetivo inmediato es la parte interna del sistema. |
| Se conserva una vía de escape manual para el cambio de estado en casos especiales. | 27/08/2026 | Ninguna transición prevista cubre todos los casos; la alternativa es editar la base de datos sin dejar rastro. |
| El QR del certificado, el cálculo de incertidumbre y las etapas de validación con firma entran como requisitos, en fase posterior. | 27/08/2026 | El QR debe dirigir al área de cliente, no al PDF. |
| Las dos entradas del flujo no se cruzan, para no sacar del sincronismo un ticket venido de Zoho. | Código (R04) | Remisión creada sólo existe para los tickets nacidos en la app; condiciona toda métrica por estado inicial. |

## 1.9 Alcance, hitos y plazos

| Hito | Plazo comprometido | Estado |
| --- | --- | --- |
| MVP 100 % funcional de Desk 2.0 | Antes de finalizar 2026 | En desarrollo (declarado el 14/08/2026) |
| Piloto «aprobación de diagnóstico en un clic» | Sin fecha; con clientes bajo contrato | Por estructurar |
| Mapeo as-is de los cinco flujos | 02 – 19/02/2026 | Completado y verificado en la R05. Servicio técnico (16/02) coincide con el código en las 34 transiciones; equipo nuevo y soporte remoto (03/02); comercial y posible-cliente (05/02) |
| Diccionario de campos de la tabla de tickets | — | Reconstruido en la R05 — 59 columnas, Anexo G |
| Blueprint de servicio técnico implementado en la aplicación | — | 34 transiciones y 21 estados en producción (verificado el 21/08/2026) |
| Versión operativa del Desk 2.0 | 31/12/2026 | Meta ratificada el 27/08/2026 |
| Documento maestro consensuado, previo a reanudar el desarrollo | Antes de continuar | En curso —la R08.1 incorpora las actas que faltaban |
| Prototipo de checklist dinámico sobre el Grimm EDM 180 | Para la sesión del 03/09 | Pendiente |
| Excel de la fase de inspección física del Grimm EDM 180 | Para la sesión del 03/09 | Pendiente —Gustavo y Johny ** GN, etapa iniciar realizada y socializada |
| Consolidado del listado de códigos internos de cliente | Para la sesión del 03/09 | Pendiente —Gustavo ** GN esto ya esta hecho y enviado a Alfonso |
| Flujo de construcción del informe de servicio en el documento | Para la sesión del 03/09 | Pendiente —es el hueco documental más grande |
| Migración del histórico · módulo de backup · seguridad del portal | Sin fecha | Sin responsable asignado (27/08) |
| Correcciones C1–C5 del flujo implementado | Antes de cerrar el MVP | Pendientes — ver §3.2.1 |
| Árbol de decisiones del diagnóstico Grimm | Sin fecha | En construcción (Gustavo) |
| Estandarización de SKUs por fase lógica de revisión | Sin fecha | Pendiente |
| Migración del historial Desk 1.0 → Desk 2.0 | Sin fecha | Mecanismo no definido |
| Conexión Zoho → PostgreSQL mediante cliente REST propio con OAuth2 | — | Lograda (confirmado el 21/08/2026) |
| Esquema lógico de macro-fases y micro-fases del equipo Grimm | Sin fecha | Pendiente — equipo técnico |
| Setup de grabación en el laboratorio y primer vídeo piloto | Sin fecha | Pendiente — equipo técnico |
| Índice de temas a grabar y plan semanal de grabación | Sin fecha | Pendiente — equipo técnico |
| Área de cliente — nivel básico (hoja de vida reducida y aprobación de cotizaciones) | Dentro del MVP 2026 | Por estructurar |
| Área de cliente — nivel completo (KB Externa, firmware, agendamiento) | 2027 · S1 | Depende de la capa RAG y del parámetro de carga |
| Matriz de contenidos por nivel de contrato | Sin fecha | Pendiente — Alfonso / Comercial |

Nota de foco. El acuerdo del 14/08 es explícito: el enfoque actual no es el diseño estético de la plataforma, sino lograr un producto mínimo viable 100 % funcional antes de finalizar el año.

## 1.10 Cómo leer la Parte 2

La especificación funcional se organiza en doce módulos. Cada módulo agrupa las ideas provenientes de las distintas fuentes, marcando su origen cuando resulta relevante y distinguiendo:

- [AS-BUILT] — verificado en el código de la aplicación. Es lo que la plataforma hace hoy. (Nuevo en la R04.)

- Alcance actual de esta etiqueta [R08]. Lo que hoy está construido es un demostrador, no la plataforma de producción. Por eso los hallazgos marcados como as-built no describen defectos de un sistema en servicio, sino decisiones de proceso heredadas de Zoho que conviene no volver a copiar cuando empiece el desarrollo estructurado. La etiqueta gana importancia, no la pierde, a medida que el demostrador se convierta en producto: es el mecanismo que impedirá que el documento y el código vuelvan a divergir.

- [AS-IS] — cómo funciona el proceso en Zoho Desk según las hojas de mapeo de febrero de 2026. Desde la R05 estas hojas son la fuente citada, no un resumen de segunda mano.

- [DECIDIDO] — acordado en acta o sesión de trabajo, entra al diseño sin discusión adicional.

- [PROPUESTO] — idea recogida en los estudios o en Notion, pendiente de decisión.

- [ABIERTO] — punto sin resolver que requiere una definición antes de construir.

- [COMENTARIO] / **— observación del revisor humano. Ver §1.11 y el Anexo I

## 1.11 Cómo se revisa este documento (Man on the Loop)

Este documento no se escribe de una sola mano. Lo redacta un asistente a partir de las fuentes —actas, hojas de mapeo, diccionario y código— y lo revisa una persona, que lo lee entero y anota sus observaciones sobre el propio texto. Ese es el esquema de supervisión del proyecto: la máquina propone y consolida; la persona decide, corrige y descarta.

### El ciclo de revisión

| Paso | Quién | Qué produce |
| --- | --- | --- |
| 1. Redacción | Asistente | Una revisión completa a partir de las fuentes disponibles. |
| 2. Anotación | Revisor humano | Observaciones marcadas [COMENTARIO] sobre el texto. |
| 3. Proceso | Asistente | Cada observación se integra, se responde o se convierte en punto abierto. Ninguna se descarta en silencio. |
| 4. Registro | Asistente | El Anexo I deja constancia de qué se hizo con cada una. |

### Las tres reglas que hacen que esto funcione

Ninguna observación se pierde. Toda marca de comentario queda registrada en el Anexo I con su disposición —incorporada, respondida, convertida en punto abierto, descartada—. Si el revisor no encuentra su comentario en el anexo, es que se perdió, y eso es un fallo del proceso.

El revisor puede corregir al documento, y el documento lo dice. Varias decisiones de esta revisión contradicen lo que las anteriores daban por cerrado: la orden de venta previa vuelve a estar en evaluación, Supabase deja de figurar, la captura asistida sale del MVP. Se marcan como corrección; no se reescribe la historia.

Lo que la máquina no sabe, lo pregunta. Las observaciones del tipo «no entiendo esto» son señal de que el documento está mal escrito, no de que el revisor no siga. En esta revisión produjeron tres reescrituras —la taxonomía de eventos, el origen de remisiones_entrada y el KPI de precisión de diagnóstico— y una de ellas destapó un defecto real: un mismo evento clasificado en tres categorías a la vez.

### Convención de marcas

Además de las etiquetas de estado de §1.10, el texto usa dos marcas de procedencia:

- [R08] —y sus equivalentes de revisiones anteriores— señala contenido que entró por una observación del revisor, para distinguirlo de lo que procede de las fuentes.

- La marca de comentario es la que usa el revisor al anotar. En una revisión publicada no debe quedar ninguna: si aparece, es que quedó sin procesar.

# 2. Especificación funcional por módulos

Doce módulos cubren la totalidad del alcance identificado, numerados de M1 a M12 sin huecos: la R08 cerró el salto que dejó la retirada del portal del empleado, renumerando los tres últimos módulos. Ver §1.2. El orden va del núcleo operativo hacia los servicios periféricos y termina en la arquitectura y el conocimiento que lo sostienen.

| Módulo | Nombre | Eje | Rol en el sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Núcleo de tickets, blueprints y máquina de estados | ① | El motor. Todo lo demás cuelga de aquí. |
| M2 | Diagnóstico guiado y base de conocimiento | ① / ③ | Convierte la pericia técnica en un flujo repetible y medible. |
| M3 | Hojas de vida de equipos (ALM) | ① | El activo como entidad única y trazable. |
| M4 | Comercial: cotización, aprobación y promesa de fecha | ② | Donde se pierde o se gana el cumplimiento. |
| M5 | Inventarios y repuestos (MRO) | ① / ② | Reservas, kits, ubicaciones y reabastecimiento. |
| M6 | Planificación y capacidad | ② | Cuánto trabajo cabe y cuándo. |
| M7 | Analítica, KPIs y predicciones | ② | La capa de decisión. |
| M8 | Portal de cliente y comunicación externa | ③ | El producto de cara al cliente. |
| M9 | QA/QC, calibración y cumplimiento | ① | Calidad y evidencia normativa. |
| M10 | Movilidad, UX y modo offline | ① | Cómo se usa en la mesa de trabajo y en campo. |
| M11 | Arquitectura, integraciones y datos | — | Sobre qué se construye. |
| M12 | Conocimiento, formación y capa RAG | ③ | Convierte «el cómo» en un activo de la empresa, no de las personas. |

Dos precisiones de alcance añadidas en la R08.

M4 amplía su alcance a tres cosas concretas: la precotización de servicio que se traslada a Zoho CRM, la aprobación de cotizaciones vía portal de clientes, y una promesa de fecha más realista, apoyada en la carga del taller y en la disponibilidad de repuestos. Ver M4.2 y M4.4.

M5 debe distinguir tres situaciones del repuesto —en inventario, en camino con fecha estimada de llegada, o por solicitar con su lead time—, porque son las tres que cambian la fecha que se le promete al cliente. Posible conexión con el Portal Ambientalia · Análisis de Inventario. Ver M5.4.

[APLICADO EN LA R08] La numeración de módulos se cerró sin saltos: el antiguo M11 pasa a M10, el M12 a M11 y el M13 a M12. Ver §1.2.

## M1. Núcleo de tickets, blueprints y máquina de estados

Es el corazón del sistema. Todas las actas coinciden en el mismo diagnóstico: las transiciones —no los estados— son el núcleo de la lógica. Un estado es una foto; la transición es la regla de negocio.

«El mapeo del proceso debe centrarse en documentar las reglas y datos requeridos en las transiciones, porque son el núcleo de la lógica del sistema.» — Acta 17/02/2026

El código de la aplicación confirma esa lectura literalmente: el grafo vive en un solo archivo, packages/shared/src/transitions.ts, y es una lista de transiciones. Los estados no se declaran en ninguna parte — existen porque alguna transición los nombra.

### M1.1 Identificación del ticket

- [DECIDIDO] Se elimina la nomenclatura CG (calibración) / MT (mantenimiento). El problema: un equipo que entra por CG y presenta falla requiere un MT, generando duplicidad y confusión.

- [DECIDIDO] El nuevo identificador se basa en el número de serie del equipo, asociado a nombre de cliente, modelo y fecha.

- [DECIDIDO] El campo número de serie es obligatorio al crear la remisión.

- [AS-BUILT] El serial se exige además en la transición Habilitar Servicio, porque los tickets sincronizados desde Zoho llegan sin él. Es una de las 27 etiquetas de campo que usan las transiciones, y las 27 mapean a columnas reales de la tabla: ninguna cae al cajón custom_fields, que es donde una etiqueta mal escrita se guardaría sin que nadie la encontrara.

- [DECIDIDO] Se conserva la codificación interna actual (serial + modelo) para cumplir la trazabilidad exigida por ISO 9001.

- [DECIDIDO 21/08] Autocompletado por serial: al introducir el número de serie, el sistema trae automáticamente la información de cliente y modelo, y asocia el ticket a las órdenes de venta activas. El serial deja de ser sólo un identificador y pasa a ser la llave de entrada de todo el registro.

- [DECIDIDO — R03] Identificación física por QR adherido por Ambientalia cuando el cliente no tiene etiqueta propia, para vincular remisión ↔ ticket ↔ hoja de vida. Sube a MVP por su efecto directo sobre el riesgo de captura (§1.4.3).

#### La convención vigente [AS-IS — R05]

El diccionario documenta la estructura que hoy se exige en el asunto del ticket y en el Código Servicio:

Tipo de servicio + Nombre del cliente + Tipo de equipo + Prefijo_NúmeroSerie_Modelo_AAMMDD

Ejemplo: MT_18A20070_EDM180C_260130

| Prefijo | Qué identifica |
| --- | --- |
| MT | Equipo para servicio técnico: mantenimiento, reparación o diagnóstico. |
| CG | Equipo para calibración, generalmente Grimm. |
| HV | Equipo nuevo de cualquier marca (revisión y creación de hoja de vida). |
| SR | Soporte remoto para equipos de cualquier marca. |
| PRO | Protocolos de servicio de equipos Grimm y Horiba. |

[ABIERTO — R05] La decisión del 14/08 elimina la nomenclatura CG/MT por la duplicidad entre calibración y correctivo. Pero los prefijos en uso son cinco, no dos, y los otros tres no describen el tipo de trabajo sino la rama del flujo —HV es equipo nuevo, SR es soporte remoto— que es exactamente lo que la columna Clasificaciones ya distingue. Hay que decidir si desaparecen los cinco, si sobreviven los tres que no causaban el problema, o si el prefijo se deriva automáticamente de la clasificación. Punto abierto nº 37. ** GN, bajo el nuevo sistema todos los prefijos deberían desaparecer.

Resuelto en la R08. El revisor cierra el punto: el prefijo es sólo una formalidad. La rama de trabajo no la define el prefijo, la define el desplegable de tipo de servicio —la columna Clasificaciones de M1.2—. Por tanto no hay que decidir «qué pasa con HV, SR y PRO» como si fueran parte de la lógica del flujo: no lo son. El prefijo se conserva por legibilidad del asunto y del código de servicio, y puede derivarse automáticamente de la clasificación y del tipo de servicio en lugar de teclearse. Con esto se cierra el punto abierto nº 37.

Lo que sí conviene conservar es la estructura del asunto: es una convención de nombres consistente y verificable, y en la aplicación puede construirse sola a partir del serial —que es la llave— en lugar de teclearse. Es una contramedida de captura más, gratis.

### M1.2 Ramificación por tipo de servicio

[DECIDIDO 14/08, ratificado el 21/08] El blueprint se dispara mediante un menú desplegable al inicio del ticket, que envía el caso por la rama correcta y oculta los pasos innecesarios. Ramas identificadas:

Nota del revisor [R08]. No es necesario usar prefijos para identificar la rama: para eso está este desplegable. Ver M1.1.

| Rama | Disparador | Estado terminal | Documentado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio técnico | OV asignada (Zoho) / Ticket creado (app) | Finalizado | Sí — as-built verificado contra el código |
| Equipo nuevo | Ingreso equipo nuevo | Finalizado | Sí — tabla de transiciones (as-is, sin verificar) |
| Soporte remoto | Solicitud de soporte | Finalizado | Sí — tabla de transiciones (as-is, sin verificar) |
| Comercial | Apertura de lead o trato | Cerrado Ganado / Cerrado Perdido | Sí — as-is transcrito en M1.11 |
| Posible cliente | Lead entrante | No cualificado / Convertir a Trato | Sí — as-is transcrito en M1.12 |

[AS-IS — R05] El disparador ya existe. La ramificación no hay que inventarla: la columna Clasificaciones de la tabla de tickets es, en palabras del propio diccionario, «el campo que activa los diferentes flujos de trabajo», y sus valores son equipos para servicio de mantenimiento, equipo nuevo o soporte remoto. La decisión del 14/08 —un menú desplegable al inicio— no crea una capacidad nueva: le pone una interfaz a un campo que ya gobierna el flujo, y le quita la posibilidad de quedar mal diligenciado.

El diccionario añade además el Tipo de Servicio (columna 27), que es una segunda dimensión y no debe confundirse con la rama: Calibración · Diagnóstico · Garantía · Mantenimiento · No aplica · Otro. La rama dice por qué blueprint va el ticket; el tipo de servicio dice qué se le hace al equipo dentro de esa rama.

### Precondición comercial de la recepción [DECIDIDO 21/08]

Comercial debe crear la orden de venta antes de que Servicio Técnico reciba el equipo. Si el equipo entra sin OV, la trazabilidad queda bloqueada desde el origen: no hay a qué asociar el ticket ni contra qué validar las condiciones comerciales. Esta regla convierte la OV en requisito de entrada del flujo, no en un trámite posterior.

[AS-BUILT] La regla ya está implementada como campo obligatorio de la transición Habilitar Servicio, junto al serial. Lo que no está resuelto es qué ocurre operativamente si el equipo llega igualmente sin OV: hoy no hay estado provisional ni vía de recepción condicionada. Es el punto abierto nº 21. [R08.2] El estado provisional sí existe: es Remisión creada (ver abajo).

Cómo funciona hoy, y por qué la regla no está cerrada [R08]. El demostrador no exige la orden de venta desde el principio. Permite recorrer Crear ticket (inicio) → Ticket creado → Remisión creada, y es a partir de ahí donde la OV se vuelve necesaria. Esa secuencia tiene una virtud operativa concreta: deja abrir el ticket y recibir el equipo mientras se espera la orden de compra del cliente y la orden de venta de Ambientalia, en lugar de bloquear la recepción.

La decisión del 21/08 queda por tanto en evaluación, no cerrada: hay que analizar si en el futuro la OV pasa a ser obligatoria desde el inicio, asumiendo el bloqueo que eso supone, o si se consolida el modelo actual de exigirla en Habilitar Servicio. Es el punto abierto nº 21, que la R08 reformula en esos términos. [R08.2] Resuelto el 10/09/2026: se consolida el modelo actual.

[DECIDIDO 10/09 — R08.2] OV obligatoria para trabajar, no para recibir. La OV es opcional al crear el ticket y obligatoria en Habilitar Servicio. Cierra el punto abierto nº 21. No contradice el acta del 21/08: aquella pedía OV previa por trazabilidad, y esa intención se conserva donde importa, porque nada entra a diagnóstico ni genera costo sin OV. Lo que se descarta es bloquear la recepción física. La decisión confirma lo construido: los obligatorios del alta son cliente, tipo de servicio, clasificaciones y prefijo, sin OV (apps/desk/server/services/ticketService.ts:88-91), y la orden de venta es obligatoria en habilitar_servicio (packages/shared/src/transitions.ts:86).

El estado provisional ya existe, y es Remisión creada, no Ticket creado:

| Estado sin OV | Qué significa | De quién depende |
| --- | --- | --- |
| Ticket creado | El equipo no ha llegado — Comercial crea tickets por anticipado desde el 20/08 | Cliente / logística |
| Remisión creada | El equipo está en bodega esperando la OV | Comercial |

Remisión creada pasa a ser estado de espera, con área Comercial y alarma a los 3 días sin OV. Hoy no figura entre los estados de espera, así que los equipos parados en bodega no aparecen como espera en ningún sitio. [ABIERTO] Falta declarar qué cargo de Comercial recibe el escalado de esa alarma.

Regla nueva: Habilitar Servicio exige siempre remisión de entrada vigente. Hoy sale de tres orígenes y uno de ellos, Ticket creado, llega a Ingresado sin remisión. Eso deja de ser posible. El servicio en sitio no se resuelve por ese atajo: va a su propia rama, punto abierto nº 43, que sigue abierto. Antes de aplicar la guarda hay que contar cuántos tickets llegaron a Ingresado sin remisión: es histórico que la guarda no repara.

Garantía → OVI. Un servicio en garantía se asocia a una orden de venta interna (prefijo OVI-, total 0). Requiere un cambio de práctica: hoy las OVI se crean a nombre de Ambientalia, y tienen que crearse a nombre del cliente real. Los KPI de ingresos y de ticket promedio deben excluir las OVI. [ABIERTO] Queda por escribir quién crea la OVI de garantía: hoy la crea Servicio Técnico, lo que sería una excepción a la precondición «Comercial crea la OV».

Hallazgo con valor de negocio: las líneas de una OVI conservan el costo de referencia aunque el precio sea 0, así que el costo de garantía por equipo, marca y proveedor queda medible — material para reclamar al fabricante y argumento de M4.5.

Tres lados del mismo asunto. Esta decisión establece que el equipo puede esperar la OV en bodega; C9 mide cuánto espera —el tiempo en Remisión creada es el bodegaje de entrada—; y la regla de M1.10 sobre las fechas derivadas garantiza que la fecha que abre esa espera no llegue mal del navegador.

Consecuencia para el indicador de bodegaje. Si la OV llega después de la recepción, la fecha de la OV es precisamente el hito que cierra el bodegaje de entrada. Ver M1.10.

[CORRECCIÓN] Orden de la cola del taller según la habilitación comercial (Gerencia, 30/09/2026). El equipo que llega sin orden de venta se recibe, se hace su remisión de entrada, queda físicamente en el almacén y en el sistema permanece en «Remisión creada», el estado de espera decidido el 10/09 (área Comercial, alarma a los 3 días hábiles). Mientras está ahí no puede iniciarse el servicio. Nuevo: cuando varios equipos salen de esa espera, la cola de trabajo del taller («Mis tickets» y el tablero) los ordena por la fecha y hora en que Comercial los habilitó («Habilitar Servicio»), no por la fecha de llegada. Este orden se aplica dentro de cada nivel de prioridad: primero la prioridad (contrato, Top 5, valoración del cliente) y, entre tickets de la misma prioridad, el orden de habilitación comercial. La lista de equipos en «Remisión creada» se muestra a Comercial ordenada por antigüedad, para que habilite primero los que más llevan esperando. Se confirma también que el bodegaje se mide en días naturales, no hábiles.

### Recepción de accesorios [DECIDIDO 21/08]

La selección de los accesorios que acompañan al equipo se hará mediante un menú visual con fotos, en lugar de un listado de texto. El objetivo declarado es reducir los errores humanos en el inventario de lo que entra y sale con cada equipo. tanto en la remisión de entrada como en la de salida [R08]

[CORRECCIÓN] Corrección a la selección de accesorios en las remisiones de entrada y de salida (maestro, recepción de accesorios [R08]; F1B-04; ítem 21) (Gerencia, 30/09/2026). El menú de accesorios no es solo visual: cada accesorio se muestra con su foto, su nombre oficial y su número de parte, que ya existen en el inventario. Los datos se toman del catálogo de artículos sincronizado desde Zoho Books (nombre y SKU, y la imagen si la sincronización la trae; si no la trae, se añade), sin mantener una lista aparte. Solo se ofrecen los accesorios asociados al modelo del equipo en el catálogo de modelos. Se aplica igual en la remisión de entrada y en la de salida, y la de salida parte de lo registrado a la entrada para que se vea qué vuelve y qué no. Antes del corte, la lista cerrada de F1B-04 muestra ya nombre y número de parte desde el inventario; la foto se incorpora con el ítem 21 cuando esté disponible en el origen. Sustituye a «menú visual con fotos, en lugar de un listado de texto», que queda superado con esta fecha.

### M1.3 Flujo de servicio técnico [AS-BUILT]

Esta sección sustituye por completo al mapeo manual que figuraba en las revisiones anteriores. Su origen es el código de la aplicación, leído el 21 de agosto de 2026 sobre el commit a3a8f03:

| Qué | Dónde vive |
| --- | --- |
| El grafo de transiciones | packages/shared/src/transitions.ts |
| El motor que las ejecuta | apps/desk/server/transitionExec.ts |
| El enganche de la remisión | apps/desk/server/db/estadoPorRemision.ts |
| Los permisos por área | packages/shared/src/permissions.ts |
| La derivación y los avisos | apps/desk/server/services/ticketService.ts · services/avisoArea.ts |

Las cifras del blueprint implementado:

| Cifra | Qué cuenta |
| --- | --- |
| 34 | Transiciones con botón, declaradas en transitions.ts. |
| 21 | Estados por los que puede pasar un equipo. |
| 2 | Entradas al flujo: OV asignada (Zoho) y Ticket creado (app). |
| 2 | Pasos sin botón, escritos por el servidor. |
| 1 | Estado terminal: Finalizado. |
| 4 | Estados de espera sin salida de emergencia. |
| 3 | Etapas que proponen destinatario de la derivación. |
| 27 | Etiquetas de campo, todas mapeadas a columnas reales. |

Las etiquetas de las transiciones que aparecen en las tablas siguientes son el nombre exacto que ve el técnico en el botón, salvo las dos marcadas como «sin botón».

#### M1.3.1 Las tres fases del recorrido

- Entrada y remisión — OV asignada · Ticket creado · Remisión creada convergen en Ingresado por la misma transición, Habilitar Servicio.

- Precisión del revisor [R08]. La secuencia completa tal como se recorre hoy en el demostrador es Crear ticket (inicio) → Ticket creado → Remisión creada → Ingresado. Crear ticket es el formulario de alta, no un estado del grafo, y por eso no aparece en el mapa de M1.3.7: el blueprint arranca cuando el ticket ya existe.

- Diagnóstico, cotización y ejecución — de Rev./Diagnostico a En Proceso, pasando por las notificaciones a Compras, a Comercial y al cliente, y por los cuatro estados de espera.

- Cierre administrativo y entrega — de Por Facturar a Finalizado, por la vía facturada (Liberación Comercial → Por Entregar) o por la vía sin factura (Por Entregar / Sin facturar).

#### M1.3.2 Dos entradas que nunca se cruzan [AS-BUILT]

OV asignada y Ticket creado son la misma fase con dos nombres: la primera es como la llama Zoho y llega así en todo lo que sincroniza; la segunda es como nacen los tickets creados en la aplicación.

Ningún camino lleva de una a la otra, y es deliberado. Mover un ticket venido de Zoho lo marcaría managed_by_app y lo sacaría del sincronismo sin que nadie lo haya pedido. La regla está escrita en un solo sitio: sincronizarEstadoPorRemision corta antes de tocar nada si el estado no es una de las dos fases propias de la app.

La consecuencia operativa es que Remisión creada sólo existe para la mitad de la aplicación: un ticket venido de Zoho no pasa nunca por ese estado, aunque se le cree una remisión. Los dos primeros estados del mapa cuentan una historia distinta según de dónde venga el ticket.

Implicación para el eje ② y para el portal. Cualquier indicador que mida tiempo en Ticket creado o en Remisión creada está midiendo sólo los tickets nacidos en la app. El bodegaje de entrada (punto abierto nº 4) tiene por tanto dos definiciones posibles según el origen del ticket, y hay que elegir una antes de publicar el indicador. Lo mismo vale para la barra de progreso del área de cliente (M8.2): dos equipos idénticos pueden arrancar en estados distintos según cómo se creó su ticket.

#### M1.3.3 Dos pasos sin botón [AS-BUILT]

Dos de los 38 pasos del mapa no son transiciones con botón: los escribe el servidor cuando ocurre algo con la remisión, sin que nadie pulse nada. Su declaración vive en el archivo de transiciones —packages/shared/src/transitions.ts:150-151, junto a las 34—, y quien los aplica es apps/desk/server/db/estadoPorRemision.ts. Lo que no tienen es from ni to: no son grafo, y por eso quedan fuera de la lista que la pantalla ofrece como botones. [R08.2] La cifra de 38 pasos está en revisión: el código declara 34 transiciones con botón más 2 sin botón, 36. Faltan dos y no se sabe cuáles. Hipótesis: el mapa cuenta caminos y no transiciones —Habilitar Servicio tiene tres orígenes y dibuja tres flechas—. Ver Anexo F.

| Desde | Hasta | Qué lo dispara |
| --- | --- | --- |
| Ticket creado | Remisión creada | Se crea una remisión para el ticket. |
| Remisión creada | Ticket creado | Se anula la última remisión del ticket. |

Es el único paso reversible automático de todo el mapa. Remisión creada es fase nueva y no quedó atrapada: sale hacia Ingresado con el mismo botón que las otras dos entradas, y vuelve sola a Ticket creado si la remisión se anula.

#### M1.3.4 Cuatro estados de espera sin salida de emergencia [AS-BUILT]

Casi todos los estados ofrecen al menos un camino para abandonar el ticket: rechazar, devolver, cerrar. Cuatro no. Su única transición de salida depende de que ocurra algo que la aplicación no controla.

| Estado | Única salida | De qué depende | Área |
| --- | --- | --- | --- |
| En Espera de Repuestos | Llegada de repuestos | Que el proveedor entregue. | Comercial / Compras |
| Solicitado | Entrega de Repuestos | Que almacén entregue la pieza. | Servicio Técnico |
| Servicio externo | Retorno de servicios externos | Que el laboratorio externo devuelva el sensor. | Servicio Técnico |
| En espera de SKU inventario | Notificación cliente (SKU) | Que se cree el SKU en inventario. | Comercial |

Sin cancelación, sin caducidad y sin vuelta atrás. Un ticket aparcado en cualquiera de los cuatro se queda aparcado hasta que alguien edite la base de datos a mano. Si el pedido al proveedor se cancela, o el laboratorio externo declara el sensor irreparable, el ticket no tiene adónde ir.

Estado en la R08. El revisor confirma la corrección y la deja pendiente de definir las salidas concretas de cada uno de los cuatro estados. No es una discusión de si hace falta, sino de a dónde va cada uno. Punto abierto nº 31.

Contrasta con un estado corriente como Notificación cliente, que ofrece tres salidas —Aprobación, Aprobación y S. Repuestos y Rechazo— y una de ellas sirve precisamente para abandonar el ticket.

Por qué importa más de lo que parece. Estos cuatro estados son justamente donde el eje ② tiene que medir: el tiempo de espera de repuesto es un KPI del cuadro de mando (M7.1) y una de las causas de desvío que el análisis de cuellos de botella persigue (M7.3). Un ticket que se queda ahí para siempre no sólo se pierde operativamente: distorsiona al alza el indicador que debería delatarlo.

Lo acordado el 27/08 sobre la regresión de estados. Hoy no existe botón de retroceso: el cambio de estado hacia atrás se hace a mano desde propiedades. Se acordó que debe conservarse una vía de escape manual para casos especiales, incluso cuando se implementen las salidas de estos cuatro estados. Es una decisión sensata: ninguna transición prevista cubre todos los casos, y la alternativa a una salida manual controlada es la edición directa de la base de datos, que es lo que hoy ocurre y no deja rastro.

Corrección C3, punto abierto nº 31: dotar a los cuatro estados de una transición de escape —hacia Por Facturar cobrando el diagnóstico, o hacia el Anulado que propone C2— y fijar una caducidad que la dispare o la sugiera.

[CORRECCIÓN] Corrección a C3 y al punto abierto nº 31 (salidas de emergencia de los estados de espera) (Gerencia, 30/09/2026). Se mantiene lo decidido el 23/09: la caducidad nunca ejecuta sola una salida. Al cumplirse el plazo, el sistema notifica y sugiere la salida que corresponde (Por Facturar cobrando el diagnóstico, o Anulado con su motivo). La transición de salida la ejecuta únicamente la persona a cargo de esa etapa, es decir, a quien está derivado el ticket en ese momento, y no cualquier usuario del área. En las dos esperas externas (En espera de repuestos y Servicio externo), donde la salida implica decidir si se cobra al cliente, la persona a cargo es de Comercial, como fijó c3. Si la persona a cargo no está disponible, puede ejecutarla el Director o el Coordinador del área, dejando registro. Esto adelanta el nivel de permisos «propietario del registro» solo para las salidas de emergencia; el resto de transiciones siguen por área y cargo.

#### M1.3.5 Un ciclo entre facturar y entregar [AS-BUILT]

Liberación sin factura baja de Por Facturar a Por Entregar / Sin facturar, y Entrega al cliente sin factura vuelve a subir a Por Facturar.

El diseño tiene sentido —entregar ahora y facturar después, tal como exigen las fechas de corte de facturación de algunos clientes—, pero el ciclo puede recorrerse indefinidamente. Para evitar que la fecha se sobreescriba, es importante aclarar que el campo «Fecha Remisión de Salida» debe registrarse una sola vez: en el momento en que el equipo sale físicamente de nuestras instalaciones.

#### La solución propuesta por el revisor [R08]

En lugar de parchear el ciclo conservando la primera fecha, la propuesta es eliminar el ciclo: separar las dos vías en ramas que avanzan, y que ninguna vuelva atrás.

| Vía | Recorrido propuesto |
| --- | --- |
| Con factura | Por Facturar → Por Entregar → remisión de salida → Finalizado |
| Sin factura | Por Facturar → Por Entregar / Sin facturar → remisión de salida → Pendiente de facturar → Facturado → Finalizado |

Es mejor solución que la corrección C4 tal como estaba planteada, y resuelve dos problemas en vez de uno.

- La fecha deja de pisarse por construcción. No hay vuelta atrás, así que la remisión de salida se escribe una sola vez en cada rama. No hace falta un campo protegido ni una regla que recuerde no sobreescribir: el grafo ya no permite la segunda escritura.

- Aparece el estado que faltaba. Pendiente de facturar es exactamente lo que hoy no existe y que el punto abierto nº 6 lleva pidiendo desde febrero: un sitio donde vive un equipo ya entregado y todavía no cobrado. Hoy ese equipo vuelve a Por Facturar y queda indistinguible de uno que sigue en la estantería. Con la rama nueva es contable, y su antigüedad es un indicador de cobro directo.

[CORRECCIÓN] Corrección al plan R01.3 sobre el punto 33 y F1C-02 (Gerencia, 30/09/2026). La liberación sin factura se divide en dos momentos. Antes del corte del 14/12 entra lo que es paridad con Zoho: solo la ejecuta el Director Comercial, y exige motivo de la lista cerrada y fecha prevista de facturación. La alarma «si pasa la fecha prevista y el ticket sigue en Pendiente de facturar, avisar al Director Comercial» llega con F1C-02, cuando exista el estado Pendiente de facturar (c4), después del corte. Como la fecha prevista se registra desde el 14/12, al construirse F1C-02 la alarma se aplica también a los equipos liberados sin factura en ese intervalo. F1C-02 sigue después del corte, sin fecha, a la espera de la medida M3.

Lo que hay que decidir antes de construirlo. Si Facturado pasa a ser un estado —hoy es sólo una transición (Anexo B.2)—, o si Pendiente de facturar va directamente a Finalizado al emitirse la factura. La primera opción es más explícita y encaja mejor con la analítica; la segunda añade un estado menos. Punto abierto nº 34, reformulado en la R08.

Efecto sobre la C4. La corrección se mantiene pero cambia de naturaleza: deja de ser «proteger un campo» y pasa a ser «rediseñar las dos vías de cierre». Sube de esfuerzo —de Baja a Media— y baja de urgencia relativa, porque conviene hacerla junto con la C2 y no antes.

Agrava además un riesgo ya registrado: el rastro de equipos entregados pendientes de cobro (dolor nº 6, punto abierto nº 6). La vía sin factura vuelve a Por Facturar en lugar de cerrar, de modo que un equipo ya entregado y no cobrado queda indistinguible de uno que aún está en la estantería esperando salir.

Corrección C4, punto abierto nº 34: conservar la primera fecha de salida en un campo que no se sobreescriba, o registrar cada vuelta como un evento aparte en el historial.

#### M1.3.6 Discrepancias con el mapeo manual anterior

Esta tabla existe para quien haya diseñado sobre la versión anterior de §M1.3. De sus 20 filas, cuatro eran correctas. Conviene leerla junto con M1.3.9: el error estaba en esta tabla, no en el mapeo del que salió.

| Lo que decía el mapeo manual | Lo que hace la aplicación |
| --- | --- |
| OV asignada → Habilitar servicio → Ingresado | Correcto. |
| Ingresado → Ingreso a servicio → Rev./Diagnóstico | Correcto. |
| Liberación Comercial → Habilitado para entrega → Por Entregar | Correcto. |
| Por Entregar → Entrega al cliente → Finalizado | Correcto. |
| Solicitado → Solicitud de repuestos → En Proceso | Invertido. Solicitud repuestos va de En Proceso a Solicitado. Lo que sube de Solicitado a En Proceso es Entrega de Repuestos. |
| (cualquiera) → Marcar como pendiente → Pendiente | Sale sólo de En Proceso. [CORRECCIÓN] Corrección al blueprint de servicio técnico: estado «Pendiente» (a propuesta de GN) (Gerencia, 30/09/2026). En la rama de servicio técnico, «Pendiente» no tiene un objetivo claro y se elimina como paso intermedio: se retira la transición «Marcar como pendiente» (En Proceso → Pendiente). La transición «Diagnóstico complementario» pasa a salir directamente de En Proceso hacia Continuación del proceso, para conservar el circuito de recotización y el indicador de precisión del diagnóstico. La transición «Servicio externo» (Pendiente → Por Facturar) se retira salvo que Servicio Técnico confirme para qué se usa; si lo confirma, se reubica con su origen correcto. En la rama de soporte remoto, «Pendiente» se mantiene con sus dos transiciones, porque ahí sí significa soporte en pausa. Los pasos por Pendiente del historial se conservan tal como están; si en la migración de tickets abiertos aparece alguno de servicio técnico en Pendiente, pasa a En Proceso. Actualizar el mapa del blueprint, M1.3 del maestro y la lista del reloj del SLA (c7), donde Pendiente de servicio técnico deja de existir. |
| (en ejecución) → Calibración de sensores → «continúa ejecución» | Lleva a un estado propio, Servicio externo, y sale de dos orígenes: Rev./Diagnostico y En Proceso. |
| En espera de repuestos → Llegada de repuestos → Notificado | El destino es En Proceso. |
| Notificado → Escalado a revisión / Aprobación → «según decisión» | Escalado a Revisión sale de Rev./Diagnostico hacia Notificado. Aprobación sale de Notificación cliente. Ninguna de las dos parte de Notificado. |
| (cotización) → Solicitud SKU → En espera de SKU | El origen es Notificación Comercial. |
| En Proceso → Entrega de repuestos → «continúa» | Sale de Solicitado. |
| En Proceso → Retorno de servicios externos → «continúa» | Sale de Servicio externo. |
| En Proceso → Finalización de servicio → Entregado | El destino es Por Facturar. Entregado no existe como estado. |
| Notificación cliente → Notificación por garantía → Reporte por Garantía | Notificación por garantía va de Notificación a Compras a En Espera de Repuestos. Reporte por Garantía no es un estado: Reporte por garantía es la transición de Notificado a Notificación a Compras. |
| Reporte por Garantía → Rechazo de garantía → (salida) | Va de Notificación a Compras a Notificación Comercial. |
| Reporte por Garantía → Escalado a comercial → (salida) | Va de Notificado a Notificación Comercial. |
| Por Facturar → Facturado y cierre de TK → Facturado | El destino es Finalizado. Facturado no existe como estado. |
| Por Facturar → Diagnóstico complementario → (retorno a técnica) | Sale de Pendiente y lleva a Continuación del proceso. |
| Por Facturar → Liberación sin factura → Liberación Comercial | El destino es Por Entregar / Sin facturar. A Liberación Comercial se llega por la transición Facturado. |
| Por Facturar → (rechazo) → Rechazo | Rechazo no es un estado, es una transición que entra a Por Facturar desde Rev./Diagnostico, Notificación Comercial y Notificación cliente. |

Seis estados faltaban por completo: Ticket creado, Remisión creada, Notificación a Compras, Notificación Comercial, Continuación del proceso y Por Entregar / Sin facturar. Cuatro estados que figuraban no existen: Entregado, Reporte por Garantía, Facturado y Rechazo.

De dónde salía Entregado [R05]. No era invención del documento. El estado existe en el blueprint de Zoho Desk, arriba a la izquierda, colgando de un conector suelto hacia Pendiente: un resto de una versión anterior del flujo que quedó dibujado y sin uso. Quien levantó la tabla lo vio en pantalla y lo dio por vivo. Es un argumento a favor de leer el grafo de su definición y no de su dibujo —y de limpiar el blueprint de Zoho antes de migrarlo, porque cualquier resto así viaja con él.

[COMENTARIO] La migración de tickets y del historial desde Zoho Desk se hace leyendo los datos de cada ticket, no el dibujo del blueprint, que en Zoho no se puede limpiar porque no permite eliminar estados ni transiciones usados alguna vez. Cualquier estado o conector huérfano de ese dibujo («Entregado» y su conector hacia Pendiente) no se traslada a Desk 2.0.

#### M1.3.7 Tabla completa: los 38 pasos [AS-BUILT]

Son 38 y no 34 porque Habilitar Servicio es una sola transición que sale de los tres estados de entrada, y porque los dos pasos de la remisión no son transiciones con botón sino algo que escribe el servidor. Ordenados por el estado del que salen. Marcados con ·espera· los cuatro estados sin salida de emergencia; con ·propone·, las tres etapas que ya saben a quién pasarle el trabajo.

| Desde | Hasta | Transición | Área |
| --- | --- | --- | --- |
| OV asignada | Ingresado | Habilitar Servicio | Comercial |
| Ticket creado | Ingresado | Habilitar Servicio | Comercial |
| Ticket creado (1) | Remisión creada | Remisión creada (sin botón) | Servicio Técnico |
| Remisión creada | Ingresado | Habilitar Servicio | Comercial |
| Remisión creada (2) | Ticket creado | Remisión anulada (sin botón) | Servicio Técnico |
| Ingresado | Rev./Diagnostico | Ingreso a Servicio | Servicio Técnico |
| Rev./Diagnostico (3) | Notificado | Escalado a Revisión ·propone· | Servicio Técnico |
| Rev./Diagnostico | Servicio externo | Calibración de sensores ext. | Servicio Técnico |
| Rev./Diagnostico | Por Facturar | Rechazo | Comercial / S. Técnico |
| Notificado | Rev./Diagnostico | Devolución a corrección | Servicio Técnico |
| Notificado (4) | Notificación a Compras | Reporte por garantía | Servicio Técnico |
| Notificado | Notificación Comercial | Escalado a comercial ·propone· | Servicio Técnico |
| Notificado (5) | Por Facturar | Servicio externo | Servicio Técnico |
| Notificación a Compras | En Espera de Repuestos | Notificación por garantía | Comercial / Compras |
| Notificación a Compras | Notificación Comercial | Rechazo de garantía | Comercial / Compras |
| Notificación Comercial | Notificación cliente | Notificación cliente | Comercial |
| Notificación Comercial | En espera de SKU inventario | Solicitud SKU | Comercial / Compras |
| Notificación Comercial | Por Facturar | Rechazo | Comercial / S. Técnico |
| En espera de SKU inventario ·espera· (6) | Notificación cliente | Notificación cliente (SKU) | Comercial |
| Notificación cliente | En Proceso | Aprobación ·propone· | Comercial |
| Notificación cliente | En Espera de Repuestos | Aprobación y S. Repuestos | Comercial / Compras |
| Notificación cliente (7) | Por Facturar | Rechazo | Comercial / S. Técnico |
| En Espera de Repuestos ·espera· | En Proceso | Llegada de repuestos | Comercial / Compras |
| En Proceso (8) | Solicitado | Solicitud repuestos | Servicio Técnico |
| En Proceso (9) | Pendiente | Marcar como pendiente | Servicio Técnico |
| En Proceso | Servicio externo | Calibración de sensores ext. | Servicio Técnico |
| En Proceso | Por Facturar | finalización de servicio | Servicio Técnico |
| Solicitado ·espera· (10) | En Proceso | Entrega de Repuestos | Servicio Técnico |
| Servicio externo ·espera· | En Proceso | Retorno de servicios externos | Servicio Técnico |
| Pendiente (11) | Por Facturar | Servicio externo | Servicio Técnico |
| Pendiente (12) | Continuación del proceso | Diagnóstico complementario | Servicio Técnico |
| Continuación del proceso | Notificación Comercial | Notificación re cotización | Comercial |
| Por Facturar | Liberación Comercial | Facturado | Comercial |
| Por Facturar | Finalizado | facturado y cierre de TK | Comercial |
| Por Facturar | Por Entregar / Sin facturar | Liberación sin factura | Comercial |
| Por Entregar / Sin facturar | Por Facturar | Entrega al cliente sin factura | Servicio Técnico |
| Liberación Comercial | Por Entregar | Habilitado para entrega | Comercial |
| Por Entregar (13) | Finalizado | Entrega al cliente | Servicio Técnico |

#### [COMENTARIO] Remisiones independientes, sin ticket (Gerencia, 30/09/2026). No todo lo que se remisiona es un servicio técnico. Para equipos, insumos o elementos que entran o salen con otro fin, por trazabilidad, se crean remisiones de entrada y de salida sin ticket, con acceso directo desde el menú «Remisiones» → «Crear remisión de entrada» / «Crear remisión de salida», sin pasar por el flujo del ticket. Cada una lleva un motivo de lista cerrada (préstamo o demostración · devolución o envío a proveedor · envío al fabricante por garantía · insumo o material · consignación · otro, con texto obligatorio), el cliente o proveedor de los contactos de Zoho Books, y los elementos con nombre y número de parte del inventario. Usan la misma numeración que las demás remisiones, marcadas «sin ticket». Una remisión de salida puede enlazarse con su entrada, y existe una lista de lo que salió y no ha vuelto. No cambian el estado de ningún ticket ni sirven para habilitar un servicio; si lo recibido pasa a ser un servicio, se abre el ticket y se enlaza la remisión existente. Va antes del corte del 14/12, porque puede ser el uso que mantiene viva la hoja de Google de remisiones, que se cierra con la migración.

#### Si la remisión de entrada se anula (porque se hizo por error, con el equipo equivocado o duplicada), el ticket no puede seguir diciendo que el equipo está en bodega. Por eso retrocede solo a «Ticket creado».

#### Hoy el técnico que termina el diagnóstico pulsa «Escalado a Revisión» (Rev./Diagnóstico → Notificado) para enviarlo a revisar, y el Director Técnico decide después, desde Notificado, si va a Comercial, a garantía o lo devuelve a corrección.

#### Aviso visible de equipo en garantía (Gerencia, 30/09/2026). Cuando se crea un ticket de un equipo cuya garantía sigue vigente, debe verse. No es un estado del flujo, sino un distintivo «En garantía» calculado: el ticket está en garantía si su fecha de creación es anterior o igual al fin de garantía registrado en la hoja de vida del equipo. Se muestra como aviso al elegir el equipo al crear el ticket, en la cabecera del ticket y en la lista y el tablero. En Notificado, si el equipo está en garantía, la aplicación sugiere «Reporte por garantía» como salida, sin obligar: quien decide puede considerar que la falla no está cubierta. Si el equipo no tiene fin de garantía registrado, se muestra «Garantía sin dato» para que Comercial lo complete. Es pequeño y el dato ya existe (F1B-02): va antes del corte del 14/12.

#### Corrección al blueprint de servicio técnico: transiciones «Servicio externo» hacia Por Facturar (Gerencia, 30/09/2026). Las transiciones de servicio externo están pensadas para servicios que se hacen con un tercero y vuelven al área de Servicio Técnico para continuar o alistar el equipo. Ese camino ya existe y se mantiene: «Calibración de sensores ext.» (desde En Proceso o Rev./Diagnóstico) → Servicio externo → «Retorno de servicios externos» → En Proceso. Se retiran las dos transiciones llamadas «Servicio externo» que llevan a Por Facturar, desde Notificado y desde Pendiente, porque no corresponden a ese concepto. Esto completa la corrección sobre «Pendiente» del mismo día, que dejaba la segunda pendiente de confirmar. Cuando un equipo enviado a un tercero no vuelve para reparación, se sale del estado Servicio externo por su salida de emergencia decidida en c3 (Por Facturar cobrando el diagnóstico, o Anulado con motivo), que ejecuta Comercial. Los pasos por estas dos transiciones en el historial se conservan tal como están. Actualizar el mapa del blueprint y M1.3 del maestro.

#### [R08.3 · Gerencia, 30/09/2026] Cuando Comercial/Compras consigue el SKU de una pieza en «En espera de SKU inventario», ya no pide a Servicio Técnico que actualice la tabla de insumos y repuestos del informe. Comercial/Compras registra el SKU en esa tabla, genera la cotización y ejecuta «Notificación cliente (SKU)»; la aplicación avisa al técnico del ticket de que la pieza ya tiene SKU y se ha añadido al informe. Comercial/Compras solo completa el SKU (código y precio) de las piezas que el técnico ya identificó; no añade, quita ni cambia piezas o cantidades. Si hace falta cambiar una pieza, el ticket vuelve a Servicio Técnico. Antes del corte entra el registro del SKU en la transición y el aviso al técnico; la edición directa de la tabla del informe llega con el módulo de informes en 2027.

#### Corrección al blueprint de servicio técnico: transición «Rechazo» desde Notificación cliente (a propuesta de GN) (Gerencia, 01/10/2026). Hoy la pueden ejecutar Comercial y Servicio Técnico. Pasa a ejecutarla solo el área Comercial, que es la que recibe del cliente la aprobación o el rechazo de la cotización. No cambia su origen ni su destino (Notificación cliente → Por Facturar), ni las otras dos transiciones «Rechazo», que mantienen su área actual. Se construye junto con las demás correcciones del blueprint de servicio técnico del 30/09. Actualizar la tabla de transiciones del maestro (M1.3) y el mapa del blueprint.

#### Corrección al blueprint de servicio técnico: transiciones «Solicitud repuestos» y «Entrega de Repuestos» (a propuesta de GN) (Gerencia, 01/10/2026). Son un traspaso interno de Servicio Técnico. «Solicitud repuestos» (En Proceso → Solicitado) la ejecuta el técnico a cargo del ticket y deriva el ticket al [cargo «Encargado de inventario» / persona: ___], que es quien entrega los repuestos. «Entrega de Repuestos» (Solicitado → En Proceso) la ejecuta el encargado de inventario y devuelve el ticket al técnico que lo tenía, como ya hace «Aprobación» con «quien tomó el ticket». La derivación se construye ya. La restricción de que solo ellos dos puedan ejecutar cada paso llega con el nivel de permisos «propietario del registro», todavía pendiente. Se mantiene lo decidido en c3: si no hay pieza en el almacén, el ticket pasa a «En espera de repuestos» para pedirla fuera. Actualizar M1.3 y M1.9.2 del maestro y el mapa del blueprint.

#### [R08.3 · GN, 30/09/2026] «Marcar como pendiente» (En Proceso → Pendiente) se elimina de la rama de servicio técnico: el estado no tiene un objetivo claro. «Diagnóstico complementario» pasa a salir directamente de En Proceso hacia Continuación del proceso, para conservar el circuito de recotización. En la rama de soporte remoto, «Pendiente» se mantiene, porque allí significa soporte en pausa.

#### [R08.3 · GN, 01/10/2026] «Entrega de Repuestos» (Solicitado → En Proceso): traspaso interno de Servicio Técnico. La ejecuta el encargado de inventario al entregar las piezas y devuelve el ticket al técnico que lo tenía a cargo.

#### [R08.3 · GN] Se elimina la transición «Servicio externo» (Pendiente → Por Facturar). No se entiende qué busca ni a qué estado lleva. El servicio externo es solo ida y vuelta con un tercero. Si el equipo no vuelve, el ticket sale por la salida de emergencia del estado Servicio externo (c3). Ya está recogido en la corrección del 30/09 (E-106).

#### [R08.3 · GN] «Diagnóstico complementario» deja de salir de Pendiente y pasa a salir de En Proceso hacia Continuación del proceso. Se usa cuando, durante la reparación, el técnico ve que hay que volver a diagnosticar. Ya está recogido en la corrección del 30/09 sobre el estado Pendiente (E-103).

#### [R08.3 · GN] Remisión de salida en las transiciones de entrega («Entrega al cliente», Por Entregar → Finalizado, y su equivalente en la vía sin factura). Al ejecutar la entrega, el sistema permite crear desde el propio ticket la remisión de salida del equipo y de los accesorios con los que ingresó, partiendo de lo registrado en la remisión de entrada (complementa E-100).

#### Ampliación: la remisión de salida lista también las partes autorizadas por el cliente que se reemplazaron durante el servicio, tomadas de la cotización aprobada. Para el sistema, esa remisión confirma que esas partes se entregaron al cliente, y el inventario les da salida automáticamente.

#### Condición: cada pieza se descuenta del inventario una sola vez. Hay que definir cómo se reparte esto con «Entrega de Repuestos», donde la pieza pasa del almacén al técnico, y con la factura de Zoho Books mientras siga descontando inventario. Una propuesta: la entrega al técnico la deja asignada al ticket, y la remisión de salida confirma el consumo.

#### La remisión de salida desde la transición va antes del corte del 14/12. Las partes en la remisión y la salida automática de inventario son una mejora posterior al corte.

#### M1.3.8 Lo que el mapa confirma que está sano [AS-BUILT]

- Los 21 estados son alcanzables desde alguna de las dos entradas. Contando sólo transiciones con botón, cada entrada alcanza 18 estados además de sí misma: desde OV asignada quedan fuera Ticket creado y Remisión creada; desde Ticket creado, OV asignada y Remisión creada. Remisión creada no es alcanzable por ningún botón: su única entrada es el paso sin botón de M1.3.3, y sumándolo Ticket creado alcanza los 20 restantes. No hay estados huérfanos ni callejones sin salida más allá de Finalizado. [R08.2] Corregido: la revisión anterior mezclaba dos convenciones de recuento (18 sin contar el origen, 20 contándolo y con el paso sin botón).

- Finalizado es el único estado terminal. No hay callejones sin salida no intencionados, más allá de las cuatro esperas de M1.3.4.

- Las 27 etiquetas de campo mapean a columnas reales de la tabla. Ninguna cae al cajón custom_fields.

- El comentario ya no puede declararse obligatorio en ninguna etapa: el ayudante que construye los campos dejó de admitir ese parámetro, y el motor se quedó sin la guarda aparte que lo comprobaba. Es el principio de diseño nº 4 —fin del texto libre en etapas críticas— cumplido en el código: un comentario obligatorio es texto libre elevado a requisito.

Nota sobre la creación del ticket. El mapa arranca ya en un estado porque la creación —la transición 1 del Blueprint de Zoho— se maneja aparte: la fila que escribe createTicket lleva (creación) como origen, que no es un estado de Zoho sino la marca de que esa fila es la foto del nacimiento del ticket y no una transición.

#### M1.3.9 La hoja de origen coincide con el código [R05]

La hoja DFserviciotecnico160226 es el mapeo de campo del 16 de febrero de 2026: 35 filas, la primera de las cuales es la creación del ticket —Agregar Ticket → Enviar → OV asignada— que el blueprint maneja aparte. Las 34 restantes coinciden una a una con las 34 transiciones implementadas.

Las cuatro diferencias que aparecen al cruzarlas son de etiqueta:

| Hoja del 16/02 | Código | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Notificación a Comercial como estado origen | Notificación Comercial | El mismo estado con el artículo de más. Conviene fijar el nombre. |
| Calibración de sensores ext. | Calibración sensores ext. | La etiqueta del botón se acortó al implementar. |
| En espera de SKU inventario → Notificación cliente | ídem, etiquetada Notificación cliente (SKU) | El código desambigua dos transiciones que la hoja llamaba igual. Es una mejora, no una desviación. |
| — | Ticket creado y Remisión creada → Ingresado | Las dos entradas propias de la app. No existen en Zoho y por eso no podían estar en la hoja. |

Qué significa esto para el proyecto. El as-is estaba bien levantado y la implementación fue fiel a él. Los seis hallazgos de la R04 no son fallos de traducción entre el mapeo y el código: son propiedades del proceso tal como se diseñó, heredadas del blueprint de Zoho de 2021. Finalizado mezcla terminados y abandonados desde el principio; los cuatro estados de espera nunca tuvieron salida; el ciclo de facturación siempre fue reentrante. No se rompieron al migrar. Se copiaron.

Eso cambia a quién le toca resolverlos: no son deuda de desarrollo, son decisiones de proceso pendientes —y por eso las correcciones C1–C5 llevan un responsable de negocio en el Anexo D y no sólo un responsable técnico.

#### Diagnóstico del flujo actual

El mapeo original señalaba un problema estructural que el as-built confirma: las transiciones mezclan acciones técnicas, decisiones comerciales y eventos logísticos. La recomendación registrada es separarlas en tres tipos:

- Operativas — diagnóstico, calibración, entrega de repuestos.

- Decisionales — aprobación, rechazo de garantía.

- Logísticas / administrativas — facturar, liberar, entregar.

[ABIERTO] Esa clasificación no llegó al código: las 34 transiciones llevan área y campos, pero no tipo de evento. Es la corrección C5 y el punto abierto nº 35. Sin ella, el análisis de tiempos por tipo de evento previsto en M7.3 no es calculable.

[COMENTARIO] [R08.3 · GN] Se aprueba la corrección C5 (punto abierto nº 35): cada transición del blueprint lleva un tipo de evento, además de su área y sus campos, para poder analizar los tiempos por tipo de evento (M7.3). Se aplica la clasificación de M1.8 con la fusión del 17/02, en cuatro tipos:

- Operativo: diagnóstico, calibración, reparación, informes.

- Decisional: aprobación, rechazo, escalado a revisión, autorización de liberación sin factura.

- Compras / Logístico: solicitud y llegada de repuestos, SKU, servicio externo, entrega de repuestos, remisiones.

- Administrativo: por facturar, liberación comercial, facturación y cierre.

Cada transición tiene un solo tipo, y así se resuelve el solape de «informes» que señalaba el punto 35. Claude Code propone la tabla de las transiciones con su tipo, y Gerencia la valida en el panel antes de aplicarla. Va con el bloque de correcciones (1C), después del corte. Como el tipo es una propiedad de la transición, los movimientos registrados antes de esa fecha quedan clasificados igual y no se pierde historial.

### M1.4 Flujo equipo-nuevo [AS-IS]

Fuente: hoja DFequiponuevo030226 y blueprint «Ingreso equipo Nuevo» de Zoho. Corregido en la R05 y completado en la R08.2: la revisión anterior listaba una sexta fila, «Verificación → (aprobación implícita) → En Proceso», que no existe. La R05 la retiró con razón, pero dejó fuera la que sí ocurre —Verificación —Liberación→ Finalizado, 71 usos observados—, y de ese hueco salió el punto abierto nº 38. La rama aún no está implementada en la aplicación.

Seis transiciones, cinco estados. [R08.2]

| Estado origen | Transición | Estado destino |
| --- | --- | --- |
| Ingresado | Ingreso equipo nuevo | En Proceso |
| En Proceso | Producto no conforme | Notificado |
| Notificado | Análisis y acciones | Ingresado |
| En Proceso | Verificación | Verificación |
| En Proceso | Liberación | Finalizado |
| Verificación | Liberación | Finalizado [R08.2] |

Dos caminos y un bucle: el normal (Ingresado → En Proceso → Finalizado), el desvío a Verificación —del que también se sale a Finalizado por Liberación—, y el bucle de producto no conforme —se notifica, se analizan acciones y el equipo regresa a Ingresado— muy alineado con los procesos ISO que maneja Ambientalia.

#### Verificación sí tiene salida [AS-IS — corregido en la R08.2]

Hasta la R08.1 este apartado sostenía que Verificación era un nodo al que se llega y del que no sale ninguna flecha. Era un defecto de documentación, no de operación. La sexta fila que la R05 retiró —«Verificación → (aprobación implícita) → En Proceso»— no existe: cero apariciones en 181 tickets. Pero la salida real sí existe y se usa.

Evidencia [R08.2]. Historial de estados de Zoho Desk de los 181 tickets con clasificación «Equipo Nuevo» (oct-2021 → ago-2026, extracción completa sin muestreo, todos en Finalizado): Ingresado → En Proceso, 192 · En Proceso → Finalizado por Liberación, 116 · En Proceso → Verificación, 72 · Verificación → Finalizado por Liberación, 71 · Verificación → Ingresado a mano, 2 · bucle de producto no conforme, 1. Verificación es paso del flujo, no registro, y Liberación tiene dos orígenes: En Proceso y Verificación.

Lo que el documento llamaba el quinto estado sin salida no lo era. La afirmación de que «un equipo nuevo enviado a verificación de calidad no puede volver al flujo» queda retirada: el equipo sale de Verificación por Liberación, y lo hizo 71 veces. Las dos salidas manuales Verificación → Ingresado (#181 y #203, de 2021) son correcciones de estado hechas a los dos minutos.

Corrección C12, punto abierto nº 38 — parcialmente resuelto [R08.2]. La salida aprobada queda resuelta por los hechos: Verificación —Liberación→ Finalizado. C12 deja de ser una corrección y pasa a ser recuperación as-is: la transición existe en Zoho y se usa, y la escribe desarrollo sin esperar a Calidad. Sigue abierto lo que decide Gustavo / Calidad: si la obligatoriedad de Verificación se ata a la familia de equipo, qué pasó con el lote AP-370 de 2024, confirmar la salida rechazada hacia Notificado —cero rechazos de calidad en 181 tickets— y la guarda de certificado en Liberación desde Verificación.

#### Verificación es condicional por familia de equipo [OBSERVADO — R08.2]

Regla de facto observada en los mismos 181 tickets: es verificación con gas patrón. Pasan por Verificación los analizadores de gases y los convertidores; no pasan los equipos de partículas ni los accesorios.

| Familia | Tickets | Pasan por Verificación |
| --- | --- | --- |
| Horiba AP-370 (analizadores de gases) | 81 | 58 (72 %) |
| Convertidores TRS / NH3 | 8 | 7 (88 %) |
| GRIMM EDM (partículas) | 45 | 0 |
| Dataloggers SICA | 7 | 0 |
| Shelters / mástiles | 7 | 0 |
| Environics calibrador / aire cero | 7 | 0 |
| Otros (sondas, meteorología, OCMA, Kunak…) | 26 | 3 |

Excepción sin explicar. Los 23 AP-370 sin Verificación son todos del lote de jul-2024 (#601–#622) y oct-2024 (#653, #654). Fuera de ese lote, todos los AP-370 pasaron.

Estado: la regla se documenta como observada, no como norma. Si se ata a una guarda —«analizador de gases ⇒ Verificación obligatoria antes de Liberación»— o se queda en costumbre lo decide Gustavo / Calidad, y esa parte del punto abierto nº 38 sigue abierta.

#### Lo que este flujo aporta a los demás

Es el único de los cuatro que tiene una etapa de control de calidad explícita. La corrección C6 —introducir QA antes de la liberación en servicio técnico— puede modelarse sobre ella en lugar de diseñarla de cero, siempre que se cierre antes lo que queda del punto abierto nº 38. [R08.2]

### M1.5 Flujo soporte-remoto [AS-IS]

Fuente: hoja DFsoporteremoto030226 y blueprint «Soporte Remoto» de Zoho. Verificado en la R05: las cuatro transiciones que este documento venía recogiendo coinciden con la hoja y con el blueprint. El mapeo era correcto.

| Estado origen | Transición | Estado destino |
| --- | --- | --- |
| Solicitud Soporte | Asignación | En Proceso |
| En Proceso | Ejecutar | Finalizado |
| En Proceso | Soporte pendiente | Pendiente |
| Pendiente | Continuación soporte | En Proceso |

El bucle de pausa permite medir tiempos reales de espera del cliente y separar trabajo activo de trabajo bloqueado.

### M1.6 Modelo objetivo de máquina de estados [PROPUESTO]

**

De dónde salen estas dos referencias y qué aportan [R08]. No son propuestas de Ambientalia: proceden de los estudios de mercado del Anexo A, concretamente del Estudio Funcional de Taller de Servicio y del benchmark de las doce herramientas. Se recogen aquí como material de contraste —«así modela esto quien lleva años haciéndolo»— y no como diseño acordado.

| Referencia | De dónde viene | Qué aporta que el flujo actual no tenga |
| --- | --- | --- |
| a) Taller | Estudio Funcional de Taller de Servicio | Tres cosas: sub-estados de pausa que paran el reloj del SLA, un destino explícito para el rechazo (Devolución sin reparar) y una etapa de QA con retrabajo. Las tres son huecos reales del blueprint implementado, y están recogidas como correcciones C7, C2 y C6. |
| b) Campo | Benchmark de herramientas de field service | El modelo de un servicio en casa del cliente: asignación, viaje, llegada, ejecución y validación, con marcas de tiempo por hito. Hoy Ambientalia no lo presta formalmente. |

Cómo conviene leerlas. La referencia (a) es la útil a corto plazo: cada una de sus tres aportaciones ya está convertida en una corrección concreta de §3.2.1, y ahí es donde hay que discutirlas —no como «adoptar un modelo» sino como «cerrar tres huecos». La referencia (b) es material para cuando se decida si el servicio en sitio entra en el alcance.

#### a) Referencia de taller (recomendada)

| Fase | Estados | Notas |
| --- | --- | --- |
| Recepción | Recepción | Cliente envía equipo; alta del ticket y del activo. |
| Diagnóstico | Inspección visual → Pruebas funcionales → Identificación de repuestos | Sub-estados internos del diagnóstico. |
| Interacción comercial | Cotización pendiente → Espera de aprobación → Aprobado / Rechazado | Rechazado deriva a «Devolución sin reparar». |
| Planificación | Verificar stock → En cola de reparación / Espera de repuesto | Check de stock automático al aprobar. |
| Ejecución | En ejecución ⇄ Pausa interna | Arranque de cronómetro al iniciar. |
| Control de calidad | Validación checklist → Calibración (si aplica) → QA aprobado / Retrabajo | Retrabajo vuelve a ejecución con prioridad alta. |
| Cierre | Embalaje listo → Entregado → Cerrado | Genera remito; cierra al facturar. |

#### b) Referencia de campo (para servicio en sitio)

**

Nota del revisor [R08]. El servicio en sitio resulta interesante como cuarta rama del blueprint, junto a servicio técnico, equipo nuevo y soporte remoto. Hoy no está en el alcance y no hay mapeo as-is de él —no se presta formalmente—, así que entra como línea a explorar, no como flujo a construir. Si se decide abrirla, el orden natural es el mismo que siguieron las otras tres: levantar primero cómo se hace hoy, y sólo después modelarlo. Punto abierto nº 43.

Borrador → Por aprobar → Abierto → Asignado → En viaje (geo-fencing de salida) → En sitio (geo-fencing de llegada) → En progreso (check-in NFC) → En pausa → Validación de calidad → Cerrado.

Sub-estados obligatorios de pausa. Espera de repuesto · Espera de cliente · Condiciones inseguras. Cada uno debe detener el reloj del SLA de resolución.

#### c) Distancia entre el modelo objetivo y lo implementado [AS-BUILT]

El modelo objetivo aporta tres cosas que el blueprint actual no tiene. Conviene tenerlas identificadas como brecha, no como contradicción:

| Elemento del modelo objetivo | Situación en el as-built |
| --- | --- |
| Sub-estados de pausa con parada del reloj de SLA (14) | No existen. Los cuatro estados de espera de M1.3.4 son estados plenos, y nada indica que detengan ningún cronómetro. |
| Devolución sin reparar como destino explícito del rechazo | No existe. Rechazo lleva a Por Facturar, mezclado con los servicios completados. |
| Retrabajo tras fallo de QA con prioridad alta | No existe como transición. Lo más cercano es Devolución a corrección, de Notificado a Rev./Diagnostico. |

#### [R08.3 · GN] La medición de tiempos con parada del reloj está decidida (C7, 23/09/2026, decision/c7-reloj-sla). No se crean sub-estados de pausa: el reloj del SLA tiene su propia lista de estados en los que se detiene. Son las esperas ajenas a Ambientalia: Notificación cliente, Por Entregar, Por Entregar / Sin facturar, En espera de repuestos y Servicio externo. En las esperas internas sigue corriendo. El cuadro de mando muestra el tiempo del SLA y el tiempo total del cliente. «Pendiente» de servicio técnico, que estaba fuera de la lista a la espera de definición, desaparece con la corrección del 30/09 (E-103). Este apartado de la R08.3 debe pasar de «No existen» a la descripción de lo decidido.

### M1.7 Reglas de transición: guardas, disparadores y tiempos

#### Guardas

- No se puede pasar de Diagnóstico a Cotización sin haber listado los repuestos necesarios y las horas estimadas.

- No se puede iniciar la ejecución si el cliente no está en estado «Aprobado» — bloqueo financiero.

- No se puede pasar a Entregado sin la foto del equipo embalado y el checklist de QA firmado. [R08] —ni sin la remisión de salida

[R08.3 · GN] Guarda en la entrega: el sistema no permite ejecutar «Entrega al cliente» (Por Entregar → Finalizado) ni su equivalente en la rama sin factura (Por Entregar / Sin facturar → Pendiente de facturar) si el ticket no tiene una remisión de salida vigente, es decir, creada y no anulada. La remisión de salida se puede crear desde la propia transición, y su fecha es la «Fecha Remisión de Salida», que se escribe una sola vez (C4). Esta guarda se suma a las de C6 (foto del equipo embalado y checklist de QA firmado), que llegan con el estado Control de calidad. Si la remisión de salida ya se crea dentro de la aplicación, la guarda entra antes del corte del 14/12. Si no, entra junto con la creación de la remisión desde la transición.

- No se puede pasar de En progreso a Validación sin al menos dos fotos cargadas y el 100 % de los ítems críticos del checklist completados.

Las cuatro guardas anteriores son propuestas de los estudios, no acuerdos: ninguna está aprobada. Se conservan como material de diseño y hay que decidirlas una a una antes de construir. [R08]

- [DECIDIDO] En «Habilitar servicio» basta el checkbox «Cumple condiciones comerciales».

#### El estado actual de las guardas [AS-BUILT]

- Los campos obligatorios sí se exigen y el motor los comprueba. En Habilitar Servicio lo que queda atado de verdad es la orden de venta y el número de serie.

- El checkbox «Cumple condiciones comerciales» dejó de estar declarado obligatorio, y a propósito: el motor no puede exigir una casilla, de modo que el asterisco en pantalla sólo mentía. La decisión de fondo del 17/02 —no rediligenciar OV ni OC— se mantiene intacta.

- [CERRADO 09/09 — R08.2] Existe una puerta que no cierra. En buildTransitionPlan, la rama que procesa el checkbox sale antes de la comprobación de campo obligatorio: una casilla marcada como requerida y dejada sin marcar guarda false y la transición se ejecuta sin error.

- El único checkbox obligatorio que sobrevive en las 34 etapas es «Liberación del ticket sin facturar» — precisamente el que deja salir un equipo de las instalaciones sin factura. Existe para que alguien afirme algo, y se pasa sin afirmar nada. Está registrado como M-2 en debt.md (M11.7) y el arreglo resultó ser de dos piezas, no de una línea (ver M11.7). Corrección C1, punto abierto nº 33. [R08.2] Cerrada en F1A-01 el 09/09/2026; el histórico escrito antes del arreglo es el punto abierto nº 64.

#### Las guardas del as-is estaban escritas [AS-IS — R05]

La hoja de mapeo del 16/02 tiene una columna llamada «OPERADORES (condiciones que se deben cumplir para transición)», y en ella dos transiciones llevan su condición escrita de forma explícita:

| Transición | Condición documentada en el as-is | Situación |
| --- | --- | --- |
| Liberación sin factura | «Liberación del ticket sin facturar: Validación checkbox condición Liberación del ticket sin factura is False». La hoja añade: «esta transición solo puede ser ejecutada por el gerente comercial». | La casilla existe pero el motor no la exige (M-2, corrección C1). La restricción por cargo no está implementada: los permisos son por área, y toda el área Comercial puede ejecutarla. Corrección C10. |
| Diagnóstico complementario | «cumple la condición Requiere envío a fábrica o diagnóstico adicional is True». | No consta como guarda en el motor. |

Esto cambia la naturaleza del hallazgo M-2. No es una validación que nadie pidió y que conviene añadir: es una regla de negocio que estaba escrita en el mapeo y se perdió al implementar. La transición que deja salir un equipo sin factura debía estar condicionada y restringida a un cargo, y hoy no está ni lo uno ni lo otro.

#### El SLA que se quedó en Zoho [AS-IS — R05]

El blueprint de Zoho Desk muestra un SLA de 1 día sobre el estado Notificado —el estado en el que un diagnóstico espera revisión—. Es la única regla por tiempo que el proceso actual tiene, y la aplicación no la trajo.

Merece atención porque Notificado es la antesala de todo lo comercial: de ahí salen el reporte por garantía, el escalado a comercial y la devolución a corrección. Un diagnóstico parado ahí retrasa la cotización, y la cotización es el reloj que el cliente percibe. Corrección C11, punto abierto nº 40.

Ampliación del revisor [R08]. El SLA no debería limitarse a marcar el retraso, sino escalarlo. Dos piezas:

- Aviso redundante por correo cuando una transición cambia de área, además de la notificación en la aplicación —hoy el aviso existe, pero un correo perdido no deja rastro visible para quien espera.

- Escalado jerárquico al superarse el SLA: si el estado se excede, el aviso se repite al inmediato superior. Convierte el SLA en algo que actúa, no sólo en algo que se mide.

Encaja con la derivación de M1.9.2, que ya sabe a qué cargo corresponde cada etapa: el escalado puede apoyarse en esa misma tabla en lugar de mantener una jerarquía aparte.

- Ninguna de las cuatro guardas propuestas más arriba existe todavía en el código. Las tres primeras dependen de la etapa de QA, que el flujo implementado no tiene: se pasa de En Proceso a Por Facturar por finalización de servicio, sin control de calidad intermedio (M9.1).

#### Disparadores automáticos

- Al entrar en Pausa: espera de repuesto, el sistema genera automáticamente una solicitud de materiales a almacén/compras.

- Al aprobar el cliente, se dispara la verificación de stock y se envía correo automático al técnico.

- Al ejecutar «Retorno de servicios externos», se alimenta automáticamente la hoja de vida del equipo. [DECIDIDO 20/08]

- [R03] Al liberar el equipo para entrega, se publica en el área de cliente la actualización de la hoja de vida reducida y, si aplica, el certificado de calibración (M8.3).

- [AS-BUILT] Al ejecutarse cualquier transición, el sistema calcula el área destinataria del aviso a partir del estado de llegada y notifica en la aplicación y por correo. Ver M1.9.3.

- [AS-BUILT] Al crearse o anularse una remisión, el servidor mueve el ticket entre Ticket creado y Remisión creada sin intervención humana. Ver M1.3.3.

#### Transiciones por tiempo

- Si un ticket permanece más de 24 h en «Por aprobar», escala automáticamente al responsable.

- [DECIDIDO] Si el cliente no aprueba el diagnóstico en el plazo definido (24/48 h, plazo exacto abierto), el equipo sale de la mesa de trabajo y pasa a cola de espera.

- Tickets en «Esperando aprobación cliente» con antigüedad > 48 h se listan como cuello de botella en la vista comercial.

- [ABIERTO — AS-BUILT] No existe hoy ninguna transición por tiempo en el blueprint implementado. Ni escalado automático, ni caducidad de las cuatro esperas. Todo movimiento requiere que alguien pulse un botón o que el servidor reaccione a una remisión. Las tres reglas anteriores son, por tanto, diseño pendiente y no comportamiento actual.

### M1.8 Tipos de evento

[DECIDIDO 17/02] Se fusionan «operativo manual», «operativo comercial» y «operativo digital» en una única categoría Operativo, manteniendo separadas las categorías de decisión/aprobación. La clasificación resultante alimenta la analítica de tiempos por tipo de evento.

#### La taxonomía ya existe [AS-IS — R05]

Las cuatro hojas de mapeo traen la clasificación completa, con sus listas de eventos concretos. La corrección C5 deja de ser «diseñar una taxonomía» y pasa a ser «aplicar la que hay»:

| Tipo de evento | Eventos que agrupa |
| --- | --- |
| Operativo manual | Ingreso a diagnóstico · Calibración · Ajuste de parámetros · Instalación de repuestos · Prueba funcional · Remisiones · Generación de informes · Generación de protocolos de servicio |
| Operativo digital | Ticket Desk · Remisiones · Generación de informes |
| Operativo Comercial | Crear oportunidad · Actualizar información · Seguimiento · Llamada comercial · Reunión técnica · Actualizar forecast |
| Decisional | Aprobar reparación · Rechazar garantía · Autorizar liberación sin factura · Escalar a revisión · Aprobación comercial · Aprobación técnica |
| Compras / Logístico | Solicitud de repuestos · Llegada de repuestos · Solicitud SKU · En espera de repuestos · Retorno de servicio externo · Entrega de repuestos · Remisiones de entrada y salida |
| Administrativo | Por facturar · Facturado y cierre de TK · Creación de informe · Liberación comercial · Notificado administrativo |

Un solape que hay que resolver antes de aplicarla [R08]. El revisor señala que no se entiende qué hace «Creación de informe» entre los eventos administrativos, y tiene razón en que no se entiende: el mismo hecho aparece en tres categorías. «Generación de informes» figura en Operativo manual y en Operativo digital, y «Creación de informe» en Administrativo.

La lectura razonable es que las hojas distinguen tres cosas distintas con nombres casi iguales: redactar el informe técnico es trabajo del técnico (operativo), generarlo desde el sistema es un acto de la herramienta (digital), y emitirlo —dejarlo cerrado y disponible como soporte del servicio facturable— es un acto administrativo. Si esa es la intención, hay que nombrarlas distinto. Si no lo es, sobran dos de las tres.

En cualquier caso, la taxonomía no se puede aplicar tal cual: un evento que pertenece a tres categorías rompe justamente el análisis de tiempos por tipo de evento para el que se creó. Hay que desambiguarlo al ejecutar la corrección C5. Punto abierto nº 35, ampliado.

El flujo comercial usa una variante propia, adecuada a su naturaleza: Operativo Comercial · Decisional Comercial · Cotización / Pricing (M1.11).

Dos avisos antes de aplicarla. Primero, las hojas son del 3 al 16 de febrero, anteriores al acta del 17/02 que fusionó «operativo manual», «operativo comercial» y «operativo digital» en una sola categoría Operativo: hay que aplicar esa fusión al trasladarla, y decidir si la variante comercial sobrevive como categoría aparte o se absorbe. Segundo, las categorías Compras/Logístico y Administrativo no estaban contempladas en la decisión del 17/02 y son claramente útiles: la primera es la que permite medir el tiempo que el ticket pasa fuera del control del taller.

[ABIERTO — AS-BUILT] El blueprint implementado no lleva ninguna clasificación. Las 34 transiciones tienen área y campos, pero no tipo de evento. Corrección C5, punto abierto nº 35.

### M1.9 Roles, permisos, derivación y avisos

#### M1.9.1 Permisos y traspaso

- [DECIDIDO] Cada usuario ve solo los estados y transiciones de su rol.

- [DECIDIDO] El sistema formaliza el traspaso del ticket entre agentes al cambiar de fase.

- [DECIDIDO] Las prioridades las define Comercial al inicio (contratos, clientes Top 5); se bloquea su edición por los técnicos.

Modelo de prioridad acordado en la revisión [R08]. La priorización automática del 14/08 se concreta así:

| Prioridad | A quién corresponde | Origen del dato |
| --- | --- | --- |
| Alta | Clientes con contrato de mantenimiento | Condición de contrato |
| Media | Clientes sin contrato con buena calificación | Portal Ambientalia · Valoración de Clientes |
| Baja | Clientes sin contrato con calificación baja | Portal Ambientalia · Valoración de Clientes |

El resto de prioridades se asigna sólo manualmente y sólo por superadministrador o Director Técnico, para casos especiales. Con esto la prioridad deja de depender del criterio del técnico que abre el ticket y pasa a derivarse de dos datos que ya existen fuera del Desk: el contrato y la valoración del cliente.

Nótese que esto cambia el criterio que documenta el diccionario (Anexo G, columna 9), donde High correspondía a «clientes con análisis favorable o contrato prioritario». El nuevo modelo separa las dos cosas: el contrato manda, y la valoración sólo distingue entre los que no lo tienen.

- El sistema ordena automáticamente «Mis Tickets» de más a menos urgente — FIFO inteligente por fecha promesa.

- [EN DISCUSIÓN] Especializar al equipo como cadena de producción.

- [PROPUESTO] Enrutamiento automático de tickets a técnicos según especialidad o carga de trabajo.

- [AS-BUILT] Los permisos por área viven en packages/shared/src/permissions.ts, en un solo sitio y no repartidos por la interfaz. Cada transición declara el área o áreas que pueden ejecutarla: Comercial, Servicio Técnico o Compras. Ocho de las 34 transiciones son compartidas por dos áreas —cinco Comercial / Compras y tres Comercial / Servicio Técnico—; las 26 restantes declaran un área única. [R08.2] Corregido: las revisiones anteriores decían diez (packages/shared/src/transitions.ts:196-238).

- [ABIERTO — R05] El as-is exige un nivel de granularidad que el modelo por área no alcanza. La hoja del 16/02 dice de Liberación sin factura que «solo puede ser ejecutada por el gerente comercial», y en varias transiciones el responsable no es un área sino «Propietario del registro (Servicio Técnico)» —quien tiene el ticket, no cualquiera del área—. Son dos ejes distintos de permiso que hoy se aplanan en uno:

| Nivel | Ejemplo del as-is | Situación en el código |
| --- | --- | --- |
| Área | La mayoría de transiciones. | Implementado. |
| Cargo | Liberación sin factura — sólo el gerente comercial. | No distinguido. Toda el área Comercial puede ejecutarla. |
| Propietario del registro | Solicitud y entrega de repuestos, marcar como pendiente, finalización de servicio. | No distinguido. Cualquier técnico puede moverlo. |

- Conviene resolverlo junto con la derivación de M1.9.2, que ya conoce a «quien tomó el ticket»: el dato para implementar el nivel de propietario ya existe en el sistema. Corrección C10, punto abierto nº 39.

#### M1.9.2 Derivación: de quién es el trabajo a partir de aquí [AS-BUILT]

El mapa de estados dice por dónde va el equipo. Hay una segunda pregunta que las etapas también responden: de quién es el trabajo a partir de aquí. Es la formalización del traspaso que el acta del 14/08 pedía, ya implementada.

Las 34 transiciones terminan en una casilla «Derivado a», y ninguna la exige. La razón es deliberada: derivar no puede frenar un ticket. Treinta y una heredan al responsable que el ticket ya traía; tres proponen a otro:

| Etapa | Propone | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Escalado a Revisión | Cargo · Director Técnico | Escalar una revisión es subirla al inmediato superior. |
| Escalado a comercial | Cargo · Coordinador Comercial | El ticket sale de Servicio Técnico y pasa a Comercial. |
| Aprobación | Quien tomó el ticket | El cliente aprobó y el trabajo vuelve al taller. Ahí no hay puesto fijo al que mandarlo: hay que devolvérselo a quien diagnosticó ese ticket. |

Las dos primeras nombran un CARGO y no una persona. Un identificador de persona ataría el blueprint a que ese empleado siga en la empresa, y el día que el puesto cambiara de manos la etapa derivaría a quien ya no está.

#### M1.9.3 Avisos: a quién se le notifica [AS-BUILT]

**

Pendiente de reunión [R08]. El revisor solicita tratar este apartado —el cálculo del destinatario del aviso y la pérdida en la ventana entre las dos escrituras— en una sesión de trabajo específica, antes de tomar decisiones. Se mantiene el punto abierto nº 36 y se añade a la agenda pendiente del Anexo I.

El destinatario del aviso se calcula desde el estado de llegada, no desde el área que ejecutó la transición, y se le restan las áreas de quien pulsó.

El motivo es concreto. Escalado a comercial sale de Notificado, la pulsa Servicio Técnico y deja el ticket en Notificación Comercial. Avisar por el área de la transición ejecutada mandaría el aviso justo a quien acaba de hacer el trabajo. Y la resta importa igual: Facturado deja el ticket en una fase que también es de Comercial, y sin restar las áreas del ejecutor se avisaría a Comercial de que le toca a Comercial.

Un administrador tiene las tres áreas, así que no dispara ningún aviso de área: si hace el trabajo de las tres, no hay a quién pasarle el testigo.

La escritura del aviso ocurre fuera de la transacción de la transición. La transición se guarda primero y los avisos después. El motivo es de arquitectura: la tabla de avisos es de la aplicación, y quien escribe la transición vive en el paquete de sincronización; meterla dentro ataría ese paquete a un concepto que no es suyo.

La contrapartida es real y está aceptada: una caída justo entre las dos escrituras pierde el aviso. Lo que importa —la derivación— sí queda en el ticket y en el historial, y quien la recibe la ve igual en su vista. Con el correo ocurre lo mismo: si n8n no responde, la fila se queda sin sellar y eso constituye la cola de reintento, pero la transición no se cae detrás. Punto abierto nº 36.

### M1.10 Registro de tiempos, anulación y métricas

- Debe quedar registro del momento de llegada a cada etapa, para el análisis de tiempos entre fases y por ramas del flujo.

- [DECIDIDO — R08] Toda etapa y toda transición deben registrar fecha, hora y persona. Es requisito de log y de análisis, y no admite excepciones: sin el «quién» no hay trazabilidad de responsabilidad —que es lo que la derivación de M1.9.2 intenta reconstruir a posteriori—, y sin la hora exacta no son calculables ni los tiempos entre fases ni los tres bodegajes de más abajo. El as-built escribe la marca de tiempo y el usuario de cada transición: performed_by se escribe en la misma sentencia que el resto de la fila del historial (packages/zoho-sync/src/db/repo.ts:282-286), y está comprobado en las 34 transiciones (apps/desk/server/transicionesEjecucion.test.ts:312-325). Confirmado en F0-04 [R08.2]; queda por decidir el caso de la constante de respaldo, que sólo actúa si la sesión no trae nombre —el callback de n8n de la remisión, que no tiene sesión—. Lo confirmado es que ninguna fila del historial se escribe sin actor, no que el actor sea siempre una persona identificada.

[DECIDIDO 10/09 — R08.2] Las tres fechas derivadas las impone el servidor. Fecha creación ticket, Fecha Remisión Entrada y Fecha Revisión Informe se derivan hoy en el navegador y el servidor sólo exige que lleguen (apps/desk/server/transitionExec.ts:77). Pasan a calcularse en el servidor, que ignora lo que llegue del cliente para esos tres campos. Por qué: Fecha Remisión Entrada es el operando que abre el bodegaje de entrada; si puede llegar mal, la corrección C9 quedó resuelta sólo sobre el papel.

La zona horaria se fija explícitamente. Dos de las tres —Fecha creación ticket y Fecha Revisión Informe— se derivan de una marca de tiempo convertida a día local, y eso depende del reloj del dispositivo: un ticket creado a las 19:30 en Bogotá es 00:30 UTC del día siguiente. Cinco horas de cada día cambian de fecha si nadie fija la zona. La corrección la fija; no hereda la del proceso que la ejecuta.

- [RESUELTO — R05] El bodegaje de entrada tenía fórmula desde el principio. El diccionario la documenta en la columna 56:

- date_diff("Fecha creación ticket", "Fecha Remisión Entrada")

- Y a continuación añade la instrucción que importa: «2026 omitir esta información». La columna 48 explica por qué: «para 2026 este cálculo se encuentra pendiente de reorganización, debido a que el área comercial crea los tickets con anterioridad a la llegada física del equipo, lo que afecta la precisión del indicador».

#### Una decisión correcta que rompió un indicador [R05]

Merece nombrarse porque es el patrón, no la anécdota. El alta anticipada por Comercial —decidida el 20/08 para habilitar el control automático de garantía— y la exigencia de orden de venta previa a la recepción —decidida el 21/08 para no bloquear la trazabilidad— son dos decisiones buenas y bien fundadas. Entre las dos invalidaron un KPI, porque la fecha de creación del ticket dejó de significar «el equipo llegó».

Nadie lo registró. El indicador simplemente dejó de calcularse bien, y la única traza de ello vive en una nota al margen del diccionario.

Corrección C9, punto abierto nº 41: redefinir el bodegaje contra un hito que siga significando lo mismo. La vía natural es la que este documento ya prefería —leer el historial de transiciones— tomando la marca de Ingreso a Servicio, que es la transición que registra la llegada física y exige adjuntar la remisión de entrada. Con el matiz de M1.3.2: el ticket puede nacer en dos estados distintos según su origen, así que el hito de referencia debe ser la transición, nunca el estado inicial.

#### Los tres bodegajes [DEFINIDO — R08]

La revisión aporta la definición que faltaba, y con ella el indicador deja de ser uno y pasa a ser tres. Bodegaje es el tiempo que un equipo pasa en Ambientalia esperando una respuesta del cliente —es decir, tiempo que no depende de nosotros—. Esa frase es la clave: no mide desempeño del taller, mide demora del cliente, y por eso nunca debe sumarse a un indicador de servicio.

| Bodegaje | Empieza cuando | Termina cuando | Se calcula con |
| --- | --- | --- | --- |
| De entrada | El equipo llega a las instalaciones | Llega la orden de compra del cliente y se genera la orden de venta | Fecha Orden De Venta − Fecha Remisión Entrada |
| De proceso | Se envía al cliente la cotización de la reparación | El cliente la aprueba con su orden de compra | Fecha Orden de Compra − Fecha de Cotización |
| De salida | Se avisa al cliente de que puede recoger el equipo | El cliente lo recoge | Fecha Remisión de Salida − fecha de aviso al cliente |

Dos de los tres ya son calculables hoy. El de entrada usa las columnas 43 y 39 del diccionario; el de proceso es exactamente la columna 58, que ya existe con el nombre «Tiempo de orden de compra». No hace falta ningún campo nuevo para ponerlos en marcha.

El tercero necesita un campo que no existe. No hay ninguna columna que registre cuándo se avisó al cliente de que el equipo estaba listo. La columna 51 lo aproxima con la hora del último cambio de estado, que no es lo mismo: si el aviso se demora dos días respecto a la finalización, esos dos días son de Ambientalia y el indicador se los atribuye al cliente. Hay que añadir el campo, y lo natural es que lo escriba la propia transición que habilita la entrega.

Por qué esto arregla el indicador roto. El bodegaje de entrada así definido no depende de la fecha de creación del ticket, que es lo que lo invalidó en 2026 al empezar Comercial a crear tickets por anticipado. Ancla en dos hechos físicos y comerciales —el equipo llegó, la OV se generó— que siguen significando lo mismo aunque cambie cuándo se abre el registro. La corrección C9 queda por tanto resuelta en su definición y pendiente sólo del campo de aviso.

Y conecta con la corrección C7. Los tres bodegajes son, por definición, tiempo ajeno. Son exactamente los periodos que deben parar el reloj del SLA y quedar fuera del tiempo de servicio: medir al taller incluyéndolos es medirlo por la puntualidad de sus clientes. Conviene construir C7 y C9 juntas, porque son la misma idea vista desde dos sitios.

Y la regla general que conviene adoptar: toda decisión que cambie el momento en que se crea un registro o se rellena una fecha debe revisar los indicadores que dependen de ella. En este documento, esa revisión no existía como paso.

#### No existe la anulación [AS-BUILT]

Ningún estado lleva a algo parecido a «Anulado». Un ticket que hay que abandonar —el cliente se echa atrás, el equipo resulta irreparable— se empuja por Rechazo hasta Por Facturar, y de ahí a Finalizado.

La consecuencia es que Finalizado mezcla «terminado bien» con «abandonado», y eso contamina las tres métricas de Análisis que cuentan servicios cumplidos:

| Métrica afectada | Cómo la contamina |
| --- | --- |
| Servicios finalizados | Cuenta como cumplidos los servicios que se cayeron. |
| Tiempo promedio de servicio | Un ticket abandonado en el día 2 y otro entregado en el día 30 pesan igual. |
| Cumplimiento (OTD) | Un servicio abandonado puede aparecer como entregado a tiempo. |

Es el eje ② calculando sobre ruido producido por el eje ①, que es exactamente lo que §1.4.2 advierte que no puede pasar.

Borrar tampoco es anular. El botón de administrador barre el ticket de las nueve tablas y lo saca de la historia entera: es lo que hace falta para limpiar una prueba, y justo lo que no hace falta para un servicio real que se cayó, que lo que necesita es quedar contado aparte (M11.4).

Corrección C2, punto abierto nº 32: introducir un estado terminal Anulado con su motivo, alcanzable desde los estados donde hoy se usa Rechazo como sucedáneo y desde las cuatro esperas, y excluirlo de las tres métricas anteriores.

### M1.11 Flujo comercial [AS-IS]

Fuente: hoja DFcomercial050226, pestaña «comercial», y su diagrama. Transcrito por primera vez en la R05 — cierra el punto abierto nº 1.

Es el flujo del pipeline de venta, anterior al ticket de servicio y distinto de él: aquí no hay equipo en la mesa, hay una oportunidad. Diez transiciones, nueve estados y dos terminales.

| Estado origen | Transición | Estado destino | Tipo de evento |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Especificaciones | Evaluación Especificaciones | Operativo Comercial |
| Evaluación Especificaciones | Ajuste Espec. | Ajuste Especificaciones | Decisional Comercial |
| Ajuste Especificaciones | Análisis Causa | Cerrado Perdido | Decisional / Operativo Comercial |
| Ajuste Especificaciones | Preparación Cotizac. | Cotización | Cotización / Pricing |
| Cotización | Ajuste Cotizac. | Ajuste Cotización | Decisional Comercial · Cotización / Pricing |
| Ajuste Cotización | Recotizar | Cotización | Decisional Comercial · Cotización / Pricing |
| Cotización | Seguimiento Cotizac. | Negociación | Operativo Comercial |
| Ajuste Cotización | Seguimiento no adj. | Negociación | Operativo Comercial |
| Negociación | Orden Compra | Fase Cierre | Decisional Comercial · Cotización / Pricing |
| Fase Cierre | Cierre | Cerrado Ganado | Operativo / Decisional Comercial |

Todas las transiciones son responsabilidad del área Comercial.

#### Qué hace este flujo que el de servicio técnico no hace

Distingue el final bueno del malo. Cerrado Ganado y Cerrado Perdido son dos estados terminales distintos, y la transición que lleva al segundo se llama Análisis Causa: no sólo registra que se perdió, obliga a decir por qué.

Es exactamente lo que la corrección C2 propone para servicio técnico, donde Finalizado mezcla los servicios terminados con los abandonados (M1.10). La casa ya sabe hacerlo y ya lo hace en el pipeline comercial. No hay que convencer a nadie de que la distinción importa ni inventar un modelo: hay que llevar al flujo de servicio el que ya existe cinco metros más allá, incluida la buena idea de exigir la causa en la propia transición.

#### El bucle de cotización

Cotización ⇄ Ajuste Cotización es un ciclo deliberado, con las razones documentadas en el propio mapeo: ajuste de cantidades, inclusión o eliminación de ítems, o cambio de las condiciones comerciales. Y tiene una salida por cada lado —Seguimiento Cotizac. desde Cotización, Seguimiento no adj. desde Ajuste Cotización— de modo que el ciclo nunca atrapa la oportunidad. Es el contraste útil con el ciclo Por Facturar ⇄ Por Entregar / Sin facturar de M1.3.5, que sí puede recorrerse indefinidamente y además pisa una fecha en cada vuelta.

#### Una discrepancia a resolver

La hoja registra que Preparación Cotizac. sale de Ajuste Especificaciones; el diagrama la dibuja saliendo de Evaluación Especificaciones, en vertical y sin pasar por el ajuste. La diferencia no es cosmética: determina si toda oportunidad tiene que pasar obligatoriamente por una etapa de ajuste de especificaciones antes de poder cotizarse, o si puede cotizarse directamente cuando la primera entrevista no dejó nada pendiente.

Leyendo la descripción del propio mapeo —el ajuste se activa «en caso de que durante la primera entrevista hayan quedado aspectos pendientes por definir»— lo razonable es que existan las dos salidas desde Evaluación Especificaciones. Pero es una definición de proceso, no una interpretación que corresponda a este documento. Punto abierto nº 42.

#### Alcance de este flujo en Desk 2.0

El pipeline comercial vive hoy en Zoho CRM, no en Desk

Idea del revisor [R08] — precarga de repuestos hacia el CRM. Que Servicio Técnico precargue en Desk 2.0 los artículos objeto de cambio o mantenimiento, y que esa lista genere automáticamente un borrador de cotización en Zoho CRM.

Merece atención porque ataca un reproceso que hoy nadie ha nombrado: el técnico ya identifica los repuestos durante el diagnóstico —es un requisito de M2.3— y alguien vuelve a teclearlos después para cotizar. Es el error de captura del §1.4.3 en su forma más cara, porque una referencia mal transcrita en una cotización se factura.

Tiene una implicación de arquitectura que hay que resolver antes. La decisión vigente es leer Zoho en solo lectura (M11.1). Un borrador de cotización es una escritura. Caben tres salidas: abrir una excepción acotada de escritura sólo para borradores de cotización; dejar la lista lista en Desk y que Comercial la importe con un clic; o esperar a que el CRM también se sustituya. Punto abierto nº 44.

- Es el origen de la orden de venta, que desde el 21/08 es requisito de entrada del flujo de servicio (M1.2). Fase Cierre → Cerrado Ganado es el punto exacto donde nace la OV que después habilita el servicio.

- Alimenta la predicción de carga (M7.4): las oportunidades en Negociación y Fase Cierre son trabajo que aún no ha llegado al taller pero que va a llegar.

Idea del revisor [R08] — visibilidad del trato desde el ticket. Poder ver desde el Desk en qué etapa del flujo comercial está el trato asociado a un ticket, y sus comentarios.

Es de lectura, así que no choca con la política de solo lectura sobre Zoho y puede construirse ya. Resuelve una pregunta que hoy se responde por chat: «¿el cliente ya aprobó?». Y encaja con los cuatro estados de espera de M1.3.4: tres de ellos —Notificación cliente, En espera de SKU inventario y En Espera de Repuestos— esperan algo que el CRM sabe antes que el Desk.

El conector bidireccional propuesto en M11.3 —que al marcar «Ganada» en el CRM el caso pase a cola de reparación— se enganchará por tanto en la transición Cierre.

### M1.12 Flujo posible-cliente [AS-IS]

**

[FUERA DE ALCANCE — R08] El revisor determina que este flujo no es necesario para Desk 2.0. La cualificación de leads vive en Zoho CRM y no toca al ticket de servicio en ningún punto: su única salida hacia el Desk es indirecta, a través del flujo comercial (M1.11), que sí queda dentro por ser el origen de la orden de venta.

Se conserva la transcripción —cuatro transiciones, cinco estados— porque cerrarla costó el punto abierto nº 1 y porque documenta el contorno del proceso comercial, pero no se construye nada de este flujo en Desk 2.0 y no genera ítems de backlog.

Fuente: hoja DFcomercial050226, pestaña «posible-cliente». Transcrito por primera vez en la R05.

Es el flujo de cualificación previo al pipeline: qué se hace con un lead antes de tratarlo como oportunidad. Cuatro transiciones, cinco estados, dos terminales.

| Estado origen | Transición | Estado destino | Tipo de evento |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Asignación | Asignar Responsable | Decisional Comercial |
| Asignar Responsable | Contacto | Cualificación | Decisional Comercial |
| Cualificación | Descartado | No cualificado | Decisional Comercial |
| Cualificación | Requerimiento | Convertir a Trato | Decisional Comercial |

Convertir a Trato es el enganche con M1.11: un lead cualificado se convierte en el Inicio del flujo comercial.

Observaciones. El flujo es enteramente decisional —no hay ninguna etapa operativa— y vuelve a hacer bien lo que servicio técnico hace mal: separa el descarte del éxito en dos terminales distintos, de modo que la tasa de cualificación es medible sin depender de ningún campo auxiliar.

La hoja escribe el estado como «Convertire a Trato». Se recoge aquí como Convertir a Trato; conviene corregirlo en el origen para que el nombre del estado no viaje con la errata a la nueva plataforma.

## M2. Diagnóstico guiado y base de conocimiento

Este es el módulo que convierte la pericia de los técnicos en un proceso repetible, medible y defendible comercialmente. Nace del trabajo sobre el diagnóstico de equipos Grimm, hoy con 78 puntos de control documentados.

### M2.1 Estructura del árbol de diagnóstico

- [DECIDIDO] Se evoluciona de una lista lineal a un árbol de decisiones con ramas lógicas sí/no. [R08.2] Incorporadas las conclusiones de la sesión del 03/09/2026: una sola tabla de puntos de control para Grimm y Horiba —se elimina la separación entre tabla de inspección y tabla interna— y validación por nivel macro, desplegando subniveles e ítems únicamente cuando el nivel macro resulte «no OK» (Desk2.0_Acta_Sesion_2026-09-03.md:350-351).

- [DECIDIDO] El flujo se organiza por fases lógicas y secuenciales, de macro a micro, estandarizadas para todos los equipos (Horiba, Grimm, Environics), no por sistemas. [R08] Pendiente de desarrollo para el Grimm EDM180.

El criterio de ordenamiento es ir de lo más incapacitante a lo menos incapacitante: la primera prueba es siempre la más gruesa —¿el equipo enciende? sí/no— y sólo al fallar se abre el detalle.

#### Las cuatro macro-fases [DECIDIDO 21/08]

**

#### La arquitectura híbrida [DECIDIDO 27/08]

El acta del 27/08 resuelve la pregunta de fondo que este apartado tenía abierta, y lo hace de una forma que no estaba sobre la mesa.

El problema era éste: si cada verificación del diagnóstico se modela como una transición de estado, hay que construir una estructura distinta por tecnología —Grimm, Horiba, Environics, sondas— y el esfuerzo de desarrollo se multiplica por cada marca que entre al portafolio. Es lo que hacía inviable el árbol de decisiones tal como se venía planteando.

La solución acordada separa las dos cosas:

| Nivel | Qué es | Varía por marca-modelo |
| --- | --- | --- |
| Macro —física, óptica, neumática, electrónica— | Transición de estado del blueprint | No. Son las mismas para todo el portafolio |
| Checklist dentro de cada macro | Contenido parametrizado, con niveles jerárquicos, casillas de verificación y campos de valor (voltajes, flujos, fugas, corriente de láser) | Sí. Es un dato de configuración, no código |

Por qué importa tanto. Incorporar un equipo nuevo deja de ser un desarrollo y pasa a ser rellenar una plantilla. El flujo no se rediseña: se parametriza. Y hay un antecedente concreto de viabilidad —el Excel de transiciones entregado en febrero fue interpretado correctamente por la herramienta de desarrollo—, lo que respalda alimentar los checklists desde plantillas en Excel en lugar de desde una pantalla de administración.

Esto cierra el punto abierto nº 45. La pregunta era cómo encontrar macro-fases comunes a todas las marcas. La respuesta es que las macro-fases ya son comunes —son cuatro y no dependen del equipo—; lo que varía es el contenido del checklist que vive dentro de cada una. No había que buscar un denominador común: había que bajar la variabilidad un nivel.

#### La inspección visual previa [AS-IS 27/08]

Levantada por Servicio Técnico y no recogida hasta ahora:

- Se hace antes de energizar el equipo, por componentes, con alcance variable según lo que haya ingresado según remisión.

- La fotografía se exige sólo cuando hay novedad, no siempre. Es una decisión de fricción: obligar a fotografiar lo que está bien multiplica el trabajo sin añadir información.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Corrección a la regla «foto solo con novedad» (F1B-04 y decision/f1b04-desplegables). En la remisión de entrada, el registro fotográfico es siempre obligatorio, haya o no novedad: al menos una foto del equipo, una de los accesorios y una del embalaje con el que llegó. Si se marca una novedad, se añade su foto como hasta ahora. En la remisión de salida también es obligatorio, como soporte de entrega ante el cliente: equipo, accesorios y embalaje. Esas fotos de salida son las mismas que exige C6 («no se entrega sin foto del equipo embalado»), sin pedirlas dos veces. La regla «foto solo con novedad» se mantiene únicamente en la inspección visual del diagnóstico (antes de energizar) y en los checklists del catálogo. Antes del corte del 14/12: se ajusta la remisión de entrada ya construida y se añaden las fotos a la remisión de salida. Actualizar en el maestro el apartado de la inspección visual previa para distinguir los dos momentos.

- El equipo sin novedades no tiene hoy salida definida. Se acordó que debe recorrer igualmente las etapas macro, dejando constancia de que se revisaron y salieron conformes. Sin ese recorrido no hay diferencia registrable entre «se revisó y estaba bien» y «no se revisó».

Estado de las cuatro macro-fases. Está por definir —trabajo asignado a Johny— un juego de macro-fases que permita un proceso común a todas las marcas y modelos del portafolio, no sólo al Grimm. Es la condición para que el diagnóstico guiado sea una plataforma y no un desarrollo por equipo. Punto abierto nº 45.

| Orden | Macro-fase | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Física | Si la fase macro aprueba, se asumen correctos sus subcomponentes. Si falla, despliega su checklist micro específico. |
| 2 | Neumática | Ídem. |
| 3 | Óptica | Ídem. |
| 4 | Electrónica | Ídem. |

Continuidad entre reuniones. Estas cuatro familias ya figuraban en los próximos pasos del acta del 14/08 para categorizar los SKUs. Lo que el 14/08 descartó fue usarlas como árbol de clasificación paralelo; lo que ambas actas sostienen es usarlas como orden secuencial de recorrido, con lógica macro→micro. No hay cambio de criterio.

#### Equipo piloto de modelado [DECIDIDO 21/08]

Se utiliza el flujo del modelo Grimm EDM 180/280 como proyecto piloto, por ser el equipo más complejo del catálogo: estandarizar su flujo facilita después adaptar Horiba y Environics.

[TAREA — equipo técnico] Diseñar el borrador de macro-fases y micro-fases de un equipo Grimm y entregarlo a Alfonso para su programación. La instrucción explícita es no perderse en detalles microscópicos.

### M2.2 Estructura de cada punto de control

| Campo | Contenido | Uso |
| --- | --- | --- |
| Fase | Etapa lógica a la que pertenece la prueba | Ordena el árbol y agrupa los tiempos |
| Prueba | Qué se verifica | Instrucción al técnico |
| Valor esperado | Rango o resultado correcto | Base de la comparación |
| Criterio de falla | Alerta · Cobrable · Bloqueante | Determina la acción y el impacto comercial |
| Acción automática | Qué hace el sistema al fallar | Motor de automatización del diagnóstico |

#### Niveles de criterio de falla

- Alerta — se registra y se informa, no detiene el proceso.

- Cobrable — genera línea de cotización; alimenta el presupuesto al cliente.

- Bloqueante — impide continuar; el equipo no puede liberarse sin resolverlo.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Corrección a M2.2, niveles de criterio de falla. La escala Alerta / Cobrable / Bloqueante se queda corta: hay casos intermedios. En lugar de un solo nivel, cada ítem del catálogo lleva dos atributos independientes:

- Cobro: No · Incluido en el servicio (se corrige sin línea de cotización: ajuste, limpieza, consumible incluido en el contrato) · Cotizable (genera línea de cotización).

- Liberación: No impide · Impide salvo aceptación del cliente (puede entregarse si el cliente acepta por escrito llevárselo así, y queda constancia en el informe y en la remisión de salida) · Impide siempre (seguridad o exactitud de la medición).

Los tres niveles actuales se conservan como combinaciones con nombre: Alerta = No / No impide; Cobrable = Cotizable / No impide; Bloqueante = Cotizable o No / Impide siempre. Desaparece la regla de «mayor consecuencia» del catálogo Horiba: un ítem puede cotizarse y bloquear a la vez. Hay que reclasificar los catálogos del Grimm y el Horiba, y Servicio Técnico valida la reclasificación. Se aplica igual a la falla nueva (decisión del 23/09). Afecta a F1D-01 y F1D-06, que van después del corte, así que no mueve el plan.

### M2.3 Registro, evidencia y comentarios

- Cada etapa exige dejar registro de OK / No OK para poder transicionar.

- [DECIDIDO] Al fallar un punto de control, se derivan pruebas adicionales de análisis, apoyadas en la información registrada en esa etapa o en las anteriores mediante ayudas basadas en la base de conocimiento (KBI, M12.4). [R08] Analizar como alternativa la vía «LLM wiki» —documentación en Obsidian— frente al RAG clásico. Ver M12.3.

- [ABIERTO] Cómo encajar los comentarios ante un problema detectado: ¿textos predeterminados por etapa, o textos dinámicos con consulta a la KB? La inclinación registrada es por textos predeterminados. [R08] Analizar como alternativa la vía «LLM wiki» —documentación en Obsidian— frente al RAG clásico. Ver M12.3.

- [PROPUESTO] En cada etapa —o al menos en las No OK— el técnico debe poder seleccionar los artículos/repuestos correspondientes directamente desde el diagnóstico. [R08] El técnico debe ver sólo los repuestos que correspondan a la etapa del diagnóstico en la que está, no el catálogo entero: es lo que hace la selección rápida y lo que evita elegir la pieza de otra fase. Aplica también a la categorización de consumibles y repuestos del apartado anterior.

### M2.4 Taxonomía de fallas

Categorías de falla acordadas: físicas/mecánicas · ópticas · electrónicas · neumáticas. Sobre ellas se propone aplicar la taxonomía ISO 14224 simplificada, con menús desplegables en lugar de texto libre:

| Dimensión | Ejemplos |
| --- | --- |
| Objeto | Bomba · Sensor · Analizador |
| Síntoma | No enciende · Lectura errática · Fuga |
| Causa | Desgaste normal · Mal uso · Falla electrónica |
| Acción | Reemplazo · Ajuste · Limpieza |

[VERIFICAR — 27/08] La norma citada no coincide. En la sesión del 27/08 se propuso apoyarse en la taxonomía ISO 14224, mientras que la estructura de objeto, síntoma, causa y acción que este apartado recoge corresponde a la ISO 14224. La propia convocatoria del 03/09 marca la discrepancia para verificarla. La ISO 14224 trata de etiquetado ambiental tipo I, materia distinta; todo apunta a que la referencia correcta es la 14224, que es la que este documento viene citando desde la R01. Conviene confirmarlo antes de adoptarla formalmente. Punto abierto nº 56.

- [PROPUESTO] Extender la categorización a consumibles y repuestos.

- [PROPUESTO] Construir un árbol de fallas RCM asociado a cada clase de activo.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Árbol de fallas RCM por clase de activo (M2, [PROPUESTO]). Antes de decidir si se construye, preparar una estructura de ejemplo para evaluarla sobre los equipos del portafolio. Como mínimo, una clase de activo completa (Grimm EDM180) y una parcial (Horiba AP-370), con los niveles: clase de activo → función → falla funcional → modo de falla → efecto → consecuencia → tarea de mantenimiento → frecuencia. Cada modo de falla se enlaza con los ítems del catálogo de inspección que lo detectan y con su criterio de falla. Fuentes: catálogos Grimm v1.8 y Horiba v1.4, manuales del fabricante y la taxonomía ISO 14224 (punto 56). Es un documento de análisis, no desarrollo: no entra en el plan de tandas hasta que Gerencia y Servicio Técnico decidan si se adopta y para qué (plan de mantenimiento de contratos, cambios preventivos, análisis de fallas recurrentes).

### M2.5 Informes de servicio

1. Se busca el número de ticket en la tabla `remisiones_entrada`. [ABIERTO] Está sin confirmar quién escribe esa tabla: si las remisiones de entrada las registra el propio Desk al recibir el equipo, o si llegan desde la plataforma de hojas de vida y el Desk sólo las lee. La diferencia importa porque de ella depende dónde vive el dato maestro de la recepción —y, con él, la fecha de remisión de entrada, que es el hito con el que arranca el bodegaje de entrada (M1.10). Punto abierto nº 14, reformulado en la R08.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] M2.5, informes de servicio, paso 1 (punto nº 14): la tabla de remisiones de entrada la escribe Desk 2.0 y vive en su propia base de datos; no llega de la plataforma de hojas de vida. Confirma lo decidido el 23/09/2026 (decision/p14-remisiones-entrada) y el cierre de la hoja de Google el 14/12 (decision/p14b-hoja-google). La fecha de remisión de entrada, que arranca el bodegaje (M1.10), es la que registra la aplicación. En la R08.3, el apartado M2.5 pasa de [ABIERTO] a cerrado. Recordatorio: antes del 31/10 hay que averiguar quién sigue rellenando la hoja de Google y para qué, y comprobar si ese uso queda cubierto por las remisiones sin ticket (E-104).

2. Se abre la ficha del ticket y se toman los datos de cliente y equipo.

3. La aplicación recorre el diagrama de flujo diagnóstico, con etapas, transiciones y puntos de control obligatorios. [R08.2] El 03/09 cerró la estructura de la tabla (tema 3), pero el encadenamiento entre ítems —qué verificar tras un «no OK»— salió sólo con tarea y sin decisión (acta:366-370). Mientras siga así, esto es un listado secuencial, no un diagrama de flujo.

4. Se registran los tiempos de llegada a cada etapa para el análisis posterior.

- [ABIERTO] Definir el proceso de validación de informes antes de su emisión.

#### El informe de salida [DECIDIDO 27/08]

El acta del 27/08 nombra un vacío que este documento no tenía identificado: no existe trazabilidad definida entre el ingreso del equipo y el informe de diagnóstico. Es, junto con el diagnóstico guiado, el frente menos documentado del proyecto.

Lo que ya funciona. El protocolo de servicio registra el antes y el después del equipo, y su uso es válido para cualquier servicio y no sólo para calibración —por eso Dirección Técnica lo incorporó a los contratos de mantenimiento—. El informe posterior a reparación, en cambio, se emitió sólo a petición de clientes puntuales, reelaborando el documento a mano, y nunca se generalizó.

Decisión: extender el protocolo a un formato ampliado con evidencia fotográfica que funcione como informe de salida para todo tipo de servicio.

El modelo acordado, y por qué encaja con el checklist dinámico. Al cerrar el servicio, los puntos que el diagnóstico marcó en rojo se resuelven de una de dos formas:

| Resultado | Qué significa |
| --- | --- |
| Pasa a verde | El punto se corrigió durante el servicio |
| Queda en rojo con motivo tipificado | El cliente no aprobó el servicio · el repuesto no existe · no hay solución |

De ahí sale un informe de salida sencillo y su conclusión. Nótese que el informe no se redacta: se deriva. Es el mismo checklist del diagnóstico, releído al cierre. Eso lo hace generable por plantilla y, sobre todo, hace que el motivo del rojo sea un dato tipificado y no una frase —que es exactamente lo que el principio de diseño nº 4 persigue, y lo que hoy impide analizar por qué se quedan servicios sin completar.

[TAREA — Gerencia] Incorporar al documento maestro el flujo completo de construcción del informe de servicio, comprometido el 27/08 y todavía pendiente. Es el hueco más grande que le queda a este documento.

### M2.6 Asistencia por IA

** [R08] Analizar como alternativa la vía «LLM wiki» —documentación en Obsidian— frente al RAG clásico. Ver M12.3.

- Copiloto para técnicos: el técnico describe el síntoma en lenguaje natural y el sistema, cruzando el histórico del activo y los manuales de la KBI, sugiere causas probables y qué verificar.

- Generación de procedimientos a partir de fotos de manuales, mediante OCR y modelo de lenguaje.

- Digitalización del conocimiento técnico — [DECIDIDO] Manuales, procedimientos y troubleshooting.

- Diagnóstico asistido con sugerencia automática de causa raíz, como meta a medio plazo.

- Detección de reincidencias: mismo activo o misma causa en una ventana de 30 días.

Nota de arquitectura (R03). Todas estas funciones se apoyan en la KBI descrita en M12.4. La asistencia por IA recupera y sugiere; no calcula fechas ni compromisos (principio de diseño nº 8).

### M2.7 Criterios analíticos de aprobación

**

[R08] Apartado insuficientemente desarrollado. Hoy contiene una sola línea en discusión —la linealidad R² como criterio de aprobación— cuando debería contener el conjunto de criterios analíticos con los que se decide si una calibración es conforme. Es material para una sesión de trabajo con Dirección Técnica, y hasta entonces no puede considerarse especificado. Punto abierto nº 46.

- [EN DISCUSIÓN] Usar la linealidad (R²) entre el candidato y el patrón como criterio de aprobación en calibración.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Por ahora no se usa la linealidad (R²) entre el candidato y el patrón como criterio de aprobación de la calibración. La calibración se sigue aprobando con los lineamientos del fabricante para cada marca y modelo, tal como se enseñan en los entrenamientos. En Desk 2.0, esos lineamientos son los valores esperados y las tolerancias que lleva cada ítem de calibración en el catálogo del equipo (campos de valor con rango), y el técnico no aprueba fuera de ellos. La R² puede registrarse como dato informativo si el equipo la calcula, pero no decide la aprobación. Se podrá revisar más adelante con datos de varias calibraciones. El punto M2.7 de la R08.3 pasa de [EN DISCUSIÓN] a decidido, y cierra el punto abierto nº 46 en lo que respecta a la R².

## M3. Hojas de vida de equipos (ALM)

El activo es el núcleo del sistema. En el caso de Ambientalia el activo es del cliente, lo que convierte la trazabilidad de garantías y del historial en un requisito comercial además de técnico. Con el modelo de portal en dos niveles (M8), la hoja de vida deja además de ser un registro interno y pasa a ser, en versión reducida, lo primero que el cliente ve de Desk 2.0.

### M3.1 Estructura de datos

| Campo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Código interno | Existe | Incluye serial y modelo; se mantiene por ISO 9001. |
| Nombre | Existe |  |
| Modelo | Existe |  |
| Número de serie | Existe | Obligatorio en la remisión. |
| Estado operativo | Existe | Funciona · Fuera de servicio · En mantenimiento. |
| Fecha de adquisición | Falta | Campo comercial crítico. |
| Fecha de factura | Falta | Base del cálculo automático de garantía. |
| Fin de garantía | Falta | Dispara alertas y bloqueos. |
| Código interno del cliente | Falta | Alfonso debe extraer y entregar el listado. |
| Visibilidad en el portal | Nuevo (R03) | Marca por campo: visible en la hoja de vida reducida, o sólo interno (M8.3). |

Problema resuelto el 20/08. El área técnica creaba el registro del equipo al recibirlo, pero carecía de la información de facturación. Decisión: los equipos nuevos los da de alta Comercial/Administrativa en cuanto conoce los seriales —incluso antes de que lleguen físicamente— asignando cliente y fecha de factura.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Hojas de vida de los equipos propios de Ambientalia (amplía M3). El módulo de hojas de vida admite también los equipos internos: patrones de referencia y gases patrón, instrumentos de medición, herramientas de taller y equipos de demostración o préstamo. Requisitos:

- Alta y administración. Los da de alta y los administra el cargo Especialista técnico desde una vista propia de «Equipos internos», sin depender de Comercial. El propietario es Ambientalia y no llevan datos de facturación ni garantía de cliente.

- Plan de mantenimiento y calibración por equipo. Cada tarea tiene su tipo (calibración externa, verificación interna o mantenimiento), su periodicidad y su responsable.

- Alertas. Aviso al Especialista técnico con antelación configurable antes de cada vencimiento, y escalado a Dirección Técnica si la tarea se vence sin ejecutar.

- Ejecución con evidencia. Cada tarea se registra con su fecha, quién la hizo, el resultado y el soporte adjunto (certificado del laboratorio externo o registro de la verificación interna). Con eso se recalcula el siguiente vencimiento.

- Trazabilidad con el servicio. En cada calibración a un cliente se registra qué patrón o instrumento propio se usó, y el sistema no permite seleccionar uno con la calibración vencida.

- Salidas a calibración externa. Cuando un equipo propio sale a un laboratorio, se usa la remisión sin ticket (E-104).

Es funcionalidad nueva y va después del corte del 14/12. Si el cargo Especialista técnico no existe aún en los permisos por cargo (F1C-05), se añade.

### M3.2 Taxonomía jerárquica ISO 14224 [PROPUESTO]

| Nivel | Categoría | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Industria / Negocio | — |
| 2 | Instalación / Sitio (geolocalizado) | Planta del cliente |
| 3 | Sistema técnico | Sistema de compresión |
| 4 | Equipo / Unidad | Compresor C-201 |
| 5 | Subunidad / Componente mantenible | Motor eléctrico, bomba de aceite |
| 6 | Parte / Repuesto | Rodamiento SKF-6205 |

### M3.3 Funcionalidades de la hoja de vida

- ADN del activo — ficha técnica con atributos dinámicos definidos por clase de equipo mediante plantillas.

- Timeline histórico — visualización cronológica de todos los eventos: instalación, preventivos, correctivos, cambios de piezas, movimientos.

- Historial clínico por serial — cuántas veces ha entrado ese equipo a taller, con todos sus tickets asociados.

- Componentes críticos con garantía propia — fecha y garantía de cada parte sustituida.

- Gestión de garantías — alerta automática al intentar abrir una orden sobre un equipo con garantía vigente.

- Árbol de fallas (RCM) — biblioteca de modos de falla, causas y efectos por clase de activo.

- Costos acumulados — gráfico de costo acumulado vs. tiempo, con el ratio Costo de mantenimiento / RAV como umbral.

- [DECIDIDO] Las transiciones clave alimentan automáticamente la hoja de vida, sin depender de comentarios manuales.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Versión imprimible de la hoja de vida (amplía M3). Desde la hoja de vida de cualquier equipo se puede generar un PDF para adjuntar o compartir como soporte cuando el cliente lo solicite. Requisitos:

- Contenido para el cliente. Solo incluye los campos marcados como visibles para el cliente (marca de visibilidad de M8.3). Lo que es solo interno no aparece nunca en el PDF.

- Datos del documento. Lleva identificación del equipo (modelo, serial, código interno del cliente), datos de garantía, historial de intervenciones con fecha y tipo, y certificados de calibración vigentes.

- Fecha de corte y registro. Se indica «emitida el [fecha], con información hasta esa fecha», y queda guardado quién la generó y para quién.

- Versión completa interna. Hay también una versión completa para uso interno y auditorías, con todos los campos, que solo pueden generar los cargos autorizados.

- Equipos propios. Aplica igual a los equipos propios de Ambientalia (idea del 01/10), como soporte ante auditorías ISO.

### M3.4 Identificación e ingreso de datos

Este apartado es el que concentra las contramedidas contra el riesgo rector del eje ① (§1.4.3), y por eso su prioridad cambia en la R03.

- [DECIDIDO — R03, sube a MVP] QR / NFC en el equipo para identificación, apertura del historial y check-in físico del técnico. En el MVP entra el QR de identificación; el check-in físico por NFC se mantiene en Fase 2.

- [DECIDIDO — R03, sube a MVP] OCR en recepción — tablet que fotografía la placa del equipo, extrae marca/modelo/serial y busca si ya existe: si existe abre su historial, si no crea la ficha. Se combina con el autocompletado por serial de M1.1: el OCR propone, el sistema valida contra el maestro de equipos y el operario confirma. El operario nunca teclea el serial completo a mano.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Corrección al OCR en recepción y a la regla del 24/09 («el equipo tiene que existir» en mantenimiento y soporte remoto). Cuando ni el equipo ni el cliente aparecen en las bases de Ambientalia, tras buscar por OCR, por serial y por cliente, el sistema permite registrarlos a mano en la recepción, en cualquier tipo de servicio:

- Equipo: serial, marca, modelo del catálogo (o «modelo no catalogado» con texto) y tipo. El serial manual se teclea dos veces y debe coincidir. Si el serial ya existe, se ofrece el equipo existente y no se crea otro.

- Cliente: si no está en los contactos de Zoho Books, se registra como cliente provisional con razón social, NIT, contacto, teléfono y correo.

- Validación: el equipo y el cliente quedan marcados «pendiente de validar». Comercial enlaza el cliente con su contacto de Zoho Books (o lo crea allí) y completa los datos comerciales del equipo (fecha de factura, garantía, mantenedor), que siguen reservados a Comercial. No se puede ejecutar «Habilitar Servicio» mientras siga pendiente.

- Trazabilidad: queda registrado quién hizo el alta manual y por qué no se pudo usar el OCR ni el autocompletado.

Va antes del corte del 14/12: es paridad con Zoho Desk, que hoy permite registrar cualquier equipo, y sin ella la recepción se bloquea con clientes nuevos.

- [PROPUESTO] Reconocimiento visual por cámara como respaldo cuando el QR está dañado.

- Identificación de equipos por QR enlazando remisión ↔ ticket ↔ hoja de vida.

- [R03] Toda captura asistida (OCR, QR, autocompletado) debe registrar si el dato fue aceptado tal cual o corregido manualmente. Ese registro alimenta el KPI de tasa de corrección (M7.1) y permite medir si las contramedidas funcionan.

### M3.5 Migración del historial

#### Lo decidido el 27/08

El aplicativo sustituye la creación manual de carpetas por captura directa en base de datos, con generación de entregables por plantilla. Hoy, por cada servicio, alguien crea a mano una carpeta con subcarpetas en Google Drive. El modelo objetivo presenta espacios de captura de datos en lugar de archivos y carpetas, con la misma lógica del CRM.

La migración del histórico se aborda como desarrollo independiente, y la fase inicial se resuelve con un botón «Ver en Google Drive» desde la propia hoja de vida, replicando lo ya hecho en el módulo de remisiones. Es la solución correcta para arrancar: no bloquea el proyecto con una migración de más de 300 equipos con historial, y da acceso al histórico desde el día uno.

Tres cosas que condicionan cómo se construye:

- El entregable en PDF no desaparece. Sigue haciendo falta para respaldo y para entrega impresa al cliente.

- El sistema debe conservar el documento exacto que vio el cliente, no sólo los datos para regenerarlo. Existen 23 plantillas de cotización distintas, y regenerar con la plantilla de hoy un documento emitido con la de hace dos años produce un papel que nadie firmó.

- Convivencia de unos seis meses con los métodos tradicionales —Excel de citas y control— para validar la estabilidad del nuevo sistema antes de retirarlos.

[ABIERTO — 27/08] Módulo de backup del sistema. Se identificó la necesidad de un respaldo propio para no perder el histórico ante una caída del servidor. Sin responsable ni fecha. Es uno de los tres frentes que el acta señala como condicionantes de la puesta en producción. Punto abierto nº 55.

- [ABIERTO] No está definido el mecanismo de migración del historial útil de Desk 1.0 [R08] La migración debe incluir además las hojas de vida de Labcontrol, no sólo el historial de Desk 1.0. Amplía el alcance del punto abierto nº 8: son dos orígenes distintos, con estructuras distintas, y conviene tratarlos como dos migraciones y no como una.

Nota de dependencia (R03). La migración deja de ser un asunto puramente interno: la hoja de vida reducida es lo que el cliente ve en el portal, y un historial con huecos produce el efecto contrario al buscado. Ver la regla de apertura del portal en M8.6.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Carga masiva del histórico documental a las hojas de vida (amplía M3 y la migración del histórico ya decidida). Objetivo: que el historial que hoy está en PDF en las carpetas de Drive por serial se vea en orden cronológico en la hoja de vida de cada equipo y en el resto del sistema (indicadores, portal). Lo decidido el 21/09 se mantiene: los PDF siguen en Drive y en la base de datos entran los datos extraídos con un enlace a su documento. El proceso tiene dos pasos:

- Preprocesado fuera de la aplicación, con la herramienta independiente de IA ya prevista. Lee los PDF y consolida una tabla estándar: serial, fecha, tipo de intervención, ticket o informe de origen, hallazgos, repuestos, resultado de calibración y enlace al PDF. Una persona de Servicio Técnico revisa la tabla antes de cargarla.

- Importador en Desk 2.0 de esa tabla. Valida el formato, rechaza filas con serial desconocido o datos incompletos (con un informe de rechazos), no duplica eventos ya existentes y marca cada evento como «histórico importado».

Más adelante se puede añadir un módulo dentro de la aplicación que interprete archivos sueltos y use el mismo importador. Hay que tenerlo en cuenta en la regla de apertura del portal (M8.6): un equipo solo se muestra al cliente cuando su historial está cargado y revisado. Va después del corte del 14/12; el preprocesado puede adelantarse en paralelo porque no consume desarrollo de la aplicación.

## M4. Comercial: cotización, aprobación y promesa de fecha

El punto donde se gana o se pierde el cumplimiento: el ticket no avanza si no hay aprobación comercial, y la fecha no se adivina, se calcula.

### M4.1 Aprobación del cliente

- [DECIDIDO] El cliente recibe un enlace o correo con el pre-diagnóstico y puede aprobar el cambio de piezas en un clic, sin necesidad de emitir primero la orden de compra formal.

- [DECIDIDO] Se inicia como piloto con clientes que tienen contrato de mantenimiento activo.

- [DECIDIDO] Si el cliente no aprueba en el plazo definido, el equipo sale de la mesa de trabajo y pasa a cola de espera. [ABIERTO] El plazo exacto (24 o 48 h) falta fijarlo.

- Motivación: hoy se envía cotización, se espera la orden de compra y el equipo queda bloqueado semanas o meses.

- [DECIDIDO — R03] El botón «Aprobar cotización» forma parte del nivel básico del área de cliente (M8.2): está disponible para todos los clientes, con o sin contrato, y funciona con acceso por token sin registro.

Punto de enganche en el blueprint implementado [AS-BUILT]. La aprobación del cliente corresponde al estado Notificación cliente, que ofrece tres salidas: Aprobación (→ En Proceso), Aprobación y S. Repuestos (→ En Espera de Repuestos) y Rechazo (→ Por Facturar). El botón del portal debe disparar una de las dos primeras. La «cola de espera» por no aprobación no tiene hoy estado propio: habría que crearlo o reutilizar uno de los cuatro de espera, y en ese caso resolver antes su falta de salida (C3).

#### El compromiso de fecha ya existe, y lo fija el taller [AS-IS — R05]

Antes de diseñar el simulador conviene saber de dónde sale hoy la fecha. La hoja del 16/02 lo dice: en la transición Escalado a Revisión, cuando el técnico manda el diagnóstico a revisión, el campo «Días de entrega» es obligatorio, y el propio mapeo aclara que «queda definido el Tiempo promesa». El diccionario lo confirma en la columna 52: «días hábiles que ST se demora en ejecutar el servicio, es un campo del ticket Tiempo promesa».

Es decir: el compromiso lo estima Servicio Técnico al diagnosticar, no Comercial al cotizar. Tiene lógica —quien acaba de abrir el equipo es quien sabe cuánto va a costar arreglarlo— y tiene una consecuencia de diseño: el CTP de este apartado no sustituye ese número, lo alimenta. El técnico seguirá aportando el trabajo que el equipo requiere; lo que hoy nadie aporta es la cola del taller y el lead time del repuesto, que es justamente lo que convierte una estimación de esfuerzo en una fecha.

El indicador que cierra el círculo también existe ya: la columna 54, Cumplimiento del tiempo promesa, compara el tiempo comunicado en la cotización contra el transcurrido hasta la finalización, y devuelve Cumple o No cumple.

### M4.2 Simulador de fecha de entrega (CTP — Capable to Promise)

Antes de que Comercial prometa una fecha, el sistema consulta:

- Carga actual de técnicos — horas vendidas vs. horas disponibles.

- Stock de repuestos derivado del diagnóstico.

- Lead time del repuesto si hay que comprarlo.

Precisión del revisor [R08] — las tres situaciones del repuesto. El cálculo no puede tratar el stock como un sí o un no. Son tres casos y cada uno da una fecha distinta:

| Situación del repuesto | Qué aporta al cálculo |
| --- | --- |
| En inventario | Disponible ya; sólo cuenta la cola del taller. |
| En camino | Se calcula con la fecha estimada de recepción del pedido en curso. |
| Por solicitar | Se calcula con el lead time del proveedor, que según M5.4 es muy distinto si la pieza viene de Europa o es compra local. |

Es la diferencia entre un CTP que sirve y uno que no: la mayoría de las promesas incumplidas no nacen de un mal cálculo de horas de taller, sino de dar por disponible un repuesto que aún no ha llegado.

La heurística suma cola actual en estación + tiempo estándar de servicio + lead time de repuesto y devuelve una sugerencia del tipo «fecha más temprana posible: lunes próximo». El estudio lo identifica como el gran diferenciador competitivo.

Precisión de la R03. Este cálculo es determinista —reglas y consultas sobre PostgreSQL— y no pasa por la capa RAG ni por ningún modelo de lenguaje (principio de diseño nº 8). Su resultado alimenta dos destinos: la sugerencia interna a Comercial, y la disponibilidad de agenda que se muestra al cliente (M6.4).

### M4.3 Reprogramación y comunicación de consecuencias

- Si un cliente se demora en enviar la orden de compra, el sistema debe reprogramar automáticamente o dar una fecha estimada de inicio. [R08] La reprogramación debe avisarse al cliente por correo, no sólo recalcularse internamente: una fecha que cambia sin que el cliente se entere es un incumplimiento aunque el sistema lo haya previsto.

- Análisis de cuello de botella por respuestas de clientes.

- Aging de aprobación con alerta a partir de 7 días de espera.

### M4.4 Cotización, recotización y facturación diferida

- [AS-BUILT] El rechazo por facturar existe, pero no como estado: Rechazo es una transición que lleva a Por Facturar desde Rev./Diagnostico, Notificación Comercial y Notificación cliente. El cliente no autoriza la reparación y se cobra el diagnóstico.

- [AS-BUILT] Los estados Por Entregar / Sin facturar y Liberación Comercial existen y son ramas distintas de Por Facturar, originadas por las fechas de corte de facturación de los clientes. Ver el ciclo reentrante de M1.3.5.

- [ABIERTO] Riesgo identificado y no resuelto: perder el rastro de equipos entregados pendientes de cobro. La R04 lo agrava con un dato concreto: la vía sin factura vuelve a Por Facturar en lugar de cerrar, de modo que un equipo entregado y no cobrado queda indistinguible de uno pendiente de entregar.

- [AS-BUILT] El diagnóstico complementario existe como transición: sale de Pendiente hacia Continuación del proceso, y de ahí vuelve a Notificación Comercial por Notificación re cotización. Ese es el circuito de recotización completo.

- [PROPUESTO] Visualización de precotizaciones para el área comercial. [R08] La precarga de repuestos hacia un borrador de cotización en Zoho CRM se evalúa en M1.11 · alcance; requiere resolver la política de solo lectura.

- Precisión de diagnóstico como KPI. [R08] Mide qué porcentaje de las cotizaciones aprobadas no necesitó adicionales después. Un diagnóstico preciso cotiza una vez; uno impreciso descubre a mitad de la reparación que hace falta otra pieza, y obliga a volver al cliente con una recotización —que es el circuito Pendiente → Continuación del proceso → Notificación re cotización del punto anterior—.

- Interesa por dos motivos. Hacia dentro, un adicional cuesta más que la pieza: reabre la negociación, para el equipo en el taller y consume otra vez tiempo comercial. Hacia fuera, es lo que el cliente recuerda —«me dijeron un precio y acabé pagando otro»—. Y es medible sin campos nuevos: son los tickets que pasaron por Continuación del proceso sobre el total de los que llegaron a Aprobación.

#### Subdivisión de órdenes de venta y contratos [DECIDIDO 27/08]

Decisión: permitir la subdivisión de una orden de venta en subórdenes —formato OV-AAAA-NNN-SS, con SS de dos dígitos (OV-2026-170-01, -02…); formato revisado en la R08.2 por decisión de Gerencia del 10/09/2026, el 27/08 se acordó OV-XXX_1, _2, _3— con un ticket asociado a cada subservicio, en lugar de exigir una orden de venta independiente por ticket. Modifica el criterio de la reunión anterior. [R08.2] Por qué se cambia el formato: _1 y _10 se ordenan mal como texto, y el guion bajo dentro de un número que ya usa guiones invita al error que la validación quiere cazar. Dos dígitos ordenan solos.

Qué desbloquea. Una OV de diez calibraciones, subdividida, hace calculable el porcentaje ejecutado del contrato, y con él el informe trimestral de avance que Comercial envía al cliente. Hoy esa correlación se hace a mano, en el comentario del albarán de reserva: alguien anota qué elemento de la orden corresponde a qué código de servicio. Es trabajo manual que además sólo conoce quien lo hace.

Y corrige una lectura falsa del inventario. Los repuestos comprometidos en órdenes de paquete —filtros, baterías— aparecen hoy como consumidos o reservados sin que se sepa contra qué servicio, lo que distorsiona el stock y genera riesgo de sobrestock. Con la suborden, cada consumo tiene un ticket detrás.

El argumento comercial. Clientes como Corola e Indoanálisis compran paquetes anuales. Medir su ejecución da conversación cuando el consumo real queda por debajo de lo pactado: es la misma lógica del dato como argumento comercial de M4.5, aplicada al contrato en vigor en lugar de al histórico de costes.

Lo que el sistema tiene que saber además. Que un ticket pertenece a un contrato, porque de ahí sale su prioridad alta (M1.9.1) y su recurrencia. Y tiene que soportar las variantes reales que se dan hoy:

| Variante | Se da en |
| --- | --- |
| OV separadas por mano de obra y por repuestos | Clientes que compran los dos conceptos aparte |
| OV global por varios equipos | Ingresos por lote |
| Varias OV asociadas a un mismo ticket | Servicios ampliados sobre la marcha |

Ninguna de las tres encaja en un modelo de «una OV, un ticket», y las tres son habituales. Punto abierto nº 52. [R08.2] Resuelto el 10/09/2026: ver los dos apartados siguientes.

#### Cardinalidad orden de venta ↔ ticket [DECIDIDO 10/09 — R08.2]

La relación es 1 ticket : N OV, nunca al revés. Cierra el punto abierto nº 52. La restricción «una OV → un único ticket» sigue vigente y debe seguir cumpliéndose; lo que se relaja es la restricción implícita en sentido contrario, que un ticket sólo pudiera tener una OV.

| Variante | Cardinalidad | Resolución |
| --- | --- | --- |
| OV global por lote (varios equipos) | 1 OV → N tickets | Se elimina. Comercial subdivide en subórdenes al crear la OV |
| OV separadas por mano de obra y repuestos | N OV → 1 ticket | Se mantiene — requisito del cliente (sus propias OC), no hábito interno |
| Varias OV sobre la marcha | N OV → 1 ticket | Se mantiene — hoy sólo se muestra la última y se pierde la trazabilidad de la primera |

Por qué no hace falta tabla puente. La subOV de lote era la única variante que hacía que una OV apuntara a varios tickets. Resuelta ésa, sólo queda que un ticket tenga varias OV: es 1:N desde el ticket, no N:M.

Dónde vive la asociación. En una tabla propia de la aplicación, no en la réplica de Zoho Books: el sync sobrescribiría cualquier dato escrito allí. La asociación registra el ticket, la transición que asoció, fecha, hora y persona (regla de M1.10).

Cuándo se escribe. Desde el lado del ticket: de forma opcional en «Nuevo ticket», contra las OV existentes, y obligatoria en Habilitar Servicio (ver M1.2). Aprobación y Aprobación y S. Repuestos pueden añadir OV al ticket, nunca sustituir la de entrada.

Cambio de proceso, no sólo de software. Eliminar la OV global por lote obliga a que Comercial subdivida siempre, desde el primer día. Queda por decidir qué pasa si llega una OV de lote sin subdividir: rechazarla o permitir subdividirla desde Desk.

Cardinalidad, no titularidad. El nº 52 no dice —ni debe leerse como que dice— que la OV y el equipo puedan ser de clientes distintos. La titularidad OV ↔ equipo es un asunto separado y sigue abierta.

#### Criterios de la subOV de lote [DECIDIDO 10/09 — R08.2]

Formato. El lote se identifica por el número de la OV. OV-AAAA-NNN es el prefijo del lote y no es documento; cada subOV es OV-AAAA-NNN-SS, con SS de dos dígitos (OV-2026-170-01, -02…). El número base nunca existe como OV propia en Books, para no contar dos veces el mismo ingreso ni la misma reserva de stock. El tamaño del lote es el número de subOV creadas, todas de golpe al recibir la OC del cliente.

Cuarentena. Una OV con sufijo que no cumpla el formato no sale en el desplegable, no suma en ningún saldo y aparece en una lista «OV con número no reconocido» visible para Comercial. El formato se asume frágil y se compensa: un número mal escrito se detecta en lugar de descuadrar el saldo en silencio.

Saldo por lote. Creadas / consumidas / libres, y % ejecutado = consumidas / creadas. Alimenta el punto abierto nº 53 y el informe trimestral de avance. Sin subOV libres, un contrato agotado no puede consumirse.

Un ticket vigente por subOV. Una subOV tiene como máximo un ticket vigente.

Anulación. La anulación no borra la asociación: la marca liberada, con fecha, hora, persona y motivo (regla de M1.10). Sólo se libera lo no consumido: si hubo diagnóstico facturable, esa subOV queda consumida.

[ABIERTO] Pendiente declarado: la vigencia por fecha. Este modelo no tiene dónde guardar un fin de contrato; si un paquete anual vence con subOV libres, no está decidido si se pueden seguir usando.

### M4.5 El dato como argumento comercial

- [DECIDIDO] Usar la base de costos y el historial de reparaciones como argumento estructurado frente a quejas de precio. Caso de referencia: un cliente gastó 9.000 USD en un año para mantener 48 equipos — menos de 200 USD anuales por equipo en repuestos.

- [DECIDIDO] El listado de 78 puntos de control del diagnóstico Grimm se usa como herramienta de defensa comercial del precio de las calibraciones.

- [DECIDIDO — R03] Los avisos de vencimiento de calibración se envían a todos los clientes, tengan o no contrato. No se restringen al nivel completo del portal: su función registrada es servir de campaña comercial para recuperar clientes «desaparecidos», y meterlos tras el contrato apagaría precisamente el canal que los recupera.

## M5. Inventarios y repuestos (MRO)

MRO —Maintenance, Repair, Operations— es donde más dinero se pierde por ineficiencia.

### M5.1 Reservas: soft vs. hard

| Momento | Acción | Efecto sobre el stock |
| --- | --- | --- |
| Al cotizar | Soft reservation | El repuesto se ve disponible pero marcado como «comprometido». |

Precisión del revisor [R08] — adelantar la reserva al diagnóstico. La reserva blanda no debería esperar a la cotización: debería activarse sobre los repuestos que el técnico identifica durante el diagnóstico, antes incluso de cotizar.

El argumento es de negocio y es fuerte: más del 90 % de las cotizaciones se aprueban. Con esa tasa, esperar a la aprobación para pedir es regalar el lead time del proveedor en nueve de cada diez casos. Adelantar la solicitud convierte semanas de espera en días.

Lo que hay que acotar es el riesgo del 10 % restante: qué se hace con una pieza pedida para un servicio que se rechaza. Conviene limitar el adelanto a repuestos de rotación —los que el inventario acaba consumiendo igual— y dejar los específicos o de alto valor esperando a la orden de compra. Es una regla de negocio, no técnica, y hay que fijarla antes de automatizarlo. Punto abierto nº 47.| | Al aprobar el cliente | Hard allocation | Deja de estar disponible para otras órdenes. | | Al ejecutar la orden | Consumo | Se descuenta del stock y se suma al costo de la orden. |

### M5.2 Kitting

**

[DESCARTADO — R08] El revisor descarta el kitting por ahora. Se conserva el apartado como referencia de mercado, sin ítem de backlog asociado.

- Agrupación lógica de partes para tareas recurrentes — «Kit servicio 2000 h», «Kit sello bomba X».

- Al diagnosticar, el técnico carga 1 kit y el sistema descuenta los componentes individuales.

- Facilita el check-out en almacén con un solo escaneo.

### M5.3 Ubicaciones bin

**

[APLAZADO — R08] No es prioritario por ahora, pero no se descarta para el futuro.

- Estructura: nomenclatura jerárquica Área-Fila-Rack-Estante (p. ej. A-01-B-3).

- Tipos: bins de recepción, de picking y de almacenamiento/volumen.

- Beneficios: menos tiempo buscando artículos, mayor precisión de inventario, conteos más ágiles.

### M5.4 Reabastecimiento y compras

**

[YA RESUELTO FUERA DE DESK — R08] El revisor indica que el reabastecimiento ya está resuelto en el Portal Ambientalia · Análisis de Inventario. Desk 2.0 no tiene que construirlo.

Lo que sí queda es la conexión: el CTP de M4.2 necesita saber si un repuesto está en inventario, en camino con fecha estimada o por solicitar con su lead time, y esos tres datos viven en ese portal. La pieza pendiente no es un módulo de compras, es una lectura. Punto abierto nº 48.

- Punto de pedido diferenciado por lead time.

- Trigger automático: al pasar a «Espera de repuesto» se genera la solicitud de materiales.

- Análisis de cuello de botella en solicitud de repuestos a fábrica.

- [PROPUESTO] Pronóstico de compras de consumibles y repuestos.

- Alertas de stock mínimo y de stock crítico en la vista del planificador.

### M5.5 Operación del almacén

**

[APLAZADO — R08] No es prioritario por ahora, pero no se descarta para el futuro.

- Multi-almacén y tránsito: transferencias entre bodega central y camionetas de técnicos.

- Conteos cíclicos con clasificación ABC.

- Valoración por costo promedio ponderado.

- Trazabilidad repuesto → orden → activo.

- [DECIDIDO — pendiente de ejecución] Estandarizar la lista de SKUs y categorizarlos por la fase lógica de revisión: física, neumática, óptica, electrónica.

- Registro de consumo escaneando el código QR del repuesto desde la propia orden.

## M6. Planificación y capacidad

Sin un modelo de capacidad, la promesa de fecha es una apuesta. Este módulo es la condición previa del simulador CTP (M4.2) y, desde la R03, también del agendamiento de citas del cliente (M8.4).

### M6.1 Parámetro de carga del servicio técnico

- Creación de un parámetro de carga (% de ocupación) que exprese la capacidad real de asumir trabajo.

- Las variables deben ser configurables para poder calibrar el modelo con la experiencia real.

- Según el equipo —y el histórico del cliente— se asigna una ocupación de carga a un colaborador, en porcentaje.

- Análisis por colaborador de su capacidad de trabajo.

### M6.2 Calendarios

- Calendario de solicitud de cita de servicio técnico, que tiene en cuenta la carga y refleja la capacidad de respuesta disponible.

- Calendario interno de vencimiento de calibraciones Grimm. [R08] Conecta con los avisos al cliente por correo: la cita no sirve de nada si el cliente no la recibe por el mismo canal por el que se le avisa de todo lo demás.

- Agendamiento por slots de capacidad: dado que hay un solo banco de calibración, sólo pueden recibirse X equipos por semana. Si Comercial intenta ingresar un equipo urgente, el sistema advierte: «Banco de calibración lleno hasta el martes. ¿Desea sobreescribir con autorización de Director?». [R08] Pendiente de discusión más a fondo.

- Análisis histórico por cliente y por marca-modelo para el cálculo de capacidad.

Ampliación del revisor [R08]. El mismo análisis histórico permite predecir cuánto va a costar el mantenimiento de un cliente concreto, a partir de su historial de fallas. Es un salto de calidad sobre el promedio por modelo: dos clientes con el mismo equipo pueden dar trabajos muy distintos según cómo lo traten, y eso el histórico lo sabe. Alimenta el CTP de M4.2 y la valoración de clientes de M7.4.

- Calendario anual de picos y valles para la vista 360.

### M6.3 Asignación de trabajo

- Organización del trabajo a colaboradores en función del estado actual y de las predicciones.

- Vista «Mi cola de trabajo» ordenada por prioridad de fecha promesa.

- Semáforo de disponibilidad de repuestos en la cola del técnico.

- [PROPUESTO] Selección en mapa para asignar masivamente tickets a un técnico.

- [AS-BUILT] La casilla «Derivado a» de las 34 transiciones es la pieza sobre la que se construye la asignación: registra de quién es el trabajo a partir de cada etapa, sin frenar el ticket cuando nadie la rellena. Ver M1.9.2.

- [R08] Planes de trabajo por técnico, semanales y mensuales, para que cada uno tenga visión de sus tareas en el tiempo y no sólo de la cola del día. Es la contrapartida de la priorización automática: si el sistema decide el orden, el técnico necesita al menos ver el horizonte. Se refleja en el tablero como «Mi plan semanal» y «Mi plan mensual» (M7.5).

### M6.4 Exposición de la capacidad al cliente [NUEVO — R03]

El esquema del 21/08 conecta Calcular con Citas: el análisis calcula la carga del servicio técnico y ese resultado se convierte en la base del agendamiento del cliente, que ve libre u ocupado. Es la consecuencia más exigente de todo el marco, porque convierte un parámetro interno en un compromiso público.

#### Qué cambia respecto a M6.1

Mientras la carga es una herramienta interna, un error de estimación se absorbe reprogramando. En cuanto se publica, un error de estimación es un incumplimiento frente al cliente. Por eso la publicación necesita tres reglas propias:

1. Factor de holgura. No se publica el 100 % de la capacidad calculada. Se reserva un porcentaje configurable para urgencias, retrabajos y desviaciones de diagnóstico. La holgura es un parámetro del sistema, no una decisión de quien atiende. [ABIERTO] Fijar el valor inicial — Anexo D, punto 24.

2. Sobreescritura con autorización. La regla ya existente en M6.2 —«banco de calibración lleno hasta el martes, ¿desea sobreescribir con autorización de Director?»— se conserva íntegra y sólo es accesible desde dentro. El cliente nunca ve ni puede activar la sobreescritura. [R08] Pendiente de discusión más a fondo.

3. Prioridad por contrato. Los slots se ofrecen según la priorización comercial ya decidida el 14/08: los clientes con contrato y los Top 5 tienen preferencia ( [R08] Queda por discutir si los clientes Top 5 entran en esta prioridad o si el criterio se limita al contrato de mantenimiento. Ver el modelo de tres niveles de M1.9.1.

#### Solicitar frente a reservar

La distinción es lo que permite que el agendamiento sirva a la vez como descarga de trabajo y como gancho comercial:

|  | Nivel básico (sin contrato) | Nivel completo (con contrato) |
| --- | --- | --- |
| Qué ve | Disponibilidad orientativa por semana | Disponibilidad por slot |
| Qué hace | Solicita una cita; Comercial confirma | Reserva el slot en firme |
| Efecto en el taller | Solicitud estructurada, sin llamada ni transcripción | Ocupa capacidad al confirmar |
| Prioridad | Estándar | Preferente |

El cliente sin contrato deja de llamar igualmente —su solicitud entra estructurada y sin errores de transcripción—, pero la reserva en firme sigue siendo una prestación del contrato. [R08] Y simétricamente: si el cliente con contrato no envía el equipo en la fecha reservada, su slot se libera y pasa a cola de espera. La reserva en firme obliga a las dos partes, o deja de ser firme.

## M7. Analítica, KPIs y predicciones

### M7.1 Cuadro de mando de KPIs del taller

| KPI | Fórmula | Fuente | Frec. | Dueño | Umbral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Cumplimiento fecha comprometida (OTD) | entregados a tiempo / entregados total | fecha_prometida, fecha_entrega | Sem./Mens. | Ops | ≥ 75 % global y por cliente |
| Exactitud de promesa | (fecha_real − fecha_prometida) en días hábiles, p50/p90 | fecha_prometida, fecha_entrega | Mensual | Ops/Dir | p90 ≤ +2 días |
| Lead time total (dock-to-dock) | avg(Entrega − Recibido) + p50/p90 | Timestamps | Semanal | Ops | (por definir) |
| Lead time de diagnóstico | avg(DiagnósticoFin − Recibido) | Timestamps de etapa | Semanal | Jefe taller | (por definir) |
| Lead time de cotización | avg(CotEnviada − DiagnósticoFin) | Timestamps + evento de envío | Semanal | Comercial/Ops | p90 ≤ 1 día |
| Aging de aprobación del cliente | Distribución 0–2 / 3–7 / 8–14 / >14 días | Estado + timestamps | Diario | Comercial | > 7 días = alerta |
| Tiempo de espera de repuesto | suma de duración en «Espera repuesto» | Timestamps + motivo de pausa | Semanal | Almacén | (por definir) |
| Productividad del técnico | horas efectivas / horas disponibles | Tiempos de orden + calendario | Semanal | Ops | 70–85 % |
| % Retrabajo / rechazo QA | retrabajos / casos cerrados | Eventos de rechazo QA | Mensual | QA | < 5–8 % |
| Causas principales de desvío | Top motivos: cliente, repuesto, capacidad, rework | Motivo de pausa + taxonomía | Mensual | Dirección | — |
| Utilización del banco de calibración | horas reales / capacidad total | Timesheets de técnico | Semanal | Jefe taller | — |
| Margen bruto por ticket | valor cotizado − (costo MO + costo repuestos) | Zoho Books + CMMS | Por ticket | Dirección | — |
| Tiempo de ciclo comercial | suma de tiempo en estado `Espera_OC` | Log de estados | Semanal | Comercial | — |
| Precisión de diagnóstico | cotizaciones sin cambios / total cotizaciones | Módulo de cotización | Mensual | Técnicos senior | — |
| Tasa de retrabajo (bounce rate) | equipos retornados / total reparaciones | QA + garantías < 30 días | Mensual | QA/Técnico | — |
| Tasa de corrección de datos capturados (nuevo R03) | campos corregidos manualmente tras OCR/autocompletado / total capturados | Log de captura (M3.4) | Mensual | Ops | Tendencia decreciente |
| Exactitud de la agenda publicada (nuevo R03) | citas cumplidas en el slot ofrecido / citas agendadas desde el portal | Agenda + timestamps | Mensual | Ops | ≥ 95 % |

Umbrales pendientes de fijar. Cuatro indicadores siguen sin umbral: lead time total, lead time de diagnóstico, tiempo de espera de repuesto y causas principales de desvío. Conviene cerrarlos antes de publicar el tablero, o el semáforo no significará nada.

#### Los indicadores que ya existen [AS-IS — R05]

El diccionario documenta trece columnas calculadas que hoy se computan sobre la tabla de tickets. Conviene tenerlas delante antes de construir el cuadro de mando: buena parte del trabajo está hecha, y algunas fórmulas ya llevan dentro decisiones que hay que revisar.

| Col. | Indicador | Cómo se calcula hoy |
| --- | --- | --- |
| 47 | Tiempo permanencia | Entre remisión de entrada y remisión de salida. Es el dock-to-dock de este mismo apartado. |
| 48 | Tiempo inicio de servicio | Diferencia entre creación del ticket y remisión de entrada. Inválido para 2026 — ver M1.10. |
| 49 | Tiempo de diagnóstico | Fecha de revisión del informe menos fecha de creación del ticket. Arrastra el mismo problema que el 48. |
| 50 · 53 | Tiempo de servicio | Días hábiles desde la orden de venta —o desde la recepción de repuestos, si la hubo— hasta la finalización de ST. Excluye por diseño la espera de repuestos. |
| 51 | Tiempo recogida del equipo | Desde que el equipo está listo hasta que el cliente lo recoge. |
| 52 | Días de entrega | El Tiempo promesa que fija ST al escalar a revisión (M4.2). |
| 54 | Cumplimiento del tiempo promesa | Cumple / No cumple, comparando el 53 contra el 52. Es el OTD tal como se calcula hoy. |
| 55 | Calificación de satisfacción | La que el cliente da en el correo de finalización. Uso trimestral. |
| 56 | Tiempo bodegaje de ingreso | Inválido para 2026 — ver M1.10. |
| 57 | Tiempo de cotización | Entre revisión del informe y envío de la cotización. |
| 58 | Tiempo de orden de compra | Lo que tarda el cliente en enviar la OC tras la cotización. Es el aging de aprobación. |
| 59 | Tiempo de orden de venta | Lo que tarda en generarse la OV. |
| 16 | Número de comentarios | El diccionario lo propone como medida del desgaste en la atención del ticket. |

Tres cosas que esto cambia en el cuadro de mando.

El OTD ya existe y no es el que este documento define. La columna 54 mide el compromiso contra la fecha de finalización de Servicio Técnico, no contra la entrega al cliente. Son dos indicadores legítimos y distintos: uno mide al taller, el otro mide a la empresa. Conviene mantener los dos y nombrarlos aparte, porque entre ambos está el tiempo de recogida (columna 51), que no depende de Ambientalia. Y el OTD del taller resulta inmune al problema del ciclo de facturación que describe la corrección C4, porque no usa la fecha de remisión de salida.

Falta un KPI de satisfacción en el cuadro. La columna 55 existe, se recoge por correo al finalizar y hoy sólo se usa para el reporte trimestral. Es el único indicador del conjunto que mide lo que el cliente percibe, y no figura en la tabla de arriba. Debería, sobre todo ahora que el eje ③ convierte la relación con el cliente en producto.

Idea del revisor [R08] — provocar la valoración. La calificación de satisfacción existe pero depende de que el cliente conteste un correo. Conviene pensar una estrategia para que valore, con mecánicas de gamificación —racha de respuestas, visibilidad de su propio historial de servicio, algún reconocimiento asociado al contrato—. El indicador sólo sirve si tiene volumen: una tasa de respuesta baja hace que mida a los descontentos, que son los que siempre contestan.

Dos indicadores están rotos y uno está en riesgo. El bodegaje (56) y el tiempo de inicio de servicio (48) dependen de la fecha de creación del ticket y quedaron inválidos en 2026; el tiempo de diagnóstico (49) usa la misma referencia y hereda el problema aunque el diccionario no lo señale. Los tres se arreglan igual: tomando la marca de tiempo de la transición correspondiente en lugar de la fecha de creación del registro.

#### Advertencias de calculabilidad [AS-BUILT — R04]

Cinco indicadores del cuadro no son fiables todavía, por razones que están en el flujo implementado y no en el modelo de datos. Conviene resolverlas antes de publicar el tablero: un KPI construido sobre estas bases habrá que recalcularlo después, y el histórico anterior a la corrección no será comparable.

| Indicador | Obstáculo | Corrección |
| --- | --- | --- |
| OTD, servicios finalizados y tiempo promedio | Finalizado mezcla servicios terminados con servicios abandonados. | C2 · M1.10 |
| OTD y exactitud de promesa | El ciclo facturar↔entregar reescribe Fecha Remisión de Salida en cada vuelta y borra la fecha de la primera entrega. | C4 · M1.3.5 |
| Tiempo de espera de repuesto | Los estados de espera no detienen ningún reloj de SLA; no hay sub-estado de pausa con parada de cronómetro. Y un ticket atascado sin salida infla el indicador en lugar de delatarse. | C3 · C7 · M1.3.4 |
| Análisis de tiempos por tipo de evento | Las transiciones implementadas no llevan el atributo de tipo (operativo / decisional / logístico). | C5 · M1.8 |
| Cualquier métrica por estado inicial | Ticket creado y Remisión creada sólo existen para los tickets nacidos en la app; los de Zoho entran por OV asignada. | — · M1.3.2 |

Añadido al análisis operativo (M7.3): un listado de tickets atascados en los cuatro estados de espera, con antigüedad. Es lo que hace visible el problema de M1.3.4 mientras no exista la transición de escape.

### M7.2 KPIs de confiabilidad (si se extiende a mantenimiento de planta)

| KPI | Definición y fórmula | Nota de diseño |
| --- | --- | --- |
| MTTR | Σ(fecha reparación − fecha falla) / nº de fallas | Desglosarlo en notificación + asignación + viaje + diagnóstico + tiempo de llave + logística. |
| MTBF | Tiempo operativo total / nº de fallas | Alimenta lo predictivo. |
| OEE | Disponibilidad × Rendimiento × Calidad | Requiere integración con producción del cliente. |
| Cumplimiento de planificación | Regla del 10 % | Un preventivo mensual programado el día 15 sólo es conforme si se ejecuta entre el 12 y el 18. |
| Costo de mantenimiento / RAV | (costo anual / valor de reemplazo) × 100 | Si supera 5–10 % anual, sugiere evaluar reemplazo. |

### M7.3 Análisis operativo

- Tiempos entre fases y tiempos por ramas del flujo. [R08] Y tiempo por técnico, que es la desagregación que falta: sin ella no se distingue una etapa lenta de un reparto de carga desigual.

[DECIDIDO 10/09 — R08.2] La verificación no se mide con la duración del estado Verificación mientras el estado se registre al terminar. Evidencia: 72 estancias en Verificación en los 181 tickets de equipo nuevo, mediana 14 minutos, distribución bimodal —30 por debajo de 5 minutos, que se registran al terminar, y 30 por encima de una hora, 16 de ellas por encima de un día—. El estado debe abrirse al empezar la verificación, no al terminarla. Mientras se registre al final, su duración no mide el trabajo.

- Probabilidad de deriva de las reparaciones por rama del flujo.

- Pronóstico de tiempo de servicio estimado por modelo, marca y cliente.

- Comportamientos históricos por cliente: tiempo de emisión de la OC, tiempo de recogida, tiempo de bodegaje. La observación de partida es que hay clientes con tendencia a no cuidar los equipos, cuyos servicios suelen ser más largos.

- Análisis de cuellos de botella en puntos críticos.

- Aging del backlog y top 10 de tickets más antiguos.

- Reincidencias: mismo activo o misma causa en 30 días.

### M7.4 Predicciones

- Predicción del comportamiento del cliente a partir del análisis histórico.

- Predicción de la carga en función del estado actual + histórico + estado comercial en Zoho CRM + vencimientos de calibración.

- Predicción de picos y valles en un calendario anual para la vista 360.

- Alertas de desviación de comportamiento: certificado de calibración vencido que puede convertirse en urgencia; lámpara de un APSA cercana al límite. [ABIERTO] Falta completar una tercera alerta enunciada sin definir.

Dos cautelas sobre el mantenimiento predictivo [27/08]. La propuesta de predecir a partir de datos de logger —alarmas, horas de operación— se registró con dos advertencias que conviene no perder: sin histórico de años anteriores el sistema generaría alertas erróneas, y la conectividad de la generación actual de equipos Horiba [verificar] requiere una tarjeta adicional que pocos clientes integran. El obstáculo no es el algoritmo: es que no hay ni serie histórica ni parque conectado. Refuerza la ubicación del servicio premium en la fase más lejana del roadmap.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Mantenimiento predictivo a partir de los protocolos de servicio (complementa las dos cautelas del 27/08 sobre los datos de logger). En lugar de depender de equipos conectados, la predicción se basa en los valores que el técnico registra en los campos de valor del catálogo de diagnóstico de cada equipo que ingresa al taller. Requisitos:

- Desde ya, en el modelo de datos del catálogo (F1D-01): cada valor medido se guarda como dato numérico con su unidad, ligado a equipo, modelo, ítem del catálogo, fecha y ticket, y con dos lecturas cuando hay ajuste: «como se encontró» y «como se dejó».

- Umbral para analizar: cuando un modelo acumule datos de más de 6 meses y de más de 30 equipos, se analiza por modelo. Se buscan las tendencias de cada función interna, los valores que anticipan una falla, la vida útil típica de los repuestos y las diferencias entre equipos.

- Uso de los resultados: primero como informe para Dirección Técnica. Si las tendencias se confirman, alimentan las recomendaciones de cambio preventivo (idea del 01/10), los planes de mantenimiento de los contratos y, más adelante, el servicio premium.

Solo el punto 1 afecta al desarrollo, y entra en la épica 1D (después del corte). El análisis no es desarrollo hasta que haya datos suficientes.

- Indicador de valoración del cliente por parte de servicio técnico.

### M7.5 Dashboards por rol

| Vista | Foco | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Dirección / Gerencial | Cumplimiento y dinero | SLA global, backlog en horas, costo acumulado, margen por ticket, OTD por técnico. |
| Dispatcher / Torre de control Director Técnico | Qué se cae hoy | Kanban: Recepción · Diagnóstico · En cotización · En reparación · QA · Listo para entrega. Tarjetas en rojo si Fecha actual > (Fecha prometida − Lead time restante). |
| Comercial | Cuellos de botella y conversión | Tickets en «Esperando aprobación cliente» > 48 h; precotizaciones; pronóstico de compras; embudo de conversión del portal (R03). |
| Planificador Director Técnico | Recursos | Calendario, carga por técnico (WIP vs. capacidad), alertas de stock crítico, holgura publicada vs. real (R03). |
| Técnico | Ejecución | «Mis tickets» ordenados automáticamente, semáforo de repuestos, notificaciones. [R08] Añadir «Mi plan semanal» y «Mi plan mensual» a la vista del técnico (M6.3) |

#### Requisitos transversales del tablero

- Drill-down infinito: cualquier cifra es clicable hasta la ficha del ticket.

- Carga asíncrona por widget.

- Filtros: fecha, prioridad, cliente, tipo de activo, contrato, técnico, categoría, causa.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Filtros del cuadro de mando y de los listados (M7): se añaden «número de ticket» y «serial del equipo» a los ya previstos (fecha, prioridad, cliente, tipo de activo, contrato, técnico, categoría y causa). El serial se filtra con búsqueda parcial (por ejemplo, los últimos dígitos), con la misma lógica que el autocompletado por serial de la recepción. En el listado de tickets, la búsqueda por número de ticket y por serial es paridad con Zoho Desk y debe estar antes del corte del 14/12; si ya existe, solo se confirma. En el cuadro de mando con indicadores entra con el resto de los filtros, en Fase 2.

- Acciones rápidas: reasignar, escalar, pausar con causa, solicitar repuesto, pedir aprobación al cliente.

- Alertas push/correo: SLA en rojo, ticket reincidente, espera de repuesto superior a X días.

### M7.6 Campos y estados que el modelo de datos debe garantizar

`fecha_prometida`, `fecha_entrega` / `Fecha_Salida`, `Fecha_Entrada`, `fecha_real`, `DiagnósticoFin`, `CotEnviada`, estado `Espera_OC`, estado «Espera de repuesto», `motivo_pausa` con taxonomía cerrada, eventos de rechazo de QA, horas efectivas y disponibles, horas de calibración, valor cotizado, costo de mano de obra y costo de repuestos.

Añadidos en R03: `origen_captura` y `corregido_manualmente` por campo capturado (M3.4); `nivel_portal` por cliente (básico / completo); `slot_ofrecido` y `slot_cumplido` en las citas agendadas desde el portal; `evento_portal` con tipo y marca de tiempo para el embudo de conversión.

Añadido en R05: el Anexo G documenta las 59 columnas de la tabla actual, con su significado y sus fórmulas. Es el punto de partida del modelo de datos de Desk 2.0 y la referencia para decidir qué migra, qué se deriva y qué se retira: el propio diccionario marca doce columnas como «omitir, no es relevante», y ésas son las primeras candidatas a no viajar a la nueva plataforma.

### M7.7 Métricas del área de cliente [NUEVO — R03]

Si el portal es un producto y no un canal de soporte, necesita medirse como producto. Sin estos indicadores no será posible demostrar que el área de cliente genera ingreso y no sólo gasto.

| Indicador | Definición | Dueño |
| --- | --- | --- |
| Penetración | Clientes con acceso activo / clientes con equipos en cartera | Comercial |
| Cobertura de equipos | Equipos visibles en el portal / equipos totales del cliente | Ops |
| Uso | Sesiones y acciones por cliente y por mes | Comercial |
| Aprobaciones por portal | Cotizaciones aprobadas desde el portal / total aprobadas | Comercial |
| Ahorro de ciclo | Diferencia de tiempo medio de aprobación: portal vs. correo | Comercial/Ops |
| Conversión a contrato | Clientes que pasan de nivel básico a contrato con origen atribuido al portal / clientes en nivel básico | Comercial |
| Retención | Tasa de renovación de contratos entre clientes que usan el nivel completo frente a los que no | Dirección |
| Descargas de FW/SW | Descargas por cliente, serial y versión; equipos desactualizados | Dir. Técnica |
| Consultas resueltas sin persona | Consultas atendidas por la KB Externa o el agente / consultas totales entrantes | Dir. Técnica |

## M8. Portal de cliente y comunicación externa

Módulo reescrito en la R03. Deja de plantearse como un canal de soporte —«que el cliente pueda consultar el estado de su equipo»— y pasa a plantearse como producto: el gancho comercial del contrato de mantenimiento. La diferencia no es retórica; cambia qué se construye, qué se mide y a quién se le cobra.

Un portal de soporte se mide por llamadas evitadas. Un portal que es producto se mide por contratos firmados y renovados (M7.7).

### M8.1 El modelo de dos niveles [DECIDIDO 21/08]

El área de cliente se estructura en dos niveles de acceso, determinados por la existencia de un contrato de mantenimiento activo:

| Prestación | Nivel básico — sin contrato | Nivel completo — con contrato |
| --- | --- | --- |
| Acceso | Token en enlace de correo, sin registro | Cuenta registrada (OAuth2 / OIDC) |
| Estado del equipo (Track & Trace) | Sí | Sí |
| Aprobación de cotización en un clic | Sí | Sí |
| Hoja de vida del equipo | Versión reducida | Completa: historial, intervenciones, componentes con garantía propia, costos |
| Certificados de calibración | Todos los del equipo, no sólo el vigente —ampliado en la R08— | Histórico completo descargable |
| Avisos de vencimiento de calibración | Sí | Sí |
| KB Externa: vídeos de operación, mantenimiento básico, PDFs y notas técnicas | Vitrina pública mínima | Acceso completo |
| Agente conversacional técnico | No | Sí |
| Descarga de firmware y software | No | Sí |
| Agendamiento de citas | Solicita (Comercial confirma) | Reserva en firme, con prioridad |

Por qué el nivel básico no es una concesión. Aunque sea gratuito, el nivel básico se paga solo: elimina las llamadas para preguntar por el estado de un equipo, acelera el ciclo de aprobación de cotizaciones —que es tiempo de caja— y convierte cada solicitud de cita en un registro estructurado en lugar de un correo que alguien transcribe. Su coste marginal es casi nulo una vez construido el MVP; su beneficio es inmediato.

Por qué el nivel completo vende contratos. Lo que queda detrás del contrato no es información sobre el propio equipo del cliente —eso es suyo y se le da—, sino capacidad de autonomía: saber operar y mantener el equipo sin llamar, tener el firmware, poder preguntar a cualquier hora, y reservar taller con prioridad. Es una prestación que el cliente percibe todos los meses, no sólo cuando algo se rompe.

### M8.2 Nivel básico

Alcance mínimo, ya definido: hojas de vida y aprobación de cotizaciones. Entra en el MVP 2026.

- Track & Trace. El cliente ve el estado actual del equipo en lenguaje llano, con barra de progreso: «Recibido → Diagnosticando → Esperando tu aprobación → Reparando → Listo para entrega». Sin jerga interna ni nombres de estados del blueprint. [R08] Con aviso por correo en los cambios de estado relevantes, para que el cliente no tenga que entrar a mirar. El criterio de «relevante» conviene fijarlo con la traducción de estados de la corrección C8: el cliente no debe recibir un correo por cada una de las 34 transiciones.

- [R04] Esa barra necesita una traducción explícita desde los 21 estados internos verificados en M1.3, y no es trivial: varios —Notificación a Compras, Notificación Comercial, En espera de SKU inventario— no significan nada para quien está fuera y deben agruparse bajo una sola etiqueta. Hay además dos casos que resolver: el arranque, porque un ticket de Zoho y uno de la app nacen en estados distintos (M1.3.2), y Por Entregar / Sin facturar, que para el cliente es «listo para entrega» aunque internamente vuelva a Por Facturar. Es la corrección C8.

- Botón «Aprobar cotización», que dispara directamente el cambio de estado en el sistema y detiene el reloj de espera (M4.1). Es la funcionalidad que ya está en piloto desde el 14/08.

- Hoja de vida reducida del equipo — ver M8.3.

- Descarga del certificado de calibración del servicio en curso.

Ampliación del revisor [R08] — certificados públicos y verificables. Que los certificados de calibración sean consultables públicamente, no sólo por el cliente propietario. El motivo no es de transparencia sino de antifraude: si cualquiera —una autoridad ambiental, un auditor, un tercero que recibe un informe— puede escanear el QR y comprobar que el certificado existe y es el que dice ser, falsificarlo deja de tener sentido.

Es un argumento comercial de primer orden y encaja con el QR verificable de M8.7. Lo que hay que acotar es qué se muestra: la verificación necesita confirmar que el certificado es auténtico y está vigente, no necesariamente exponer todos sus valores medidos. Punto abierto nº 49.

- Solicitud de cita contra la disponibilidad orientativa del taller (M6.4).

- Avisos automáticos de vencimiento de calibración, que llegan a todos los clientes por su función de campaña comercial (M4.5).

- Escaparate de la KB Externa — ver M8.4.

### M8.3 La hoja de vida reducida

El cliente ve la hoja de vida de sus propios equipos, en una versión acotada. Qué se muestra y qué no es una decisión de producto, no técnica, y está [ABIERTO] en su detalle (Anexo D, punto 28). La propuesta de partida:

| Contenido | Nivel básico | Nivel completo |
| --- | --- | --- |
| Identificación: modelo, serial, código interno del cliente | Sí | Sí |
| Estado operativo actual | Sí | Sí |
| Fecha de factura y fin de garantía | Sí | Sí |
| Última intervención (fecha y tipo) | Sí | Sí |
| Certificado de calibración vigente | Sí | Sí |
| Historial completo de intervenciones (15) | No — se indica que existe | Sí |
| Componentes sustituidos y su garantía propia | No | Sí |
| Costos acumulados del equipo | No | Sí |
| Timeline cronológico completo | No | Sí |

#### [R08.3 · GN, 01/10/2026] Historial completo de intervenciones descargable en el portal (M8.3). En el nivel completo (clientes con contrato), el cliente puede descargar en PDF el historial completo de intervenciones de sus equipos, además de verlo en pantalla. En el nivel básico se mantiene lo decidido: se indica que el historial existe, pero no se abre ni se descarga. El PDF es el mismo que genera la versión imprimible de la hoja de vida (idea del 01/10): incluye solo los campos visibles para el cliente y lleva la fecha de emisión. Queda registrado qué cliente lo descargó y cuándo. Va con el portal del cliente, después del corte.

El recorte es deliberadamente visible. Que el nivel básico indique «este equipo tiene 14 intervenciones registradas» sin poder abrirlas es lo que convierte la hoja de vida en argumento de venta en lugar de en una ficha incompleta. Ocultar la existencia del historial desperdiciaría el gancho; mostrarlo entero regalaría la prestación.

Cada campo de la hoja de vida lleva una marca de visibilidad en el modelo de datos (M3.1), de modo que la matriz anterior sea configurable sin tocar código.

Cómo se implementa [R08]. Lo que el cliente ve no se programa, se configura: cada campo de la hoja de vida (M3.1) lleva, además de su valor, un atributo que declara a quién se le muestra. Así, cambiar el alcance del nivel básico es tocar una configuración y no desplegar código, y el punto abierto nº 28 —fijar la hoja de vida reducida campo a campo— se convierte en rellenar esa tabla en lugar de en un desarrollo.

### M8.4 Nivel completo

Depende de la capa RAG (M12.4) y del parámetro de carga (M6.1). Se planifica para 2027 · S1. [R08] Ver las alternativas al RAG evaluadas en M12.3.

#### Biblioteca de contenidos — KB Externa

- Vídeos de operación y de mantenimiento básico, cortos y específicos, producidos según M12.1.

- PDFs y notas técnicas por marca y modelo.

- Organización por equipo del cliente: al abrir su Grimm EDM 280, ve lo que aplica a ese modelo, no un catálogo general.

Vitrina pública mínima [PROPUESTO]. Cerrar la KB Externa por completo tiene un coste que paga Ambientalia: cada cliente sin contrato que no encuentra cómo cambiar un filtro llama a soporte y consume hora de técnico. La propuesta es dejar abierto un subconjunto reducido —guías de operación básica, sin troubleshooting— que además funciona como demostración de lo que hay dentro. El diagnóstico profundo, el correctivo y el agente quedan bajo contrato. [ABIERTO] Definir ese subconjunto — Anexo D, punto 25.

#### Agente conversacional

El cliente conversa directamente con el agente, que responde únicamente sobre temas técnicos apoyándose en la KB Externa. Especificación completa, alcance y guardarraíles en M12.5.

#### Descarga de firmware y software

Ambientalia tiene derecho a redistribuir el firmware y el software de los fabricantes, únicamente a clientes registrados. Esta es la razón técnica por la que el nivel completo exige cuenta y no basta el token. Especificación en M12.7.

#### Agendamiento en firme

El cliente con contrato reserva slot contra la agenda real del taller, con prioridad sobre las solicitudes del nivel básico. Reglas de capacidad, holgura y prioridad en M6.4.

### M8.5 Identidad y acceso

El modelo de dos niveles resuelve por sí solo una tensión que arrastraba el documento: la R02 pedía un «portal sin login complejo, acceso por token en enlace de correo», y a la vez la distribución de firmware exige cliente registrado. No hay que elegir: cada nivel usa el mecanismo que le corresponde.

Objeción del revisor [R08] — ¿hacen falta dos mecanismos? La pregunta es pertinente: dos vías de acceso son dos desarrollos, dos superficies de error y dos sitios donde equivocarse con los permisos.

La respuesta corta es que no hacen falta dos, pero sí dos niveles de exigencia. El token no es un mecanismo de identidad alternativo: es un atajo de entrada para la acción que no puede tener fricción —aprobar una cotización, que es lo que desbloquea el taller—. Si esa acción exige registrarse, se pierde el beneficio que justificaba el portal.

La vía razonable es un solo sistema de identidad —el registrado— con un acceso por enlace firmado que actúa sobre él: el enlace del correo abre una sesión limitada de la cuenta del cliente, con alcance restringido a ese ticket y esa acción. No hay dos modelos de usuario ni dos árboles de permisos; hay uno, con dos formas de entrar. Y donde el registro es inevitable —descarga de firmware, historial completo— simplemente no se acepta el atajo.

Con eso el desarrollo se unifica y la fricción se mantiene donde interesa. Se recoge como recomendación de la R08, pendiente de confirmación. Punto abierto nº 50.

| Nivel | Mecanismo | Alcance de la sesión | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Básico | Token de un solo uso en enlace de correo, con caducidad | Un ticket / un equipo concreto | Fricción cero justo donde importa: aprobar una cotización no puede requerir crear una cuenta. |
| Completo | Cuenta registrada con OAuth2 / OpenID Connect (Keycloak o Auth0, M11.2) | Todos los equipos del cliente, permanente | Descargas licenciadas, historial completo y agente requieren identidad verificable y trazable. |

- Los tokens caducan y son de alcance limitado; no dan acceso al resto de la cartera del cliente.

- Un cliente puede tener varios usuarios registrados (mantenimiento, calidad, compras) con la misma cartera de equipos.

- Toda acción del portal —aprobación, descarga, reserva— queda en la tabla inmutable de auditoría (M11.4), con usuario, marca de tiempo y equipo afectado.

- [ABIERTO] Definir el procedimiento de alta y verificación del cliente registrado, y cómo se acredita la vigencia del contrato — Anexo D, punto 30.

### M8.6 Regla de apertura del portal [DECIDIDO — R03]

El portal se abre por cliente, no globalmente. Un cliente sólo recibe acceso cuando sus equipos tienen la hoja de vida poblada con los cuatro campos comerciales que hoy faltan (M3.1). Un cliente que entra y ve una ficha vacía o un historial con huecos recibe exactamente la impresión contraria a la que se busca, y la primera impresión de un portal no se repite.

Orden de apertura recomendado:

1. Clientes del piloto de aprobación en un clic —los que ya tienen contrato activo—, que son también los que menos toleran una ficha incompleta.

2. Clientes Top 5 y/o con contrato, completada la carga de sus hojas de vida.

3. Resto de la cartera, a medida que se completan los datos.

Esta regla convierte la calidad del dato en la condición de entrada del eje ③, que es exactamente lo que sostiene la cadena de §1.4.2.

### M8.7 Certificados y calibración

- Certificado digital con QR: el sticker físico pegado al equipo calibrado lleva un QR que, escaneado con cualquier celular, abre una URL pública segura con el PDF del certificado vigente. Valor inmenso para el cliente en auditorías.

- Avisos automáticos de vencimiento de calibración a los clientes — a todos, con o sin contrato (M4.5).

- El certificado con QR es público por diseño: su utilidad es que un auditor externo pueda verificarlo sin credenciales.

### M8.8 Canales de entrada

- WhatsApp Business API [FUTURO]: el cliente reporta una incidencia enviando foto y ubicación; el sistema la convierte en ticket borrador mediante procesamiento de lenguaje natural.

- Formularios de remisión conectados al flujo actual de n8n, integrados al ticket.

- Usuarios externos limitados: gestionar empresas de servicios y contratistas como usuarios restringidos —por ejemplo, solicitudes de Metrological.

### M8.9 Servicio premium [FUTURO]

Ambientalia monitorea los datos de los equipos de aquellos clientes con conectividad y avisa antes de que fallen o antes de que se venzan los tiempos de operación de los consumibles. Es la evolución natural del nivel completo: del autoservicio a la anticipación.

## M9. QA/QC, calibración y cumplimiento

### M9.1 Control de calidad interno

- Etapa de validación de checklist obligatoria antes de la liberación, con calibración cuando aplica.

- Retrabajo: el fallo de QA devuelve el equipo a ejecución con prioridad alta y queda registrado como evento medible.

- Guarda de calidad: no se puede pasar a entregado sin foto del equipo embalado y checklist de QA firmado.

- Producto no conforme (flujo equipo-nuevo): notificación → análisis y acciones → retorno al flujo inicial.

[R05] La pieza de QA sí existe en otro flujo: Verificación, en equipo nuevo (M1.4). Es el modelo natural para la corrección C6, con la salvedad de que ese estado hoy no tiene ninguna transición de salida y hay que resolverlo primero (C12).

[ABIERTO — AS-BUILT] Ninguna de estas cuatro piezas existe todavía en el blueprint de servicio técnico implementado. El flujo va de En Proceso a Por Facturar por finalización de servicio, sin etapa de QA intermedia. Introducirla implica un estado nuevo y, con él, la transición de retrabajo. Es la corrección C6 y condiciona tres de las cuatro guardas propuestas en M1.7.

#### Certificados: QR, incertidumbre y firmas [DECIDIDO 27/08]

Tres requisitos que el Desk 2.0 no contemplaba y que el acta del 27/08 incorpora, ubicados en una fase posterior del desarrollo:

| Requisito | Situación hoy | Qué se decidió |
| --- | --- | --- |
| QR del certificado digital | El aplicativo actual lo genera, verifica firmas y unifica certificado y protocolo, que hoy se producen por separado | Reconstruirlo dentro del Desk 2.0 para que el QR dirija al área de cliente en lugar de al PDF directo |
| Cálculo de incertidumbre | Se hace en Excel, fuera del sistema | Incorporarlo al flujo de calibración |
| Firmas y validación | — | El flujo debe incluir etapas de validación asociadas a los roles existentes, con carga automática de la imagen de firma del responsable de cada etapa |

Dos observaciones sobre el orden. La primera: que el QR apunte al área de cliente en vez de a un PDF es lo que convierte el certificado en algo verificable y revocable —y es la base técnica de la verificación pública antifalsificación de M8.2—. Aplazarlo a fase posterior es coherente con aplazar el portal, pero significa que las dos cosas se deciden juntas.

La segunda: las etapas de validación con firma son, en la práctica, la etapa de QA que pide la corrección C6, aplicada al flujo de calibración. Conviene diseñarlas a la vez y no como dos cosas distintas.

### M9.2 Trazabilidad y evidencia

- ISO 9001 como marco de la codificación interna (serial + modelo). [DECIDIDO]

- ISO 14224 como marco de la taxonomía de activos y de fallas. [PROPUESTO]

- Registro inmutable de auditoría de cada acción: quién, cuándo, qué cambió, valor anterior y valor nuevo.

- Firma digital y geostamping de las evidencias.

- Check-in físico en el activo vía NFC o QR.

- [ABIERTO] Definir el procedimiento de validación de informes.

### M9.3 Documentación publicada al cliente [NUEVO — R03]

Publicar procedimientos de mantenimiento básico y guías de operación en la KB Externa introduce una obligación que no existía cuando ese contenido vivía sólo en la cabeza de los técnicos: es documentación controlada. Bajo ISO 9001, todo documento que Ambientalia pone en manos del cliente necesita versión, fecha de emisión, responsable de aprobación y control de cambios.

Requisitos mínimos, desarrollados en M12.6:

- Versión y fecha visibles en cada pieza de contenido publicada.

- Responsable técnico que aprueba antes de publicar.

- Registro de qué versión estaba vigente en cada momento, para poder responder qué instrucción tenía el cliente en una fecha dada.

- Procedimiento de retirada de contenido obsoleto.

[R08.3 · GN, 01/10/2026] Formato único para el contenido técnico publicado: «Technical Notes» (amplía M8.4 y M12, junto a «versión y fecha visibles en cada pieza publicada»). Todo instructivo o procedimiento que se publique, en la base externa para clientes o en la interna, usa una sola plantilla con nombre transversal, «Technical Note» (TN). Cada TN lleva:

- Identificación: código único (por ejemplo, TN-marca-número), título, versión, fecha de publicación y responsable de la aprobación.

- A qué equipo va dirigida: marca, modelo o familia y, si aplica, versión de firmware.

- Contenido: objetivo de la acción, precauciones de seguridad, herramientas o materiales, paso a paso numerado, cómo verificar que quedó bien y documentos de referencia (manual del fabricante, otras TN).

- Audiencia: interna, externa o ambas, marcada desde que se crea, como ya está decidido para los vídeos.

Nota de responsabilidad. Trasladar tareas de mantenimiento básico al cliente es deseable comercialmente y ambiguo en responsabilidad: hay que definir qué ocurre con la garantía si el cliente ejecuta mal un procedimiento publicado. [ABIERTO] — Anexo D, punto 26.

## M10. Movilidad, UX y modo offline

### M10.1 Experiencia del técnico

- Interfaz conversacional tipo chat dentro de la orden de trabajo.

- Carga de fotos instantánea, dictado por voz y formularios inteligentes que se adaptan al contexto.

- Checklists interactivos con lógica condicional.

- Firma digital del cliente y del técnico.

- Cronómetro de trabajo al iniciar la ejecución.

- Objetivo declarado: adopción en horas, no en semanas.

- [DECIDIDO 21/08] La interfaz inicial replicará la estructura de Zoho Desk para facilitar la adaptación del equipo técnico, pero con blueprints mucho más controlados y mucho menos dependientes de campos de texto libre.

Una tensión que conviene tener presente. Replicar la estructura de Zoho Desk reduce la curva de adaptación a corto plazo, pero los estudios de mercado señalan justo lo contrario como riesgo: heredar el paradigma de interfaz de escritorio es lo que hunde la adopción y, con ella, la calidad del dato. La lectura razonable es tomar la decisión como transitoria y planificar la evolución hacia la UX mobile-first del principio nº 1 una vez asentado el uso.

### M10.2 Dispositivos

- Tablet en recepción para el OCR de placas y el alta de equipos.

- Tablet/móvil en la mesa de trabajo para el diagnóstico guiado.

- Web de escritorio para dispatcher, comercial y almacén.

- [R03] El portal de cliente (M8) se diseña mobile-first sin excepción: el cliente entra desde el móvil, muchas veces desde planta y con el equipo delante.

### M10.3 Modo offline

- Cola de sincronización persistente.

- Resolución de conflictos sin pérdida de datos — CRDTs o bases locales tipo PouchDB/WatermelonDB.

- Criterio de aceptación: la aplicación descarga las órdenes del día al iniciar sesión, permite editar checklist y guardar fotos localmente, y sincroniza automáticamente al detectar red.

### M10.4 Arquitectura de mini-apps

- [DECIDIDO] Las ideas operativas del equipo técnico —digitalización de manuales, troubleshooting de sensores— se traducen en mini-apps dentro del sistema.

- [PROPUESTO] Realidad aumentada práctica: identificar activos por reconocimiento visual y superponer puntos de interés.

## M11. Arquitectura, integraciones y datos

### M11.1 Decisiones de arquitectura tomadas

- [DECIDIDO] Base de datos propia en PostgreSQL como núcleo de Desk 2.0.

- [LOGRADO 21/08] Se conectó con éxito Zoho a la base de datos externa PostgreSQL mediante un cliente REST propio con OAuth2 (refresh token por servicio). La información —tickets, órdenes de venta y contactos— se actualiza cada tres minutos. [R08.2] Las revisiones anteriores atribuían la conexión a MCP; MCP no interviene en el camino de datos.

- [DECIDIDO] Desk 2.0 lee la información de Zoho sin permisos de edición ni de eliminación.

- [RESUELTO] El problema del 14/08 —el cron saturaba el sistema— se refería a consultar Zoho en vivo. Con la base propia, el cron alimenta PostgreSQL y las consultas de la aplicación van contra la base local.

- [DECIDIDO 21/08] El objetivo es dejar de usar herramientas fragmentadas —n8n, Zoho Desk 1.0 y hojas de cálculo de Excel— y centralizar la operación desde la creación de remisiones hasta la facturación.

- Bases de datos de referencia en Zoho: clientes, artículos y tickets, más órdenes de venta y contactos.

### M11.2 Stack recomendado [PROPUESTO]

| Capa | Recomendación | Razón |
| --- | --- | --- |
| Patrón | Monolito modular para el MVP, con transición a microservicios al escalar | Gestiona la complejidad inicial sin cerrar la puerta a la escala. |
| Frontend web | React.js o Next.js | Mejor ecosistema para dashboards complejos. |
| Móvil | React Native o Flutter | Comparte lógica con la web; buen soporte de BD local para offline. |
| Backend | Node.js (NestJS) o Python (Django/FastAPI) | Node para tiempo real; Python si se integran librerías de IA en el mismo backend. |
| Base de datos | PostgreSQL | Relacional robusta + JSONB para formularios dinámicos. Ya decidido. |
| Almacén vectorial | pgvector sobre el mismo PostgreSQL (propuesto en R03) | Evita reintroducir un servicio aparte tras la decisión de eliminar Qdrant. Ver M11.5. |
| Series temporales | TimescaleDB o InfluxDB (fase 2) | Lecturas de sensores e histórico de estados. |
| API | GraphQL sobre REST para móvil | El cliente pide exactamente lo que necesita. |
| Autenticación | OAuth2 / OpenID Connect (Keycloak o Auth0) | SSO empresarial desde el día 1 y base del nivel completo del portal (M8.5). |

### M11.3 Integraciones

- Zoho CRM — estado comercial; alimenta la predicción de carga y, en R03, la determinación del nivel de portal de cada cliente según su contrato activo.

- Zoho Books — costos y facturación; fuente del KPI de margen bruto por ticket.

- Zoho Desk — sistema actual a sustituir; conexión de solo lectura durante la transición.

- n8n — automatizaciones y formularios actuales; se integran y progresivamente se absorben.

- Suite Ambientalia Cloud y sitio web — integración del frontend de clientes. [FUTURO]

- Aplicación de valoración de clientes — recibe el indicador generado por servicio técnico.

- API Gateway para ERP e IoT en fase posterior.

### M11.4 Seguridad, permisos y auditoría

- [DECIDIDO] Permisos y vistas restringidos por rol.

- Tabla inmutable de auditoría para todas las transacciones críticas: cambio de estado, ajuste de inventario y, desde R03, toda acción del portal de cliente (aprobación, descarga de firmware, reserva de cita).

- Gestión de usuarios externos con alcance limitado.

- [R03] Aislamiento estricto por cliente: ningún usuario del portal puede alcanzar datos de equipos que no estén en su cartera. Es el requisito de seguridad más crítico del eje ③.

- [AS-BUILT] Los permisos por área de cada transición están centralizados en packages/shared/src/permissions.ts — un solo sitio, no repartidos por la interfaz.

- [ABIERTO — AS-BUILT] El botón de borrado de administrador barre el ticket de las nueve tablas y lo elimina del historial completo. Es adecuado para limpiar pruebas e inadecuado para cerrar un servicio real que se cayó (M1.10). Conviene además decidir si su existencia es compatible con la tabla inmutable de auditoría que este mismo apartado exige. Punto abierto nº 36.

### M11.5 Infraestructura

- [DECIDIDO] Mantener una sola base de datos Supabase activa; la duplicidad de instancias agotó los 2 GB de RAM del plan básico.

- [CORREGIDO — R08] Se trabaja únicamente con PostgreSQL en la VPS propia de Hostinger. Supabase no está en uso y no debe considerarse en el diseño. La decisión del 17/02 sobre mantener una sola instancia de Supabase queda superada: no es que se conserve una, es que no hay ninguna. Se mantiene el registro en el Anexo C porque la reunión ocurrió, con esta nota de estado.

- [DECIDIDO] Continuar con el plan de hosting básico (Hostinger / Easy Panel) y monitorear. Si los problemas persisten, upgrade a KVM2 con 8 GB de RAM.

- [TAREA] Eliminar las bases de datos de prueba innecesarias (Supabase y Qdrant).

- Consumo verificado como bajo: n8n.

Tensión que abre la capa RAG [ABIERTO — R03]. La decisión del 17/02 fue eliminar Qdrant y mantener una sola instancia con 2 GB. La capa de conocimiento de M12.4 necesita un almacén vectorial. La vía coherente con las decisiones ya tomadas es pgvector sobre el PostgreSQL propio, que no añade un servicio nuevo ni una instancia más; pero hay que verificar que la memoria disponible lo soporta con el volumen de contenido previsto, y decidirlo explícitamente antes de construir. Anexo D, punto 27.

### M11.6 Herramientas de desarrollo y prototipado

- Google Stitch (beta, con capacidades MCP y Antigravity) — genera rápidamente interfaces móvil, tablet y escritorio.

- Claude — usado para auditar el código del blueprint actual, mapear el diagrama de flujo completo y detectar cuellos de botella y fallos de lógica. [DECIDIDO] Se adopta como herramienta de auditoría y mejora continua.

- Gemini — usado en la documentación de actas y estudios de mercado.

Restricción crítica registrada. Para que estas herramientas funcionen correctamente es estrictamente necesario tener las bases de datos —de diagnósticos, flujos y usuarios— perfectamente estructuradas de antemano. El éxito de todo lo anterior depende de esto.

La auditoría de blueprints, en concreto. La lectura del código del flujo con IA —adoptada como herramienta de mejora continua el 20/08— es la que produjo la revisión R04 de este documento: detectó los cuatro estados sin salida, el ciclo reentrante, la ausencia de anulación y la guarda que no bloquea. Conviene repetirla en cada hito del desarrollo, y extenderla a los flujos de equipo nuevo y soporte remoto en cuanto estén implementados.

### M11.7 Deuda técnica registrada

El repositorio mantiene un archivo debt.md con la deuda técnica conocida. La R04 incorpora al documento maestro el único punto de ese archivo con efecto funcional visible:

| Ref. | Descripción | Efecto | Arreglo |
| --- | --- | --- | --- |
| M-2 | En buildTransitionPlan, la rama del checkbox sale antes de la comprobación de campo obligatorio. | Una casilla obligatoria sin marcar guarda false y la transición se ejecuta. Afecta a «Liberación del ticket sin facturar». | Dos piezas: (a) mover el chequeo de obligatorio por delante del bloque del checkbox, cuyo continue se lo saltaba; y (b) que la condición para un checkbox sea «no llega marcado» (asBool(raw) !== true) y no «llega vacío»: un formulario con la casilla desmarcada manda false, no vacío, así que con sólo (a) el defecto sobrevive por el camino normal. Cerrado en F1A-01 el 09/09/2026. [R08.2] |

## M12. Conocimiento, formación y capa RAG

Módulo incorporado en la R02 a partir de la reunión del 21/08/2026 y ampliado en la R03 con la arquitectura de conocimiento del esquema de ejes de valor.

Responde a un problema que no es de software sino de organización: el conocimiento técnico —«el cómo»— vive en las cabezas de personas concretas, lo que crea dependencia y genera consultas repetitivas tanto de clientes como de personal nuevo. Es también el destino del cambio de rol acordado: el equipo técnico deja de programar herramientas para convertirse en generador de conocimiento y estructurador de procesos.

### M12.1 Producción de contenido formativo

- [DECIDIDO] Documentar el conocimiento técnico en formatos digitales, priorizando el vídeo.

- Vídeos cortos y específicos, de alcance muy acotado — el ejemplo citado es «cómo hacer una prueba de fuga en un Grimm». No manuales audiovisuales largos, sino piezas de un procedimiento concreto.

- El laboratorio se usa como set de grabación, aprovechando el espacio y los equipos reales.

- [TAREA] Definir un plan de trabajo semanal para grabar —se propone el viernes por la tarde— y empezar por estructurar un índice de temas.

- [TAREA] Armar el setup de grabación en el laboratorio y grabar el primer vídeo piloto.

- Alcance doble: procedimientos internos (KBI) y externos (KB Externa).

Criterio de clasificación en origen. Cada pieza que se produce se etiqueta desde el principio como interna, externa o ambas. Reclasificar después es costoso y propenso a errores; decidirlo al grabar cuesta un campo en el índice de temas.

### M12.2 Las dos bases de conocimiento [DECIDIDO 21/08]

La capa de conocimiento se divide en dos bases con audiencias distintas. No es un mismo repositorio con permisos: son contenidos, responsabilidades y ciclos de vida diferentes.

|  | KBI — Knowledge Base Interna | KB Externa |
| --- | --- | --- |
| Audiencia | Técnicos y personal de Ambientalia | Clientes |
| Contenido | Manuales completos de fabricante, troubleshooting profundo, procedimientos de reparación, histórico de casos, notas internas | Guías de operación, mantenimiento básico, PDFs y notas técnicas divulgativas, vídeos formativos |
| Manuales de fabricante | Sí | Sí |
| Consume | Copiloto de diagnóstico (M2.6), mini-apps (M10.4) | Biblioteca del portal (M8.4), agente conversacional (M12.5) |
| Control documental | Interno | Documentación controlada bajo ISO 9001 (M9.3) |
| Responsable | Dirección Técnica | Dirección Técnica + Comercial (qué se publica y a qué nivel) |

Los manuales de fabricante están en ambas. Es una decisión tomada, no un descuido: el cliente tiene derecho a la documentación del equipo que compró. Lo que no cruza a la KB Externa es el conocimiento propio de Ambientalia —troubleshooting acumulado, procedimientos de reparación, histórico de casos de otros clientes—, que es precisamente el activo diferencial.

### M12.3 Arquitectura de la capa RAG

#### Alternativas al RAG clásico [R08]

El revisor pide explorar dos vías distintas de la arquitectura RAG con almacén vectorial:

| Vía | En qué consiste | Qué habría que comprobar |
| --- | --- | --- |
| «LLM wiki» al estilo Karpathy, sobre Obsidian | La base de conocimiento se mantiene como una wiki de notas enlazadas, y el modelo la recorre como texto estructurado en vez de recuperar fragmentos por similitud. | Si el volumen de la KBI cabe en contexto sin recuperación, y si el equipo técnico mantiene mejor notas enlazadas que documentos sueltos —que para M12.1 no es un detalle menor: lo que no se mantiene, no sirve. |
| MCP contra NotebookLM o contra los notebooks propios | En lugar de construir el almacén vectorial, se consulta por MCP una herramienta que ya resuelve la recuperación. | Dónde quedan alojados los documentos, si eso es compatible con la gobernanza documental de M12.6, y qué pasa con la separación estricta entre KBI y KB Externa, que es un requisito y no una preferencia. |

Cómo conviene decidirlo. No por comparación teórica, sino con un prototipo sobre un caso real —el troubleshooting de un modelo concreto— midiendo tres cosas: si la respuesta cita su fuente, si el equipo puede mantener el contenido sin ayuda, y si la separación entre las dos bases se sostiene. Punto abierto nº 51, que sustituye al nº 27 sobre el almacén vectorial: mientras la vía no esté decidida, elegir pgvector es prematuro.

RAG —Retrieval Augmented Generation— es el patrón que permite que un modelo de lenguaje responda sobre documentación propia en lugar de sobre su conocimiento general: la consulta recupera primero los fragmentos relevantes de la base documental, y sólo después se genera la respuesta a partir de ellos. Es lo que hace que la respuesta sea trazable a un documento concreto.

Componentes:

| Componente | Función | Estado |
| --- | --- | --- |
| Ingesta | Convierte PDFs, manuales, notas y transcripciones de vídeo en fragmentos indexables | Por construir |
| Almacén vectorial | Guarda los fragmentos y permite la búsqueda por similitud | [ABIERTO] pgvector sobre PostgreSQL propuesto (M11.5) |
| Recuperación | Selecciona los fragmentos relevantes para cada consulta, filtrando por base (KBI/KB Externa) y por permisos | Por construir |
| Generación | Redacta la respuesta citando el documento y la versión de origen | Por construir |
| Trazabilidad | Registra qué se preguntó, qué fragmentos se recuperaron y qué se respondió | Por construir |

Reglas de diseño:

1. Separación estricta por base. Una consulta de un cliente nunca puede recuperar fragmentos de la KBI. El filtro se aplica en la recuperación, no en la respuesta.

2. Toda respuesta cita su fuente, con documento y versión. Sin cita verificable, la respuesta no se emite.

3. La transcripción de los vídeos se indexa. Un vídeo que no está transcrito es invisible para la recuperación; transcribir es parte de producirlo (M12.1).

4. El RAG no calcula. No interviene en fechas, cargas, precios ni disponibilidad (principio de diseño nº 8). Si una consulta deriva hacia una cifra comprometida, se responde con el dato consultado en la base transaccional o se deriva a una persona.

### M12.4 El copiloto interno (sobre la KBI)

Es la aplicación de la capa RAG al eje ①: asiste al técnico durante el diagnóstico. Ya descrito funcionalmente en M2.6; aquí queda su encaje arquitectónico.

Una alternativa viable sería establecer la conexión vía MTP con nuestros notebooks, lo que nos permitiría aprovechar esta tecnología como una solución de RAG (Generación Aumentada por Recuperación) complementaria.

- Recupera de la KBI: manuales, procedimientos, troubleshooting y casos anteriores del mismo modelo.

- Se combina con el histórico del activo (M3.3) y con los puntos de control ya registrados en el ticket (M2.3).

- Sugiere causas probables y qué verificar; no cierra puntos de control ni cambia estados. El técnico decide y registra.

- Cada sugerencia aceptada o descartada es una señal de calidad de la base: conviene registrarla para mejorar el contenido.

### M12.5 El agente conversacional del cliente (sobre la KB Externa)

[DECIDIDO 21/08] En Desk 2.0, el cliente conversa directamente con el agente, que atiende solo temas técnicos apoyándose en la KB Externa. Es una prestación del nivel completo del portal (M8.4).

#### Guardarraíles [DECIDIDO — R03]

«Solo temas técnicos» tiene que ser una regla del sistema, no una intención. El agente:

- Responde sobre operación, mantenimiento básico, interpretación de lecturas, procedimientos publicados y documentación del equipo.

- No responde sobre precios, cotizaciones, plazos de entrega, estado comercial del cliente, garantías ni condiciones contractuales.

- Deriva a Comercial cuando la consulta entra en ese terreno, con un mensaje explícito y creando el registro correspondiente para que alguien responda.

- No compromete nada: ninguna respuesta del agente constituye una oferta, una fecha ni una autorización.

- Sólo ve los equipos del cliente que pregunta y el contenido de la KB Externa correspondiente a esos modelos.

El motivo es directo: sin este límite, la IA puede adquirir compromisos que Ambientalia no autorizó, y un cliente que lee una fecha o un precio en un chat lo trata como una promesa.

#### Registro y aprovechamiento

- Toda conversación queda registrada y asociada al cliente y al equipo.

- Las consultas que el agente no supo responder son el mejor índice de temas a grabar que existe: alimentan directamente el plan de contenido de M12.1.

- Las consultas repetidas señalan un problema de producto o de documentación, no sólo de soporte.

- El registro alimenta el indicador de valoración del cliente (M7.4) y el KPI de consultas resueltas sin persona (M7.7).

### M12.6 Gobernanza documental

Lo que se publica en la KB Externa es documentación controlada (M9.3). Requisitos:

- Versión y fecha visibles en cada pieza publicada.

- Aprobación técnica antes de publicar, con responsable identificado.

- Histórico de versiones: poder responder qué instrucción tenía el cliente en una fecha dada.

- Retirada controlada del contenido obsoleto, con aviso a los clientes que lo hayan consultado si el cambio es relevante para la seguridad o la garantía.

- La misma pieza puede tener versión interna y versión publicada con distinto nivel de detalle; ambas se versionan por separado.

### M12.7 Distribución de firmware y software

[DECIDIDO 21/08] Ambientalia tiene derecho a redistribuir el firmware y el software de los fabricantes únicamente a clientes registrados.

- Disponible en el nivel completo del portal (M8.4).

- Exige cuenta registrada, no token — es la razón técnica del modelo de identidad escalonado de M8.5.

- Registro obligatorio de cada descarga: cliente, usuario, equipo, serial, versión descargada y fecha.

- Ese registro tiene doble uso: trazabilidad —saber qué versión corre cada equipo en campo— y dato comercial —identificar equipos desactualizados y convertirlos en campaña de actualización.

- [ABIERTO] Confirmar qué marcas cubre el derecho de redistribución y cómo se acredita al cliente registrado — Anexo D, punto 30.

### M12.8 Conexión con el resto del sistema

- El contenido grabado es la materia prima de la digitalización de procedimientos en checklists interactivos (M2.6) y de las mini-apps de troubleshooting (M10.4).

- Reduce la carga de consultas repetitivas y, con ella, el ruido en el flujo de soporte remoto (M1.5).

- Documentar «el cómo» es la condición previa para que el copiloto tenga una base sobre la que responder: sin KBI no hay copiloto, y sin KB Externa no hay nivel completo del portal.

- Es, por tanto, el módulo que sostiene el eje ③ por dentro. Empezar a grabar ahora —aunque el portal no exista hasta 2027— es lo que hace que el portal tenga algo que ofrecer cuando llegue.

# 3. Backlog priorizado y roadmap

## 3.1 Criterios de priorización

## 3.2 MVP — P0 · «Control y ejecución»

**

[EN REVISIÓN — R08] El revisor marca todo el backlog del MVP como pendiente de revisar y discutir a fondo. No es una objeción a un ítem concreto: es que la lista se construyó antes de conocerse el as-built, antes de las doce correcciones y antes de las decisiones de esta revisión —que ya han sacado del MVP la captura asistida (M3.4) y han descartado o aplazado tres apartados de M5—.

La tabla siguiente se mantiene como está, sin retocar, hasta esa sesión. Ajustarla a medias sería peor que dejarla: quedaría un backlog que ya no es el acordado y todavía no es el revisado. Lo que sí refleja el estado real es el Anexo H, que compara lo planificado con lo construido ítem a ítem y marca cuáles han quedado en entredicho. Es el documento con el que conviene sentarse a esa revisión.

Cuatro criterios ordenan el backlog, en este orden de peso. El cuarto es nuevo en la R03 y procede del marco de ejes de valor.

1. Cumplimiento del compromiso comprometido. Todo lo que ataca directamente el incumplimiento de fecha —el dolor número uno— va primero.

2. Integridad del dato. Sin datos limpios y estructurados no hay analítica, ni predicción, ni IA. Lo que garantiza la calidad del dato precede a lo que lo explota. En la R03 este criterio se refuerza: el dato limpio no es una condición previa del proyecto, es el producto del eje ① (§1.4.2), y lo que reduce el error de captura sube de prioridad aunque parezca accesorio.

3. Orden de la cadena de ejes. ① antes que ②, y ② antes que ③. Una funcionalidad del eje ③ que dependa de un cálculo que aún no es fiable no se adelanta, por atractiva que sea comercialmente.

4. Esfuerzo frente a valor. A igualdad de valor, primero lo de menor complejidad.

El plazo rector sigue siendo el acordado el 14/08/2026: MVP 100 % funcional antes de finalizar 2026.

Añadido en la R04. Las correcciones de §3.2.1 se anteponen a todo lo demás dentro de su prioridad porque no añaden funcionalidad: reparan lo ya construido. Un flujo con un estado sin salida o una métrica contaminada no se arregla con las funcionalidades que vengan encima; se arrastra a todas. Es el criterio nº 2 aplicado a lo que ya existe.

Objetivo: eliminar el papel y las ambigüedades, saber en todo momento qué hay en el taller y en qué estado, y capturar el dato bien a la primera. Al final del MVP, el cliente ya tiene una ventana a sus equipos.

| # | Funcionalidad | Módulo | Eje | Valor | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código único de ticket basado en número de serie; serial obligatorio en la remisión | M1 | ① | Muy alto | Baja |
| 2 | Blueprint con desplegable inicial de tipo de servicio y ramificación | M1 | ① | Muy alto | Media |
| 3 | Máquina de estados de taller con validaciones de recepción y QA | M1 | ① | Muy alto | Media |
| 4 | Sustitución del texto libre por listas desplegables y estados predefinidos | M1 | ① | Muy alto | Media |
| 5 | Permisos y vistas por rol; formalización del traspaso entre agentes | M1 | ① | Alto | Media |
| 6 | Checkbox «Cumple condiciones comerciales» en Habilitar servicio | M1 | ① | Medio | Baja |
| 7 | Registro de timestamps en todas las transiciones y extracción desde el historial | M1 / M7 | ① | Muy alto | Media |
| 8 | Priorización automática por criterio comercial; «Mis tickets» autoordenado | M1 | ① | Alto | Baja |
| 9 | Hoja de vida del equipo con los cuatro campos comerciales faltantes; alta por Comercial | M3 | ① | Muy alto | Baja |
| 10 | Registro de entrada en recepción con foto y datos, generando el ticket | M1 / M3 | ① | Alto | Media |
| 11 | Diagnóstico guiado por fases macro→micro con criterio Alerta / Cobrable / Bloqueante | M2 | ① | Muy alto | Alta |
| 12 | Selección de repuestos y horas estimadas desde el diagnóstico | M2 / M5 | ① | Alto | Media |
| 13 | Dashboard operativo Kanban con WIP por etapa y riesgo de compromiso | M7 | ② | Muy alto | Media |
| 14 | KPI de OTD, lead time total y lead time de cotización | M7 | ② | Muy alto | Media |
| 15 | Descuento de repuesto usado sobre orden aprobada | M5 | ① | Alto | Media |
| 17 | Base de datos PostgreSQL propia; Zoho en solo lectura (conexión mediante cliente REST propio con OAuth2 ya lograda) | M11 | — | Muy alto | Alta |
| 18 | App móvil/tablet con checklists, fotos y firma; offline básico | M10 | ① | Muy alto | Alta |
| 19 | Autocompletado por serial: trae cliente, modelo y órdenes de venta activas | M1 | ① | Muy alto | Media |
| 20 | Orden de venta obligatoria antes de la recepción del equipo. [R08.2] Reformulado por la decisión del 10/09: obligatoria para trabajar (Habilitar Servicio), no para recibir | M1 | ① | Alto | Baja |
| 21 | Menú visual con fotos para la selección de accesorios en recepción | M1 | ① | Medio | Media |
| 22 | Interfaz que replica la estructura de Zoho Desk con blueprints controlados | M10 | ① | Alto | Media |
| 23 | Modelado piloto de macro-fases y micro-fases del Grimm EDM 180/280 | M2 | ① | Muy alto | Media |
| 25 | Índice de temas y primer vídeo piloto de procedimiento técnico | M12 | ③ | Alto | Baja |
| 26 | Área de cliente — nivel básico: hoja de vida reducida, seguimiento y aprobación de cotizaciones, con acceso por token | M8 | ③ | Muy alto | Media |
| 27 | OCR de la placa en recepción, con validación contra el maestro de equipos y registro de correcciones | M3 | ① | Alto | Media |
| 28 | QR de identificación en equipos, enlazando remisión ↔ ticket ↔ hoja de vida | M3 | ① | Alto | Media |

Movimientos respecto a la R02. Los ítems 27 (OCR) y 28 (QR) suben desde la fase Futuro y la Fase 2 respectivamente, por atacar directamente el riesgo rector del eje ① (§1.4.3). El ítem 26 es nuevo: es el alcance mínimo del área de cliente definido en sesión —hojas de vida y aprobación de cotizaciones—, y no requiere ni la capa RAG ni el parámetro de carga, por lo que cabe dentro del MVP sin romper la cadena de dependencias.

Advertencia de secuencia. El ítem 26 no puede desplegarse antes que el 9: un portal que muestra hojas de vida incompletas hace más daño que no tener portal (regla de apertura, M8.6).

Los ítems 16 y 24 no existen. Correspondían al portal del empleado, retirado del alcance en la R06 (§1.2). Los huecos se dejan a propósito: renumerar rompería las referencias cruzadas del documento y cualquier nota externa que cite un ítem.

## 3.2.1 Correcciones del blueprint implementado — P0 · prioridad inmediata

Cinco correcciones sobre lo ya construido, ordenadas por relación entre daño y esfuerzo. Se identifican con la letra C para no alterar la numeración del backlog de la R03. Las cinco pertenecen al eje ① y su beneficiario es el eje ②: son la diferencia entre calcular sobre datos y calcular sobre ruido.

| # | Corrección | Módulo | Eje | Daño si no se hace | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Cerrar la puerta del checkbox obligatorio (debt.md M-2): dar error cuando el campo es obligatorio y el valor no llega marcado. | M1.7 · M11.7 | ① | Un equipo puede salir sin factura sin que nadie afirme nada. Es la única guarda de esa vía. | Dos piezas (era «una línea») · cerrada en F1A-01 |
| C2 | Estado terminal Anulado con motivo, alcanzable desde donde hoy se usa Rechazo como sucedáneo y desde las cuatro esperas. Excluirlo de las tres métricas de servicios cumplidos. | M1.10 / M7 | ①② | Los KPIs de cumplimiento, servicios finalizados y tiempo promedio cuentan como buenos los servicios que se cayeron. Toda la analítica se construye encima. | Media |
| C3 | Transición de escape para los cuatro estados de espera, con caducidad que la dispare o la sugiera. | M1.3.4 | ① | Un ticket aparcado sólo sale editando la base de datos a mano, y de paso infla el KPI que debería delatarlo. | Media |
| C4 | Conservar la primera Fecha Remisión de Salida en un campo que no se sobreescriba en el ciclo facturar↔entregar. | M1.3.5 | ① | El OTD y la exactitud de promesa se calculan sobre la última vuelta del ciclo, no sobre la entrega real. | Baja |
| C5 | Atributo de tipo de evento (operativo / decisional / logístico) en las 34 transiciones. | M1.8 | ① | El análisis de tiempos por tipo de evento previsto en M7.3 no es calculable. Es una decisión de acta del 17/02 que no llegó al código. | Baja |

Añadidas en la R05. Las cuatro proceden de las hojas de mapeo y del diccionario, y tres de ellas son recuperaciones: reglas que el as-is tenía y que la implementación perdió.

| # | Corrección | Módulo | Eje | Daño si no se hace | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C9 | Redefinir el bodegaje de entrada —y el tiempo de inicio de servicio y el de diagnóstico— contra la marca de tiempo de la transición Ingreso a Servicio, no contra la fecha de creación del ticket. | M1.10 / M7.1 | ② | Tres indicadores llevan inválidos desde que Comercial crea los tickets por anticipado, y sólo consta en una nota al margen del diccionario. | Baja |
| C10 | Permisos a nivel de cargo y de propietario del registro, además de por área. | M1.9.1 | ① | Liberación sin factura debía ser exclusiva del gerente comercial y hoy puede ejecutarla toda el área. Es la misma vía que la C1 deja sin guarda. | Media |
| C11 | Recuperar el SLA de un día sobre Notificado que existe en Zoho y no se implementó. | M1.7 | ② | Un diagnóstico parado antes de la revisión retrasa la cotización, que es el reloj que el cliente percibe, y nada lo delata. | Baja |
| C12 | Dar salida a Verificación en el flujo de equipo nuevo —aprobada y rechazada— antes de implementar esa rama. | M1.4 / M9 | ① | Un equipo enviado a verificación de calidad no puede volver al flujo. Corregirlo ahora no cuesta nada; después, sí. [R08.2] Superado: la salida aprobada existe en la operación (Verificación —Liberación→ Finalizado, 71 usos); falta que la tengan el documento y el código. Queda la guarda por familia, pendiente de Calidad (nº 38). | Baja |

Orden sugerido de ejecución: C1 (dos piezas, riesgo real; cerrada en F1A-01 el 09/09/2026) → C4, C5, C9 y C11 (bajo esfuerzo, desbloquean métricas) → C12 (gratis mientras la rama no exista) → C2 → C10 → C3.

Una nota sobre la naturaleza de estas correcciones. M1.3.9 muestra que el as-is estaba bien levantado y la implementación fue fiel a él. Eso divide las doce correcciones en dos grupos que conviene no mezclar: C1, C10, C11 y C12 recuperan reglas que ya existían y su discusión es corta —alguien las escribió, se perdieron, se reponen—; C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9 cambian el proceso, heredado de Zoho desde 2021, y requieren una decisión de negocio. Las primeras las puede cerrar desarrollo; las segundas no.

Relación con el ítem 26. El área de cliente en nivel básico muestra el estado del equipo. Conviene que C2 esté hecha antes: un portal que le dice al cliente «Finalizado» sobre un servicio que en realidad se abandonó es peor que no tener portal, y cae bajo la misma regla de apertura de M8.6.

## 3.3 Fase 2 — P1 · «Eficiencia y flujo»

Objetivo: acelerar el ciclo de caja, quitar de en medio los bloqueos que no dependen del técnico, y construir la capa de conocimiento que sostiene el nivel completo del portal.

| # | Funcionalidad | Módulo | Eje | Valor | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Aprobación del diagnóstico en un clic por el cliente (piloto con contratos activos) | M4 | ③ | Muy alto | Media |
| 30 | Regla de liberación de mesa: sin aprobación en plazo, el equipo pasa a cola de espera | M4 | ② | Muy alto | Baja |
| 31 | Reserva soft/hard de repuestos y trazabilidad repuesto→orden→activo | M5 | ① | Alto | Alta |
| 32 | Solicitud automática de materiales al entrar en Espera de repuesto | M5 / M1 | ① | Alto | Baja |
| 33 | Kitting de mantenimiento | M5 | ① | Medio | Media |
| 34 | Punto de pedido diferenciado por lead time y alertas de stock mínimo | M5 | ② | Alto | Media |
| 35 | Parámetro de carga del ST con variables configurables | M6 | ② | Muy alto | Media |
| 36 | Calendario de citas de ST y slots del banco de calibración | M6 | ② | Alto | Media |
| 37 | Calendario interno de vencimientos de calibración Grimm | M6 | ② | Alto | Baja |
| 38 | Portal de cliente Track & Trace consolidado | M8 | ③ | Alto | Media |
| 39 | Certificados con QR verificables públicamente | M8 / M9 | ③ | Alto | Media |
| 40 | Avisos automáticos de vencimiento de calibración a clientes | M8 | ③ | Alto | Baja |
| 41 | Dashboards por rol (dirección, comercial, planificador, técnico) | M7 | ② | Alto | Media |
| 42 | Análisis de comportamiento histórico por cliente y tipo de equipo | M7 | ② | Alto | Media |
| 43 | Análisis de cuellos de botella (repuestos a fábrica, respuesta de clientes) | M7 | ② | Alto | Media |
| 44 | Reprogramación automática por demora en la OC | M4 | ② | Alto | Media |
| 45 | Estandarización de SKUs por fase lógica de revisión | M5 / M2 | ① | Alto | Media |
| 46 | Integración de formularios de remisión (n8n) al flujo del ticket | M11 / M8 | ① | Medio | Baja |
| 47 | Auditoría inmutable de transacciones críticas, incluidas las del portal | M9 / M11 | — | Medio | Media |
| 48 | Check-in físico en el activo por NFC | M3 / M9 | ① | Medio | Media |
| 49 | Migración del historial útil de Desk 1.0 | M3 / M11 | ① | Alto | Alta |
| 50 | Offline con resolución de conflictos sin pérdida de datos | M10 | ① | Alto | Alta |
| 51 | Biblioteca interna de procedimientos en vídeo con plan semanal de grabación | M12 | ③ | Alto | Baja |
| 52 | Identidad de cliente registrada (OAuth2/OIDC) y gestión de varios usuarios por cliente | M8 / M11 | ③ | Muy alto | Media |
| 53 | Capa RAG: ingesta, almacén vectorial (pgvector) y recuperación con separación estricta KBI / KB Externa | M12 / M11 | ③ | Muy alto | Alta |
| 54 | Copiloto interno de diagnóstico sobre la KBI | M2 / M12 | ① | Alto | Alta |
| 55 | KB Externa publicada en el portal: vídeos de operación, mantenimiento básico, PDFs y notas técnicas | M12 / M8 | ③ | Muy alto | Media |
| 56 | Descarga de firmware y software con registro por cliente, serial y versión | M12 / M8 | ③ | Alto | Media |
| 57 | Agendamiento de citas: solicitar (básico) y reservar (contrato), con factor de holgura y prioridad por contrato | M6 / M8 | ②③ | Muy alto | Alta |
| 58 | Escaparate público mínimo de la KB Externa | M8 / M12 | ③ | Medio | Baja |
| 59 | Gobernanza documental de la KB Externa: versionado, aprobación técnica y retirada controlada | M9 / M12 | ③ | Alto | Media |
| 60 | Métricas del área de cliente: penetración, uso, conversión a contrato y retención | M7 | ③ | Alto | Media |

C6 | Etapa de QA/QC antes de la liberación, con transición de retrabajo | M9 / M1 | ① | Alto | Media |
C7 | Sub-estados de pausa que detienen el reloj del SLA | M1.6c / M7 | ② | Alto | Media |
C8 | Traducción de los 21 estados internos a las etapas visibles del portal de cliente | M8.2 | ③ | Medio | Baja |

Nota de dependencia. El ítem 57 (agendamiento) no puede construirse antes que el 35 (parámetro de carga): publicar disponibilidad sin un modelo de capacidad calibrado es prometer al azar con una interfaz mejor.

## 3.4 Futuro — P2/P3 · «Promesa, predicción y ecosistema»

Objetivo: diferenciación de mercado. Aquí es donde Desk 2.0 deja de ser una herramienta interna y se convierte en argumento comercial pleno.

| # | Funcionalidad | Módulo | Eje | Valor | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Simulador de fecha de entrega (CTP) con capacidad finita | M4 / M6 | ② | Muy alto | Alta |
| 62 | Predicción de carga (estado + histórico + CRM + vencimientos) | M7 | ② | Muy alto | Alta |
| 63 | Predicción de picos y valles; calendario anual vista 360 | M7 | ② | Alto | Media |
| 64 | Pronóstico de compras de consumibles y repuestos | M5 / M7 | ② | Alto | Alta |
| 65 | Generación de procedimientos desde fotos de manuales (OCR + LLM) | M2 / M12 | ③ | Alto | Alta |
| 66 | Agente conversacional técnico para el cliente sobre la KB Externa, con guardarraíles y derivación a Comercial | M12 / M8 | ③ | Muy alto | Alta |
| 67 | Indicador de valoración del cliente desde ST | M7 | ② | Medio | Baja |
| 68 | Entrada de incidencias por WhatsApp Business API con NLP | M8 | ③ | Medio | Alta |
| 69 | Usuarios externos limitados (empresas de servicios, Metrological) | M8 / M11 | ③ | Medio | Media |
| 70 | Servicio premium de monitoreo remoto y aviso preventivo | M8 | ③ | Muy alto | Muy alta |
| 71 | Ingesta de telemetría IoT / convergencia IT-OT | M11 | — | Alto | Muy alta |
| 72 | Taxonomía ISO 14224 completa de 6 niveles y árbol de fallas RCM | M3 / M2 | ① | Alto | Alta |
| 73 | Integración con el sitio web y la suite Ambientalia Cloud | M11 | ③ | Medio | Media |
| 74 | Realidad aumentada para identificación y puntos de interés | M10 | ① | Bajo | Muy alta |
| 75 | Criterio de aprobación por linealidad R² candidato vs. patrón | M2 / M9 | ① | Medio | Media |
| 76 | Sustitución completa de Zoho Desk | M11 | — | Muy alto | Muy alta |

Movimientos respecto a la R02. El OCR de placas sube al MVP (ítem 27) y el copiloto de diagnóstico baja a Fase 2 (ítem 54), porque una vez construida la capa RAG su coste incremental es bajo y su beneficio sobre el eje ① es inmediato. El ítem «Área de Clientes con manuales segmentados por nivel de contrato» de la R02 desaparece como línea suelta: queda absorbido y especificado en los ítems 26, 55 y 66.

## 3.5 Roadmap

| Horizonte | Nombre | Eje dominante | Contenido | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inmediato | Correcciones del as-built | ① | Ítems C1–C5, C9 y C11. Cerrar la guarda del checkbox, introducir la anulación, dar salida a las cuatro esperas, preservar la primera fecha de entrega y tipificar las transiciones. | El flujo deja de tener trampas y las métricas del eje ② empiezan a significar lo que dicen. |
| Ahora → cierre 2026 | MVP — Control y ejecución | ① | Ítems 1–28, salvo el 16 y el 24. Núcleo de tickets con autocompletado y captura asistida (OCR y QR), diagnóstico guiado piloto sobre Grimm EDM 180/280, hoja de vida completa, dashboard operativo, BD propia, primer vídeo formativo y área de cliente en nivel básico. | Cero papel, cero ambigüedad de códigos, el dato entra limpio, visibilidad completa del taller, primeros KPIs reales y el cliente deja de llamar para preguntar por su equipo. |
| 2027 · S1 | Fase 2 — Eficiencia, flujo y conocimiento | ② | Ítems 29–60. Aprobación en un clic, inventario transaccional, parámetro de carga, dashboards por rol, capa RAG, KB Externa publicada, identidad registrada, firmware y agendamiento. | Se reduce el tiempo muerto por espera de OC y de repuestos; la capacidad del taller es conocida y publicable; el contrato de mantenimiento tiene por fin una prestación digital que lo diferencia. |
| 2027 · S2 y siguientes | Futuro — Promesa y ecosistema | ③ | Ítems 61–76. CTP, predicción, agente conversacional, IoT, servicio premium y sustitución total de Zoho Desk. | La fecha de entrega se calcula, no se promete. El cliente se atiende solo. El dato se vuelve producto. |

Y las correcciones son la condición del MVP. C2 en particular: cualquier KPI de cumplimiento construido antes de separar «finalizado» de «anulado» habrá que recalcularlo después, y el histórico anterior a la corrección no será comparable con el posterior.

Dependencia crítica del roadmap. Los ítems de la fase Futuro son inviables si el MVP no deja el dato estructurado. Es la restricción registrada en acta —las herramientas de IA sólo funcionan sobre bases de datos perfectamente estructuradas— y el fundamento de la cadena de ejes de §1.4.2. El MVP no es sólo el primer paso: es la condición de todo lo demás.

Una lectura del calendario. El eje ③ es el último en construirse, pero su materia prima —los vídeos, el índice de temas, la KBI— se produce desde el primer día (ítem 25). Grabar en 2026 lo que el portal publicará en 2027 no es adelantarse: es lo que evita que el portal llegue vacío.

# 4. Anexos

## Anexo A — Benchmark de mercado y lecciones aplicables

Doce herramientas analizadas, agrupadas por filosofía de diseño. La columna «lección» es lo que se decidió tomar de cada una.

### A.1 Segmento enterprise / EAM

| Herramienta | Fortalezas | Limitaciones | Lección para Ambientalia |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM Maximo | Jerarquías de activos ilimitadas alineadas con ISO 14224; gestión de contratos, garantías y SLA de proveedores. | UX densa; curva de aprendizaje de meses; movilidad débil; implementaciones de 6 a 18 meses. | Emular la robustez del modelo de datos y evitar absolutamente su paradigma de interfaz de escritorio. |
| SAP EAM (S/4HANA) | Integración financiera total: cada pieza consumida impacta el balance y dispara reabastecimiento. | Rigidez: cambiar un flujo exige consultoría especializada. | La gestión de inventarios y costos debe ser transaccional y rigurosa; el CMMS no puede ser una isla contable. |
| Infraspeak | Prueba de presencia por NFC; marketplace modular; nativo para empresas de servicios. | Fragmentación de la experiencia; el costo escala con los módulos. | NFC/QR es esencial para validación y auditoría: implementar check-in físico en el activo. |

### A.2 Segmento mid-market / cloud-native

| Herramienta | Fortalezas | Limitaciones | Lección para Ambientalia |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracttal One | Movilidad real; comunidad que integra proveedores y contratistas; matriz de riesgos. | Complejidad creciente al cubrir IoT, flota y facility. | Gestionar contratistas y clientes externos como usuarios limitados es vital para una empresa de servicios. |
| Fiix (Rockwell) | Motor de IA que detecta anomalías; hub de integración con PLC y SCADA sin código. | Desafíos históricos con la sincronización offline. | La arquitectura debe estar preparada para IA desde el día uno: datos limpios y etiquetados. |
| eMaint (Fluke) | Configurabilidad extrema de campos, formularios y reportes sin programar. | Interfaz datada. | La flexibilidad de formularios permite adaptarse a distintos tipos de activo sin reescribir código. |

### A.3 Segmento mobile-first

| Herramienta | Fortalezas | Limitaciones | Lección para Ambientalia |
| --- | --- | --- | --- |
| MaintainX | Interfaz tipo chat; adopción en horas; procedimientos con lógica condicional; registro inmutable con firma. | Gestión de activos superficial. | La comunicación contextual dentro de la orden reduce drásticamente los tiempos muertos por dudas. |
| Tractian | Prescriptivo: identifica qué componente falla y cómo arreglarlo; IoT plug-and-play. | Dependencia del hardware propietario. | El diagnóstico asistido con sugerencia de causa raíz debe ser meta funcional. |
| Limble CMMS | Programación de preventivos muy fluida; calculadora de ROI en tiempo real. | Menos capacidad de integración empresarial. | Mostrar el ahorro generado es una forma eficaz de sostener la adopción. |
| UpKeep | Precios transparentes; integración de inventario con códigos QR. | Reportes nativos insuficientes. | El QR como puente entre almacén y ejecución. |

### A.4 Nicho y emergentes

- Makula — plataforma headless, API-first. Lección: la arquitectura desacoplada es el camino correcto para escalar.

- Cityworks / FMX — infraestructura pública con fuerte componente GIS. Lección: si se gestionan activos distribuidos, la integración de mapas no es opcional.

- Odoo (Mantenimiento + SAT) — integra CRM, inventario, taller y facturación de forma nativa; UX menos amigable para el técnico.

- ServiceChannel — excelente gestión de proveedores subcontratados; excesivo para un taller único.

- Zoho Creator — flexibilidad para construir el flujo exacto, a costa de desarrollo y mantenimiento constante.

### A.5 Posicionamiento objetivo de Ambientalia

| Característica | Enterprise | IoT | Mobile | Ambientalia — objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfoque | Financiero y normativo | Técnico y predictivo | Comunicación y ejecución | Híbrido: ejecución ágil + control EAM |
| UX | Baja / compleja | Alta / moderna | Muy alta / conversacional | Muy alta, mobile-first y contextual |
| Datos | Jerárquica profunda | Flexible | Plana | Jerárquica estricta con interfaz simple |
| Offline | Limitada | Buena con caché | Excelente | Nativa, sin conflictos |
| Inventario | ERP nativo | Módulo propio | Básico | Transaccional en tiempo real + kitting |
| Flujos | Alta, con consultores | Media, visual | Baja, predefinidos | Motor propio configurable por el negocio |
| Cara al cliente | Portal de proveedor | Datos de sensor | Prácticamente inexistente | Portal en dos niveles como producto comercial |
| Costos | CAPEX elevado | SaaS por activo | SaaS por usuario | Desarrollo propio, OPEX controlado |

Las herramientas tradicionales son excesivas y rígidas para un taller ágil; las de field service puro carecen de profundidad en la gestión física del taller. Los diferenciadores competitivos de Ambientalia serán la calculadora de fecha prometida —que ningún CMMS estándar resuelve bien de fábrica— y el área de cliente escalonada, que ninguno de los doce referentes plantea como producto vendible.

## Anexo B — Catálogo consolidado de estados

| Flujo | Estados |
| --- | --- |
| Servicio técnico (as-built, 21 estados) | OV asignada · Ticket creado · Remisión creada · Ingresado · Rev./Diagnostico · Notificado · Notificación a Compras · Notificación Comercial · En espera de SKU inventario · Notificación cliente · En Espera de Repuestos · En Proceso · Solicitado · Pendiente · Servicio externo · Continuación del proceso · Por Facturar · Liberación Comercial · Por Entregar / Sin facturar · Por Entregar · Finalizado |
| Equipo nuevo (as-is, verificado en R05) | Ingresado · En Proceso · Notificado · Verificación (sin salida) · Finalizado |
| Soporte remoto (as-is, verificado en R05) | Solicitud Soporte · En Proceso · Pendiente · Finalizado |
| Comercial (as-is, R05) | Inicio · Evaluación Especificaciones · Ajuste Especificaciones · Cotización · Ajuste Cotización · Negociación · Fase Cierre · Cerrado Ganado · Cerrado Perdido |
| Posible cliente (as-is, R05) | Inicio · Asignar Responsable · Cualificación · No cualificado · Convertir a Trato |
| Taller (modelo objetivo) | Recepción · Diagnóstico · Cotización pendiente · Espera de aprobación · Aprobado / Rechazado · Devolución sin reparar · Planificación · En ejecución ⇄ Pausa interna · Control de calidad · Embalaje listo · Entregado · Cerrado |
| Sub-estados de pausa | Espera de repuesto · Espera de cliente · Condiciones inseguras |
| Portal de cliente (R03) | Recibido · Diagnosticando · Esperando tu aprobación · Reparando · Listo para entrega · Entregado — lenguaje llano, sin correspondencia uno a uno con los estados internos |

### B.1 Estados por área que los mueve [AS-BUILT]

| Área | Estados desde los que esa área mueve el ticket |
| --- | --- |
| Comercial | OV asignada · Ticket creado · Remisión creada · Notificación Comercial · Notificación cliente · En espera de SKU inventario · Continuación del proceso · Por Facturar · Liberación Comercial |
| Servicio Técnico | Ingresado · Rev./Diagnostico · Notificado · En Proceso · Solicitado · Pendiente · Servicio externo · Por Entregar / Sin facturar · Por Entregar |
| Compras | Notificación a Compras · En Espera de Repuestos |
| — (terminal) | Finalizado |

### B.3 Estados sin salida, en todos los flujos [R05]

| Flujo | Estado | Naturaleza |
| --- | --- | --- |
| Servicio técnico | En Espera de Repuestos · Solicitado · Servicio externo · En espera de SKU inventario | Una sola salida, dependiente de un suceso externo (M1.3.4). |
| Equipo nuevo | Verificación | Ninguna salida (M1.4). |
| Servicio técnico · equipo nuevo · soporte remoto | Finalizado | Terminal por diseño, pero mezcla terminado y abandonado (M1.10). |
| Comercial | Cerrado Ganado · Cerrado Perdido | Terminales por diseño, y bien separados. |
| Posible cliente | No cualificado · Convertir a Trato | Terminales por diseño, bien separados. |

La tabla resume el argumento de la corrección C2 mejor que cualquier explicación: los dos flujos comerciales distinguen el final bueno del malo; los tres operativos, no.

### B.2 Estados retirados del catálogo en la R04

Cuatro estados figuraban en el catálogo de las revisiones anteriores y no existen en la aplicación. Se retiran para que nadie los use como referencia:

| Estado retirado | Qué era en realidad |
| --- | --- |
| Entregado | No existe. La finalización del servicio lleva a Por Facturar. |
| Reporte por Garantía | No es un estado. Reporte por garantía es la transición de Notificado a Notificación a Compras. |
| Facturado | No es un estado. Facturado es la transición de Por Facturar a Liberación Comercial. |
| Rechazo | No es un estado. Rechazo es la transición que entra a Por Facturar desde tres orígenes. |

## Anexo C — Registro de decisiones por reunión

### C.1 — 17/02/2026 · Revisión de operativa y flujos

Asistentes: Ambientalia · Gustavo Novoa Guzmán · Julián (brevemente).

- Decisión: mantener una sola base de datos Supabase activa. Motivo: la duplicidad agotó los 2 GB del plan básico.

- Decisión: continuar con el plan de hosting básico y monitorear; upgrade a KVM2 (8 GB) sólo si el problema persiste.

- Decisión: reestructurar el documento de mapeo para dar mayor peso a la descripción de las transiciones.

- Decisión: checkbox «Cumple condiciones comerciales» en Habilitar servicio.

- Decisión: documentar el flujo as-is sin rediseñar rutas alternativas durante esta fase.

- Decisión: fusionar los tres tipos de evento operativo en una sola categoría «Operativo».

- Tarea: eliminar las bases de datos de prueba (PostgreSQL, Qdrant) — Ambientalia.

- Tarea abierta: consultar si es posible extraer la marca de tiempo del historial de transiciones — Gustavo.

- Aplazado: ruta abreviada para equipos sin novedad o de calibración directa.

- Abierto: la gestión de garantía con el proveedor sigue ocurriendo fuera del sistema.

### C.2 — 19/02/2026 · Diagnóstico Grimm y prototipado

Asistentes: Alfonso (Ambientalia) · Gustavo Novoa Guzmán.

- Decisión: usar la base de costos y el historial de reparaciones como argumento comercial estructurado. Caso: 9.000 USD anuales para 48 equipos.

- Decisión: mantener mapeados tal cual los estados «liberación comercial» y «entrega sin factura».

- Decisión: usar el listado de 78 puntos de control del diagnóstico Grimm como herramienta de defensa comercial.

- Decisión: evolucionar ese listado de lista lineal a árbol de decisiones.

- Decisión: continuar explorando la viabilidad técnica de la plataforma propia.

- Tarea: finalizar el listado exhaustivo de pruebas y estructurar el árbol de decisiones — Gustavo.

- Tarea: seguir iterando sobre las capacidades del prototipo — Alfonso.

- En discusión: linealidad R² como criterio de aprobación.

- Abierto: riesgo de perder el rastro de equipos entregados pendientes de cobro.

- Restricción registrada: las herramientas de IA exigen bases de datos perfectamente estructuradas de antemano.

### C.3 — 14/08/2026 · Desarrollo y transición a Desk 2.0

Asistentes: Alfonso García del Pino (moderador) · Gustavo Novoa Guzmán · un tercer participante técnico. Presencial.

- Decisión: consolidar la arquitectura sobre PostgreSQL propio; Zoho en solo lectura.

- Decisión: eliminar la nomenclatura CG/MT; identificador basado en número de serie.

- Decisión: número de serie obligatorio en la creación de la remisión.

- Decisión: blueprint disparado por desplegable inicial.

- Decisión: inspección técnica por fases lógicas secuenciales de macro a micro.

- Decisión: priorización automatizada por criterio comercial.

- Decisión: el sistema formaliza el traspaso de tickets entre agentes.

- Decisión: iniciar pruebas piloto de aprobación en un clic con clientes con contrato activo.

- Decisión: desplegar el portal de vacaciones y permisos en beta la semana siguiente. (Fuera del alcance desde la R06 — ver §1.2.)

- En discusión (no elevado a decisión): simplificación de la cadena de aprobación de vacaciones a la firma del jefe inmediato. Ver el matiz del 21/08 en C.5. (Fuera del alcance desde la R06.)

- Decisión: reorientar a Miguel y Julián hacia la digitalización del conocimiento técnico.

- Tarea: estandarizar la lista de SKUs por fase lógica de revisión.

- En discusión: especializar al equipo como cadena de producción.

- Abierto: plazo exacto de la alerta de no-aprobación del cliente (24 o 48 h).

- Plazo: MVP 100 % funcional antes de finalizar el año.

(Sobre el portal del empleado, ver la nota de alcance de C.5.)

### C.4 — 20/08/2026 · Hojas de vida y auditoría de flujos

Asistentes: Alfonso (moderador) · Gustavo Novoa Guzmán. Virtual.

- Decisión: mantener la codificación interna actual (serial + modelo) por trazabilidad ISO 9001.

- Decisión: los equipos nuevos los da de alta Comercial/Administrativa al conocer los seriales, con cliente y fecha de factura.

- Decisión: restringir permisos y vistas por rol.

- Decisión: parametrizar Desk 2.0 para que las transiciones clave alimenten la hoja de vida.

- Decisión: usar el artefacto de auditoría de blueprints generado con IA como herramienta de mejora continua.

- Tarea: extraer y proporcionar el listado de códigos internos de los clientes — Alfonso.

- Tarea: parametrizar la creación de equipos desde Comercial con campos obligatorios de serial y factura.

- Abierto: mecanismo de migración del historial de Desk 1.0 a Desk 2.0.

Fuera del alcance de este documento. El acta incluye además la adjudicación del proyecto Laboratorio Ola, la compra de tres Shelters XL a Edmira y la planificación del showroom con el equipo demo EDM 280.

### C.5 — 21/08/2026 · Desarrollo de Desk 2.0 y planes de formación

Asistentes: Alfonso García del Pino (moderador, Dirección/Desarrollo) · Gustavo Novoa Guzmán (Dirección Técnica/Operaciones) · Miguel y Julián (equipo técnico). Presencial.

Nota de alcance (R06). El acta del 21/08 trató además el portal del empleado —prototipo de vacaciones y permisos, control de saldos anómalos y cadena de aprobación—. Ese punto quedó fuera del alcance de Desk 2.0 en la R06 y su detalle se ha retirado de este anexo. Se deja constancia para que el registro de la reunión no aparente estar incompleto.

#### Arquitectura y avances

- Logro: se conectó Zoho a la base PostgreSQL mediante un cliente REST propio con OAuth2; tickets, órdenes de venta y contactos se actualizan cada tres minutos. [R08.2]

- Confirmado: Desk 2.0 leerá Zoho sin permisos de edición ni eliminación.

- Objetivo declarado: dejar de usar herramientas fragmentadas —n8n, Zoho Desk 1.0 y hojas de cálculo de Excel.

- Decisión: la interfaz inicial replicará la estructura de Zoho Desk, con blueprints mucho más controlados.

#### Tickets y remisiones

- Propuesta de flujo: al ingresar el número de serie, el sistema trae automáticamente cliente y modelo y lo asocia a las órdenes de venta activas.

- Evaluado: menú visual con fotos para la selección de accesorios en recepción.

- Decisión: el disparador del flujo será un menú inicial que define la rama de trabajo.

- Decisión: Comercial crea la orden de venta antes de que Servicio Técnico reciba el equipo.

#### Digitalización del conocimiento

- Prioridad: documentar «el cómo» en formatos digitales.

- Vídeos cortos y específicos, usando el laboratorio como set de grabación.

- A futuro alimentarán un «Área de Clientes» con manuales y capacitaciones según nivel de contrato.

- Tarea [equipo técnico]: definir plan semanal de grabación y estructurar el índice de temas.

#### Estandarización de flujos: caso Grimm

- Ir de lo macro a lo micro, sin perderse en detalles microscópicos.

- Fases lógicas secuenciales: Física, Neumática, Óptica, Electrónica.

- Decisión: usar el flujo del modelo Grimm EDM 180/280 como proyecto piloto.

- Tarea [equipo técnico]: diseñar el borrador de macro-fases y micro-fases y entregarlo a Alfonso.

#### Conclusiones

- Se ratifica el cambio de rol del equipo técnico.

- La centralización de la información es la prioridad de la organización para lo que resta del año.

### C.6 — 21/08/2026 · Sesión de trabajo sobre ejes de valor y área de cliente

Participante: Alfonso García del Pino (Dirección / Desarrollo). Sesión de trabajo sobre esquema en pizarra, posterior a la reunión de C.5.

Esta sesión no es un acta de reunión de equipo, sino una sesión de estructuración de la visión. Su resultado es el marco de §1.4 y la especificación de M8 y M12. Se registra aquí por el mismo criterio que las demás: contiene decisiones que condicionan el diseño.

#### Marco general

- Decisión: los tres ejes del esquema —automatización digital, análisis e interacción con clientes— se numeran por orden de construcción, siendo los tres de importancia prácticamente equivalente.

- Precisión: el eje «Control → ↓ Riesgo» se refiere a reducir los errores humanos de digitación, no principalmente a permisos o gobernanza.

- Precisión: la conexión «Calcular → Citas» significa que el análisis calcula la carga del servicio técnico y ese resultado sirve de base para el agendamiento de citas del cliente, que ve libre u ocupado.

- [ABIERTO] Confirmar la lectura del paso ① → ①' del esquema. Punto abierto nº 23.

#### Capa de conocimiento

- Decisión: dos bases separadas — KBI (Knowledge Base Interna, de Ambientalia) y KB Externa (para clientes).

- Decisión: los manuales de fabricante están en ambas bases.

- Decisión: en Desk 2.0, el cliente conversa directamente con el agente sobre la KB Externa, solo en temas técnicos.

#### Área de cliente

- Decisión: el área de cliente es el gancho comercial del producto de contratos de mantenimiento.

- Decisión: se estructura en dos niveles — básica (hojas de vida y aprobación de cotizaciones) para clientes sin contrato, y completa (+ KB Externa) para clientes con contrato.

- Decisión: el alcance del MVP del área de cliente son las hojas de vida y la aprobación de cotizaciones.

- Decisión: el cliente ve la hoja de vida en versión reducida.

- Decisión: las citas son de servicio técnico contra la agenda del taller.

- Decisión: Ambientalia puede redistribuir firmware y software de los fabricantes, solo a clientes registrados.

- Aclaración de nomenclatura: «PDT's» en el esquema corresponde a PDFs.

#### Propuestas registradas en esta sesión, pendientes de decisión

- Distinguir solicitar (nivel básico) de reservar (nivel completo) en el agendamiento — M6.4.

- Aplicar un factor de holgura sobre la capacidad publicada — punto abierto nº 24.

- Mantener un escaparate público mínimo de la KB Externa — punto abierto nº 25.

- Enviar los avisos de vencimiento de calibración a todos los clientes, con o sin contrato — M4.5.

- Adoptar pgvector sobre el PostgreSQL propio como almacén vectorial — punto abierto nº 27.

- Elevar a principio de diseño que el cálculo es determinista y la IA no interviene en compromisos — principio nº 8.

- Regla de apertura del portal por cliente, condicionada a que sus hojas de vida estén completas — M8.6.

### C.7 — 21/08/2026 · Auditoría del blueprint implementado

No es una reunión, sino una lectura del código. Se registra aquí por coherencia con el resto del anexo, y porque materializa la decisión del 20/08 de usar la auditoría con IA como herramienta de mejora continua.

Alcance: commit a3a8f03. Revisión de solo lectura: no se modificó nada.

Fuentes leídas: packages/shared/src/transitions.ts (el grafo) · apps/desk/server/transitionExec.ts (el motor) · apps/desk/server/db/estadoPorRemision.ts (el enganche de la remisión) · packages/shared/src/permissions.ts (los permisos) · apps/desk/server/services/ticketService.ts y services/avisoArea.ts (la derivación y los avisos) · debt.md.

Verificado sano:

- Los 21 estados son alcanzables desde alguna de las dos entradas; no hay estados huérfanos.

- Finalizado es el único estado terminal.

- Las 27 etiquetas de campo mapean a columnas reales; ninguna cae a custom_fields.

- El comentario ya no puede declararse obligatorio en ninguna etapa.

- Remisión creada no queda atrapada: sale por Habilitar Servicio y vuelve sola si se anula la remisión.

Hallazgos: los seis recogidos en §1.2 y desarrollados en M1.3.2, M1.3.4, M1.3.5, M1.7, M1.9.3 y M1.10, con sus correcciones C1–C5 en §3.2.1 y sus puntos abiertos 31–36 en el Anexo D.

Consecuencia documental: §M1.3 se reescribe por completo. El mapeo manual que venía desde la primera revisión tenía 4 filas correctas de 20 y cuatro estados inexistentes; la tabla de discrepancias queda en M1.3.6 para quien haya diseñado sobre él.

### C.8 — Febrero de 2026 · Las hojas de mapeo y el diccionario (incorporadas en la R05)

No son reuniones: son el trabajo de campo del que salieron las decisiones de febrero. Se registran aquí porque la R05 los incorpora como fuente citada.

| Documento | Fecha | Contenido |
| --- | --- | --- |
| DFequiponuevo030226 | 03/02/2026 | Flujo de equipo nuevo: 5 transiciones. |
| DFsoporteremoto030226 | 03/02/2026 | Flujo de soporte remoto: 4 transiciones. |
| DFcomercial050226 | 05/02/2026 | Flujos comercial (10 transiciones) y posible-cliente (4). |
| DFserviciotecnico160226 | 16/02/2026 | Flujo de servicio técnico: 35 filas, con descripción, campos y condiciones por transición. |
| Diccionario de Campos Tickets | — | Las 59 columnas de la tabla, con las fórmulas de los indicadores derivados. |

Lo que aportan más allá de los grafos: la descripción de origen, transición y destino de cada paso; los campos que cada transición escribe y cuáles son obligatorios; las condiciones de guarda; el área responsable, distinguiendo cargo y propietario del registro; y la taxonomía de tipo de evento.

Verificación realizada: la hoja del 16/02 se cruzó transición a transición contra el código (M1.3.9). Coinciden en las 34.

### C.9 — 27/08/2026 · Códigos internos, checklists dinámicos, órdenes de venta y priorización

Asistentes: Alfonso García del Pino Beneítez (Gerencia, moderador) · Gustavo Novoa Guzmán (Servicio Técnico / Dirección Técnica) · Johny Luna (Servicio Técnico). Híbrido: dos participantes en sede y uno en conexión virtual.

Incorporada en la R08.1. Es la sesión más densa en decisiones desde el 14/08, y ninguna revisión anterior la recogía.

#### Códigos internos de cliente

- Levantamiento: unos 150 equipos tienen código interno asignado en Zoho Desk; el resto no.

- Los códigos internos cambian con el tiempo. AGQ los ha modificado; el serial, en cambio, es inmutable. Se acordó no solicitarlos al cliente y actualizarlos cuando el equipo ingrese a servicio.

- Casos particulares: equipos cuyo chasis y espectrómetro llevan seriales distintos, y clientes con nomenclatura propia (por ejemplo SGS-018).

- Origen del dato: Corola fue el primer cliente en exigirlo dentro de los certificados. Desde entonces se incluye por defecto en los certificados de calibración de todos los clientes que lo tengan —«NA» si no aplica—, pero no en los informes de diagnóstico.

- Riesgo comercial señalado por Gerencia: las órdenes de compra, cotizaciones y remisiones llegan referenciadas por el código interno del cliente y no por el serial. Si el sistema no maneja los dos identificadores, frena procesos.

Decisión: abrir una columna adicional en la base de datos de equipos para el código interno del cliente, como identificador secundario de búsqueda, conservando el serial como identificador primario.

Tarea [Gustavo Novoa]: finalizar el consolidado del listado de códigos internos y compartirlo.

#### Certificados de calibración: QR, incertidumbre y firmas

- El Desk 2.0 no contempla todavía el QR que enlaza al repositorio del certificado digital.

- El aplicativo actual ya genera el QR, verifica firmas y unifica documentos que hoy se producen por separado (certificado y protocolo). Se planteó reconstruirlo dentro del Desk 2.0 para que el QR dirija al área de cliente en lugar de al PDF directo.

- El cálculo de incertidumbre se hace hoy en Excel; se planteó incorporarlo al flujo de calibración.

- El flujo de calibración debe incluir etapas de validación asociadas a los roles existentes, con carga automática de la imagen de firma del responsable de cada etapa.

Decisión: registrar el QR del certificado digital, el cálculo de incertidumbre y las etapas de validación con firma como requisitos del Desk 2.0, en una fase posterior del desarrollo.

#### El documento maestro

- Diagnóstico de Gerencia: demostrado que la arquitectura da para lo que se requiera, seguir desarrollando sin guía produce parches. La analogía usada fue construir sin planos ni jefe de obra.

- El borrador consolidó actas, ideas del año anterior, las tablas de transiciones en Excel, la clasificación de etapas y el código existente.

- Ruido señalado: el documento contrasta lo escrito con lo ya construido en el demo, y Gerencia considera que ese contraste introduce ruido porque el demo es una maqueta sin lógica consolidada.

- Prefijos: se confirmó que hay cinco en uso (CGMT, HV, ESR y otros dos), que el prefijo es una formalidad documental y que la rama del flujo la define el desplegable de tipo de servicio —decisión del 14/08.

Decisiones:

- Elaborar y consensuar el documento maestro antes de continuar con el desarrollo, y después trocear el proyecto por fases y prioridades.

- Retirar de la próxima versión las referencias al estado actual construido del Desk 2.0.

- Ratificado: la rama del flujo la determina el tipo de servicio, no el prefijo del ticket.

Tareas [Alfonso García del Pino]: depurar el documento maestro retirando las referencias a lo construido; e incorporar el flujo de construcción del informe de servicio, hoy sin desarrollar.

#### Órdenes de venta, contratos y trazabilidad

- La OV es hoy campo obligatorio de la transición a servicio. Queda sin resolver qué ocurre si el equipo llega sin ella: no hay estado provisional ni recepción condicionada (punto abierto nº 21). Gustavo planteó el caso real de un lote de equipos sin OV correlacionada y el bloqueo logístico que produce.

- Contratos: los equipos bajo contrato tienen mayor prioridad y recurrencia y se asocian a una única orden de venta. El sistema debe poder identificar si un ticket pertenece a un contrato.

- Seguimiento de avance: una OV de diez calibraciones, subdividida, permite conocer el porcentaje ejecutado del contrato y alimentar el informe trimestral de avance que Comercial envía al cliente.

- Paquetes anuales: clientes como Corola e Indoanálisis compran paquetes; medir su ejecución da argumento comercial cuando el consumo real queda por debajo de lo pactado.

- Consumibles reservados: los repuestos comprometidos en órdenes de paquete distorsionan la lectura de inventario y generan riesgo de sobrestock.

- Práctica actual: la correlación entre cada elemento de la orden y su código de servicio se hace a mano, en el comentario del albarán de reserva.

- Variantes reales de OV: clientes que emiten OV separadas por mano de obra y por repuestos; OV globales por varios equipos; y tickets con varias OV asociadas.

Decisión: permitir la subdivisión de una orden de venta en subórdenes —formato OV-XXX_1, _2, _3— con un ticket asociado a cada subservicio, en lugar de exigir una OV independiente por ticket. Modifica el criterio de la reunión anterior. [R08.2] Formato revisado el 10/09/2026: OV-AAAA-NNN-SS, con SS de dos dígitos (OV-2026-170-01, -02…). Ver M4.4 y C.11.

#### Repositorio documental e histórico de hojas de vida

- Operativa actual: por cada servicio se crea a mano una carpeta con subcarpetas en Google Drive —protocolo de servicio y, si aplica, certificado, nota de liberación y capturas de los software de diagnóstico e hiperterminal.

- Modelo objetivo: el aplicativo presenta espacios de captura de datos en lugar de archivos y carpetas; la información vive en base de datos y los entregables se imprimen sobre plantilla, con la misma lógica del CRM.

- Respaldo: el entregable final debe seguir exportándose a PDF para respaldo y entrega impresa. Gerencia recordó que el sistema debe conservar el documento exacto que vio el cliente, dado que existen 23 plantillas de cotización distintas.

- Backup: se identificó la necesidad de un módulo de respaldo del sistema para no perder el histórico ante una caída del servidor.

- Migración: hay más de 300 equipos con historial en carpetas por serial. Se propuso una herramienta independiente de procesamiento con IA que lea, extraiga y organice esa información en CSV.

- Convivencia: los métodos tradicionales —Excel de citas y control— se mantendrán en paralelo unos seis meses para validar la estabilidad del nuevo sistema.

Decisiones:

- El aplicativo sustituye la creación manual de carpetas y archivos por captura directa en base de datos, con generación de entregables por plantilla.

- La migración del histórico documental se aborda como desarrollo independiente, resolviendo la fase inicial con un enlace directo a la carpeta de Google Drive desde la hoja de vida.

#### Arquitectura del flujo de diagnóstico: macros y checklists

- Flujo levantado por Johny: llegada, ingreso, remisionado, rotulación, inspección visual, almacenamiento y registro fotográfico; después, revisión del alcance según la OV y el tipo de contrato, revisión de documentación interna e histórico, y alistamiento de formatos.

- Inspección visual previa: se hace antes de energizar el equipo, por componentes, con alcance variable según lo que haya ingresado según remisión. La fotografía se exige sólo cuando hay novedad.

- Rama sin novedades: no existe salida definida para el equipo que no presenta ninguna. Se acordó que debe recorrer igualmente las etapas macro.

- El debate de fondo: modelar cada verificación como una transición obligaría a estructuras distintas por tecnología —Grimm, Horiba, Environics, sondas—, multiplicando el esfuerzo de desarrollo por cada una.

- Antecedente de viabilidad: el Excel de transiciones entregado previamente fue interpretado correctamente por la herramienta de desarrollo, lo que respalda alimentar los checklists desde plantillas en Excel.

Decisiones:

- Adoptar una arquitectura híbrida: las macros —física, óptica, neumática, electrónica— son transiciones de estado, y dentro de cada macro vive un checklist dinámico parametrizado por marca y modelo, con niveles jerárquicos y campos de valor además de casillas de verificación.

- Construir el prototipo sobre el Grimm EDM 180 y extrapolarlo después al resto de marcas y modelos.

Tareas: [Gustavo y Johny] Excel de la fase de inspección física del Grimm EDM 180 con macros, subniveles e ítems · [Johny] flujo de diagnóstico en formato visual e ítems del checklist · [Alfonso] transición de revisión física con checklist configurable en el demo.

#### Informes de diagnóstico y de salida

- Vacío detectado: no existe trazabilidad definida entre el ingreso del equipo y el informe de diagnóstico.

- El informe posterior a reparación se emitió en su momento a solicitud de clientes puntuales, reelaborando el documento en Word; no se generalizó.

- El protocolo ya registra el antes y el después del equipo, y su uso es válido para cualquier servicio, no sólo calibración. Por eso Dirección Técnica lo incorporó a los contratos de mantenimiento.

- Modelo propuesto: al cerrar el servicio, los puntos marcados en rojo durante el diagnóstico pasan a verde si se corrigieron, o quedan en rojo con motivo tipificado —cliente no aprueba el servicio, repuesto inexistente, sin solución—, generando un informe de salida sencillo y una conclusión.

Decisión: extender el protocolo actual a un formato ampliado con evidencia fotográfica que funcione como informe de salida para todo tipo de servicio.

#### Portal de cliente, seguridad y priorización

- Dos niveles de acceso, ya recogidos en M8: básico gratuito y sin contrato, y completo como argumento comercial.

- Seguridad: abrir un portal expone el sistema a ataques de denegación de servicio y obliga a inversión en seguridad y auditoría.

- Priorización: Dirección Técnica planteó que el módulo de informes debe atacarse en una fase muy anterior a la que tenía.

- Regresión de estados: hoy no existe botón de retroceso; el cambio de estado se hace a mano desde propiedades. Se acordó que debe conservarse una vía de escape manual para casos especiales.

- Otras propuestas registradas: ruteo automático por especialidad o carga; reserva blanda de repuestos para lo detectado en diagnóstico y aún no aprobado; y mantenimiento predictivo a partir de datos de logger. Sobre esta última se advirtió que sin histórico de años anteriores el sistema generaría alertas erróneas, y que la conectividad de los Horiba de generación actual [verificar] requiere una tarjeta adicional que pocos clientes integran.

Decisiones:

- Tratar la seguridad y el portal de cliente como proyecto o etapa independiente, posterior a la consolidación de la versión interna.

- Centrar el objetivo inmediato del desarrollo en la parte interna del sistema.

#### Conclusiones de la sesión

- El proyecto pasa de exploración técnica a fase de definición: se acordó frenar el desarrollo hasta disponer de un documento maestro consensuado, con meta de versión operativa al 31 de diciembre de 2026.

- La adopción de checklists dinámicos parametrizados por marca-modelo es la decisión de mayor impacto de la sesión: evita multiplicar el desarrollo por cada tecnología y permite incorporar equipos nuevos sin rediseñar el flujo.

- La subdivisión de órdenes de venta articula la trazabilidad entre Comercial, Servicio Técnico e inventario.

- Tres frentes quedan sin responsable ni fecha: la migración del histórico documental, el módulo de backup y la seguridad del portal de cliente. Los tres condicionan la puesta en producción.

### C.10 — 03/09/2026 · Sesión celebrada

[R08.2] La sesión se celebró el 03/09/2026 a las 14:00 por Google Meet, con Alfonso García del Pino (Gerencia, moderador), Gustavo Novoa (Dirección Técnica) y Johny Luna (Servicio Técnico). Trató ocho temas y dejó doce decisiones escritas y doce tareas con responsable. El acta completa es la fuente citable del repositorio: docs/Manifesto/Desk2.0_Acta_Sesion_2026-09-03.md. Su parte III contiene el acta; sus partes I y II son la convocatoria previa y no registran decisiones. La siguiente sesión queda fijada para el viernes 11/09/2026.

Dos cosas que la sesión no cerró. El tema 4 —criterios de falla y encadenamiento entre ítems— es el único de los ocho que salió sin decisión, sólo con tarea, y Gerencia lo señaló como «el punto más crítico por resolver» (acta:366). Y el punto abierto nº 62, que la convocatoria llevaba marcado en el orden del día, no se trató: por la regla de la propia sesión vuelve al Anexo D. Una casilla marcada en la convocatoria no es una decisión.

Lo que sigue en este apartado es la convocatoria tal como se incorporó en la R08.1.

Convocados: Alfonso García del Pino Beneítez (Gerencia, moderador) · Gustavo Novoa Guzmán · Johny Luna.

Objetivo declarado: revisar el documento maestro depurado, cerrar los puntos que quedaron sin resolución el 27/08 y definir las fases y prioridades de desarrollo para arrancar la construcción.

#### Entregables comprometidos el 27/08, todos pendientes a la convocatoria

| # | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consolidado del listado de códigos internos de cliente | Gustavo Novoa |
| 2 | Documento maestro depurado, sin referencias a lo ya construido | Alfonso García del Pino |
| 3 | Flujo de construcción del informe de servicio incorporado al documento | Alfonso García del Pino |
| 4 | Excel de la fase de inspección física del Grimm EDM 180 | Gustavo Novoa |
| 5 | Flujo de diagnóstico en formato visual e ítems del checklist | Johny Luna |
| 6 | Transición de revisión física con checklist configurable en el demo | Alfonso García del Pino |
| 7 | Listado de SKU con fotografía en el sistema | Alfonso García del Pino |
| 8 | Actualización de los SKU del inventario con fotografía como fuente única | Gustavo Novoa |
| 9 | Revisión del portal de órdenes pendientes (cuatro filtros) | Gustavo Novoa |

#### Qué se somete a decisión

Ocho cuestiones declaradas sin resolver el 27/08: el ingreso sin orden de venta (punto abierto nº 21) · los contratos de mantenimiento en el flujo y sus subórdenes · la migración del histórico documental · el módulo de backup · la convivencia con Google Drive y hasta qué versión se mantiene · el alcance de la KBI frente a la KBE · la norma de taxonomía de fallas aplicable · y la supresión o uso documental de los prefijos.

#### Qué se propone decidir sobre fases

- Ordenar los módulos y, dentro de cada uno, sus puntos, de mayor a menor prioridad.

- Criterio de MVP propuesto: replicar la funcionalidad del Desk 1.0 para migrar rápido y crecer después por funciones.

- Ubicar el módulo de informes, señalado como prioritario y hoy situado en una fase tardía.

- Confirmar el aplazamiento de la seguridad y el portal de cliente a etapa independiente.

- Contrastar el plan con la meta del 31/12/2026.

Lectura para el documento. La convocatoria confirma que el backlog del MVP —congelado en la R08 a petición del revisor— se decide en esta sesión, y aporta el criterio con el que se va a decidir: replicar primero el Desk 1.0. Ese criterio no coincide con el que ordena hoy §3.1, donde manda el cumplimiento de la fecha comprometida y la integridad del dato. No es incompatible, pero es otro orden, y conviene resolverlo explícitamente. Punto abierto nº 60.

### C.11 — 10/09/2026 · Decisiones de Gerencia (incorporadas en la R08.2)

Decididas por Gerencia (Alfonso García del Pino) el 10/09/2026, la víspera de la sesión del 11/09, sobre los puntos preparados en docs/sdd/Puntos_para_Gerencia_2026-09-11.md. La evidencia completa está en docs/sdd/Decisiones_Gerencia_2026-09-10.md.

| Decisión | Qué cambia | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Verificación en equipo nuevo: salida resuelta con datos | Verificación —Liberación→ Finalizado, 71 usos en 181 tickets. M1.4 pasa a seis transiciones. La obligatoriedad por familia queda como regla observada, pendiente de Calidad | M1.4 · nº 38 |
| La verificación no se mide con la duración del estado | El estado debe abrirse al empezar la verificación, no al terminarla | M7.3 |
| Cardinalidad 1 ticket : N OV | Se elimina la OV global por lote; la asociación vive en tabla propia de la app | M4.4 · nº 52 |
| Criterios de la subOV de lote | Formato OV-AAAA-NNN-SS (modifica el formato del 27/08), cuarentena, saldo por lote, un ticket vigente por subOV, anulación que libera. Vigencia por fecha pendiente | M4.4 |
| OV obligatoria para trabajar, no para recibir | OV opcional al crear el ticket, obligatoria en Habilitar Servicio; Remisión creada como espera de Comercial con alarma a 3 días; Habilitar Servicio exige remisión vigente; garantía con OVI | M1.2 · nº 21 |
| Las tres fechas derivadas las impone el servidor | El servidor ignora lo que llegue del navegador para esos campos y fija la zona horaria explícitamente | M1.10 |
| El mapa del blueprint se genera desde el código | Diagrama derivado de transitions.ts con prueba anti-desfase; el artefacto interactivo se retira como histórico | Anexo F |

Decididas el mismo día y sin reflejo en este documento, porque son de implementación: la vista «Todos» del tablero pasa a devolver también los tickets cerrados, y las entradas 1, 2, 3 y 5 de correcciones al plan de fases quedan aprobadas. Viven en el plan y en el repositorio.

## Anexo D — Puntos abiertos que requieren decisión

Lista de control. Cada punto abierto es un riesgo de retrabajo si se construye sin resolverlo.

Los puntos 19 y 22 no existen, y los tachados están resueltos. Los primeros correspondían al portal del empleado, retirado en la R06; los segundos se cerraron en la R05. En ambos casos se conserva el hueco o la fila tachada para que la numeración siga siendo estable.

| # | Punto abierto | Módulo | Quién decide |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transcribir los diagramas de «Flujo comercial» y «Flujo posible-cliente». RESUELTO en la R05 — M1.11 y M1.12. | M1 | Gustavo / Alfonso |
| 2 | Reconstruir el diccionario de campos. RESUELTO en la R05 — Anexo G, 59 columnas con sus fórmulas. | M1 / M11 | Equipo de desarrollo |
| 3 | Fijar el plazo exacto de la alerta de no-aprobación del cliente: ¿24 o 48 horas? | M4 | Alfonso / Comercial |
| 4 | Definir cómo extraer el timestamp de «Ingreso a servicio» para medir el bodegaje de entrada. RESUELTO en la R05: la fórmula existe (columna 56) y lo que falla es el dato. Sustituido por el punto 41. | M1 / M7 | — |
| 5 | Cerrar los cuatro umbrales de KPI sin definir. | M7 | Dirección / Ops |
| 6 | Resolver el rastro de equipos entregados pendientes de cobro. | M4 | Comercial / Administración |
| 7 | Decidir cómo incorporar la gestión de garantía con el proveedor, hoy fuera del sistema. | M1 / M3 | Gustavo |
| 8 | Definir el mecanismo de migración del historial de Desk 1.0 a Desk 2.0. | M3 / M11 | Alfonso / desarrollo |
| 9 | Elegir entre comentarios predeterminados por etapa o textos dinámicos con consulta a la KB. | M2 | Gustavo |
| 10 | Definir el procedimiento de validación de informes antes de su emisión. | M2 / M9 | Dirección Técnica |
| 11 | Decidir sobre la especialización del equipo técnico como cadena de producción. | M1 / M6 | Alfonso / Gustavo |
| 12 | Decidir si se adopta la linealidad R² como criterio de aprobación en calibración. | M2 / M9 | Gustavo |
| 13 | Completar la tercera alerta de desviación de comportamiento. | M7 | Gustavo |
| 14 | Confirmar si la entrada de `remisiones_entrada` procede de la plataforma de hojas de vida. | M2 | Desarrollo |
| 15 | Decidir si se rehabilitan las rutas abreviadas para equipos sin novedad o de calibración directa. | M1 | Gustavo / Alfonso |
| 16 | Transcribir las cinco imágenes de la página de KPIs. Parcialmente cubierto por el Anexo G, que documenta los once indicadores calculados y sus fórmulas. | M7 | Alfonso |
| 17 | Fijar el índice de temas a grabar y el día semanal de grabación. | M12 | Equipo técnico |
| 18 | Completar la matriz de contenidos por nivel de contrato. Parcialmente resuelto por el modelo de dos niveles (M8.1); falta el detalle pieza a pieza. | M12 / M8 | Alfonso / Comercial |
| 20 | Decidir hasta cuándo se mantiene la interfaz que replica Zoho Desk. | M10 | Alfonso |
| 21 | Definir qué ocurre si llega un equipo sin orden de venta previa: ¿se rechaza o se abre en estado provisional? RESUELTO el 10/09/2026 (R08.2) — «OV obligatoria para trabajar, no para recibir»: opcional al crear el ticket, obligatoria en Habilitar Servicio; el estado provisional es Remisión creada, con alarma a los 3 días. Ver M1.2. | M1 | Alfonso / Gustavo |
| 23 | Confirmar la lectura del paso ① → ①' del esquema de ejes de valor (interpretado como «flujo actual → flujo rediseñado con pasos eliminados»). | §1.4.2 | Alfonso |
| 24 | Fijar el factor de holgura de la capacidad publicada al cliente: qué porcentaje de la capacidad calculada no se ofrece en la agenda pública. | M6.4 | Alfonso / Gustavo |
| 25 | Definir el escaparate público mínimo de la KB Externa: qué contenido es accesible sin contrato y qué queda detrás. | M8.4 / M12 | Alfonso / Comercial |
| 26 | Definir la responsabilidad y el efecto sobre la garantía cuando el cliente ejecuta un procedimiento de mantenimiento básico publicado por Ambientalia. | M9.3 | Dirección Técnica / Comercial |
| 27 | Confirmar el almacén vectorial de la capa RAG: pgvector sobre el PostgreSQL propio, verificando que la memoria disponible lo soporta tras la decisión de eliminar Qdrant. SUSTITUIDO en la R08 por el punto 51: antes de elegir el almacén hay que elegir la vía. | M11.5 / M12.3 | Alfonso / desarrollo |
| 28 | Fijar el alcance exacto de la hoja de vida reducida visible en el nivel básico del portal, campo a campo. | M8.3 | Alfonso / Gustavo |
| 29 | Cerrar los guardarraíles del agente y el protocolo de derivación a Comercial: qué se responde, qué se deriva y con qué mensaje. | M12.5 | Alfonso / Gustavo |
| 30 | Confirmar qué marcas cubre el derecho de redistribución de firmware y software, y cómo se acredita la condición de cliente registrado con contrato vigente. | M12.7 / M8.5 | Alfonso / Comercial |
| 31 | Definir la salida de emergencia de los cuatro estados de espera: ¿a Por Facturar cobrando el diagnóstico, o al Anulado del punto 32? ¿Con qué caducidad? | M1.3.4 · C3 | Alfonso / Gustavo |
| 32 | Decidir la introducción del estado Anulado con motivo, y qué se hace con el histórico ya cerrado como Finalizado que en realidad fue abandonado. | M1.10 / M7 · C2 | Dirección |
| 33 | Confirmar la corrección de debt.md M-2, y decidir si «Liberación del ticket sin facturar» debe seguir siendo un checkbox o convertirse en un campo que el motor sí pueda exigir. RESUELTA la corrección en F1A-01 el 09/09/2026 (R08.2): la guarda bloquea; un checkbox obligatorio sin marcar devuelve 422 y el ticket no se mueve. La segunda mitad —si sigue siendo checkbox— no la decide ninguna fuente de esta revisión y queda abierta. | M1.7 · C1 | Alfonso / desarrollo |
| 34 | Decidir cómo se conserva la fecha de la primera entrega en el ciclo facturar↔entregar: campo nuevo que no se sobreescriba, o evento en el historial. | M1.3.5 · C4 | Comercial / desarrollo |
| 35 | Fijar la taxonomía de tipo de evento (operativo / decisional / logístico) y aplicarla a las 34 transiciones, para hacer calculable el análisis de tiempos de M7.3. | M1.8 · C5 | Gustavo / desarrollo |
| 37 | ~~Decidir el destino de los cinco prefijos (MT, CG, HV, SR, PRO). La decisión del 14/08 elimina CG/MT; los otros tres identifican la rama, que Clasificaciones ya distingue. ¿Desaparecen los cinco, sobreviven tres, o se derivan de la clasificación? | M1.1 | Alfonso / Gustavo |
| 38 | Definir las dos salidas de Verificación en equipo nuevo —aprobada y rechazada— antes de implementar la rama. PARCIALMENTE RESUELTO el 10/09/2026 (R08.2): la salida aprobada existe —Verificación —Liberación→ Finalizado, 71 usos en 181 tickets— (M1.4). Sigue abierto, y es de Gustavo / Calidad: si la obligatoriedad de Verificación se ata a la familia de equipo, qué pasó con el lote AP-370 de 2024 y confirmar la salida rechazada hacia Notificado. | M1.4 · C12 | Gustavo / Calidad |
| 39 | Decidir el modelo de permisos de tres niveles (área · cargo · propietario del registro) que el as-is exige y el código no distingue. | M1.9.1 · C10 | Alfonso / Gustavo |
| 40 | Confirmar si se recupera el SLA de un día sobre Notificado, y si se extiende a otros estados de espera de decisión. | M1.7 · C11 | Gustavo / Ops |
| 41 | Fijar el nuevo hito del bodegaje de entrada y de los tiempos de inicio de servicio y de diagnóstico, hoy inválidos por la creación anticipada de tickets. | M1.10 · C9 | Alfonso / Ops |
| 42 | Resolver de dónde sale Preparación Cotizac.: la hoja dice que de Ajuste Especificaciones, el diagrama que de Evaluación Especificaciones. Determina si toda oportunidad pasa obligatoriamente por el ajuste. | M1.11 | Comercial |
| 43 | Decidir si el servicio en sitio entra como cuarta rama del blueprint, y en tal caso levantar primero su as-is. | M1.6b | Alfonso / Gustavo |
| 44 | Resolver cómo se lleva la precarga de repuestos a un borrador de cotización en Zoho CRM sin romper la política de solo lectura: excepción acotada, importación manual, o esperar a sustituir el CRM. | M1.11 · M11.1 | Alfonso |
| 45 | ~~Definir macro-fases de diagnóstico comunes a todas las marcas y modelos** del portafolio, no sólo al Grimm. Trabajo asignado a Johny. | M2.1 | Johny / Gustavo |
| 46 | Desarrollar los criterios analíticos de aprobación en calibración. Hoy el apartado tiene una sola línea y no puede considerarse especificado. | M2.7 | Dirección Técnica |
| 47 | Fijar qué repuestos se adelantan al diagnóstico y cuáles esperan a la orden de compra, acotando el riesgo del 10 % de cotizaciones no aprobadas. | M5.1 | Comercial / Compras |
| 48 | Definir la lectura de disponibilidad de repuestos desde el Portal Ambientalia · Análisis de Inventario hacia el CTP: en inventario, en camino con fecha estimada, o por solicitar con lead time. | M5.4 · M4.2 | Alfonso |
| 49 | Acotar qué datos expone el certificado verificable públicamente: si basta confirmar autenticidad y vigencia o se muestran también los valores medidos. | M8.2 | Dirección Técnica / Comercial |
| 50 | Confirmar el modelo único de identidad del portal —cuenta registrada con acceso por enlace firmado— en lugar de dos mecanismos separados. | M8.5 | Alfonso |
| 51 | Elegir la vía de la capa de conocimiento con un prototipo: RAG con almacén vectorial, wiki tipo Obsidian, o MCP contra NotebookLM. Sustituye al punto 27. | M12.3 | Alfonso / equipo técnico |
| 52 | Modelar las variantes reales de orden de venta: OV separadas por mano de obra y por repuestos, OV globales por varios equipos, y tickets con varias OV asociadas. Ninguna encaja en «una OV, un ticket». RESUELTO el 10/09/2026 (R08.2) — 1 ticket : N OV. La OV global por lote se elimina (subórdenes OV-AAAA-NNN-SS); las otras dos variantes se mantienen. La titularidad OV ↔ equipo es otro asunto y sigue abierto. Ver M4.4. | M4.4 | Comercial / Alfonso |
| 53 | Definir cómo identifica el sistema que un ticket pertenece a un contrato, cómo se refleja en la prioridad y cómo se generan las subórdenes que alimentan el informe trimestral de avance. | M4.4 · M1.9.1 | Comercial / Gustavo |
| 54 | Decidir la convivencia con Google Drive: si el sistema sigue generando el respaldo automático o lo sustituye por completo, y a partir de qué versión. | M3.5 | Alfonso / Gustavo |
| 55 | Definir el módulo de backup del sistema: alcance, periodicidad y formato de exportación del histórico. Hoy sin responsable ni fecha. | M3.5 · M11 | Alfonso |
| 56 | Verificar la norma de taxonomía de fallas aplicable: el 27/08 se citó ISO 14224, pero la estructura objeto·síntoma·causa·acción corresponde a ISO 14224. | M2.4 | Gustavo |
| 57 | Asignar responsable y fecha a la seguridad del portal de cliente, hoy sin dueño y condicionante de la puesta en producción. | M8 · M11.4 | Alfonso |
| 58 | Delimitar el alcance de la base de conocimiento interna (KBI) frente a la externa (KBE), declarado sin resolver el 27/08. | M12 | Alfonso / Gustavo |
| 59 | Confirmar la ruta del equipo sin novedades: recorrido obligatorio de las etapas macro sin exigencia de fotografía. | M2.1 | Gustavo / Johny |
| 60 | Resolver qué criterio ordena el MVP: el de §3.1 —cumplimiento de fecha e integridad del dato— o el propuesto el 03/09, replicar la funcionalidad del Desk 1.0 para migrar rápido. No son incompatibles, pero son órdenes distintos. | §3.1 · §3.2 | Alfonso / Gustavo |
| 61 | Establecer el mecanismo de incorporación de actas al documento maestro: quién avisa, con qué cadencia y contra qué fuente se comprueba que no falta ninguna. La del 27/08 estuvo cinco revisiones sin entrar. | §1.11 | Alfonso |
| 62 | Decidir qué se hace con la capa as-built. El 27/08 se acordó retirar las referencias a lo construido por considerarlas ruido; la revisión posterior encargó expresamente la tabla de seguimiento del Anexo H. Son criterios opuestos y hay que elegir. [R08.2] Llevado al orden del día de la sesión del 03/09/2026 (bloque 0 de la convocatoria) y no tratado en ella: el acta no registra decisión ni responsable. Por la regla de la sesión, vuelve al Anexo D. Sigue abierto, y con él sigue abierta la contradicción entre retirar la capa as-built y mantener el Anexo H. | §1.10 · Anexo H | Alfonso |
| 63 | Confirmar la correspondencia entre los módulos M1–M8 del acta del 27/08 y los M1–M12 de este documento: si son la misma estructura vista en grueso o una agrupación distinta. | §2 | Alfonso / Gustavo |
| 36 | Aceptar formalmente —o no— la pérdida de aviso en la ventana entre las dos escrituras (M1.9.3), y decidir si el borrado de administrador es compatible con la auditoría inmutable que exige M11.4. | M1.9.3 / M11.4 | Alfonso / Dirección |
| 64 | [R08.2] Histórico de C1 que el arreglo no repara. liberacion_sin_facturar es columna promovida (packages/zoho-sync/src/db/rows.ts:121), así que las filas escritas antes del 09/09/2026 pueden afirmar false en tickets que están exactamente en «Por Entregar / Sin facturar». F1A-01 detiene la sangría; no repara lo ya escrito. Pendiente: contar esas filas contra la base de producción y decidir si se corrigen —el dato correcto existe en ticket_transitions.values—, se marcan o se excluyen del indicador. Hipótesis mientras no se cuente: existen; no se ha verificado. | M1.7 · C1 | Por asignar |

## Anexo E — Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| ALM | Asset Lifecycle Management — gestión del ciclo de vida del activo. |
| as-built | Lo que la aplicación hace realmente, verificado en su código. Etiqueta introducida en la R04. |
| as-is | Lo que el proceso hacía en el sistema anterior, según mapeo manual y sin contrastar. |
| Desk 2.0 | Nombre interno de la plataforma Desk 2.0. |
| Blueprint | Definición del flujo de estados y transiciones de un tipo de ticket. |
| CG / MT | Nomenclatura actual de tickets: calibración / mantenimiento. Se elimina. |
| CMMS | Computerized Maintenance Management System. |
| CTP | Capable to Promise — cálculo de la fecha de entrega comprometible según capacidad real. |
| EAM | Enterprise Asset Management. |
| Estado de espera | Estado cuya única salida depende de un suceso externo a la aplicación. Hay cuatro (M1.3.4). |
| Estado terminal | Estado del que no sale ninguna transición. En el blueprint sólo lo es Finalizado. |
| Derivación | Registro de a quién pasa el trabajo tras una transición; casilla «Derivado a». |
| Escaparate | Subconjunto de la KB Externa accesible sin contrato, que funciona como demostración del contenido completo. |
| Guarda | Condición que debe cumplirse para permitir una transición de estado. |
| Hard allocation | Reserva firme de un repuesto. |
| Holgura | Porcentaje de la capacidad calculada que no se publica en la agenda del cliente, reservado para urgencias y desviaciones. |
| ISO 14224 | Norma de recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento. |
| ISO 9001 | Norma de sistemas de gestión de la calidad; marco de la trazabilidad exigida. |
| KBI | Knowledge Base Interna — base de conocimiento de Ambientalia, para uso de sus técnicos. |
| KB Externa | Base de conocimiento publicada a clientes; documentación controlada bajo ISO 9001. |
| Kitting | Agrupación lógica de partes para tareas recurrentes. |
| Lead time | Tiempo transcurrido entre dos hitos del proceso. |
| managed_by_app | Indicador que marca un ticket como gestionado por la app y lo saca del sincronismo con Zoho. Explica por qué las dos entradas no se cruzan. |
| MCP | Model Context Protocol — protocolo por el que un agente consulta herramientas externas. En este proyecto es una de las vías candidatas para la capa de conocimiento (contra NotebookLM o contra los notebooks propios). No interviene en la conexión Zoho → PostgreSQL, que es un cliente REST propio con OAuth2. [R08.2] |
| Macro-fase / micro-fase | Nivel grueso y nivel de detalle del diagnóstico. |
| MRO | Maintenance, Repair and Operations — inventario de mantenimiento. |
| MTBF / MTTR | Tiempo medio entre fallas / tiempo medio de reparación. |
| Nivel básico / nivel completo | Los dos escalones del área de cliente: sin contrato y con contrato de mantenimiento activo. |
| OC / OV | Orden de compra (cliente) / orden de venta. |
| OTD | On Time Delivery — cumplimiento de la fecha prometida. |
| Operadores | Columna de las hojas de mapeo donde se escribieron las condiciones de guarda de cada transición. |
| Paso sin botón | Cambio de estado que escribe el servidor, sin transición que el usuario pueda pulsar. Hay dos (M1.3.3). |
| Prefijo | Las tres letras iniciales del código de servicio: MT, CG, HV, SR o PRO (M1.1). |
| Propietario del registro | Quien tiene asignado el ticket, frente al área a la que pertenece. Nivel de permiso que el as-is usa y el código no distingue. |
| Tiempo promesa | Días hábiles que Servicio Técnico compromete al escalar el diagnóstico a revisión. Columna 52 del diccionario. |
| pgvector | Extensión de PostgreSQL que permite almacenar y buscar vectores; almacén propuesto para la capa RAG. |
| RAG | Retrieval Augmented Generation — patrón que hace que un modelo responda a partir de documentación propia recuperada, citando su fuente. |
| RCM | Reliability Centered Maintenance. |
| Reservar / solicitar | Reservar es ocupar un slot en firme (nivel completo); solicitar es pedir cita para que Comercial confirme (nivel básico). |
| Soft reservation | Compromiso preliminar de un repuesto al cotizar. |
| Token de acceso | Enlace de un solo uso y alcance limitado enviado por correo, que da entrada al nivel básico del portal sin registro. |
| Ubicación bin | Posición precisa de almacenamiento dentro del almacén. |
| Transición | Paso de un estado a otro; lleva el nombre del botón, un área que puede ejecutarla y sus campos. |
| WIP | Work in progress — trabajo en curso. |

## Anexo F — Fuentes

| Fuente | Aportación a este documento |
| --- | --- |
| Notion → Ideas | Visión funcional, informes, taxonomía de fallas, análisis, hojas de vida, QAQC, automatizaciones, arquitectura, garantías, futuro, IA, KPIs, inventarios. |
| Notion → IA | Tres estudios: benchmark de 12 herramientas, especificación funcional CMMS/EAM, y Estudio Funcional de Taller de Servicio. |
| Notion → analisis-tickets → Flujo servicio-tecnico | Mapeo as-is de estados y transiciones. Sustituido en la R04 por la lectura del código — ver M1.3.6. |
| Notion → analisis-tickets → Flujo equipo-nuevo | Tabla de transiciones con área responsable y tipo de evento. |
| Notion → analisis-tickets → Flujo soporte-remoto | Tabla de transiciones del soporte remoto. |
| Notion → analisis-tickets → Funcionalidades | Dashboard, predicciones, capacidades y futuro. |
| Notion → analisis-tickets → KPIs | Las dos tablas de indicadores con fórmula, fuente, frecuencia, dueño y umbral. |
| Notion → analisis-tickets → Diccionario de campos | Reconstruido en la R05 a partir del documento «Diccionario de Campos Tickets» — Anexo G. |
| Notion → Flujo comercial / Flujo posible-cliente | Transcritos en la R05 a partir de la hoja DFcomercial050226 — M1.11 y M1.12. |
| Reuniones → 17/02, 19/02, 14/08 y 20/08 de 2026 | Decisiones firmes, tareas, restricciones, plazos y puntos abiertos. |
| Reuniones → 21/08/2026 (incorporada en R02) | Conexión Zoho → PostgreSQL (cliente REST propio con OAuth2), autocompletado por serial, OV previa a la recepción, menú visual de accesorios, interfaz que replica Zoho Desk, piloto Grimm EDM 180/280 y el módulo de digitalización del conocimiento. (El acta trató además el portal del empleado, retirado del alcance en la R06 — ver §1.2.) |
| Sesión de trabajo 21/08/2026 — esquema de ejes de valor (incorporada en R03) | Marco de los tres ejes y su orden de construcción, el error de digitación como riesgo rector, la capa RAG con KBI y KB Externa, el agente conversacional y sus límites, el área de cliente en dos niveles, el agendamiento contra la carga del taller y la distribución de firmware a clientes registrados. |

Fuente de código, nueva en la R04. Commit a3a8f03 del 21/08/2026.

| Archivo | Aportación a este documento |
| --- | --- |
| packages/shared/src/transitions.ts | El grafo completo: 34 transiciones, sus etiquetas, sus campos y sus áreas. |
| apps/desk/server/transitionExec.ts | El motor que ejecuta las transiciones y comprueba los campos obligatorios. Origen del hallazgo M-2. |
| apps/desk/server/db/estadoPorRemision.ts | Los dos pasos sin botón y la regla que impide cruzar las dos entradas. |
| packages/shared/src/permissions.ts | Qué área puede ejecutar cada transición. |
| apps/desk/server/services/ticketService.ts · services/avisoArea.ts | La derivación, el cálculo del destinatario del aviso y su escritura fuera de la transacción. |
| debt.md | La deuda técnica registrada; M-2 es la que tiene efecto funcional. |

Actas incorporadas en la R08.1.

| Fuente | Aportación |
| --- | --- |
| Notion → Reuniones → Desk 2.0 27/08/2026 | Ocho temas y once decisiones firmes: arquitectura híbrida de macros y checklists, subdivisión de órdenes de venta, código interno del cliente, informe de salida, captura en base de datos, portal como etapa independiente, vía de escape manual, y QR e incertidumbre en certificados. No estaba recogida en ninguna revisión anterior. |
| Notion → Reuniones → Desk 2.0 03/09/2026 | Convocatoria, no acta: a la fecha de cierre de la R08.1 la sesión no se había celebrado. Aporta los nueve entregables pendientes, las ocho cuestiones que se someten a decisión y el criterio de MVP propuesto. [R08.2] Incorporada como acta en la R08.2: docs/Manifesto/Desk2.0_Acta_Sesion_2026-09-03.md (Anexo C.10). |

Fuentes de mapeo, nuevas en la R05.

| Documento | Fecha | Aportación |
| --- | --- | --- |
| DFserviciotecnico160226.xlsx | 16/02/2026 | 35 filas con origen, transición, destino, área, tipo de evento, descripción, campos con obligatoriedad y condiciones de guarda. Coincide con el código en las 34 transiciones (M1.3.9). |
| DFequiponuevo030226.xlsx | 03/02/2026 | Flujo de equipo nuevo: 5 transiciones. Corrige M1.4. |
| DFsoporteremoto030226.xlsx | 03/02/2026 | Flujo de soporte remoto: 4 transiciones. Confirma M1.5. |
| DFcomercial050226.xlsx | 05/02/2026 | Flujos comercial y posible-cliente. Origen de M1.11 y M1.12. |
| Diccionario de Campos Tickets | — | Las 59 columnas y las fórmulas de los indicadores derivados. Anexo G. |
| Blueprints de Zoho Desk (capturas) | 21/08/2026 | Confirman los cuatro grafos, el SLA de un día sobre Notificado y el estado Entregado desconectado. |

Mapa visual del blueprint [DECIDIDO 10/09 — R08.2]. El mapa visual del blueprint se genera desde transitions.ts (docs/artefactos/blueprint-*.md) y una prueba impide que quede desfasado. Las fichas de hallazgos viven en los documentos de auditoría, no en el mapa. El artefacto interactivo anterior, «Blueprint de Servicio Técnico — mapa de transiciones», se retira como histórico congelado en el commit a3a8f03. Por qué: «se actualiza con cada auditoría» no era un mecanismo, era una promesa, y nadie la cumplió — el artefacto describía desde el 21/08 un flujo anterior a las correcciones C1, C11 y C9. La lección de la R05 recogida en §1.3 aplica igual: el riesgo no estaba en levantar el proceso, estaba en resumirlo sin volver a la fuente.

Hueco nombrado, no resuelto. M1.3.3 dice que el mapa tiene 38 pasos. El código tiene 34 transiciones con botón más 2 sin botón = 36. Faltan dos y no se sabe cuáles; puede que el mapa cuente caminos en vez de transiciones. La cifra está en revisión y el generador tiene que cerrarla antes de su criterio de aceptación.

Sobre la cobertura. De los cuatro vacíos que arrastraba este documento —el diccionario de campos, los dos diagramas comerciales y las cinco imágenes de la página de KPIs— la R05 cierra los tres primeros. Queda abierto el punto 16, aunque el Anexo G cubre buena parte de su contenido: los once indicadores calculados y sus fórmulas.

Sobre la naturaleza de la R03. Aquella revisión no incorporó actas nuevas. Formalizó el marco de intención que estructura las decisiones ya tomadas y especificó dos áreas que hasta entonces existían como enunciado: la capa de conocimiento y el área de cliente. Ninguna decisión anterior quedó revocada.

Sobre la naturaleza de la R04. Esta revisión tampoco incorpora actas nuevas, y tampoco revoca ninguna decisión. Lo que hace es distinto de todo lo anterior: contrasta el documento contra el código y corrige lo que no coincidía. Es la primera vez que una parte de esta especificación deja de ser lo que se quiere construir para pasar a ser lo que está construido.

Sobre la naturaleza de la R05. Tampoco incorpora actas nuevas ni revoca decisiones. Lo que hace es volver a las fuentes: recupera las hojas de mapeo y el diccionario que estaban detrás de los resúmenes, y con ellos cierra tres puntos abiertos, corrige un módulo y matiza una afirmación de la R04.

Sobre la verificación, al cierre de la R05.

| Flujo | Estado de verificación |
| --- | --- |
| Servicio técnico | Verificado contra el código y contra la hoja del 16/02. Las tres fuentes coinciden. |
| Equipo nuevo | Verificado contra la hoja del 03/02 y el blueprint de Zoho. Corregido: son 5 transiciones, no 6. No implementado aún. |
| Soporte remoto | Verificado contra la hoja del 03/02 y el blueprint. Correcto. No implementado aún. |
| Comercial · posible-cliente | Transcritos de la hoja del 05/02. Pendiente de resolver una discrepancia entre hoja y diagrama (punto abierto nº 42). |

Ya no queda ningún flujo cuya única referencia sea un resumen de segunda mano.

## Anexo G — Diccionario de campos de la tabla de tickets

Fuente: «Diccionario de Campos Tickets.csv». Incorporado en la R05; cierra el punto abierto nº 2.

Las 59 columnas de la tabla de tickets del sistema actual, agrupadas por naturaleza. Es el punto de partida del modelo de datos de Desk 2.0: qué existe hoy, qué significa y cómo se calcula lo que se calcula.

### G.1 Identificación del ticket y del cliente

| Col. | Campo | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 3 | Correo electrónico | Email del cliente. |
| 4 | Contact Name | Nombre del cliente. |
| 5 | Asunto | Nombre del ticket. Estructura normalizada: Tipo de servicio + Nombre del cliente + Tipo de equipo + Prefijo_NúmeroSerie_Modelo_AAMMDD. Ver M1.1. |
| 8 | ID de la solicitud | Número consecutivo del ticket. |
| 22 | Descripción | Comentario de Servicio Técnico; campo por defecto del sistema al crear el ticket. |
| 34 | NIT | Identificador tributario del cliente. |

### G.2 Estado, ciclo de vida y clasificación

| Col. | Campo | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 6 | Estado | Estado del ticket según el diagrama de flujo. |
| 7 | Hora de modificación | Se actualiza automáticamente en cada cambio de estado y en cada comentario nuevo. |
| 11 | Clasificaciones | Mantenimiento · equipo nuevo · soporte remoto. Es el campo que activa los distintos flujos de trabajo (M1.2). |
| 12 | Hora de actualización del estado | Marca de tiempo de cada transición. En tickets cerrados, el paso a Finalizado. |
| 13 | Hora de reapertura de la solicitud | Último paso de la categoría EN ESPERA a ABIERTO. Coincide con los comentarios del área comercial previos a la ejecución. |
| 19 | Status Group | Completed / In Progress. |
| 27 | Tipo de Servicio | Calibración · Diagnóstico · Garantía · Mantenimiento · No aplica · Otro. Segunda dimensión, distinta de la rama (M1.2). |

### G.3 Equipo

| Col. | Campo | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 25 | Modelo de equipo | Modelo del analizador. |
| 26 | Serial | Código alfanumérico único de fábrica. Es la llave del registro (M1.1). |
| 28 | Ciudad | Ubicación del cliente. |
| 30 | Equipo | Tipo o nombre del equipo (monitor de partículas, analizador de NOx…). |
| 31 | Marca | Horiba, GRIMM Aerosol Technik… |
| 32 | Código Servicio | Tiposervicio_NumeroSerie_Modelo_aammdd. Ejemplo: MT_18A20070_EDM180C_260130. |
| 33 | Código Interno | Código que el cliente asigna a su equipo. Se requiere para los entregables cuando el cliente lo pide. |

### G.4 Personas, prioridad e interacción

| Col. | Campo | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 9 | Prioridad | High: clientes con análisis favorable o contrato prioritario · Medium: estándar · Low: clientes con análisis desfavorable. El diccionario anota que debe conectarse con la aplicación de calificación de clientes y asignarse desde la creación del ticket por Comercial — es el criterio de la priorización automática decidida el 14/08. |
| 29 | Encargado | Persona de Ambientalia responsable del ticket. |
| 35 | Correo Encargado | Ligado directamente a la columna 29. |
| 16 | Número de comentarios | Total de comentarios de todas las áreas. El diccionario lo propone como medida del desgaste en la atención del ticket. |
| 55 | Calificación de satisfacción | La que el cliente da en el correo de finalización. Hoy sólo se usa para el reporte trimestral. No figuraba en ningún KPI — ver M7.1. |

### G.5 Fechas de hito

Son las que alimentan todos los indicadores derivados. La columna «Se escribe en» indica la transición del blueprint que la rellena, según la hoja del 16/02.

| Col. | Campo | Se escribe en |
| --- | --- | --- |
| 36 | Hora de creación | Creación del ticket. |
| 38 | Fecha creación ticket | Ingreso a Servicio (validación). |
| 39 | Fecha Remisión Entrada | Ingreso a Servicio — llegada del equipo a las instalaciones. Obligatoria. |
| 43 | Fecha Orden De Venta | Habilitar Servicio (formaliza la activación del ticket) y Aprobación y S. Repuestos (packages/shared/src/transitions.ts:199). [R08.2] |
| 42 | Fecha Orden de Compra | Aprobación · Aprobación y S. Repuestos. [R08.2] Habilitar Servicio no la escribe: omisión documentada y razonada en packages/shared/src/transitions.ts:179-180. |
| 41 | Fecha de Cotización | Notificación cliente y Notificación cliente (SKU). |
| 40 | Fecha Revisión Informe | Reporte por garantía y Escalado a comercial. |
| 52 | Días de entrega | Escalado a Revisión. Es el Tiempo promesa (M4.2). Obligatoria. |
| 44 | Fecha Recepción de repuestos | Llegada de repuestos. Obligatoria. |
| 45 | Fecha Finalización ST | finalización de servicio. |
| 46 | Fecha De Factura | Facturado y facturado y cierre de TK. Obligatoria. |
| — | Fecha Salida Servicio externo | Calibración de sensores ext. (desde Rev./Diagnostico y desde En Proceso). |
| — | Fecha Entrada servicio externo · Conformidad | Retorno de servicios externos. |
| — | Fecha Remisión de Salida | Entrega al cliente y Entrega al cliente sin factura. La reescribe cada vuelta del ciclo — ver M1.3.5 y corrección C4. |
| — | Fecha Notificación por garantía | Notificación por garantía. |
| — | Fecha solicitud SKU | Solicitud SKU. |

### G.6 Indicadores calculados

| Col. | Indicador | Fórmula o definición |
| --- | --- | --- |
| 47 | Tiempo permanencia | Entre remisión de entrada y remisión de salida. Es el dock-to-dock. |
| 48 | Tiempo inicio de servicio | Fecha creación ticket − Fecha Remisión Entrada. Inválido para 2026 (M1.10). |
| 49 | Tiempo de diagnóstico | Fecha Revisión Informe − Fecha creación ticket. Hereda el problema del 48. |
| 50 · 53 | Tiempo de servicio | Días hábiles desde Fecha Orden De Venta —o desde Fecha Recepción de repuestos, si la hubo— hasta Fecha Finalización ST. Devuelve 0 si el resultado es negativo o falta la fecha de finalización. |
| 51 | Tiempo recogida del equipo | Hora de actualización del estado − Fecha Finalización ST. |
| 54 | Cumplimiento del tiempo promesa | Cumple / No cumple, comparando el tiempo total de servicio contra los días de entrega comprometidos. Es el OTD tal como se calcula hoy — ver M7.1. |
| 56 | Tiempo bodegaje de ingreso | Fecha creación ticket − Fecha Remisión Entrada. Inválido para 2026 (M1.10). |
| 57 | Tiempo de cotización | Entre Fecha Revisión Informe y Fecha de Cotización. |
| 58 | Tiempo de orden de compra | Entre Fecha Orden de Compra y Fecha de Cotización. Es el aging de aprobación. |
| 59 | Tiempo de orden de venta | Lo que tarda en generarse la orden de venta. |

### G.7 Columnas marcadas como no relevantes

El diccionario descarta expresamente doce columnas: 1 (ID de sistema), 2 (nombre de contacto de sistema), 10 (tiempo de respuesta del cliente), 14 (hora de asignación), 15 (modificado por), 17 (tiempo de resolución en horario laboral), 18 (Ticket Age in Days), 20 (Completion Age Tier), 21 (Ticket handling Mode), 23 (nombre de empresa), 24 (tiempo en espera del ticket) y 37 (fecha de vencimiento del sistema).

Son las primeras candidatas a no migrar. Conviene, eso sí, revisar dos de ellas antes de descartarlas: la 14 y la 17 miden cosas que el cuadro de mando de M7.1 sí quiere —asignación y tiempo efectivo en horario laboral—, y es posible que se descartaran por poco fiables en Zoho y no por poco útiles.

### G.8 Cómo usar este anexo

- Para el modelo de datos (M7.6): G.5 y G.6 son el mínimo que Desk 2.0 tiene que conservar para que los indicadores existentes sigan calculándose. G.7 es lo que puede quedarse atrás.

- Para la migración del historial (M3.5): la correspondencia de estados hay que leerla del propio Desk 1.0, pero la de campos está aquí.

- Para las correcciones: la fila de Fecha Remisión de Salida en G.5 es la que la C4 tiene que dejar de sobreescribir; las columnas 48, 49 y 56 son las que la C9 tiene que redefinir.

## Anexo H — Seguimiento: as-built frente a plan

Nuevo en la R08. Es la tabla de control del proyecto: qué se planificó, qué está construido, y dónde están las diferencias.

### H.1 Cómo se lee y cómo se mantiene

Este anexo responde a una pregunta que el resto del documento no responde de un vistazo: de todo lo que aquí se especifica, ¿qué existe realmente?

Tres columnas y una regla:

- Plan — lo que el documento especifica o el acta decidió.

- As-built — lo verificado en el código o en el sistema actual, con su fuente.

- Diferencia — la brecha, nombrada. No «pendiente», sino qué falta y por qué importa.

La regla es que el as-built no se recuerda: se verifica. Cada línea de esa columna procede de una lectura del código, de una hoja de mapeo o del blueprint de Zoho, y la R05 dejó claro por qué importa: durante tres revisiones el documento describió un flujo que no era el implementado, y nadie lo notó porque una tabla mal resumida se lee igual de bien que una correcta.

Cadencia. Se actualiza en cada revisión del documento y en cada hito de desarrollo. La auditoría del blueprint con IA —decidida el 20/08 y descrita en M2.6— es el mecanismo previsto para regenerar la columna de as-built sin volver a levantarla a mano.

Estado a la fecha de corte de la R08. Lo construido es un demostrador (§1.10), no una plataforma en producción. Conviene tenerlo delante al leer las tablas: un «construido» aquí significa «existe y funciona en el demostrador», no «está en servicio».

### H.2 Los cuatro flujos

| Flujo | Plan | As-built | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio técnico | 34 transiciones, 21 estados | Construido y verificado. Coincide con la hoja del 16/02 en las 34 transiciones y con el código en las 38 filas del mapa (M1.3.7). [R08.2] Red de pruebas del motor desde F0-04: 110 ficheros y 931 pruebas sobre el commit ad1875b (96 y 830 en el baseline) | Ninguna en el grafo. Las diferencias son de comportamiento y están en H.3 |
| Equipo nuevo | 6 transiciones, 5 estados [R08.2] | No construido. Verificado sólo contra la hoja del 03/02 y el blueprint de Zoho | La salida aprobada de Verificación existe (71 usos, R08.2). Queda la guarda por familia de equipo, pendiente de Calidad (nº 38) |
| Soporte remoto | 4 transiciones, 4 estados | No construido. Verificado contra la hoja del 03/02 | El mapeo es correcto; falta implementarlo |
| Comercial | 10 transiciones, 9 estados | Fuera de Desk. Vive en Zoho CRM | Falta la lectura del estado del trato desde el ticket (M1.11) |
| Posible cliente | 4 transiciones, 5 estados | Fuera de alcance desde la R08 | Ninguna: no se construye |

### H.3 Las doce correcciones

Es la tabla que más conviene mirar: son las diferencias entre lo que el proceso debería hacer y lo que hace.

| # | Qué corrige | Estado a la R08 | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Checkbox obligatorio que el motor deja saltar | Cerrada en F1A-01 el 09/09/2026: un checkbox obligatorio sin marcar devuelve 422 y el ticket no se mueve. Queda vivo el histórico escrito antes (punto abierto nº 64). [R08.2] | Dos piezas (era «una línea») · cerrada en F1A-01 el 09/09/2026 |
| C2 | No existe el estado Anulado | Pendiente de decisión de negocio. El flujo comercial ya modela la distinción | Media |
| C3 | Cuatro estados de espera sin salida | Pendiente de definir cada salida. Confirmada en la R08 | Media |
| C4 | El ciclo facturar↔entregar pisa la fecha de entrega | Replanteada en la R08. Se adopta la separación en dos ramas con Pendiente de facturar; resuelve también el punto 6 | Media (era Baja) |
| C5 | Falta el atributo de tipo de evento | Bloqueada. La taxonomía existe pero un evento está en tres categorías: hay que desambiguar antes | Baja + desambiguación |
| C6 | No hay etapa de QA antes de la liberación | Pendiente. Modelo disponible en el flujo de equipo nuevo, condicionado a C12 | Media |
| C7 | Las esperas no paran el reloj del SLA | Pendiente. Conviene hacerla junto con C9: los tres bodegajes son exactamente el tiempo a descontar | Media |
| C8 | Traducir los 21 estados a las etapas del portal | Pendiente. Necesaria antes del área de cliente y de los avisos por correo | Baja |
| C9 | Bodegaje inválido desde 2026 | Resuelta en su definición (M1.10). Dos de los tres bodegajes son calculables hoy; el tercero necesita el campo «fecha de aviso al cliente» | Baja + un campo |
| C10 | Permisos sólo por área, no por cargo ni propietario | Pendiente. El dato del propietario ya existe en la derivación | Media |
| C11 | SLA de un día sobre Notificado no implementado | Pendiente. Ampliada en la R08: correo redundante y escalado al superior | Baja |
| C12 | Verificación sin salida en equipo nuevo | Replanteada en la R08.2: la salida aprobada existe y pasa a recuperación as-is. Queda la guarda por familia, pendiente de Calidad (nº 38) | Baja |

Ninguna de las doce está ejecutada a la fecha de corte. Cuatro cambiaron de definición o de alcance en esta revisión (C4, C5, C9, C11), lo que confirma que era pronto para ejecutarlas y tarde para seguir sin discutirlas. [R08.2] A 10/09/2026 C1 está cerrada (F1A-01, 09/09/2026) y C12 deja de ser corrección para ser recuperación as-is (M1.4).

### H.4 Los doce módulos

| Módulo | Plan | As-built | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 · Núcleo de tickets | Máquina de estados completa, permisos, derivación, tipos de evento | Construido en el demostrador: 34 transiciones, permisos por área, derivación y avisos | Faltan tipos de evento, transiciones por tiempo y permisos por cargo y propietario |
| M2 · Diagnóstico guiado | Árbol macro→micro con criterio de falla | No construido. Ni el árbol del Grimm está desarrollado | Es el módulo con más distancia entre lo especificado y lo existente |
| M3 · Hojas de vida | Ficha completa con los cuatro campos comerciales | Parcial. Faltan fecha de adquisición, de factura, fin de garantía y código interno del cliente | La captura asistida sale del MVP en la R08 |
| M4 · Comercial y promesa de fecha | CTP con capacidad finita | No construido. El Tiempo promesa lo fija hoy el técnico a ojo | Requiere M5 y M6 antes |
| M5 · Inventarios | Reservas, kitting, bins, reabastecimiento | Resuelto fuera de Desk (Portal · Análisis de Inventario). Kitting descartado; bins y almacén aplazados | Queda la lectura de disponibilidad hacia el CTP (punto 48) |
| M6 · Planificación y capacidad | Parámetro de carga configurable, calendarios | No construido | Es la condición del CTP; sin él la fecha se sigue prometiendo a ojo |
| M7 · Analítica y KPIs | Cuadro de mando completo | Parcial: once indicadores se calculan hoy sobre la tabla de tickets (Anexo G) | Tres están rotos o en riesgo; falta el de satisfacción en el cuadro |
| M8 · Portal de cliente | Dos niveles, identidad, agendamiento | No construido | Depende de C8 y del modelo de identidad (punto 50) |
| M9 · QA/QC | Etapa de validación con retrabajo | No construido | Es la corrección C6 |
| M10 · Movilidad y UX | App con checklists, fotos, firma, offline | No construido | La interfaz actual replica Zoho Desk, como se decidió |
| M11 · Arquitectura | PostgreSQL propio, Zoho en solo lectura | Construido. Conexión Zoho → PostgreSQL mediante cliente REST propio con OAuth2 (refresh token por servicio), operativa, actualización cada tres minutos | Supabase queda descartado (R08). Pendiente la política de escritura del punto 44 |
| M12 · Conocimiento y RAG | Capa RAG con KBI y KB Externa | No construido. La vía técnica está en discusión | El contenido —los vídeos— tampoco ha empezado |

### H.5 Los indicadores

| Indicador | Plan | As-built | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del tiempo promesa | OTD contra la entrega al cliente | Se calcula hoy (columna 54), pero contra la finalización de ST | Son dos indicadores distintos; conviene mantener los dos y nombrarlos aparte |
| Tiempo de servicio | Excluyendo esperas ajenas | Se calcula (columnas 50 y 53) | No descuenta los tres bodegajes (C7 + C9) |
| Bodegaje | Uno solo, mal definido | Inválido desde 2026 | Redefinido en la R08 como tres; dos calculables ya |
| Tiempo de diagnóstico | Desde la recepción | Se calcula contra la fecha de creación del ticket | Hereda el mismo defecto que el bodegaje |
| Satisfacción del cliente | — | Existe (columna 55), sólo para reporte trimestral | No figura en el cuadro de mando |
| Tiempos por tipo de evento | Por categoría de transición | No calculable | Bloqueado por C5 |
| Tickets atascados en espera | — | No existe | Es lo que haría visible el problema de C3 |

### H.5b El plan, tras el acta del 27/08

El acta aporta lo que a esta tabla le faltaba: una fecha y un criterio de parada.

| Elemento del plan | Estado |
| --- | --- |
| Versión operativa del Desk 2.0 | 31/12/2026, ratificado el 27/08 |
| Desarrollo | Frenado hasta consensuar el documento maestro |
| Prototipo de checklist dinámico sobre Grimm EDM 180 | Comprometido para el 03/09 · pendiente |
| Excel de inspección física del Grimm EDM 180 | Comprometido para el 03/09 · pendiente |
| Consolidado de códigos internos de cliente | Comprometido para el 03/09 · pendiente |
| Flujo de construcción del informe de servicio | Comprometido para el 03/09 · pendiente |
| Documento maestro depurado | Comprometido para el 03/09 · esta revisión lo aborda parcialmente |
| Migración del histórico documental | Sin responsable ni fecha |
| Módulo de backup del sistema | Sin responsable ni fecha |
| Seguridad del portal de cliente | Sin responsable ni fecha |

Los tres frentes sin dueño condicionan la puesta en producción, según el propio acta. A cuatro meses de la fecha meta, es el dato más accionable de todo este anexo.

### H.6 Lo que esta revisión deja en entredicho

Cinco cosas que el plan daba por firmes y que después de la R08 no lo están. Es la lista corta para la sesión de revisión del backlog:

| Se daba por | Estado tras la R08 |
| --- | --- |
| Orden de venta obligatoria antes de la recepción | Decidido el 10/09 (R08.2): obligatoria para trabajar, no para recibir. El estado provisional es Remisión creada |
| OCR y QR dentro del MVP | Fuera. No críticos en primeras fases |
| Kitting, bins y operación de almacén en el backlog | Descartado el primero; aplazados los otros dos |
| pgvector como almacén de la capa RAG | En suspenso hasta elegir la vía |
| El backlog del MVP tal como está | Congelado hasta la sesión de revisión del 03/09 |
| El área de cliente dentro del MVP (ítem 26) | En entredicho. El portal pasa a etapa independiente (27/08) |
| El criterio que ordena el MVP | En disputa. §3.1 frente a «replicar el Desk 1.0» (03/09) |
| La capa as-built de este documento | En disputa. El 27/08 pide retirarla; la revisión posterior encargó el Anexo H |

## Anexo I — Registro de comentarios de revisión (Man on the Loop)

Nuevo en la R08. Deja constancia de qué se hizo con cada observación del revisor humano, según el procedimiento de §1.11.

La R07 se revisó entera y se anotaron 73 observaciones sobre el texto. Ninguna se descartó en silencio: cada una está abajo con su disposición. Cuando una misma observación se repetía sobre varios puntos de un apartado, se registra una vez con su multiplicidad.

Resumen de la revisión

| Disposición | Qué significa |
| --- | --- |
| Incorporado | La observación cambia el texto: añade una precisión, corrige un dato o amplía un apartado. |
| Decidido | La observación cierra algo: pasa a ser decisión y se refleja en §1.8 o en el módulo. |
| Respondido | Era una duda; produjo una reescritura del pasaje que no se entendía. |
| Punto abierto | Requiere una decisión que no corresponde a este documento; pasa al Anexo D. |
| Fuera de alcance | Descartado o aplazado por el revisor. |
| Pendiente de sesión | Marcado para tratarse en reunión antes de decidir. |

Detalle

| Sección | Observación | Disposición |
| --- | --- | --- |
| §1.4.3 | siempre tiene que ser la fecha en la que se entregó el equipo | Incorporado como criterio: la fecha de salida es la de la primera entrega y no se sobreescribe. Refuerza C4. |
| §1.7 · dolor 23 | Esto se resuelve tomando con salida Por facturar | Propuesta del revisor recogida y evaluada en M1.3.5; se convierte en la vía preferente de la corrección C4. |
| §1.7 · dolor 24 | Necesito que revises cómo podemos implementar los KPIs relacionados con el bodegaje | Resuelto: M1.10 define los tres bodegajes con sus fórmulas y hitos. |
| §1.8 | Está en evaluación porque no es un cierre | Reclasificada de DECIDIDO a EN EVALUACIÓN. El detalle del comportamiento actual queda en M1.2. |
| §1.10 | En este momento no es crítico este estado porque es un “Toy Demo” | Incorporado: se acota el alcance de la etiqueta AS-BUILT al demostrador actual. |
| §1.10 | – Comentario mío personal (Man in the loop) | Convención conservada y formalizada en §1.11 y Anexo I. |
| §2 · M4 | Precotización de servicio para trasladar a Zoho CRM | Incorporado al rol del módulo M4 y desarrollado en M4.2 y M4.4. |
| §2 · M5 | Disponibilidad de consumibles y repuestos en inventario o por llegar | Incorporado al rol de M5 y desarrollado en M4.2 y M5.4. |
| §2 | Actualizar tabla y referencias para no tener salto de M9 | Aplicado: renumeración completa verificada, M1–M12 sin huecos. |
| M1.1 | No, el prefijo sólo es una formalidad. La rama se define a través de desplegable de tipo de Servicio | Cerrado el punto abierto 37: el prefijo es formalidad, la rama la define el desplegable; el prefijo se autogenera. |
| M1.2 | Por eso no considero necesario asignar prefijo CG, HV, etc para identificar la rama del flujo | Coherente con el cierre del punto 37. |
| M1.2 | En el modelo actual Desk 2.0 permite seguir con los estados CREAR TICKET | Regla reclasificada a EN EVALUACIÓN; documentado el comportamiento real y su efecto sobre el bodegaje. Reformula el punto 21. |
| M1.2 | (en remisiones salida y entrada) | Precisión incorporada: el menú visual aplica a las dos remisiones. |
| M1.3.1 | CREAR TICKET (inicio) - TICKET CREADO - REMISIÓN CREADA - INGRESADO | Incorporada la secuencia real de entrada, distinguiendo el formulario de alta de los estados del grafo. |
| M1.3.4 | Pendiente de buscar las salidas | Confirmada la corrección C3; queda pendiente definir la salida de cada estado. |
| M1.4 | Validar con ST | Añadida la validación con ST como paso previo a definir las salidas de Verificación. |
| M1.3.5 | Revisar si esto se puede resolver tomando con salida Por facturar | Propuesta evaluada y adoptada como vía preferente de C4; resuelve además el punto abierto 6. Reformula el punto 34. |
| M1.7 · Guardas | Sin la remisión de salida | Añadida la remisión de salida como condición de la guarda de entrega. |
| M1.7 · Guardas | Eso no está aprobado, es solo una idea | Aclarado el estatus: las guardas propuestas no están aprobadas. |
| M1.7 · SLA | Importante pensar en avisos por correo electrónico redundantes | Ampliada la corrección C11: correo redundante y escalado jerárquico apoyado en la derivación por cargo. |
| M1.8 | No entiendo “Creación de informe en el evento administrativo” | Duda resuelta con una nota al pie de la tabla de taxonomía. |
| M1.6 | Necesito mas info sobre estas propuestas, en qué se basan, qué aportan, etc | Ampliado: origen de las dos referencias y qué aporta cada una, ligadas a C6, C7 y C2. |
| M1.6b | Interesante una 4ª vía | Recogido el interés en una cuarta rama de servicio en sitio; nuevo punto abierto 43. |
| M1.9.1 | Pensamos que haya 2 prioridades automáticas | Concretado el modelo de prioridades automáticas y su origen de datos; señalada la diferencia con el diccionario. |
| M1.9.3 | Creo conveniente tratar en una reunión | Marcado para tratar en reunión; se mantiene el punto abierto 36. |
| M1.10 | Es importante que todas la etapas y transiciones lleven fecha / hora / persona | Elevado a decisión: fecha, hora y persona en toda etapa y transición. |
| M1.10 | El bodegaje es el tiempo que un equipo se encuentra en Ambientalia a la espera de respuesta del cliente | Definidos los tres bodegajes con sus fórmulas; dos son calculables hoy, el tercero requiere un campo nuevo. Resuelve C9 y la enlaza con C7. |
| M1.11 · alcance | Sería increíble en alguna etapa del proceso que Servicio Técnico precargue los artículos objeto de cambio | Idea recogida; identificada la colisión con la política de solo lectura sobre Zoho. Nuevo punto abierto 44. |
| M1.11 · alcance | Sería interesante que desde el desk se puedan ver comentarios y etapa de flujo comercial | Idea recogida; viable sin romper la política de solo lectura. |
| M1.12 | Este flujo no es necesario para Desk, se puede omitir | Declarado fuera de alcance; se conserva la transcripción como documentación, sin ítems de backlog. |
| M2.1 | Revisar conclusiones de diseño de reunión 03/09/2026 “Checklist dinámico” | Incorporadas las conclusiones del acta del 03/09 [R08.2]: tema 3 cerrado con decisión; tema 4, sólo con tarea. |
| M2.1 | Está pendiente desarrollarlo para Grimm EDM180 | Marcado el estado real: el árbol aún no está desarrollado para el equipo piloto. |
| M2.1 · macro-fases | Aún está pendiente de que Johny piensa en Macro-fases que permitan un proceso común | Reclasificadas de DECIDIDO a pendiente de validar; nuevo punto abierto 45 sobre macro-fases comunes al portafolio. |
| M2.3 | Sólo aquellos repuestos que procedan en la etapa del diagnóstico en la que se encuentre | Precisado el alcance: los repuestos ofrecidos se filtran por la etapa del diagnóstico. |
| M2.5 | no entiendo “Revisar si la entrada procede de la plataforma de hojas de vida” | Duda resuelta reescribiendo el punto abierto 14 en términos claros. |
| M2.3 | Analizar la integración método Karpathy LLM wiki | Remitido a M12.3, donde se evalúan las alternativas al RAG. |
| M2.6 | Analizar la integración método Karpathy LLM wiki | Remitido a M12.3, donde se evalúan las alternativas al RAG. |
| M8.4 | Analizar la integración método Karpathy LLM wiki | Remitido a M12.3, donde se evalúan las alternativas al RAG. |
| M2.7 | Hay que desarrollar mucho más este punto | Reconocido como insuficiente; nuevo punto abierto 46 para desarrollarlo con Dirección Técnica. |
| M3.5 | Incluir Hojas de Vida de Labcontrol | Ampliado el alcance de la migración: se añaden las hojas de vida de Labcontrol. |
| M4.2 | Si hay repuestos en camino (cálculo con fecha estimada de recepción del repuesto) | Incorporadas las tres situaciones del repuesto al cálculo de la fecha prometida. |
| M4.3 | Aviso a cliente por correo electrónico | Añadido el aviso por correo al cliente en la reprogramación. |
| M4.4 | No entiendo este concepto, desarrollar un poco mas | Duda resuelta: se desarrolla la definición del KPI de precisión de diagnóstico. |
| M5.1 | Deberían ser aquellos repuestos que se están identificando en diagnóstico | Adoptada la reserva anticipada desde el diagnóstico; acotado el riesgo del 10 % restante. Nuevo punto abierto 47. |
| M5.2 | no lo veo por ahora, descartar esto | Descartado. Se retira del backlog. |
| M5.3 | no es prioritario por ahora. No descartar para el futuro | Aplazado sin descartar. |
| M5.4 | ya está resuelto vía Portal Ambientalia Análisis de Inventario | Reconocido como resuelto fuera de Desk; queda pendiente la lectura de disponibilidad para el CTP. Nuevo punto abierto 48. |
| M5.5 | no es prioritario por ahora. No descartar para el futuro | Aplazado sin descartar. |
| M6.2 | Conecta con avisos a clientes por correo electrónico | Enlazado el calendario con el canal de avisos por correo. |
| M6.2 | Esto toca discutirlo más profundamente | Marcado para discusión. |
| M6.2 | Un análisis de esto permitiría predecir cuánto tiempo nos podría llevar el mantenimiento | Incorporada la predicción por historial de fallas del cliente. |
| M6.3 | Planes de trabajo semanales, mensuales, etc por técnico | Añadidos los planes de trabajo por técnico, con reflejo en el tablero. |
| M6.4 | Esto toca discutirlo más profundamente | Marcado para discusión. |
| M6.4 | Discutir si el Top 5 se encuentra dentro de esta prioridad | Pendiente: encaje del Top 5 en el modelo de prioridades. |
| M6.4 | Igual, si el cliente con contrato no envía los equipos en el momento acordado | Añadida la simetría de la reserva: el slot no honrado se libera. |
| M7.1 | Pensemos en alguna estrategia para que el cliente valore nuestro servicio | Recogida la idea de incentivar la valoración del cliente. |
| M7.3 | Tiempo por técnico | Añadida la desagregación por técnico. |
| M7.5 | Mi plan semanal, mi plan mensual | Añadidas las vistas de plan semanal y mensual del técnico. |
| M8.1 | Se deberían mostrar todos los certificados | Ampliado: el portal muestra el histórico completo de certificados. |
| M8.2 | Posibles avisos por correo electrónico de cambio de estado | Añadidos los avisos por correo de cambio de estado, acotados por la traducción de C8. |
| M8.2 | Sería bueno que se puedan ver todos los certificados de calibración de forma pública | Adoptada la verificación pública de certificados como medida antifalsificación; queda por acotar qué datos se exponen. Nuevo punto abierto 49. |
| M8.3 | Significa que qué ve el cliente no se programa: se configura | Definido el mecanismo: visibilidad por campo como atributo configurable. Simplifica el punto 28. |
| M8.5 | Es realmente necesario tener dos mecanismos | Objeción atendida: se recomienda un único modelo de identidad con acceso por enlace firmado. Nuevo punto abierto 50. |
| M11.5 | Sólo trabajamos con PostgreSQL en nuestra VPS de Hostinger, no considerar Supabase | Corregida una decisión obsoleta: no se usa Supabase; sólo PostgreSQL en VPS Hostinger. |
| M12.3 | Desarrollar posibles conexiones alternativas al RAG | Recogidas y evaluadas las dos alternativas al RAG; sustituye el punto 27 por el 51, a decidir con prototipo. |
| M2.5 | Revisar conclusiones de diseño de reunión 03/09/2026 | Incorporadas las conclusiones del acta del 03/09 [R08.2]: tema 3 cerrado con decisión; tema 4 —el encadenamiento que pide el paso 3— sólo con tarea. |
| M8.4 | Analizar la integración método Karpathy LLM wiki | Remitido a M12.3. |
| M4.4 | Sería increíble en alguna etapa del proceso que Servicio Técnico precargue | Remitido a M1.11, donde se evalúa junto con la política de solo lectura. |
| M3.4 | No es crítico en primeras fases (No en MVP) (×4) | Sale del MVP: captura asistida reclasificada como no crítica en las primeras fases. |
| §3.2 | Esto lo tenemos que revisar y discutir detenidamente | Backlog del MVP marcado en revisión; la tabla se congela hasta la sesión y el Anexo H recoge el estado real. |

### I.1 Lo que esta revisión enseña sobre el propio documento

Tres patrones que conviene no perder de vista en las siguientes:

Las dudas encontraron defectos reales. De las tres observaciones del tipo «no entiendo esto», una destapó que un mismo evento estaba clasificado en tres categorías a la vez —un defecto que bloquea la corrección C5 y que nadie había visto en cinco revisiones—. Cuando el revisor no entiende un pasaje, la primera hipótesis debe ser que el pasaje está mal.

El documento se adelantaba a los hechos. Varias cosas figuraban como decididas sin serlo: la orden de venta previa, las cuatro macro-fases, las guardas de transición. El revisor las devolvió a su estado real. Conviene ser más estricto con la etiqueta [DECIDIDO]: sólo lo que consta en acta como decisión, no lo que parecía ir en esa dirección.

Las mejores soluciones vinieron de quien conoce la operación. La separación del ciclo de facturación en dos ramas, la definición de los tres bodegajes y el modelo de prioridades no son refinamientos de lo que había: son soluciones mejores que las propuestas, y ninguna podía deducirse del código ni de las actas. Es el argumento del esquema: la máquina consolida y verifica, pero la operación la conoce quien la vive.

### I.2 Registro de cambios de la R08.2

La R08.2 no procesa observaciones del revisor: aplica correcciones y decisiones que ya estaban escritas en el repositorio. Este registro deja, para cada cambio, la ubicación de partida en la copia citable de la R08.1 (docs/Manifesto/Desk2.0_Documento_Maestro_Ideas_y_Funcionalidades_R08.1.md, 4.935 líneas), para que la tanda de barrido de citas pueda rehacerlas.

| # | Ubicación (R08.1.md) | Cambio | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | M1.9.1 (:1636) | Diez → ocho transiciones compartidas por dos áreas | F0-01 #1 |
| A-2 | Anexo D nº 16 (:3927) · Anexo F (:4273) · H.4 (:4599) | «Trece» → «once» indicadores calculados, en las tres líneas | F0-01 #2 |
| A-3 | §1 (:472, :923) · M11.1 (:2650) · §3 (:2948) · C.5 (:3655) · Anexo F (:4225) · H.4 (:4615) · Anexo E (:4160) | «Vía MCP» → cliente REST propio con OAuth2 en siete líneas; glosario de MCP reescrito. Las cinco menciones legítimas (:259, :2709, :2767, :2768, :4055) no se tocan | F0-01 #3 |
| A-6 | Anexo G.5, cols. 42 y 43 (:4397-4402) | Habilitar Servicio no escribe la col. 42; Aprobación y S. Repuestos también escribe la 43 | F0-01 #6 |
| A-8 | M1.9.2, fila Aprobación (:1665) | Retirado «+ Director Técnico», no implementado ni expresable en el código | F0-01 #8 |
| A-9 | M1.3.8 (:1413) | Recuento de alcanzabilidad con una sola convención (18 y 18 por botones; 20 con el paso sin botón) | F0-01 #9 |
| A-11 | M1.3.3 (:1151) | Los dos pasos sin botón se declaran en transitions.ts y los aplica estadoPorRemision.ts; la cifra de 38 pasos queda en revisión | F0-01 #11 · B.7 |
| A-12 | M1.10 (:1677) · H.2 | Cerrado el pendiente del «quién»: ninguna fila del historial sin actor; matiz de la constante de respaldo. Red de pruebas en H.2 | F0-01 #12 |
| A-13 | :17 · :161 · :217 · :268 · :1820 · :1911 · :3815-3816 · :4249 · :4812 (y fila M2.5 del Anexo I) · nº 62 | La sesión del 03/09 sí se celebró. M2.1 queda cerrada; M2.5 no (tema 4 sin decisión). Nº 62 no tratado, vuelve al Anexo D | F0-01 #13 |
| A-14 | :544 · :1554-1556 · :2723 · :3025-3029 · :4520-4522 · nº 33 · nº 64 | C1 son dos piezas, no una línea; cerrada en F1A-01 el 09/09/2026. Nº 33 cerrado; nuevo nº 64 por el histórico | F0-01 #14 |
| A-15 | M1.4 (:1445-1470) · H.2 · H.3 | Seis transiciones, cinco estados: se añade Verificación —Liberación→ Finalizado. Retirada la afirmación de estado sin salida | Expediente R08.2 §3 |
| A-16 | :199 · :847 · :2065 · :3774 | Subórdenes OV-AAAA-NNN-SS en lugar de OV-XXX_1. Modifica un [DECIDIDO 27/08] y así se dice | Expediente R08.2 §3 |
| B-1 | M1.4 | Verificación condicional por familia de equipo, como regla observada | Decisiones 10/09 §1 |
| B-2 | M7.3 | La verificación no se mide con la duración del estado | Decisiones 10/09 §1 |
| B-3 | M4.4 (:2064-2079) | Cardinalidad 1 ticket : N OV | Decisiones 10/09 §2 |
| B-4 | M4.4 | Criterios de la subOV de lote; vigencia por fecha pendiente | Decisiones 10/09 §8 |
| B-5 | M1.2 · :691 · backlog ítem 20 · H.6 | OV obligatoria para trabajar, no para recibir | Decisiones 10/09 §7 |
| B-6 | M1.10 | Las tres fechas derivadas las impone el servidor, con zona horaria fijada | Decisiones 10/09 §4 |
| B-7 | Anexo F (:4272) | Mapa del blueprint generado desde transitions.ts, con prueba anti-desfase | Decisiones 10/09 §9 |
| C | Anexo D nº 21 · 52 · 38 | Cerrados el 21 y el 52; el 38 parcialmente resuelto | Expediente R08.2 §5 |
| — | §1.2 · §1.3 · §1.8 · C.10 · C.11 · portada | Novedades de la R08.2; el bloque de la R08.1 pasa a §1.3; dos filas nuevas en §1.8; C.10 como acta; C.11 nuevo | Esta revisión |

No incorporado, a propósito: las entradas 4, 5 y 7 del registro F0-01 (baseline), la 10 (el documento está bien), las cinco correcciones al plan de fases y la titularidad OV ↔ equipo. Tampoco los tres puntos nuevos del Anexo D que el registro F0-01 propone en su cabecera —doble escritura Sheets / Postgres, cuatro indicadores rotos por reentrancia y rotación de secretos—, que el expediente de la R08.2 no incluye; quedan para la revisión siguiente si Gerencia los aprueba.