AMBIENTALIA S.A.S.

Proyecto Desk 2.0 · AmpliDesk · Revisión R03

Documento maestro

de ideas y funcionalidades

Consolidación de la visión, los flujos mapeados, los estudios de mercado y las decisiones de las reuniones de trabajo, en una especificación funcional única con backlog priorizado.

Contenido: Resumen ejecutivo · Ejes de valor · Especificación funcional en 13 módulos · Backlog priorizado y roadmap · Anexos

Fuentes: Notion «CMMS (Desk 2.0) Ambientalia» — Ideas · IA · analisis-tickets · Reuniones (17/02, 19/02, 14/08, 20/08 y 21/08 de 2026) · Sesión de trabajo del 21/08/2026 sobre ejes de valor

Fecha: 21 de agosto de 2026

Revisión: R03 — incorpora el marco de ejes de valor, la capa de conocimiento (RAG) y el modelo de área de cliente en dos niveles (ver §1.2)

# Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

## 1.1 Propósito de este documento

Este documento consolida, en un único lugar, todas las ideas, funcionalidades, decisiones y pendientes que Ambientalia ha generado alrededor del proyecto Desk 2.0 (AmpliDesk): la plataforma propia que sustituirá a Zoho Desk y a las automatizaciones dispersas en n8n.

Se ha construido a partir de las cuatro fuentes de trabajo del espacio de Notion «CMMS (Desk 2.0) Ambientalia» —Ideas, IA, analisis-tickets y Reuniones—, más el esquema de ejes de valor trabajado en sesión el 21/08/2026.

El documento tiene cuatro capas de lectura: un resumen ejecutivo (Parte 1), el marco de ejes de valor que explica para qué se construye la plataforma (Parte 1, §1.4), una especificación funcional completa por módulos (Parte 2) y un backlog priorizado con roadmap (Parte 3), más los anexos de soporte.

## 1.2 Novedades de esta revisión (R03)

La R03 no añade actas nuevas. Añade una capa de intención que el documento no tenía: por qué se construye Desk 2.0, en qué orden, y qué convierte la plataforma en un argumento comercial y no sólo en una herramienta interna. Procede del esquema de ejes de valor trabajado el 21/08/2026 y de las precisiones que lo acompañaron.

### Qué se añade

| Novedad | Dónde queda recogida |
| --- | --- |
| Marco de los tres ejes de valor —automatización, análisis e interacción con clientes— planteado como cadena de dependencias y no como bloques independientes. Es el orden de construcción acordado. | §1.4 (nuevo) |
| El riesgo rector queda nombrado: el error humano de captura. «Control → ↓ Riesgo» significa reducir errores de digitación, no sólo restringir permisos. | §1.4.3 · Principio de diseño nº 8 |
| Capa de conocimiento con dos bases: KBI (Knowledge Base Interna, de Ambientalia) y KB Externa (para clientes), sobre una arquitectura RAG. | M13.4 |
| Agente conversacional para el cliente, restringido a temas técnicos sobre la KB Externa, con guardarraíles y protocolo de derivación a Comercial. | M13.5 |
| Área de cliente en dos niveles: básica (sin contrato de mantenimiento) y completa (con contrato, incluye KB Externa). Es el gancho comercial del producto de contratos. | M8.1 – M8.4 |
| Modelo de identidad escalonado: token por correo para el nivel básico, cuenta registrada para el nivel completo. Resuelve la tensión entre «portal sin login» y la distribución de firmware. | M8.5 |
| Distribución de firmware y software a clientes registrados, con registro por cliente, serial y versión. | M13.7 |
| Agendamiento de citas contra la carga real del taller, distinguiendo solicitar (nivel básico) de reservar (nivel completo), con factor de holgura sobre la capacidad publicada. | M6.4 · M8.4 |
| Repriorización: el OCR de placas y el QR de identificación suben al MVP, por atacar directamente el riesgo de digitación. | §3.2, ítems 27 y 28 |
| KPIs nuevos: conversión de nivel básico a contrato, uso del portal y tasa de corrección de datos capturados. | M7.1 · M7.7 |

### Qué evoluciona respecto a la revisión anterior

| Tema | Lo registrado en R02 | Lo que precisa la R03 | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Área de Clientes | «A futuro alimentarán un Área de Clientes con manuales y capacitaciones según nivel de contrato» (M13.2), como idea de futuro dentro del módulo de conocimiento. | El área de cliente se estructura en dos niveles concretos, con contenido, identidad y alcance definidos para cada uno, y su nivel básico entra en el MVP. | No es un cambio de criterio: es la misma idea, ya especificada y con fecha. El módulo que la aloja pasa a ser M8; M13 aporta el contenido. |
| Acceso al portal | «Portal sin login complejo: acceso por token en enlace de correo» (M8.1). | Token para el nivel básico; cuenta registrada para el nivel completo. | No hay contradicción. La fricción cero se conserva justo donde importa —aprobar una cotización—, y el registro sólo aparece donde es inevitable: descargas de firmware e historial completo. |
| Relación entre análisis y cliente | El simulador CTP (M4.2) era una herramienta interna para que Comercial prometiera fechas. | El resultado del cálculo de carga se expone al cliente como disponibilidad de agenda. | Es un salto de exigencia, no de alcance: la capacidad deja de ser una estimación interna y pasa a ser un compromiso público. Obliga a un factor de holgura (M6.4). |
| Herramientas de IA | El copiloto y el diagnóstico asistido figuraban como funcionalidades sueltas (M2.6). | Se apoyan en una arquitectura de conocimiento explícita —RAG sobre KBI y KB Externa— con almacén vectorial, gobernanza y control de versiones. | La IA deja de ser una lista de deseos y pasa a tener una infraestructura nombrada, con sus propias decisiones pendientes (Anexo D, puntos 27 y 29). |

## 1.3 Qué incorporó la revisión anterior (R02)

La R02 incorporó la reunión del 21/08/2026 («Desarrollo de Desk 2.0 y planes de formación»), con Alfonso García del Pino, Gustavo Novoa Guzmán y el equipo técnico (Miguel y Julián). Aportó un módulo nuevo, seis funcionalidades, resolvió un problema pendiente y dejó abierta una definición sobre la cadena de aprobación de vacaciones.

| Novedad de la R02 | Dónde queda recogida |
| --- | --- |
| Módulo nuevo: gestión del conocimiento y formación en vídeo. Grabación de procedimientos técnicos cortos en el laboratorio, con plan semanal. | M13 |
| Autocompletado por número de serie. Al introducirlo, el sistema trae cliente y modelo, y asocia el ticket a las órdenes de venta activas. | M1.1 |
| La orden de venta debe existir antes de que Servicio Técnico reciba el equipo, para no bloquear la trazabilidad. | M1.2 |
| Menú visual con fotos para seleccionar accesorios en la recepción del equipo. | M1.2 |
| La interfaz inicial replicará la estructura de Zoho Desk para facilitar la adaptación del equipo técnico. | M11.1 |
| Piloto de modelado: Grimm EDM 180/280, por ser el equipo más complejo. | M2.1 |
| Bloqueos y avisos por saldo de vacaciones en negativo o excesivo. | M10 |
| Conexión Zoho → PostgreSQL vía MCP ya operativa, con actualización cada tres minutos. | M12.1 |
| Eliminar también las hojas de cálculo de Excel del circuito operativo. | M12.1 |

Puntos que la R02 dejó matizados. La cadena de aprobación de vacaciones admite dos opciones alternativas —doble aprobación real o notificación cruzada— y el acta no elige entre ellas (punto abierto nº 19). La saturación del cron de Zoho quedó resuelta, no revocada: lo que saturaba era consultar Zoho en vivo; hoy el cron alimenta la base propia y las consultas de la aplicación van contra PostgreSQL.

## 1.4 Los tres ejes de valor

Este capítulo responde a una pregunta que las revisiones anteriores no formulaban: para qué se construye Desk 2.0. Los trece módulos describen qué hace la plataforma; los tres ejes explican por qué, y en qué orden.

### 1.4.1 El esquema

El punto de partida es el Desk actual, en funcionamiento desde 2021, que es la línea base contra la que se mide todo lo demás. Sobre ella se plantean tres ejes:

| Eje | Enunciado | Qué produce | Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| ① Automatización digital | Reducir la carga operativa y el error humano | Dato limpio, capturado bien a la primera, sin texto libre ni retranscripción | M1 · M3 · M10 · M11 |
| ② Análisis | Programar · Detectar · Calcular | Capacidad conocida, desviaciones detectadas antes de que duelan, fecha calculable | M6 · M7 · M4.2 |
| ③ Interacción con clientes | Área de cliente ↔ Comercial | Autoservicio, agendamiento, contenido y un motivo permanente para volver a la plataforma | M8 · M13 |

Atravesándolos, una capa de conocimiento —arquitectura RAG— con dos bases: KBI, la base interna de Ambientalia, y KB Externa, la que se publica a clientes. Alimenta el diagnóstico y las mini-apps por dentro, y la biblioteca y el agente por fuera.

### 1.4.2 No son tres bloques, son una cadena

Los tres ejes pesan prácticamente lo mismo en importancia, pero la numeración es el orden de construcción, y ese orden no es arbitrario: cada eje es la condición del siguiente.

El eje ① produce el dato limpio. Sin dato limpio, el eje ② calcula sobre ruido. Sin un cálculo fiable, el eje ③ le promete al cliente cosas que el taller no puede cumplir.

Es la misma restricción que ya figuraba en acta —«las herramientas de IA sólo funcionan sobre bases de datos perfectamente estructuradas»— enunciada desde el otro extremo. La diferencia es de énfasis y es importante: la integridad del dato no es un requisito técnico del proyecto, es el producto del primer eje. Quien construya el eje ① no está preparando el terreno para lo interesante; está entregando lo que hace posible todo lo demás.

De ahí también el paso ① → ①' del esquema: no se automatiza el flujo actual tal cual, se rediseña. El flujo as-is mapeado en M1.3 es la radiografía; el flujo con pasos eliminados es el objetivo. (La lectura exacta de este paso queda pendiente de confirmación — Anexo D, punto 23.)

### 1.4.3 El riesgo rector: el error de captura

El eje de Control → ↓ Riesgo del esquema tiene un contenido concreto: los errores humanos de digitación. No es una preocupación abstracta de gobernanza, es el fallo que más lejos llega. Un número de serie mal tecleado en recepción contamina simultáneamente la hoja de vida del equipo, el ticket, el historial del cliente y toda la analítica que después se construya sobre ellos. Y a diferencia de un error de proceso, no se detecta: se propaga en silencio.

Las contramedidas ya están repartidas por el documento, pero conviene verlas juntas, porque forman un solo sistema:

| Contramedida | Módulo | Qué error elimina |
| --- | --- | --- |
| Número de serie obligatorio en la remisión | M1.1 | Registros sin llave de identidad |
| Autocompletado por serial (trae cliente, modelo y OV) | M1.1 | Reescritura de datos que ya existen |
| OCR de la placa del equipo en recepción | M3.4 | Digitación manual del serial y el modelo |
| QR de identificación en el equipo | M3.4 | Identificación por lectura visual del operario |
| Menú visual con fotos para accesorios | M1.2 | Accesorios mal nombrados o no registrados |
| Listas desplegables en lugar de texto libre | M1 · M2.4 | Historial no procesable, nomenclaturas divergentes |
| Alta de equipos nuevos por Comercial con serial y factura | M3.1 | Fichas creadas sin datos comerciales |

Consecuencia de priorización. Si el riesgo rector es el error de captura, dos ítems estaban mal colocados en el backlog de la R02: el OCR de placas (que figuraba en la fase Futuro) y el QR de identificación (en Fase 2). Ambos atacan el eje ① en su punto más frágil —el momento en que el dato entra al sistema— y en la R03 suben al MVP (§3.2, ítems 27 y 28).

### 1.4.4 El tercer eje es producto, no soporte

La interacción con clientes no se plantea como una mejora del servicio de atención, sino como el gancho comercial del producto de contratos de mantenimiento. Esa diferencia cambia el diseño: un portal de soporte se mide por llamadas evitadas; un portal que es producto se mide por contratos firmados y renovados.

De ahí el modelo de dos niveles que especifica M8: un nivel básico para todos los clientes —que ya paga su coste en llamadas evitadas y en aprobaciones más rápidas— y un nivel completo bajo contrato, que incorpora la KB Externa, el firmware, el agente y el agendamiento en firme.

Conviene notar que esta dirección ya estaba insinuada en una decisión anterior: el piloto de «aprobación en un clic» acordado el 14/08 se hace con clientes que tienen contrato de mantenimiento activo. La R03 sólo nombra lo que aquella decisión ya suponía.

### 1.4.5 Correspondencia con los módulos

| Rama del esquema | Contenido | Dónde se especifica |
| --- | --- | --- |
| ① Automatización digital → ↓ Operativa | Blueprints, estados, captura sin error, portal de empleado, movilidad | M1 · M3 · M10 · M11 |
| Control → ↓ Riesgo | Permisos por rol, auditoría inmutable, ISO 9001, contramedidas de captura | M1.9 · M9 · M12.4 · §1.4.3 |
| ② Análisis → Programar | Parámetro de carga, calendarios, asignación de trabajo | M6 |
| ② Análisis → Detección | Cuellos de botella, reincidencias, alertas de desviación | M7.3 · M7.4 |
| ② Análisis → Calcular | Simulador CTP, predicción de carga | M4.2 · M7.4 |
| Calcular → Citas | Disponibilidad del taller expuesta como agenda al cliente | M6.4 · M8.4 |
| ③ Área Cliente ↔ Comercial | Portal en dos niveles, aprobación, seguimiento | M8.1 – M8.5 |
| ③ HV's · Vídeos · Mtto. básico · PDFs · FW/SW · Citas | Contenido y servicios del portal | M8.3 · M8.4 · M13 |
| RAG → KBI | Copiloto de diagnóstico, mini-apps, troubleshooting interno | M13.4 · M2.6 · M11.4 |
| RAG → KB Externa + Agente | Biblioteca del cliente y agente conversacional técnico | M13.4 · M13.5 · M8.3 |

## 1.5 Qué es Desk 2.0 (AmpliDesk)

Desk 2.0 no es «otro sistema de tickets». Es una plataforma de operaciones que combina tres naturalezas que hoy están separadas en Ambientalia:

| Naturaleza | Qué aporta | Referente de mercado |
| --- | --- | --- |
| CMMS / EAM | Hojas de vida de equipos, taxonomía de activos, historial de intervenciones, garantías, análisis de confiabilidad. | IBM Maximo, SAP EAM, Fracttal |
| Service Automation (taller) | El mantenimiento es el producto que se vende: diagnóstico → cotización → aprobación → reparación → entrega → factura. | Infraspeak, Odoo SAT |
| Field / Mobile Service | UX conversacional para el técnico, checklists, fotos, firma, offline. | MaintainX, Tractian |

El matiz crítico, señalado explícitamente en el Estudio Funcional de Taller: a diferencia de un CMMS de planta, aquí el activo es del cliente y existe un proceso de venta intermedio. Por eso el KPI rector no es el MTBF sino el cumplimiento de la fecha prometida (OTD) y el turnaround time.

## 1.6 Visión y principios de diseño

1. La UX es el motor de la integridad de los datos, no cosmética. Si reportar una falla toma 15 clics, el técnico no lo hará o lo hará mal. El estándar es fricción mínima: interfaz conversacional, foto instantánea, dictado por voz, formularios que se adaptan al contexto.

2. Complejidad oculta. El sistema maneja datos complejos (jerarquía ISO 14224, costos, reservas de inventario) pero los presenta con la simplicidad de una app de consumo.

3. El sistema fuerza la ruta lógica. Acuerdo del 14/08: el diseño debe obligar al usuario —técnico y cliente— a seguir la secuencia estipulada, eliminando ambigüedades, nomenclaturas obsoletas y errores humanos.

4. Fin del texto libre en etapas críticas. Acuerdo del 20/08: se elimina la dependencia de comentarios manuales; todo se maneja con listas desplegables, transiciones y estados predefinidos, para que los datos sean procesables.

5. La fecha de entrega no se adivina, se calcula. El compromiso comercial se deriva de la carga real del taller y del lead time de repuestos, no de la intuición.

6. Arquitectura lista para IA desde el día uno. Los datos se guardan limpios y etiquetados para entrenar modelos futuros. Las herramientas de IA sólo funcionan si las bases de datos están perfectamente estructuradas antes.

7. Primero «as-is», después rediseño. Acuerdo del 17/02 y 19/02: se documenta el proceso tal como funciona hoy para tener la radiografía exacta, antes de proponer flujos alternativos.

8. El cálculo es determinista; la IA recupera, no compromete. (Principio nuevo en R03, [PROPUESTO].) La fecha prometida, la carga del taller y la disponibilidad de agenda se calculan con reglas y datos sobre PostgreSQL, nunca mediante un modelo de lenguaje. La capa RAG recupera documentación y asiste el diagnóstico; no interviene en ninguna cifra que constituya un compromiso con el cliente. El motivo es simple: una alucinación en una fecha de entrega es un incumplimiento contractual.

## 1.7 Los dolores que Desk 2.0 debe resolver

| # | Dolor detectado | Origen | Módulo que lo resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La fecha de entrega se promete sin visibilidad de la carga del taller ni del stock de repuestos. Pone en riesgo el SLA del 90 %. | Estudio Taller | M4 (CTP) + M6 (capacidad) |
| 2 | El equipo queda bloqueado semanas o meses esperando la orden de compra del cliente, ocupando mesa de trabajo. | Acta 14/08 | M4 (aprobación 1 clic + cola de espera) |
| 3 | Nomenclatura CG/MT: un equipo entra por calibración, se detecta falla y requiere correctivo → duplicidad y confusión de códigos. | Acta 14/08 | M1 (código único por serial) |
| 4 | No se sabe quién asume cada etapa; el traspaso entre técnicos no se formaliza. | Acta 14/08 | M1 (roles y traspaso) |
| 5 | El historial vive en comentarios de texto libre imposibles de procesar automáticamente. | Acta 20/08 | M1 + M3 (estados y campos) |
| 6 | Riesgo de perder el rastro de equipos entregados pendientes de cobro («por entregar sin facturar»). | Acta 19/02 | M4 (liberación comercial) |
| 7 | El flujo obliga a todos los tickets a pasar por revisión técnica y comercial, incluso los que no tienen novedad. | Acta 17/02 | M1 (ramificación por tipo) |
| 8 | Cualquier técnico ve y ejecuta transiciones que no le corresponden. | Acta 20/08 | M1 (permisos por rol) |
| 9 | El cron cada 3 minutos contra los servidores de Zoho satura el sistema. | Acta 14/08 | M12 (BD propia Postgres) — resuelto |
| 10 | Licencias por usuario de Zoho limitan el número de agentes y el enrutamiento automático. | Acta 19/02 | M12 (plataforma propia) |
| 11 | No se puede medir el bodegaje de entrada: no hay disparador claro de «Ingreso a servicio». | Acta 17/02 | M7 (timestamps de transición) |
| 12 | Reproceso en «Habilitar servicio»: se vuelven a pedir datos comerciales que ya están en el ticket. | Acta 17/02 | M1 (checkbox de validación) |
| 13 | El conocimiento técnico («el cómo») depende de personas concretas y genera consultas repetitivas de clientes y personal nuevo. | Acta 21/08 | M13 (formación en vídeo + KBI) |
| 14 | La operación sigue apoyada en herramientas fragmentadas: n8n, Zoho Desk 1.0 y hojas de cálculo de Excel. | Acta 21/08 | M12 (centralización) |
| 15 | Errores humanos al registrar los accesorios que acompañan al equipo en recepción. | Acta 21/08 | M1 (menú visual con fotos) |
| 16 | Si Servicio Técnico recibe el equipo sin orden de venta previa, la trazabilidad queda bloqueada. | Acta 21/08 | M1 (OV previa obligatoria) |
| 17 | Los errores de digitación en la captura —serial, modelo, accesorios— contaminan a la vez la hoja de vida, el ticket y todo el histórico, y se propagan sin detectarse. | Esquema 21/08 | M1 + M3 (OCR, QR, autocompletado, desplegables) |
| 18 | El cliente no tiene ningún motivo permanente para volver a la plataforma, y el contrato de mantenimiento carece de una prestación digital que lo diferencie. | Esquema 21/08 | M8 (portal en dos niveles) + M13 (KB Externa) |
| 19 | La disponibilidad del taller no es consultable por el cliente: cada cita nace de una llamada o un correo que alguien tiene que transcribir. | Esquema 21/08 | M6.4 + M8.4 (agendamiento) |

## 1.8 Decisiones estructurales ya tomadas

Estas decisiones están cerradas en actas y sesiones de trabajo, y condicionan todo el diseño. El detalle y la justificación de cada una está en el Anexo C.

| Decisión | Fecha | Implicación |
| --- | --- | --- |
| La plataforma se construye sobre base de datos propia en PostgreSQL; la conexión con Zoho será de solo lectura. | 14/08/2026 | Independencia, velocidad y protección de la integridad del dato. |
| Se elimina la nomenclatura CG/MT. El identificador del ticket pasa a basarse en el número de serie, asociado a cliente, modelo y fecha. | 14/08/2026 | Fin de la duplicidad de códigos entre calibración y correctivo. |
| El número de serie es obligatorio en la creación de la remisión. | 14/08/2026 | Trazabilidad garantizada desde el ingreso. |
| El blueprint se dispara con un desplegable inicial (Equipo Nuevo / Servicio / Soporte Remoto) que oculta pasos innecesarios. | 14/08/2026 | Un solo sistema, múltiples ramas. |
| La inspección técnica se diseña por fases lógicas secuenciales de macro a micro, estandarizadas para todos los equipos. | 14/08/2026 | Se descarta categorizar por sistemas como eje principal. |
| La priorización es automática según criterios comerciales; se bloquea la edición manual por el técnico. | 14/08/2026 | «Mis Tickets» se ordena solo, de más a menos urgente. |
| El sistema formaliza el traspaso de tickets entre agentes al cambiar de fase. | 14/08/2026 | Trazabilidad de responsabilidad por etapa. |
| Se inician pruebas piloto de «aprobación en un clic» con clientes con contrato de mantenimiento activo. | 14/08/2026 | Ataca el cuello de botella de la OC y anticipa el modelo de portal escalonado. |
| Se despliega el portal de empleado (vacaciones y permisos) en beta. | 14/08/2026 | Primer módulo en producción de la nueva plataforma. |
| Miguel y Julián se reorientan de programar la herramienta a digitalizar el conocimiento técnico. | 14/08/2026 | El equipo técnico actúa como generador de conocimiento. |
| Los equipos nuevos los da de alta el área Comercial/Administrativa en cuanto se conocen los seriales, con cliente y fecha de factura. | 20/08/2026 | Habilita el control automático de garantía. |
| Se mantiene la codificación interna actual (serial + modelo) por trazabilidad ISO 9001. | 20/08/2026 | Cumplimiento normativo. |
| Se restringen permisos y vistas por rol. | 20/08/2026 | Seguridad y limpieza operativa. |
| Las transiciones clave alimentan automáticamente la hoja de vida del equipo. | 20/08/2026 | Fin del historial en texto libre. |
| Se usa el artefacto de auditoría de blueprints generado con IA como herramienta de mejora continua. | 20/08/2026 | Detecta estados sin salida y checkboxes saltables. |
| La interfaz inicial de Desk 2.0 replicará la estructura de Zoho Desk, con blueprints mucho más controlados. | 21/08/2026 | Reduce la curva de adaptación del equipo técnico. |
| El disparador del flujo será un menú inicial que define la rama de trabajo. | 21/08/2026 | Ratifica y precisa la decisión del 14/08. |
| Comercial debe crear la orden de venta antes de que Servicio Técnico reciba el equipo. | 21/08/2026 | Evita que la recepción bloquee la trazabilidad. |
| Se implementa doble aprobación o notificación cruzada para permisos y vacaciones. | 21/08/2026 | Falta definir cuál de las dos opciones se implementa (punto abierto nº 19). |
| Se usa el modelo Grimm EDM 180/280 como proyecto piloto para modelar las fases de diagnóstico. | 21/08/2026 | Es el equipo más complejo; estandarizarlo facilita adaptar Horiba y Environics. |
| El orden de construcción es ① automatización → ② análisis → ③ interacción con clientes, siendo los tres de importancia prácticamente equivalente. | 21/08/2026 | Cada eje es la condición del siguiente; no se pueden solapar sin degradar el resultado. |
| La capa de conocimiento se divide en dos bases: KBI (interna, Ambientalia) y KB Externa (clientes). | 21/08/2026 | Audiencias, contenidos y responsabilidades distintas; no es un mismo repositorio con permisos. |
| El agente conversacional atiende al cliente únicamente en temas técnicos, sobre la KB Externa. | 21/08/2026 | Impide que la IA adquiera compromisos comerciales no autorizados. |
| El área de cliente se estructura en dos niveles: básica (hojas de vida y aprobación de cotizaciones) para clientes sin contrato, y completa (+ KB Externa) para clientes con contrato. | 21/08/2026 | Convierte la plataforma en argumento de venta del producto de contratos de mantenimiento. |
| Ambientalia puede redistribuir firmware y software de los fabricantes únicamente a clientes registrados. | 21/08/2026 | Obliga a cuenta registrada y a registro de descargas. |
| El agendamiento de citas se apoya en el cálculo de carga del taller, mostrando disponibilidad real al cliente. | 21/08/2026 | La capacidad deja de ser una estimación interna y pasa a ser compromiso público. |
| Se simplifican los tipos de evento: los tres «operativos» se fusionan en Operativo. | 17/02/2026 | Categorización más medible. |
| En «Habilitar servicio» se usa un checkbox «Cumple condiciones comerciales». | 17/02/2026 | Elimina reproceso. |
| El mapeo se documenta as-is antes de rediseñar rutas abreviadas. | 17/02 y 19/02 | Base de comparación para medir la mejora. |
| Se usa la base de costos e historial de reparaciones como argumento comercial. | 19/02/2026 | El dato como activo comercial. |
| El listado de 78 puntos de control del diagnóstico Grimm evoluciona a árbol de decisiones. | 19/02/2026 | Núcleo del diagnóstico guiado (M2). |

## 1.9 Alcance, hitos y plazos

| Hito | Plazo comprometido | Estado |
| --- | --- | --- |
| MVP 100 % funcional de Desk 2.0 | Antes de finalizar 2026 | En desarrollo (declarado el 14/08/2026) |
| Portal del empleado — vacaciones y permisos, fase beta | Semana siguiente al 14/08/2026 | Comprometido |
| Piloto «aprobación de diagnóstico en un clic» | Sin fecha; con clientes bajo contrato | Por estructurar |
| Mapeo as-is de flujos (servicio técnico, equipo nuevo, soporte remoto) | 17/02 – 19/02/2026 | Completado |
| Árbol de decisiones del diagnóstico Grimm | Sin fecha | En construcción (Gustavo) |
| Estandarización de SKUs por fase lógica de revisión | Sin fecha | Pendiente |
| Migración del historial Desk 1.0 → Desk 2.0 | Sin fecha | Mecanismo no definido |
| Conexión Zoho → PostgreSQL vía MCP | — | Lograda (confirmado el 21/08/2026) |
| Esquema lógico de macro-fases y micro-fases del equipo Grimm | Sin fecha | Pendiente — equipo técnico |
| Setup de grabación en el laboratorio y primer vídeo piloto | Sin fecha | Pendiente — equipo técnico |
| Índice de temas a grabar y plan semanal de grabación | Sin fecha | Pendiente — equipo técnico |
| Pruebas del portal del empleado (módulo de vacaciones) | Sin fecha | Por iniciar |
| Área de cliente — nivel básico (hoja de vida reducida y aprobación de cotizaciones) | Dentro del MVP 2026 | Por estructurar |
| Área de cliente — nivel completo (KB Externa, firmware, agendamiento) | 2027 · S1 | Depende de la capa RAG y del parámetro de carga |
| Matriz de contenidos por nivel de contrato | Sin fecha | Pendiente — Alfonso / Comercial |

Nota de foco. El acuerdo del 14/08 es explícito: el enfoque actual no es el diseño estético de la plataforma, sino lograr un producto mínimo viable 100 % funcional antes de finalizar el año.

## 1.10 Cómo leer la Parte 2

La especificación funcional se organiza en trece módulos. Cada módulo agrupa las ideas provenientes de las distintas fuentes, marcando su origen cuando resulta relevante y distinguiendo:

- [AS-IS] — cómo funciona hoy en Zoho Desk, ya mapeado.

- [DECIDIDO] — acordado en acta o sesión de trabajo, entra al diseño sin discusión adicional.

- [PROPUESTO] — idea recogida en los estudios o en Notion, pendiente de decisión.

- [ABIERTO] — punto sin resolver que requiere una definición antes de construir.

# 2. Especificación funcional por módulos

Trece módulos cubren la totalidad del alcance identificado. El orden va del núcleo operativo hacia los servicios periféricos y termina en la arquitectura y el conocimiento que lo sostienen.

| Módulo | Nombre | Eje | Rol en el sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Núcleo de tickets, blueprints y máquina de estados | ① | El motor. Todo lo demás cuelga de aquí. |
| M2 | Diagnóstico guiado y base de conocimiento | ① / ③ | Convierte la pericia técnica en un flujo repetible y medible. |
| M3 | Hojas de vida de equipos (ALM) | ① | El activo como entidad única y trazable. |
| M4 | Comercial: cotización, aprobación y promesa de fecha | ② | Donde se pierde o se gana el cumplimiento. |
| M5 | Inventarios y repuestos (MRO) | ① / ② | Reservas, kits, ubicaciones y reabastecimiento. |
| M6 | Planificación y capacidad | ② | Cuánto trabajo cabe y cuándo. |
| M7 | Analítica, KPIs y predicciones | ② | La capa de decisión. |
| M8 | Portal de cliente y comunicación externa | ③ | El producto de cara al cliente. |
| M9 | QA/QC, calibración y cumplimiento | ① | Calidad y evidencia normativa. |
| M10 | Portal del empleado | ① | Gestión interna de personas. |
| M11 | Movilidad, UX y modo offline | ① | Cómo se usa en la mesa de trabajo y en campo. |
| M12 | Arquitectura, integraciones y datos | — | Sobre qué se construye. |
| M13 | Conocimiento, formación y capa RAG | ③ | Convierte «el cómo» en un activo de la empresa, no de las personas. |

## M1. Núcleo de tickets, blueprints y máquina de estados

Es el corazón del sistema. Todas las actas coinciden en el mismo diagnóstico: las transiciones —no los estados— son el núcleo de la lógica. Un estado es una foto; la transición es la regla de negocio.

«El mapeo del proceso debe centrarse en documentar las reglas y datos requeridos en las transiciones, porque son el núcleo de la lógica del sistema.» — Acta 17/02/2026

### M1.1 Identificación del ticket

- [DECIDIDO] Se elimina la nomenclatura CG (calibración) / MT (mantenimiento). El problema: un equipo que entra por CG y presenta falla requiere un MT, generando duplicidad y confusión.

- [DECIDIDO] El nuevo identificador se basa en el número de serie del equipo, asociado a nombre de cliente, modelo y fecha.

- [DECIDIDO] El campo número de serie es obligatorio al crear la remisión.

- [DECIDIDO] Se conserva la codificación interna actual (serial + modelo) para cumplir la trazabilidad exigida por ISO 9001.

- [DECIDIDO 21/08] Autocompletado por serial: al introducir el número de serie, el sistema trae automáticamente la información de cliente y modelo, y asocia el ticket a las órdenes de venta activas. El serial deja de ser sólo un identificador y pasa a ser la llave de entrada de todo el registro.

- [DECIDIDO — R03] Identificación física por QR adherido por Ambientalia cuando el cliente no tiene etiqueta propia, para vincular remisión ↔ ticket ↔ hoja de vida. Sube a MVP por su efecto directo sobre el riesgo de captura (§1.4.3).

### M1.2 Ramificación por tipo de servicio

[DECIDIDO 14/08, ratificado el 21/08] El blueprint se dispara mediante un menú desplegable al inicio del ticket, que envía el caso por la rama correcta y oculta los pasos innecesarios. Ramas identificadas:

| Rama | Disparador | Estado terminal | Documentado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio técnico | OV asignada / ingreso a taller | Finalizado | Sí — mapeo as-is completo |
| Equipo nuevo | Ingreso equipo nuevo | Finalizado | Sí — tabla de transiciones |
| Soporte remoto | Solicitud de soporte | Finalizado | Sí — tabla de transiciones |
| Comercial | Oportunidad / cotización | (por definir) | Sólo diagrama en imagen |
| Posible cliente | Lead entrante | (por definir) | Sólo diagrama en imagen |

Pendiente de insumo. Los flujos «comercial» y «posible-cliente» existen en Notion únicamente como imagen del diagrama. Para completar la especificación hace falta transcribir esos dos diagramas.

### Precondición comercial de la recepción [DECIDIDO 21/08]

Comercial debe crear la orden de venta antes de que Servicio Técnico reciba el equipo. Si el equipo entra sin OV, la trazabilidad queda bloqueada desde el origen: no hay a qué asociar el ticket ni contra qué validar las condiciones comerciales. Esta regla convierte la OV en requisito de entrada del flujo, no en un trámite posterior.

### Recepción de accesorios [DECIDIDO 21/08]

La selección de los accesorios que acompañan al equipo se hará mediante un menú visual con fotos, en lugar de un listado de texto. El objetivo declarado es reducir los errores humanos en el inventario de lo que entra y sale con cada equipo.

### M1.3 Flujo servicio-técnico [AS-IS]

Mapeo completo del flujo actual en Zoho Desk. Convención: los estados son sustantivos, las transiciones son acciones.

| Bloque | Estado origen | Transición | Estado destino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio del servicio | OV asignada | Habilitar servicio | Ingresado |
| 1. Inicio del servicio | Ingresado | Ingreso a servicio | Rev./Diagnóstico |
| 2. Definición técnica | Solicitado | Solicitud de repuestos | En Proceso |
| 2. Definición técnica | (cualquiera) | Marcar como pendiente | Pendiente |
| 2. Definición técnica | (en ejecución) | Calibración de sensores | Continúa ejecución |
| 3. Logística repuestos | En espera de repuestos | Llegada de repuestos | Notificado |
| 3. Logística repuestos | Notificado | Escalado a revisión / Aprobación | Según decisión |
| 3. Logística repuestos | (cotización) | Solicitud SKU | En espera de SKU |
| 4. Ejecución | En Proceso | Entrega de repuestos | Continúa |
| 4. Ejecución | En Proceso | Retorno de servicios externos | Continúa |
| 4. Ejecución | En Proceso | Finalización de servicio | Entregado |
| 5. Garantía | Notificación cliente | Notificación por garantía | Reporte por Garantía |
| 5. Garantía | Reporte por Garantía | Rechazo de garantía | (salida) |
| 5. Garantía | Reporte por Garantía | Escalado a comercial | (salida) |
| 6. Administrativo | Por Facturar | Facturado y cierre de TK | Facturado |
| 6. Administrativo | Por Facturar | Diagnóstico complementario | (retorno a técnica) |
| 6. Administrativo | Por Facturar | Liberación sin factura | Liberación Comercial |
| 6. Administrativo | Por Facturar | (rechazo) | Rechazo |
| 7. Entrega | Liberación Comercial | Habilitado para entrega | Por Entregar |
| 7. Entrega | Por Entregar | Entrega al cliente | Finalizado (terminal) |

### Diagnóstico del flujo actual

El propio mapeo señala el problema estructural: las transiciones mezclan acciones técnicas, decisiones comerciales y eventos logísticos. La recomendación registrada es separarlas en tres tipos:

- Operativas — diagnóstico, calibración, entrega de repuestos.

- Decisionales — aprobación, rechazo de garantía.

- Logísticas / administrativas — facturar, liberar, entregar.

Catálogo consolidado de estados del flujo de servicio técnico: OV asignada · Ingresado · Rev./Diagnóstico · Solicitado · En Proceso · Pendiente · En espera de repuestos · Notificado · En espera de SKU · Servicio externo · Entregado · Notificación cliente · Reporte por Garantía · Por Facturar · Facturado · Rechazo · Liberación Comercial · Por Entregar · Finalizado.

### M1.4 Flujo equipo-nuevo [AS-IS]

| Estado origen | Transición | Estado destino | Área responsable | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresado | Ingreso equipo nuevo | En Proceso | Logística / ST | Operativo |
| En Proceso | Producto no conforme | Notificado | Calidad / ST | Decisional |
| Notificado | Análisis y acciones | Ingresado | Calidad / Dir. Técnica | Operativo |
| En Proceso | Verificación | Verificación | Calidad / ST | Operativo |
| Verificación | (aprobación implícita) | En Proceso | Calidad | Decisional |
| En Proceso | Liberación | Finalizado | Calidad / Dir. Técnica | Decisional |

Tres caminos: el normal, el de verificación QA interna y el de producto no conforme, que crea un bucle de reproceso muy alineado con los procesos ISO que maneja Ambientalia.

### M1.5 Flujo soporte-remoto [AS-IS]

| Estado origen | Transición | Estado destino |
| --- | --- | --- |
| Solicitud Soporte | Asignación | En Proceso |
| En Proceso | Ejecutar | Finalizado |
| En Proceso | Soporte pendiente | Pendiente |
| Pendiente | Continuación soporte | En Proceso |

El bucle de pausa permite medir tiempos reales de espera del cliente y separar trabajo activo de trabajo bloqueado.

### M1.6 Modelo objetivo de máquina de estados [PROPUESTO]

#### a) Referencia de taller (recomendada)

| Fase | Estados | Notas |
| --- | --- | --- |
| Recepción | Recepción | Cliente envía equipo; alta del ticket y del activo. |
| Diagnóstico | Inspección visual → Pruebas funcionales → Identificación de repuestos | Sub-estados internos del diagnóstico. |
| Interacción comercial | Cotización pendiente → Espera de aprobación → Aprobado / Rechazado | Rechazado deriva a «Devolución sin reparar». |
| Planificación | Verificar stock → En cola de reparación / Espera de repuesto | Check de stock automático al aprobar. |
| Ejecución | En ejecución ⇄ Pausa interna | Arranque de cronómetro al iniciar. |
| Control de calidad | Validación checklist → Calibración (si aplica) → QA aprobado / Retrabajo | Retrabajo vuelve a ejecución con prioridad alta. |
| Cierre | Embalaje listo → Entregado → Cerrado | Genera remito; cierra al facturar. |

#### b) Referencia de campo (para servicio en sitio)

Borrador → Por aprobar → Abierto → Asignado → En viaje (geo-fencing de salida) → En sitio (geo-fencing de llegada) → En progreso (check-in NFC) → En pausa → Validación de calidad → Cerrado.

Sub-estados obligatorios de pausa. Espera de repuesto · Espera de cliente · Condiciones inseguras. Cada uno debe detener el reloj del SLA de resolución.

### M1.7 Reglas de transición: guardas, disparadores y tiempos

#### Guardas

- No se puede pasar de Diagnóstico a Cotización sin haber listado los repuestos necesarios y las horas estimadas.

- No se puede iniciar la ejecución si el cliente no está en estado «Aprobado» — bloqueo financiero.

- No se puede pasar a Entregado sin la foto del equipo embalado y el checklist de QA firmado.

- No se puede pasar de En progreso a Validación sin al menos dos fotos cargadas y el 100 % de los ítems críticos del checklist completados.

- [DECIDIDO] En «Habilitar servicio» basta el checkbox «Cumple condiciones comerciales».

#### Disparadores automáticos

- Al entrar en Pausa: espera de repuesto, el sistema genera automáticamente una solicitud de materiales a almacén/compras.

- Al aprobar el cliente, se dispara la verificación de stock y se envía correo automático al técnico.

- Al ejecutar «Retorno de servicios externos», se alimenta automáticamente la hoja de vida del equipo. [DECIDIDO 20/08]

- [R03] Al liberar el equipo para entrega, se publica en el área de cliente la actualización de la hoja de vida reducida y, si aplica, el certificado de calibración (M8.3).

#### Transiciones por tiempo

- Si un ticket permanece más de 24 h en «Por aprobar», escala automáticamente al responsable.

- [DECIDIDO] Si el cliente no aprueba el diagnóstico en el plazo definido (24/48 h, plazo exacto abierto), el equipo sale de la mesa de trabajo y pasa a cola de espera.

- Tickets en «Esperando aprobación cliente» con antigüedad > 48 h se listan como cuello de botella en la vista comercial.

### M1.8 Tipos de evento

[DECIDIDO 17/02] Se fusionan «operativo manual», «operativo comercial» y «operativo digital» en una única categoría Operativo, manteniendo separadas las categorías de decisión/aprobación.

### M1.9 Roles, permisos y traspaso

- [DECIDIDO] Cada usuario ve solo los estados y transiciones de su rol.

- [DECIDIDO] El sistema formaliza el traspaso del ticket entre agentes al cambiar de fase.

- [DECIDIDO] Las prioridades las define Comercial al inicio (contratos, clientes Top 5); se bloquea su edición por los técnicos.

- El sistema ordena automáticamente «Mis Tickets» de más a menos urgente — FIFO inteligente por fecha promesa.

- [EN DISCUSIÓN] Especializar al equipo como cadena de producción.

- [PROPUESTO] Enrutamiento automático de tickets a técnicos según especialidad o carga de trabajo.

### M1.10 Registro de tiempos

- Debe quedar registro del momento de llegada a cada etapa, para el análisis de tiempos entre fases y por ramas del flujo.

- [ABIERTO] Medición del bodegaje de entrada: falta un disparador claro o la forma de extraer la marca de tiempo exacta de «Ingreso a servicio». La vía preferida es leer el historial de transiciones.

## M2. Diagnóstico guiado y base de conocimiento

Este es el módulo que convierte la pericia de los técnicos en un proceso repetible, medible y defendible comercialmente. Nace del trabajo sobre el diagnóstico de equipos Grimm, hoy con 78 puntos de control documentados.

### M2.1 Estructura del árbol de diagnóstico

- [DECIDIDO] Se evoluciona de una lista lineal a un árbol de decisiones con ramas lógicas sí/no.

- [DECIDIDO] El flujo se organiza por fases lógicas y secuenciales, de macro a micro, estandarizadas para todos los equipos (Horiba, Grimm, Environics), no por sistemas.

El criterio de ordenamiento es ir de lo más incapacitante a lo menos incapacitante: la primera prueba es siempre la más gruesa —¿el equipo enciende? sí/no— y sólo al fallar se abre el detalle.

#### Las cuatro macro-fases [DECIDIDO 21/08]

| Orden | Macro-fase | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Física | Si la fase macro aprueba, se asumen correctos sus subcomponentes. Si falla, despliega su checklist micro específico. |
| 2 | Neumática | Ídem. |
| 3 | Óptica | Ídem. |
| 4 | Electrónica | Ídem. |

Continuidad entre reuniones. Estas cuatro familias ya figuraban en los próximos pasos del acta del 14/08 para categorizar los SKUs. Lo que el 14/08 descartó fue usarlas como árbol de clasificación paralelo; lo que ambas actas sostienen es usarlas como orden secuencial de recorrido, con lógica macro→micro. No hay cambio de criterio.

#### Equipo piloto de modelado [DECIDIDO 21/08]

Se utiliza el flujo del modelo Grimm EDM 180/280 como proyecto piloto, por ser el equipo más complejo del catálogo: estandarizar su flujo facilita después adaptar Horiba y Environics.

[TAREA — equipo técnico] Diseñar el borrador de macro-fases y micro-fases de un equipo Grimm y entregarlo a Alfonso para su programación. La instrucción explícita es no perderse en detalles microscópicos.

### M2.2 Estructura de cada punto de control

| Campo | Contenido | Uso |
| --- | --- | --- |
| Fase | Etapa lógica a la que pertenece la prueba | Ordena el árbol y agrupa los tiempos |
| Prueba | Qué se verifica | Instrucción al técnico |
| Valor esperado | Rango o resultado correcto | Base de la comparación |
| Criterio de falla | Alerta · Cobrable · Bloqueante | Determina la acción y el impacto comercial |
| Acción automática | Qué hace el sistema al fallar | Motor de automatización del diagnóstico |

#### Niveles de criterio de falla

- Alerta — se registra y se informa, no detiene el proceso.

- Cobrable — genera línea de cotización; alimenta el presupuesto al cliente.

- Bloqueante — impide continuar; el equipo no puede liberarse sin resolverlo.

### M2.3 Registro, evidencia y comentarios

- Cada etapa exige dejar registro de OK / No OK para poder transicionar.

- [DECIDIDO] Al fallar un punto de control, se derivan pruebas adicionales de análisis, apoyadas en la información registrada en esa etapa o en las anteriores mediante ayudas basadas en la base de conocimiento (KBI, M13.4).

- [ABIERTO] Cómo encajar los comentarios ante un problema detectado: ¿textos predeterminados por etapa, o textos dinámicos con consulta a la KB? La inclinación registrada es por textos predeterminados.

- [PROPUESTO] En cada etapa —o al menos en las No OK— el técnico debe poder seleccionar los artículos/repuestos correspondientes directamente desde el diagnóstico.

### M2.4 Taxonomía de fallas

Categorías de falla acordadas: físicas/mecánicas · ópticas · electrónicas · neumáticas. Sobre ellas se propone aplicar la taxonomía ISO 14224 simplificada, con menús desplegables en lugar de texto libre:

| Dimensión | Ejemplos |
| --- | --- |
| Objeto | Bomba · Sensor · Analizador |
| Síntoma | No enciende · Lectura errática · Fuga |
| Causa | Desgaste normal · Mal uso · Falla electrónica |
| Acción | Reemplazo · Ajuste · Limpieza |

- [PROPUESTO] Extender la categorización a consumibles y repuestos.

- [PROPUESTO] Construir un árbol de fallas RCM asociado a cada clase de activo.

### M2.5 Informes de servicio

1. Se busca el número de ticket en la tabla `remisiones_entrada`. [ABIERTO] Revisar si la entrada procede de la plataforma de hojas de vida.

2. Se abre la ficha del ticket y se toman los datos de cliente y equipo.

3. La aplicación recorre el diagrama de flujo diagnóstico, con etapas, transiciones y puntos de control obligatorios.

4. Se registran los tiempos de llegada a cada etapa para el análisis posterior.

- [ABIERTO] Definir el proceso de validación de informes antes de su emisión.

### M2.6 Asistencia por IA

- Copiloto para técnicos: el técnico describe el síntoma en lenguaje natural y el sistema, cruzando el histórico del activo y los manuales de la KBI, sugiere causas probables y qué verificar.

- Generación de procedimientos a partir de fotos de manuales, mediante OCR y modelo de lenguaje.

- Digitalización del conocimiento técnico — [DECIDIDO] es el foco de Miguel y Julián: manuales, procedimientos y troubleshooting, que Alfonso traducirá en mini-apps.

- Diagnóstico asistido con sugerencia automática de causa raíz, como meta a medio plazo.

- Detección de reincidencias: mismo activo o misma causa en una ventana de 30 días.

Nota de arquitectura (R03). Todas estas funciones se apoyan en la KBI descrita en M13.4. La asistencia por IA recupera y sugiere; no calcula fechas ni compromisos (principio de diseño nº 8).

### M2.7 Criterios analíticos de aprobación

- [EN DISCUSIÓN] Usar la linealidad (R²) entre el candidato y el patrón como criterio de aprobación en calibración.

## M3. Hojas de vida de equipos (ALM)

El activo es el núcleo del sistema. En el caso de Ambientalia el activo es del cliente, lo que convierte la trazabilidad de garantías y del historial en un requisito comercial además de técnico. Con el modelo de portal en dos niveles (M8), la hoja de vida deja además de ser un registro interno y pasa a ser, en versión reducida, lo primero que el cliente ve de Desk 2.0.

### M3.1 Estructura de datos

| Campo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Código interno | Existe | Incluye serial y modelo; se mantiene por ISO 9001. |
| Nombre | Existe |  |
| Modelo | Existe |  |
| Número de serie | Existe | Obligatorio en la remisión. |
| Estado operativo | Existe | Funciona · Fuera de servicio · En mantenimiento. |
| Fecha de adquisición | Falta | Campo comercial crítico. |
| Fecha de factura | Falta | Base del cálculo automático de garantía. |
| Fin de garantía | Falta | Dispara alertas y bloqueos. |
| Código interno del cliente | Falta | Alfonso debe extraer y entregar el listado. |
| Visibilidad en el portal | Nuevo (R03) | Marca por campo: visible en la hoja de vida reducida, o sólo interno (M8.3). |

Problema resuelto el 20/08. El área técnica creaba el registro del equipo al recibirlo, pero carecía de la información de facturación. Decisión: los equipos nuevos los da de alta Comercial/Administrativa en cuanto conoce los seriales —incluso antes de que lleguen físicamente— asignando cliente y fecha de factura.

### M3.2 Taxonomía jerárquica ISO 14224 [PROPUESTO]

| Nivel | Categoría | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Industria / Negocio | — |
| 2 | Instalación / Sitio (geolocalizado) | Planta del cliente |
| 3 | Sistema técnico | Sistema de compresión |
| 4 | Equipo / Unidad | Compresor C-201 |
| 5 | Subunidad / Componente mantenible | Motor eléctrico, bomba de aceite |
| 6 | Parte / Repuesto | Rodamiento SKF-6205 |

### M3.3 Funcionalidades de la hoja de vida

- ADN del activo — ficha técnica con atributos dinámicos definidos por clase de equipo mediante plantillas.

- Timeline histórico — visualización cronológica de todos los eventos: instalación, preventivos, correctivos, cambios de piezas, movimientos.

- Historial clínico por serial — cuántas veces ha entrado ese equipo a taller, con todos sus tickets asociados.

- Componentes críticos con garantía propia — fecha y garantía de cada parte sustituida.

- Gestión de garantías — alerta automática al intentar abrir una orden sobre un equipo con garantía vigente.

- Árbol de fallas (RCM) — biblioteca de modos de falla, causas y efectos por clase de activo.

- Costos acumulados — gráfico de costo acumulado vs. tiempo, con el ratio Costo de mantenimiento / RAV como umbral.

- [DECIDIDO] Las transiciones clave alimentan automáticamente la hoja de vida, sin depender de comentarios manuales.

### M3.4 Identificación e ingreso de datos

Este apartado es el que concentra las contramedidas contra el riesgo rector del eje ① (§1.4.3), y por eso su prioridad cambia en la R03.

- [DECIDIDO — R03, sube a MVP] QR / NFC en el equipo para identificación, apertura del historial y check-in físico del técnico. En el MVP entra el QR de identificación; el check-in físico por NFC se mantiene en Fase 2.

- [DECIDIDO — R03, sube a MVP] OCR en recepción — tablet que fotografía la placa del equipo, extrae marca/modelo/serial y busca si ya existe: si existe abre su historial, si no crea la ficha. Se combina con el autocompletado por serial de M1.1: el OCR propone, el sistema valida contra el maestro de equipos y el operario confirma. El operario nunca teclea el serial completo a mano.

- [PROPUESTO] Reconocimiento visual por cámara como respaldo cuando el QR está dañado.

- Identificación de equipos por QR enlazando remisión ↔ ticket ↔ hoja de vida.

- [R03] Toda captura asistida (OCR, QR, autocompletado) debe registrar si el dato fue aceptado tal cual o corregido manualmente. Ese registro alimenta el KPI de tasa de corrección (M7.1) y permite medir si las contramedidas funcionan.

### M3.5 Migración del historial

- [ABIERTO] No está definido el mecanismo de migración del historial útil de Desk 1.0 a Desk 2.0. El sistema antiguo depende de comentarios en texto libre, imposibles de procesar automáticamente.

Nota de dependencia (R03). La migración deja de ser un asunto puramente interno: la hoja de vida reducida es lo que el cliente ve en el portal, y un historial con huecos produce el efecto contrario al buscado. Ver la regla de apertura del portal en M8.6.

## M4. Comercial: cotización, aprobación y promesa de fecha

El punto donde se gana o se pierde el cumplimiento: el ticket no avanza si no hay aprobación comercial, y la fecha no se adivina, se calcula.

### M4.1 Aprobación del cliente

- [DECIDIDO] El cliente recibe un enlace o correo con el pre-diagnóstico y puede aprobar el cambio de piezas en un clic, sin necesidad de emitir primero la orden de compra formal.

- [DECIDIDO] Se inicia como piloto con clientes que tienen contrato de mantenimiento activo.

- [DECIDIDO] Si el cliente no aprueba en el plazo definido, el equipo sale de la mesa de trabajo y pasa a cola de espera. [ABIERTO] El plazo exacto (24 o 48 h) falta fijarlo.

- Motivación: hoy se envía cotización, se espera la orden de compra y el equipo queda bloqueado semanas o meses.

- [DECIDIDO — R03] El botón «Aprobar cotización» forma parte del nivel básico del área de cliente (M8.2): está disponible para todos los clientes, con o sin contrato, y funciona con acceso por token sin registro.

### M4.2 Simulador de fecha de entrega (CTP — Capable to Promise)

Antes de que Comercial prometa una fecha, el sistema consulta:

- Carga actual de técnicos — horas vendidas vs. horas disponibles.

- Stock de repuestos derivado del diagnóstico.

- Lead time del repuesto si hay que comprarlo.

La heurística suma cola actual en estación + tiempo estándar de servicio + lead time de repuesto y devuelve una sugerencia del tipo «fecha más temprana posible: lunes próximo». El estudio lo identifica como el gran diferenciador competitivo.

Precisión de la R03. Este cálculo es determinista —reglas y consultas sobre PostgreSQL— y no pasa por la capa RAG ni por ningún modelo de lenguaje (principio de diseño nº 8). Su resultado alimenta dos destinos: la sugerencia interna a Comercial, y la disponibilidad de agenda que se muestra al cliente (M6.4).

### M4.3 Reprogramación y comunicación de consecuencias

- Si un cliente se demora en enviar la orden de compra, el sistema debe reprogramar automáticamente o dar una fecha estimada de inicio.

- Análisis de cuello de botella por respuestas de clientes.

- Aging de aprobación con alerta a partir de 7 días de espera.

### M4.4 Cotización, recotización y facturación diferida

- [AS-IS] Estado «Rechazo por facturar»: el cliente no autoriza la reparación y debe cobrarse el diagnóstico.

- [AS-IS] Estados «Por entregar sin facturar» y «Liberación comercial», originados por las fechas de corte de facturación de los clientes.

- [ABIERTO] Riesgo identificado y no resuelto: perder el rastro de equipos entregados pendientes de cobro.

- [AS-IS] Estado «Diagnóstico complementario» y condiciones de recotización.

- [PROPUESTO] Visualización de precotizaciones para el área comercial.

- Precisión de diagnóstico como KPI.

### M4.5 El dato como argumento comercial

- [DECIDIDO] Usar la base de costos y el historial de reparaciones como argumento estructurado frente a quejas de precio. Caso de referencia: un cliente gastó 9.000 USD en un año para mantener 48 equipos — menos de 200 USD anuales por equipo en repuestos.

- [DECIDIDO] El listado de 78 puntos de control del diagnóstico Grimm se usa como herramienta de defensa comercial del precio de las calibraciones.

- [DECIDIDO — R03] Los avisos de vencimiento de calibración se envían a todos los clientes, tengan o no contrato. No se restringen al nivel completo del portal: su función registrada es servir de campaña comercial para recuperar clientes «desaparecidos», y meterlos tras el contrato apagaría precisamente el canal que los recupera.

## M5. Inventarios y repuestos (MRO)

MRO —Maintenance, Repair, Operations— es donde más dinero se pierde por ineficiencia.

### M5.1 Reservas: soft vs. hard

| Momento | Acción | Efecto sobre el stock |
| --- | --- | --- |
| Al cotizar | Soft reservation | El repuesto se ve disponible pero marcado como «comprometido». |
| Al aprobar el cliente | Hard allocation | Deja de estar disponible para otras órdenes. |
| Al ejecutar la orden | Consumo | Se descuenta del stock y se suma al costo de la orden. |

### M5.2 Kitting

- Agrupación lógica de partes para tareas recurrentes — «Kit servicio 2000 h», «Kit sello bomba X».

- Al diagnosticar, el técnico carga 1 kit y el sistema descuenta los componentes individuales.

- Facilita el check-out en almacén con un solo escaneo.

### M5.3 Ubicaciones bin

- Estructura: nomenclatura jerárquica Área-Fila-Rack-Estante (p. ej. A-01-B-3).

- Tipos: bins de recepción, de picking y de almacenamiento/volumen.

- Beneficios: menos tiempo buscando artículos, mayor precisión de inventario, conteos más ágiles.

### M5.4 Reabastecimiento y compras

- Punto de pedido diferenciado por lead time.

- Trigger automático: al pasar a «Espera de repuesto» se genera la solicitud de materiales.

- Análisis de cuello de botella en solicitud de repuestos a fábrica.

- [PROPUESTO] Pronóstico de compras de consumibles y repuestos.

- Alertas de stock mínimo y de stock crítico en la vista del planificador.

### M5.5 Operación del almacén

- Multi-almacén y tránsito: transferencias entre bodega central y camionetas de técnicos.

- Conteos cíclicos con clasificación ABC.

- Valoración por costo promedio ponderado.

- Trazabilidad repuesto → orden → activo.

- [DECIDIDO — pendiente de ejecución] Estandarizar la lista de SKUs y categorizarlos por la fase lógica de revisión: física, neumática, óptica, electrónica.

- Registro de consumo escaneando el código QR del repuesto desde la propia orden.

## M6. Planificación y capacidad

Sin un modelo de capacidad, la promesa de fecha es una apuesta. Este módulo es la condición previa del simulador CTP (M4.2) y, desde la R03, también del agendamiento de citas del cliente (M8.4).

### M6.1 Parámetro de carga del servicio técnico

- Creación de un parámetro de carga (% de ocupación) que exprese la capacidad real de asumir trabajo.

- Las variables deben ser configurables para poder calibrar el modelo con la experiencia real.

- Según el equipo —y el histórico del cliente— se asigna una ocupación de carga a un colaborador, en porcentaje.

- Análisis por colaborador de su capacidad de trabajo.

### M6.2 Calendarios

- Calendario de solicitud de cita de servicio técnico, que tiene en cuenta la carga y refleja la capacidad de respuesta disponible.

- Calendario interno de vencimiento de calibraciones Grimm.

- Agendamiento por slots de capacidad: dado que hay un solo banco de calibración, sólo pueden recibirse X equipos por semana. Si Comercial intenta ingresar un equipo urgente, el sistema advierte: «Banco de calibración lleno hasta el martes. ¿Desea sobreescribir con autorización de Director?».

- Análisis histórico por cliente y por marca-modelo para el cálculo de capacidad.

- Calendario anual de picos y valles para la vista 360.

### M6.3 Asignación de trabajo

- Organización del trabajo a colaboradores en función del estado actual y de las predicciones.

- Vista «Mi cola de trabajo» ordenada por prioridad de fecha promesa.

- Semáforo de disponibilidad de repuestos en la cola del técnico.

- [PROPUESTO] Selección en mapa para asignar masivamente tickets a un técnico cercano.

### M6.4 Exposición de la capacidad al cliente [NUEVO — R03]

El esquema del 21/08 conecta Calcular con Citas: el análisis calcula la carga del servicio técnico y ese resultado se convierte en la base del agendamiento del cliente, que ve libre u ocupado. Es la consecuencia más exigente de todo el marco, porque convierte un parámetro interno en un compromiso público.

#### Qué cambia respecto a M6.1

Mientras la carga es una herramienta interna, un error de estimación se absorbe reprogramando. En cuanto se publica, un error de estimación es un incumplimiento frente al cliente. Por eso la publicación necesita tres reglas propias:

1. Factor de holgura. No se publica el 100 % de la capacidad calculada. Se reserva un porcentaje configurable para urgencias, retrabajos y desviaciones de diagnóstico. La holgura es un parámetro del sistema, no una decisión de quien atiende. [ABIERTO] Fijar el valor inicial — Anexo D, punto 24.

2. Sobreescritura con autorización. La regla ya existente en M6.2 —«banco de calibración lleno hasta el martes, ¿desea sobreescribir con autorización de Director?»— se conserva íntegra y sólo es accesible desde dentro. El cliente nunca ve ni puede activar la sobreescritura.

3. Prioridad por contrato. Los slots se ofrecen según la priorización comercial ya decidida el 14/08: los clientes con contrato y los Top 5 tienen preferencia. Es la misma regla de M1.9, mostrada por primera vez al exterior.

#### Solicitar frente a reservar

La distinción es lo que permite que el agendamiento sirva a la vez como descarga de trabajo y como gancho comercial:

|  | Nivel básico (sin contrato) | Nivel completo (con contrato) |
| --- | --- | --- |
| Qué ve | Disponibilidad orientativa por semana | Disponibilidad por slot |
| Qué hace | Solicita una cita; Comercial confirma | Reserva el slot en firme |
| Efecto en el taller | Solicitud estructurada, sin llamada ni transcripción | Ocupa capacidad al confirmar |
| Prioridad | Estándar | Preferente |

El cliente sin contrato deja de llamar igualmente —su solicitud entra estructurada y sin errores de transcripción—, pero la reserva en firme sigue siendo una prestación del contrato.

## M7. Analítica, KPIs y predicciones

### M7.1 Cuadro de mando de KPIs del taller

| KPI | Fórmula | Fuente | Frec. | Dueño | Umbral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Cumplimiento fecha comprometida (OTD) | entregados a tiempo / entregados total | fecha_prometida, fecha_entrega | Sem./Mens. | Ops | ≥ 90 % global y por cliente |
| Exactitud de promesa | (fecha_real − fecha_prometida) en días hábiles, p50/p90 | fecha_prometida, fecha_entrega | Mensual | Ops/Dir | p90 ≤ +2 días |
| Lead time total (dock-to-dock) | avg(Entrega − Recibido) + p50/p90 | Timestamps | Semanal | Ops | (por definir) |
| Lead time de diagnóstico | avg(DiagnósticoFin − Recibido) | Timestamps de etapa | Semanal | Jefe taller | (por definir) |
| Lead time de cotización | avg(CotEnviada − DiagnósticoFin) | Timestamps + evento de envío | Semanal | Comercial/Ops | p90 ≤ 1 día |
| Aging de aprobación del cliente | Distribución 0–2 / 3–7 / 8–14 / >14 días | Estado + timestamps | Diario | Comercial | > 7 días = alerta |
| Tiempo de espera de repuesto | suma de duración en «Espera repuesto» | Timestamps + motivo de pausa | Semanal | Almacén | (por definir) |
| Productividad del técnico | horas efectivas / horas disponibles | Tiempos de orden + calendario | Semanal | Ops | 70–85 % |
| % Retrabajo / rechazo QA | retrabajos / casos cerrados | Eventos de rechazo QA | Mensual | QA | < 5–8 % |
| Causas principales de desvío | Top motivos: cliente, repuesto, capacidad, rework | Motivo de pausa + taxonomía | Mensual | Dirección | — |
| Utilización del banco de calibración | horas reales / capacidad total | Timesheets de técnico | Semanal | Jefe taller | — |
| Margen bruto por ticket | valor cotizado − (costo MO + costo repuestos) | Zoho Books + CMMS | Por ticket | Dirección | — |
| Tiempo de ciclo comercial | suma de tiempo en estado `Espera_OC` | Log de estados | Semanal | Comercial | — |
| Precisión de diagnóstico | cotizaciones sin cambios / total cotizaciones | Módulo de cotización | Mensual | Técnicos senior | — |
| Tasa de retrabajo (bounce rate) | equipos retornados / total reparaciones | QA + garantías < 30 días | Mensual | QA/Técnico | — |
| Tasa de corrección de datos capturados (nuevo R03) | campos corregidos manualmente tras OCR/autocompletado / total capturados | Log de captura (M3.4) | Mensual | Ops | Tendencia decreciente |
| Exactitud de la agenda publicada (nuevo R03) | citas cumplidas en el slot ofrecido / citas agendadas desde el portal | Agenda + timestamps | Mensual | Ops | ≥ 95 % |

Umbrales pendientes de fijar. Cuatro indicadores siguen sin umbral: lead time total, lead time de diagnóstico, tiempo de espera de repuesto y causas principales de desvío. Conviene cerrarlos antes de publicar el tablero, o el semáforo no significará nada.

### M7.2 KPIs de confiabilidad (si se extiende a mantenimiento de planta)

| KPI | Definición y fórmula | Nota de diseño |
| --- | --- | --- |
| MTTR | Σ(fecha reparación − fecha falla) / nº de fallas | Desglosarlo en notificación + asignación + viaje + diagnóstico + tiempo de llave + logística. |
| MTBF | Tiempo operativo total / nº de fallas | Alimenta lo predictivo. |
| OEE | Disponibilidad × Rendimiento × Calidad | Requiere integración con producción del cliente. |
| Cumplimiento de planificación | Regla del 10 % | Un preventivo mensual programado el día 15 sólo es conforme si se ejecuta entre el 12 y el 18. |
| Costo de mantenimiento / RAV | (costo anual / valor de reemplazo) × 100 | Si supera 5–10 % anual, sugiere evaluar reemplazo. |

### M7.3 Análisis operativo

- Tiempos entre fases y tiempos por ramas del flujo.

- Probabilidad de deriva de las reparaciones por rama del flujo.

- Pronóstico de tiempo de servicio estimado por modelo, marca y cliente.

- Comportamientos históricos por cliente: tiempo de emisión de la OC, tiempo de recogida, tiempo de bodegaje. La observación de partida es que hay clientes con tendencia a no cuidar los equipos, cuyos servicios suelen ser más largos.

- Análisis de cuellos de botella en puntos críticos.

- Aging del backlog y top 10 de tickets más antiguos.

- Reincidencias: mismo activo o misma causa en 30 días.

### M7.4 Predicciones

- Predicción del comportamiento del cliente a partir del análisis histórico.

- Predicción de la carga en función del estado actual + histórico + estado comercial en Zoho CRM + vencimientos de calibración.

- Predicción de picos y valles en un calendario anual para la vista 360.

- Alertas de desviación de comportamiento: certificado de calibración vencido que puede convertirse en urgencia; lámpara de un APSA cercana al límite. [ABIERTO] Falta completar una tercera alerta enunciada sin definir.

- Indicador de valoración del cliente por parte de servicio técnico.

### M7.5 Dashboards por rol

| Vista | Foco | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Dirección / Gerencial | Cumplimiento y dinero | SLA global, backlog en horas, costo acumulado, margen por ticket, OTD por técnico. |
| Dispatcher / Torre de control | Qué se cae hoy | Kanban: Recepción · Diagnóstico · En cotización · En reparación · QA · Listo para entrega. Tarjetas en rojo si Fecha actual > (Fecha prometida − Lead time restante). |
| Comercial | Cuellos de botella y conversión | Tickets en «Esperando aprobación cliente» > 48 h; precotizaciones; pronóstico de compras; embudo de conversión del portal (R03). |
| Planificador | Recursos | Calendario, carga por técnico (WIP vs. capacidad), alertas de stock crítico, holgura publicada vs. real (R03). |
| Técnico | Ejecución | «Mis tickets» ordenados automáticamente, semáforo de repuestos, notificaciones. |

#### Requisitos transversales del tablero

- Drill-down infinito: cualquier cifra es clicable hasta la ficha del ticket.

- Carga asíncrona por widget.

- Filtros: fecha, prioridad, cliente, sede/zona, tipo de activo, contrato, técnico, categoría, causa.

- Acciones rápidas: reasignar, escalar, pausar con causa, solicitar repuesto, pedir aprobación al cliente.

- Alertas push/correo: SLA en rojo, ticket reincidente, espera de repuesto superior a X días.

### M7.6 Campos y estados que el modelo de datos debe garantizar

`fecha_prometida`, `fecha_entrega` / `Fecha_Salida`, `Fecha_Entrada`, `fecha_real`, `DiagnósticoFin`, `CotEnviada`, estado `Espera_OC`, estado «Espera de repuesto», `motivo_pausa` con taxonomía cerrada, eventos de rechazo de QA, horas efectivas y disponibles, horas de calibración, valor cotizado, costo de mano de obra y costo de repuestos.

Añadidos en R03: `origen_captura` y `corregido_manualmente` por campo capturado (M3.4); `nivel_portal` por cliente (básico / completo); `slot_ofrecido` y `slot_cumplido` en las citas agendadas desde el portal; `evento_portal` con tipo y marca de tiempo para el embudo de conversión.

### M7.7 Métricas del área de cliente [NUEVO — R03]

Si el portal es un producto y no un canal de soporte, necesita medirse como producto. Sin estos indicadores no será posible demostrar que el área de cliente genera ingreso y no sólo gasto.

| Indicador | Definición | Dueño |
| --- | --- | --- |
| Penetración | Clientes con acceso activo / clientes con equipos en cartera | Comercial |
| Cobertura de equipos | Equipos visibles en el portal / equipos totales del cliente | Ops |
| Uso | Sesiones y acciones por cliente y por mes | Comercial |
| Aprobaciones por portal | Cotizaciones aprobadas desde el portal / total aprobadas | Comercial |
| Ahorro de ciclo | Diferencia de tiempo medio de aprobación: portal vs. correo | Comercial/Ops |
| Conversión a contrato | Clientes que pasan de nivel básico a contrato con origen atribuido al portal / clientes en nivel básico | Comercial |
| Retención | Tasa de renovación de contratos entre clientes que usan el nivel completo frente a los que no | Dirección |
| Descargas de FW/SW | Descargas por cliente, serial y versión; equipos desactualizados | Dir. Técnica |
| Consultas resueltas sin persona | Consultas atendidas por la KB Externa o el agente / consultas totales entrantes | Dir. Técnica |

## M8. Portal de cliente y comunicación externa

Módulo reescrito en la R03. Deja de plantearse como un canal de soporte —«que el cliente pueda consultar el estado de su equipo»— y pasa a plantearse como producto: el gancho comercial del contrato de mantenimiento. La diferencia no es retórica; cambia qué se construye, qué se mide y a quién se le cobra.

Un portal de soporte se mide por llamadas evitadas. Un portal que es producto se mide por contratos firmados y renovados (M7.7).

### M8.1 El modelo de dos niveles [DECIDIDO 21/08]

El área de cliente se estructura en dos niveles de acceso, determinados por la existencia de un contrato de mantenimiento activo:

| Prestación | Nivel básico — sin contrato | Nivel completo — con contrato |
| --- | --- | --- |
| Acceso | Token en enlace de correo, sin registro | Cuenta registrada (OAuth2 / OIDC) |
| Estado del equipo (Track & Trace) | Sí | Sí |
| Aprobación de cotización en un clic | Sí | Sí |
| Hoja de vida del equipo | Versión reducida | Completa: historial, intervenciones, componentes con garantía propia, costos |
| Certificados de calibración | Los del equipo en curso | Histórico completo descargable |
| Avisos de vencimiento de calibración | Sí | Sí |
| KB Externa: vídeos de operación, mantenimiento básico, PDFs y notas técnicas | Escaparate público mínimo | Acceso completo |
| Agente conversacional técnico | No | Sí |
| Descarga de firmware y software | No | Sí |
| Agendamiento de citas | Solicita (Comercial confirma) | Reserva en firme, con prioridad |

Por qué el nivel básico no es una concesión. Aunque sea gratuito, el nivel básico se paga solo: elimina las llamadas para preguntar por el estado de un equipo, acelera el ciclo de aprobación de cotizaciones —que es tiempo de caja— y convierte cada solicitud de cita en un registro estructurado en lugar de un correo que alguien transcribe. Su coste marginal es casi nulo una vez construido el MVP; su beneficio es inmediato.

Por qué el nivel completo vende contratos. Lo que queda detrás del contrato no es información sobre el propio equipo del cliente —eso es suyo y se le da—, sino capacidad de autonomía: saber operar y mantener el equipo sin llamar, tener el firmware, poder preguntar a cualquier hora, y reservar taller con prioridad. Es una prestación que el cliente percibe todos los meses, no sólo cuando algo se rompe.

### M8.2 Nivel básico

Alcance mínimo, ya definido: hojas de vida y aprobación de cotizaciones. Entra en el MVP 2026.

- Track & Trace. El cliente ve el estado actual del equipo en lenguaje llano, con barra de progreso: «Recibido → Diagnosticando → Esperando tu aprobación → Reparando → Listo para entrega». Sin jerga interna ni nombres de estados del blueprint.

- Botón «Aprobar cotización», que dispara directamente el cambio de estado en el sistema y detiene el reloj de espera (M4.1). Es la funcionalidad que ya está en piloto desde el 14/08.

- Hoja de vida reducida del equipo — ver M8.3.

- Descarga del certificado de calibración del servicio en curso.

- Solicitud de cita contra la disponibilidad orientativa del taller (M6.4).

- Avisos automáticos de vencimiento de calibración, que llegan a todos los clientes por su función de campaña comercial (M4.5).

- Escaparate de la KB Externa — ver M8.4.

### M8.3 La hoja de vida reducida

El cliente ve la hoja de vida de sus propios equipos, en una versión acotada. Qué se muestra y qué no es una decisión de producto, no técnica, y está [ABIERTO] en su detalle (Anexo D, punto 28). La propuesta de partida:

| Contenido | Nivel básico | Nivel completo |
| --- | --- | --- |
| Identificación: modelo, serial, código interno del cliente | Sí | Sí |
| Estado operativo actual | Sí | Sí |
| Fecha de factura y fin de garantía | Sí | Sí |
| Última intervención (fecha y tipo) | Sí | Sí |
| Certificado de calibración vigente | Sí | Sí |
| Historial completo de intervenciones | No — se indica que existe | Sí |
| Componentes sustituidos y su garantía propia | No | Sí |
| Costos acumulados del equipo | No | Sí |
| Timeline cronológico completo | No | Sí |

El recorte es deliberadamente visible. Que el nivel básico indique «este equipo tiene 14 intervenciones registradas» sin poder abrirlas es lo que convierte la hoja de vida en argumento de venta en lugar de en una ficha incompleta. Ocultar la existencia del historial desperdiciaría el gancho; mostrarlo entero regalaría la prestación.

Cada campo de la hoja de vida lleva una marca de visibilidad en el modelo de datos (M3.1), de modo que la matriz anterior sea configurable sin tocar código.

### M8.4 Nivel completo

Depende de la capa RAG (M13.4) y del parámetro de carga (M6.1). Se planifica para 2027 · S1.

#### Biblioteca de contenidos — KB Externa

- Vídeos de operación y de mantenimiento básico, cortos y específicos, producidos según M13.1.

- PDFs y notas técnicas por marca y modelo.

- Organización por equipo del cliente: al abrir su Grimm EDM 280, ve lo que aplica a ese modelo, no un catálogo general.

Escaparate público mínimo [PROPUESTO]. Cerrar la KB Externa por completo tiene un coste que paga Ambientalia: cada cliente sin contrato que no encuentra cómo cambiar un filtro llama a soporte y consume hora de técnico. La propuesta es dejar abierto un subconjunto reducido —guías de operación básica, sin troubleshooting— que además funciona como demostración de lo que hay dentro. El diagnóstico profundo, el correctivo y el agente quedan bajo contrato. [ABIERTO] Definir ese subconjunto — Anexo D, punto 25.

#### Agente conversacional

El cliente conversa directamente con el agente, que responde únicamente sobre temas técnicos apoyándose en la KB Externa. Especificación completa, alcance y guardarraíles en M13.5.

#### Descarga de firmware y software

Ambientalia tiene derecho a redistribuir el firmware y el software de los fabricantes, únicamente a clientes registrados. Esta es la razón técnica por la que el nivel completo exige cuenta y no basta el token. Especificación en M13.7.

#### Agendamiento en firme

El cliente con contrato reserva slot contra la agenda real del taller, con prioridad sobre las solicitudes del nivel básico. Reglas de capacidad, holgura y prioridad en M6.4.

### M8.5 Identidad y acceso

El modelo de dos niveles resuelve por sí solo una tensión que arrastraba el documento: la R02 pedía un «portal sin login complejo, acceso por token en enlace de correo», y a la vez la distribución de firmware exige cliente registrado. No hay que elegir: cada nivel usa el mecanismo que le corresponde.

| Nivel | Mecanismo | Alcance de la sesión | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Básico | Token de un solo uso en enlace de correo, con caducidad | Un ticket / un equipo concreto | Fricción cero justo donde importa: aprobar una cotización no puede requerir crear una cuenta. |
| Completo | Cuenta registrada con OAuth2 / OpenID Connect (Keycloak o Auth0, M12.2) | Todos los equipos del cliente, permanente | Descargas licenciadas, historial completo y agente requieren identidad verificable y trazable. |

- Los tokens caducan y son de alcance limitado; no dan acceso al resto de la cartera del cliente.

- Un cliente puede tener varios usuarios registrados (mantenimiento, calidad, compras) con la misma cartera de equipos.

- Toda acción del portal —aprobación, descarga, reserva— queda en la tabla inmutable de auditoría (M12.4), con usuario, marca de tiempo y equipo afectado.

- [ABIERTO] Definir el procedimiento de alta y verificación del cliente registrado, y cómo se acredita la vigencia del contrato — Anexo D, punto 30.

### M8.6 Regla de apertura del portal [DECIDIDO — R03]

El portal se abre por cliente, no globalmente. Un cliente sólo recibe acceso cuando sus equipos tienen la hoja de vida poblada con los cuatro campos comerciales que hoy faltan (M3.1). Un cliente que entra y ve una ficha vacía o un historial con huecos recibe exactamente la impresión contraria a la que se busca, y la primera impresión de un portal no se repite.

Orden de apertura recomendado:

1. Clientes del piloto de aprobación en un clic —los que ya tienen contrato activo—, que son también los que menos toleran una ficha incompleta.

2. Clientes Top 5 y con contrato, completada la carga de sus hojas de vida.

3. Resto de la cartera, a medida que se completan los datos.

Esta regla convierte la calidad del dato en la condición de entrada del eje ③, que es exactamente lo que sostiene la cadena de §1.4.2.

### M8.7 Certificados y calibración

- Certificado digital con QR: el sticker físico pegado al equipo calibrado lleva un QR que, escaneado con cualquier celular, abre una URL pública segura con el PDF del certificado vigente. Valor inmenso para el cliente en auditorías.

- Avisos automáticos de vencimiento de calibración a los clientes — a todos, con o sin contrato (M4.5).

- El certificado con QR es público por diseño: su utilidad es que un auditor externo pueda verificarlo sin credenciales.

### M8.8 Canales de entrada

- WhatsApp Business API [FUTURO]: el cliente reporta una incidencia enviando foto y ubicación; el sistema la convierte en ticket borrador mediante procesamiento de lenguaje natural.

- Formularios de remisión conectados al flujo actual de n8n, integrados al ticket.

- Usuarios externos limitados: gestionar empresas de servicios y contratistas como usuarios restringidos —por ejemplo, solicitudes de Metrological.

### M8.9 Servicio premium [FUTURO]

Ambientalia monitorea los datos de los equipos de aquellos clientes con conectividad y avisa antes de que fallen o antes de que se venzan los tiempos de operación de los consumibles. Es la evolución natural del nivel completo: del autoservicio a la anticipación.

## M9. QA/QC, calibración y cumplimiento

### M9.1 Control de calidad interno

- Etapa de validación de checklist obligatoria antes de la liberación, con calibración cuando aplica.

- Retrabajo: el fallo de QA devuelve el equipo a ejecución con prioridad alta y queda registrado como evento medible.

- Guarda de calidad: no se puede pasar a entregado sin foto del equipo embalado y checklist de QA firmado.

- Producto no conforme (flujo equipo-nuevo): notificación → análisis y acciones → retorno al flujo inicial.

### M9.2 Trazabilidad y evidencia

- ISO 9001 como marco de la codificación interna (serial + modelo). [DECIDIDO]

- ISO 14224 como marco de la taxonomía de activos y de fallas. [PROPUESTO]

- Registro inmutable de auditoría de cada acción: quién, cuándo, qué cambió, valor anterior y valor nuevo.

- Firma digital y geostamping de las evidencias.

- Check-in físico en el activo vía NFC o QR.

- [ABIERTO] Definir el procedimiento de validación de informes.

### M9.3 Documentación publicada al cliente [NUEVO — R03]

Publicar procedimientos de mantenimiento básico y guías de operación en la KB Externa introduce una obligación que no existía cuando ese contenido vivía sólo en la cabeza de los técnicos: es documentación controlada. Bajo ISO 9001, todo documento que Ambientalia pone en manos del cliente necesita versión, fecha de emisión, responsable de aprobación y control de cambios.

Requisitos mínimos, desarrollados en M13.6:

- Versión y fecha visibles en cada pieza de contenido publicada.

- Responsable técnico que aprueba antes de publicar.

- Registro de qué versión estaba vigente en cada momento, para poder responder qué instrucción tenía el cliente en una fecha dada.

- Procedimiento de retirada de contenido obsoleto.

Nota de responsabilidad. Trasladar tareas de mantenimiento básico al cliente es deseable comercialmente y ambiguo en responsabilidad: hay que definir qué ocurre con la garantía si el cliente ejecuta mal un procedimiento publicado. [ABIERTO] — Anexo D, punto 26.

## M10. Portal del empleado

Primer módulo de la nueva plataforma que llega a producción. Reemplaza los formularios actuales en n8n. El 21/08 se presentó un prototipo funcional ya dentro de Desk 2.0.

- Dashboard donde cada empleado ve su saldo de vacaciones y las solicita directamente.

- El sistema descuenta los días automáticamente.

- Calendario general visible con jerarquías de permisos, para evitar que varios técnicos tomen vacaciones a la vez sin respaldo operativo.

- [DECIDIDO 21/08] Implementar doble aprobación o notificación cruzada para permisos y vacaciones. El ejemplo registrado en el acta es «aprueba el jefe directo y notifica a Gerencia».

- [ABIERTO] La decisión del 21/08 ofrece dos opciones alternativas y no elige entre ellas: (a) doble aprobación real —dos firmas necesarias— o (b) notificación cruzada —una sola firma, la del jefe directo, con aviso a Gerencia. La opción (b) coincide con lo discutido el 14/08. Hay que fijar cuál se construye antes de programar el módulo.

- [DECIDIDO 21/08] Control de saldos anómalos: si un empleado tiene días en negativo o un saldo excesivo (por ejemplo, 30 días acumulados), el sistema bloquea la solicitud o envía notificaciones automáticas para forzar el uso de los días.

- [DECIDIDO] Despliegue en fase beta la semana siguiente al 14/08/2026; las pruebas figuran entre los próximos pasos del 21/08.

## M11. Movilidad, UX y modo offline

### M11.1 Experiencia del técnico

- Interfaz conversacional tipo chat dentro de la orden de trabajo.

- Carga de fotos instantánea, dictado por voz y formularios inteligentes que se adaptan al contexto.

- Checklists interactivos con lógica condicional.

- Firma digital del cliente y del técnico.

- Cronómetro de trabajo al iniciar la ejecución.

- Objetivo declarado: adopción en horas, no en semanas.

- [DECIDIDO 21/08] La interfaz inicial replicará la estructura de Zoho Desk para facilitar la adaptación del equipo técnico, pero con blueprints mucho más controlados y mucho menos dependientes de campos de texto libre.

Una tensión que conviene tener presente. Replicar la estructura de Zoho Desk reduce la curva de adaptación a corto plazo, pero los estudios de mercado señalan justo lo contrario como riesgo: heredar el paradigma de interfaz de escritorio es lo que hunde la adopción y, con ella, la calidad del dato. La lectura razonable es tomar la decisión como transitoria y planificar la evolución hacia la UX mobile-first del principio nº 1 una vez asentado el uso.

### M11.2 Dispositivos

- Tablet en recepción para el OCR de placas y el alta de equipos.

- Tablet/móvil en la mesa de trabajo para el diagnóstico guiado.

- Web de escritorio para dispatcher, comercial y almacén.

- [R03] El portal de cliente (M8) se diseña mobile-first sin excepción: el cliente entra desde el móvil, muchas veces desde planta y con el equipo delante.

### M11.3 Modo offline

- Cola de sincronización persistente.

- Resolución de conflictos sin pérdida de datos — CRDTs o bases locales tipo PouchDB/WatermelonDB.

- Criterio de aceptación: la aplicación descarga las órdenes del día al iniciar sesión, permite editar checklist y guardar fotos localmente, y sincroniza automáticamente al detectar red.

### M11.4 Arquitectura de mini-apps

- [DECIDIDO] Las ideas operativas del equipo técnico —digitalización de manuales, troubleshooting de sensores— se traducen en mini-apps dentro del sistema.

- [PROPUESTO] Realidad aumentada práctica: identificar activos por reconocimiento visual y superponer puntos de interés.

## M12. Arquitectura, integraciones y datos

### M12.1 Decisiones de arquitectura tomadas

- [DECIDIDO] Base de datos propia en PostgreSQL como núcleo de AmpliDesk.

- [LOGRADO 21/08] Se conectó con éxito Zoho a la base de datos externa PostgreSQL mediante MCP. La información —tickets, órdenes de venta y contactos— se actualiza cada tres minutos.

- [DECIDIDO] Desk 2.0 lee la información de Zoho sin permisos de edición ni de eliminación.

- [RESUELTO] El problema del 14/08 —el cron saturaba el sistema— se refería a consultar Zoho en vivo. Con la base propia, el cron alimenta PostgreSQL y las consultas de la aplicación van contra la base local.

- [DECIDIDO 21/08] El objetivo es dejar de usar herramientas fragmentadas —n8n, Zoho Desk 1.0 y hojas de cálculo de Excel— y centralizar la operación desde la creación de remisiones hasta la facturación.

- Bases de datos de referencia en Zoho: clientes, artículos y tickets, más órdenes de venta y contactos.

### M12.2 Stack recomendado [PROPUESTO]

| Capa | Recomendación | Razón |
| --- | --- | --- |
| Patrón | Monolito modular para el MVP, con transición a microservicios al escalar | Gestiona la complejidad inicial sin cerrar la puerta a la escala. |
| Frontend web | React.js o Next.js | Mejor ecosistema para dashboards complejos. |
| Móvil | React Native o Flutter | Comparte lógica con la web; buen soporte de BD local para offline. |
| Backend | Node.js (NestJS) o Python (Django/FastAPI) | Node para tiempo real; Python si se integran librerías de IA en el mismo backend. |
| Base de datos | PostgreSQL | Relacional robusta + JSONB para formularios dinámicos. Ya decidido. |
| Almacén vectorial | pgvector sobre el mismo PostgreSQL (propuesto en R03) | Evita reintroducir un servicio aparte tras la decisión de eliminar Qdrant. Ver M12.5. |
| Series temporales | TimescaleDB o InfluxDB (fase 2) | Lecturas de sensores e histórico de estados. |
| API | GraphQL sobre REST para móvil | El cliente pide exactamente lo que necesita. |
| Autenticación | OAuth2 / OpenID Connect (Keycloak o Auth0) | SSO empresarial desde el día 1 y base del nivel completo del portal (M8.5). |

### M12.3 Integraciones

- Zoho CRM — estado comercial; alimenta la predicción de carga y, en R03, la determinación del nivel de portal de cada cliente según su contrato activo.

- Zoho Books — costos y facturación; fuente del KPI de margen bruto por ticket.

- Zoho Desk — sistema actual a sustituir; conexión de solo lectura durante la transición.

- n8n — automatizaciones y formularios actuales; se integran y progresivamente se absorben.

- Suite Ambientalia Cloud y sitio web — integración del frontend de clientes. [FUTURO]

- Aplicación de valoración de clientes — recibe el indicador generado por servicio técnico.

- API Gateway para ERP e IoT en fase posterior.

### M12.4 Seguridad, permisos y auditoría

- [DECIDIDO] Permisos y vistas restringidos por rol.

- Tabla inmutable de auditoría para todas las transacciones críticas: cambio de estado, ajuste de inventario y, desde R03, toda acción del portal de cliente (aprobación, descarga de firmware, reserva de cita).

- Gestión de usuarios externos con alcance limitado.

- [R03] Aislamiento estricto por cliente: ningún usuario del portal puede alcanzar datos de equipos que no estén en su cartera. Es el requisito de seguridad más crítico del eje ③.

### M12.5 Infraestructura

- [DECIDIDO] Mantener una sola base de datos Supabase activa; la duplicidad de instancias agotó los 2 GB de RAM del plan básico.

- [DECIDIDO] Continuar con el plan de hosting básico (Hostinger / Easy Panel) y monitorear. Si los problemas persisten, upgrade a KVM2 con 8 GB de RAM.

- [TAREA] Eliminar las bases de datos de prueba innecesarias (PostgreSQL y Qdrant).

- Consumo verificado como bajo: n8n y Flowise.

Tensión que abre la capa RAG [ABIERTO — R03]. La decisión del 17/02 fue eliminar Qdrant y mantener una sola instancia con 2 GB. La capa de conocimiento de M13.4 necesita un almacén vectorial. La vía coherente con las decisiones ya tomadas es pgvector sobre el PostgreSQL propio, que no añade un servicio nuevo ni una instancia más; pero hay que verificar que la memoria disponible lo soporta con el volumen de contenido previsto, y decidirlo explícitamente antes de construir. Anexo D, punto 27.

### M12.6 Herramientas de desarrollo y prototipado

- Google Stitch (beta, con capacidades MCP y Antigravity) — genera rápidamente interfaces móvil, tablet y escritorio.

- Claude — usado para auditar el código del blueprint actual, mapear el diagrama de flujo completo y detectar cuellos de botella y fallos de lógica. [DECIDIDO] Se adopta como herramienta de auditoría y mejora continua.

- Gemini — usado en la documentación de actas y estudios de mercado.

Restricción crítica registrada. Para que estas herramientas funcionen correctamente es estrictamente necesario tener las bases de datos —de diagnósticos, flujos y usuarios— perfectamente estructuradas de antemano. El éxito de todo lo anterior depende de esto.

## M13. Conocimiento, formación y capa RAG

Módulo incorporado en la R02 a partir de la reunión del 21/08/2026 y ampliado en la R03 con la arquitectura de conocimiento del esquema de ejes de valor.

Responde a un problema que no es de software sino de organización: el conocimiento técnico —«el cómo»— vive en las cabezas de personas concretas, lo que crea dependencia y genera consultas repetitivas tanto de clientes como de personal nuevo. Es también el destino del cambio de rol acordado: el equipo técnico deja de programar herramientas para convertirse en generador de conocimiento y estructurador de procesos.

### M13.1 Producción de contenido formativo

- [DECIDIDO] Documentar el conocimiento técnico en formatos digitales, priorizando el vídeo.

- Vídeos cortos y específicos, de alcance muy acotado — el ejemplo citado es «cómo hacer una prueba de fuga en un Grimm». No manuales audiovisuales largos, sino piezas de un procedimiento concreto.

- El laboratorio se usa como set de grabación, aprovechando el espacio y los equipos reales.

- [TAREA] Definir un plan de trabajo semanal para grabar —se propone el viernes por la tarde— y empezar por estructurar un índice de temas.

- [TAREA] Armar el setup de grabación en el laboratorio y grabar el primer vídeo piloto.

- Alcance doble: procedimientos internos (KBI) y externos (KB Externa).

Criterio de clasificación en origen. Cada pieza que se produce se etiqueta desde el principio como interna, externa o ambas. Reclasificar después es costoso y propenso a errores; decidirlo al grabar cuesta un campo en el índice de temas.

### M13.2 Las dos bases de conocimiento [DECIDIDO 21/08]

La capa de conocimiento se divide en dos bases con audiencias distintas. No es un mismo repositorio con permisos: son contenidos, responsabilidades y ciclos de vida diferentes.

|  | KBI — Knowledge Base Interna | KB Externa |
| --- | --- | --- |
| Audiencia | Técnicos y personal de Ambientalia | Clientes |
| Contenido | Manuales completos de fabricante, troubleshooting profundo, procedimientos de reparación, histórico de casos, notas internas | Guías de operación, mantenimiento básico, PDFs y notas técnicas divulgativas, vídeos formativos |
| Manuales de fabricante | Sí | Sí |
| Consume | Copiloto de diagnóstico (M2.6), mini-apps (M11.4) | Biblioteca del portal (M8.4), agente conversacional (M13.5) |
| Control documental | Interno | Documentación controlada bajo ISO 9001 (M9.3) |
| Responsable | Dirección Técnica | Dirección Técnica + Comercial (qué se publica y a qué nivel) |

Los manuales de fabricante están en ambas. Es una decisión tomada, no un descuido: el cliente tiene derecho a la documentación del equipo que compró. Lo que no cruza a la KB Externa es el conocimiento propio de Ambientalia —troubleshooting acumulado, procedimientos de reparación, histórico de casos de otros clientes—, que es precisamente el activo diferencial.

### M13.3 Arquitectura de la capa RAG

RAG —Retrieval Augmented Generation— es el patrón que permite que un modelo de lenguaje responda sobre documentación propia en lugar de sobre su conocimiento general: la consulta recupera primero los fragmentos relevantes de la base documental, y sólo después se genera la respuesta a partir de ellos. Es lo que hace que la respuesta sea trazable a un documento concreto.

Componentes:

| Componente | Función | Estado |
| --- | --- | --- |
| Ingesta | Convierte PDFs, manuales, notas y transcripciones de vídeo en fragmentos indexables | Por construir |
| Almacén vectorial | Guarda los fragmentos y permite la búsqueda por similitud | [ABIERTO] pgvector sobre PostgreSQL propuesto (M12.5) |
| Recuperación | Selecciona los fragmentos relevantes para cada consulta, filtrando por base (KBI/KB Externa) y por permisos | Por construir |
| Generación | Redacta la respuesta citando el documento y la versión de origen | Por construir |
| Trazabilidad | Registra qué se preguntó, qué fragmentos se recuperaron y qué se respondió | Por construir |

Reglas de diseño:

1. Separación estricta por base. Una consulta de un cliente nunca puede recuperar fragmentos de la KBI. El filtro se aplica en la recuperación, no en la respuesta.

2. Toda respuesta cita su fuente, con documento y versión. Sin cita verificable, la respuesta no se emite.

3. La transcripción de los vídeos se indexa. Un vídeo que no está transcrito es invisible para la recuperación; transcribir es parte de producirlo (M13.1).

4. El RAG no calcula. No interviene en fechas, cargas, precios ni disponibilidad (principio de diseño nº 8). Si una consulta deriva hacia una cifra comprometida, se responde con el dato consultado en la base transaccional o se deriva a una persona.

### M13.4 El copiloto interno (sobre la KBI)

Es la aplicación de la capa RAG al eje ①: asiste al técnico durante el diagnóstico. Ya descrito funcionalmente en M2.6; aquí queda su encaje arquitectónico.

- Recupera de la KBI: manuales, procedimientos, troubleshooting y casos anteriores del mismo modelo.

- Se combina con el histórico del activo (M3.3) y con los puntos de control ya registrados en el ticket (M2.3).

- Sugiere causas probables y qué verificar; no cierra puntos de control ni cambia estados. El técnico decide y registra.

- Cada sugerencia aceptada o descartada es una señal de calidad de la base: conviene registrarla para mejorar el contenido.

### M13.5 El agente conversacional del cliente (sobre la KB Externa)

[DECIDIDO 21/08] En Desk 2.0, el cliente conversa directamente con el agente, que atiende solo temas técnicos apoyándose en la KB Externa. Es una prestación del nivel completo del portal (M8.4).

#### Guardarraíles [DECIDIDO — R03]

«Solo temas técnicos» tiene que ser una regla del sistema, no una intención. El agente:

- Responde sobre operación, mantenimiento básico, interpretación de lecturas, procedimientos publicados y documentación del equipo.

- No responde sobre precios, cotizaciones, plazos de entrega, estado comercial del cliente, garantías ni condiciones contractuales.

- Deriva a Comercial cuando la consulta entra en ese terreno, con un mensaje explícito y creando el registro correspondiente para que alguien responda.

- No compromete nada: ninguna respuesta del agente constituye una oferta, una fecha ni una autorización.

- Sólo ve los equipos del cliente que pregunta y el contenido de la KB Externa correspondiente a esos modelos.

El motivo es directo: sin este límite, la IA puede adquirir compromisos que Ambientalia no autorizó, y un cliente que lee una fecha o un precio en un chat lo trata como una promesa.

#### Registro y aprovechamiento

- Toda conversación queda registrada y asociada al cliente y al equipo.

- Las consultas que el agente no supo responder son el mejor índice de temas a grabar que existe: alimentan directamente el plan de contenido de M13.1.

- Las consultas repetidas señalan un problema de producto o de documentación, no sólo de soporte.

- El registro alimenta el indicador de valoración del cliente (M7.4) y el KPI de consultas resueltas sin persona (M7.7).

### M13.6 Gobernanza documental

Lo que se publica en la KB Externa es documentación controlada (M9.3). Requisitos:

- Versión y fecha visibles en cada pieza publicada.

- Aprobación técnica antes de publicar, con responsable identificado.

- Histórico de versiones: poder responder qué instrucción tenía el cliente en una fecha dada.

- Retirada controlada del contenido obsoleto, con aviso a los clientes que lo hayan consultado si el cambio es relevante para la seguridad o la garantía.

- La misma pieza puede tener versión interna y versión publicada con distinto nivel de detalle; ambas se versionan por separado.

### M13.7 Distribución de firmware y software

[DECIDIDO 21/08] Ambientalia tiene derecho a redistribuir el firmware y el software de los fabricantes únicamente a clientes registrados.

- Disponible en el nivel completo del portal (M8.4).

- Exige cuenta registrada, no token — es la razón técnica del modelo de identidad escalonado de M8.5.

- Registro obligatorio de cada descarga: cliente, usuario, equipo, serial, versión descargada y fecha.

- Ese registro tiene doble uso: trazabilidad —saber qué versión corre cada equipo en campo— y dato comercial —identificar equipos desactualizados y convertirlos en campaña de actualización.

- [ABIERTO] Confirmar qué marcas cubre el derecho de redistribución y cómo se acredita al cliente registrado — Anexo D, punto 30.

### M13.8 Conexión con el resto del sistema

- El contenido grabado es la materia prima de la digitalización de procedimientos en checklists interactivos (M2.6) y de las mini-apps de troubleshooting (M11.4).

- Reduce la carga de consultas repetitivas y, con ella, el ruido en el flujo de soporte remoto (M1.5).

- Documentar «el cómo» es la condición previa para que el copiloto tenga una base sobre la que responder: sin KBI no hay copiloto, y sin KB Externa no hay nivel completo del portal.

- Es, por tanto, el módulo que sostiene el eje ③ por dentro. Empezar a grabar ahora —aunque el portal no exista hasta 2027— es lo que hace que el portal tenga algo que ofrecer cuando llegue.

# 3. Backlog priorizado y roadmap

## 3.1 Criterios de priorización

Cuatro criterios ordenan el backlog, en este orden de peso. El cuarto es nuevo en la R03 y procede del marco de ejes de valor.

1. Cumplimiento del compromiso comprometido. Todo lo que ataca directamente el incumplimiento de fecha —el dolor número uno— va primero.

2. Integridad del dato. Sin datos limpios y estructurados no hay analítica, ni predicción, ni IA. Lo que garantiza la calidad del dato precede a lo que lo explota. En la R03 este criterio se refuerza: el dato limpio no es una condición previa del proyecto, es el producto del eje ① (§1.4.2), y lo que reduce el error de captura sube de prioridad aunque parezca accesorio.

3. Orden de la cadena de ejes. ① antes que ②, y ② antes que ③. Una funcionalidad del eje ③ que dependa de un cálculo que aún no es fiable no se adelanta, por atractiva que sea comercialmente.

4. Esfuerzo frente a valor. A igualdad de valor, primero lo de menor complejidad.

El plazo rector sigue siendo el acordado el 14/08/2026: MVP 100 % funcional antes de finalizar 2026.

## 3.2 MVP — P0 · «Control y ejecución»

Objetivo: eliminar el papel y las ambigüedades, saber en todo momento qué hay en el taller y en qué estado, y capturar el dato bien a la primera. Al final del MVP, el cliente ya tiene una ventana a sus equipos.

| # | Funcionalidad | Módulo | Eje | Valor | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código único de ticket basado en número de serie; serial obligatorio en la remisión | M1 | ① | Muy alto | Baja |
| 2 | Blueprint con desplegable inicial de tipo de servicio y ramificación | M1 | ① | Muy alto | Media |
| 3 | Máquina de estados de taller con validaciones de recepción y QA | M1 | ① | Muy alto | Media |
| 4 | Sustitución del texto libre por listas desplegables y estados predefinidos | M1 | ① | Muy alto | Media |
| 5 | Permisos y vistas por rol; formalización del traspaso entre agentes | M1 | ① | Alto | Media |
| 6 | Checkbox «Cumple condiciones comerciales» en Habilitar servicio | M1 | ① | Medio | Baja |
| 7 | Registro de timestamps en todas las transiciones y extracción desde el historial | M1 / M7 | ① | Muy alto | Media |
| 8 | Priorización automática por criterio comercial; «Mis tickets» autoordenado | M1 | ① | Alto | Baja |
| 9 | Hoja de vida del equipo con los cuatro campos comerciales faltantes; alta por Comercial | M3 | ① | Muy alto | Baja |
| 10 | Registro de entrada en recepción con foto y datos, generando el ticket | M1 / M3 | ① | Alto | Media |
| 11 | Diagnóstico guiado por fases macro→micro con criterio Alerta / Cobrable / Bloqueante | M2 | ① | Muy alto | Alta |
| 12 | Selección de repuestos y horas estimadas desde el diagnóstico | M2 / M5 | ① | Alto | Media |
| 13 | Dashboard operativo Kanban con WIP por etapa y riesgo de compromiso | M7 | ② | Muy alto | Media |
| 14 | KPI de OTD, lead time total y lead time de cotización | M7 | ② | Muy alto | Media |
| 15 | Descuento de repuesto usado sobre orden aprobada | M5 | ① | Alto | Media |
| 16 | Portal del empleado: vacaciones y permisos | M10 | ① | Medio | Baja |
| 17 | Base de datos PostgreSQL propia; Zoho en solo lectura (conexión MCP ya lograda) | M12 | — | Muy alto | Alta |
| 18 | App móvil/tablet con checklists, fotos y firma; offline básico | M11 | ① | Muy alto | Alta |
| 19 | Autocompletado por serial: trae cliente, modelo y órdenes de venta activas | M1 | ① | Muy alto | Media |
| 20 | Orden de venta obligatoria antes de la recepción del equipo | M1 | ① | Alto | Baja |
| 21 | Menú visual con fotos para la selección de accesorios en recepción | M1 | ① | Medio | Media |
| 22 | Interfaz que replica la estructura de Zoho Desk con blueprints controlados | M11 | ① | Alto | Media |
| 23 | Modelado piloto de macro-fases y micro-fases del Grimm EDM 180/280 | M2 | ① | Muy alto | Media |
| 24 | Doble aprobación y control de saldos anómalos de vacaciones | M10 | ① | Medio | Baja |
| 25 | Índice de temas y primer vídeo piloto de procedimiento técnico | M13 | ③ | Alto | Baja |
| 26 | Área de cliente — nivel básico: hoja de vida reducida, seguimiento y aprobación de cotizaciones, con acceso por token | M8 | ③ | Muy alto | Media |
| 27 | OCR de la placa en recepción, con validación contra el maestro de equipos y registro de correcciones | M3 | ① | Alto | Media |
| 28 | QR de identificación en equipos, enlazando remisión ↔ ticket ↔ hoja de vida | M3 | ① | Alto | Media |

Movimientos respecto a la R02. Los ítems 27 (OCR) y 28 (QR) suben desde la fase Futuro y la Fase 2 respectivamente, por atacar directamente el riesgo rector del eje ① (§1.4.3). El ítem 26 es nuevo: es el alcance mínimo del área de cliente definido en sesión —hojas de vida y aprobación de cotizaciones—, y no requiere ni la capa RAG ni el parámetro de carga, por lo que cabe dentro del MVP sin romper la cadena de dependencias.

Advertencia de secuencia. El ítem 26 no puede desplegarse antes que el 9: un portal que muestra hojas de vida incompletas hace más daño que no tener portal (regla de apertura, M8.6).

## 3.3 Fase 2 — P1 · «Eficiencia y flujo»

Objetivo: acelerar el ciclo de caja, quitar de en medio los bloqueos que no dependen del técnico, y construir la capa de conocimiento que sostiene el nivel completo del portal.

| # | Funcionalidad | Módulo | Eje | Valor | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Aprobación del diagnóstico en un clic por el cliente (piloto con contratos activos) | M4 | ③ | Muy alto | Media |
| 30 | Regla de liberación de mesa: sin aprobación en plazo, el equipo pasa a cola de espera | M4 | ② | Muy alto | Baja |
| 31 | Reserva soft/hard de repuestos y trazabilidad repuesto→orden→activo | M5 | ① | Alto | Alta |
| 32 | Solicitud automática de materiales al entrar en Espera de repuesto | M5 / M1 | ① | Alto | Baja |
| 33 | Kitting de mantenimiento | M5 | ① | Medio | Media |
| 34 | Punto de pedido diferenciado por lead time y alertas de stock mínimo | M5 | ② | Alto | Media |
| 35 | Parámetro de carga del ST con variables configurables | M6 | ② | Muy alto | Media |
| 36 | Calendario de citas de ST y slots del banco de calibración | M6 | ② | Alto | Media |
| 37 | Calendario interno de vencimientos de calibración Grimm | M6 | ② | Alto | Baja |
| 38 | Portal de cliente Track & Trace consolidado | M8 | ③ | Alto | Media |
| 39 | Certificados con QR verificables públicamente | M8 / M9 | ③ | Alto | Media |
| 40 | Avisos automáticos de vencimiento de calibración a clientes | M8 | ③ | Alto | Baja |
| 41 | Dashboards por rol (dirección, comercial, planificador, técnico) | M7 | ② | Alto | Media |
| 42 | Análisis de comportamiento histórico por cliente y tipo de equipo | M7 | ② | Alto | Media |
| 43 | Análisis de cuellos de botella (repuestos a fábrica, respuesta de clientes) | M7 | ② | Alto | Media |
| 44 | Reprogramación automática por demora en la OC | M4 | ② | Alto | Media |
| 45 | Estandarización de SKUs por fase lógica de revisión | M5 / M2 | ① | Alto | Media |
| 46 | Integración de formularios de remisión (n8n) al flujo del ticket | M12 / M8 | ① | Medio | Baja |
| 47 | Auditoría inmutable de transacciones críticas, incluidas las del portal | M9 / M12 | — | Medio | Media |
| 48 | Check-in físico en el activo por NFC | M3 / M9 | ① | Medio | Media |
| 49 | Migración del historial útil de Desk 1.0 | M3 / M12 | ① | Alto | Alta |
| 50 | Offline con resolución de conflictos sin pérdida de datos | M11 | ① | Alto | Alta |
| 51 | Biblioteca interna de procedimientos en vídeo con plan semanal de grabación | M13 | ③ | Alto | Baja |
| 52 | Identidad de cliente registrada (OAuth2/OIDC) y gestión de varios usuarios por cliente | M8 / M12 | ③ | Muy alto | Media |
| 53 | Capa RAG: ingesta, almacén vectorial (pgvector) y recuperación con separación estricta KBI / KB Externa | M13 / M12 | ③ | Muy alto | Alta |
| 54 | Copiloto interno de diagnóstico sobre la KBI | M2 / M13 | ① | Alto | Alta |
| 55 | KB Externa publicada en el portal: vídeos de operación, mantenimiento básico, PDFs y notas técnicas | M13 / M8 | ③ | Muy alto | Media |
| 56 | Descarga de firmware y software con registro por cliente, serial y versión | M13 / M8 | ③ | Alto | Media |
| 57 | Agendamiento de citas: solicitar (básico) y reservar (contrato), con factor de holgura y prioridad por contrato | M6 / M8 | ②③ | Muy alto | Alta |
| 58 | Escaparate público mínimo de la KB Externa | M8 / M13 | ③ | Medio | Baja |
| 59 | Gobernanza documental de la KB Externa: versionado, aprobación técnica y retirada controlada | M9 / M13 | ③ | Alto | Media |
| 60 | Métricas del área de cliente: penetración, uso, conversión a contrato y retención | M7 | ③ | Alto | Media |

Nota de dependencia. El ítem 57 (agendamiento) no puede construirse antes que el 35 (parámetro de carga): publicar disponibilidad sin un modelo de capacidad calibrado es prometer al azar con una interfaz mejor.

## 3.4 Futuro — P2/P3 · «Promesa, predicción y ecosistema»

Objetivo: diferenciación de mercado. Aquí es donde Desk 2.0 deja de ser una herramienta interna y se convierte en argumento comercial pleno.

| # | Funcionalidad | Módulo | Eje | Valor | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Simulador de fecha de entrega (CTP) con capacidad finita | M4 / M6 | ② | Muy alto | Alta |
| 62 | Predicción de carga (estado + histórico + CRM + vencimientos) | M7 | ② | Muy alto | Alta |
| 63 | Predicción de picos y valles; calendario anual vista 360 | M7 | ② | Alto | Media |
| 64 | Pronóstico de compras de consumibles y repuestos | M5 / M7 | ② | Alto | Alta |
| 65 | Generación de procedimientos desde fotos de manuales (OCR + LLM) | M2 / M13 | ③ | Alto | Alta |
| 66 | Agente conversacional técnico para el cliente sobre la KB Externa, con guardarraíles y derivación a Comercial | M13 / M8 | ③ | Muy alto | Alta |
| 67 | Indicador de valoración del cliente desde ST | M7 | ② | Medio | Baja |
| 68 | Entrada de incidencias por WhatsApp Business API con NLP | M8 | ③ | Medio | Alta |
| 69 | Usuarios externos limitados (empresas de servicios, Metrological) | M8 / M12 | ③ | Medio | Media |
| 70 | Servicio premium de monitoreo remoto y aviso preventivo | M8 | ③ | Muy alto | Muy alta |
| 71 | Ingesta de telemetría IoT / convergencia IT-OT | M12 | — | Alto | Muy alta |
| 72 | Taxonomía ISO 14224 completa de 6 niveles y árbol de fallas RCM | M3 / M2 | ① | Alto | Alta |
| 73 | Integración con el sitio web y la suite Ambientalia Cloud | M12 | ③ | Medio | Media |
| 74 | Realidad aumentada para identificación y puntos de interés | M11 | ① | Bajo | Muy alta |
| 75 | Criterio de aprobación por linealidad R² candidato vs. patrón | M2 / M9 | ① | Medio | Media |
| 76 | Sustitución completa de Zoho Desk | M12 | — | Muy alto | Muy alta |

Movimientos respecto a la R02. El OCR de placas sube al MVP (ítem 27) y el copiloto de diagnóstico baja a Fase 2 (ítem 54), porque una vez construida la capa RAG su coste incremental es bajo y su beneficio sobre el eje ① es inmediato. El ítem «Área de Clientes con manuales segmentados por nivel de contrato» de la R02 desaparece como línea suelta: queda absorbido y especificado en los ítems 26, 55 y 66.

## 3.5 Roadmap

| Horizonte | Nombre | Eje dominante | Contenido | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahora → cierre 2026 | MVP — Control y ejecución | ① | Ítems 1–28. Núcleo de tickets con autocompletado y captura asistida (OCR y QR), diagnóstico guiado piloto sobre Grimm EDM 180/280, hoja de vida completa, dashboard operativo, portal de empleado, BD propia, primer vídeo formativo y área de cliente en nivel básico. | Cero papel, cero ambigüedad de códigos, el dato entra limpio, visibilidad completa del taller, primeros KPIs reales y el cliente deja de llamar para preguntar por su equipo. |
| 2027 · S1 | Fase 2 — Eficiencia, flujo y conocimiento | ② | Ítems 29–60. Aprobación en un clic, inventario transaccional, parámetro de carga, dashboards por rol, capa RAG, KB Externa publicada, identidad registrada, firmware y agendamiento. | Se reduce el tiempo muerto por espera de OC y de repuestos; la capacidad del taller es conocida y publicable; el contrato de mantenimiento tiene por fin una prestación digital que lo diferencia. |
| 2027 · S2 y siguientes | Futuro — Promesa y ecosistema | ③ | Ítems 61–76. CTP, predicción, agente conversacional, IoT, servicio premium y sustitución total de Zoho Desk. | La fecha de entrega se calcula, no se promete. El cliente se atiende solo. El dato se vuelve producto. |

Dependencia crítica del roadmap. Los ítems de la fase Futuro son inviables si el MVP no deja el dato estructurado. Es la restricción registrada en acta —las herramientas de IA sólo funcionan sobre bases de datos perfectamente estructuradas— y el fundamento de la cadena de ejes de §1.4.2. El MVP no es sólo el primer paso: es la condición de todo lo demás.

Una lectura del calendario. El eje ③ es el último en construirse, pero su materia prima —los vídeos, el índice de temas, la KBI— se produce desde el primer día (ítem 25). Grabar en 2026 lo que el portal publicará en 2027 no es adelantarse: es lo que evita que el portal llegue vacío.

# 4. Anexos

## Anexo A — Benchmark de mercado y lecciones aplicables

Doce herramientas analizadas, agrupadas por filosofía de diseño. La columna «lección» es lo que se decidió tomar de cada una.

### A.1 Segmento enterprise / EAM

| Herramienta | Fortalezas | Limitaciones | Lección para Ambientalia |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM Maximo | Jerarquías de activos ilimitadas alineadas con ISO 14224; gestión de contratos, garantías y SLA de proveedores. | UX densa; curva de aprendizaje de meses; movilidad débil; implementaciones de 6 a 18 meses. | Emular la robustez del modelo de datos y evitar absolutamente su paradigma de interfaz de escritorio. |
| SAP EAM (S/4HANA) | Integración financiera total: cada pieza consumida impacta el balance y dispara reabastecimiento. | Rigidez: cambiar un flujo exige consultoría especializada. | La gestión de inventarios y costos debe ser transaccional y rigurosa; el CMMS no puede ser una isla contable. |
| Infraspeak | Prueba de presencia por NFC; marketplace modular; nativo para empresas de servicios. | Fragmentación de la experiencia; el costo escala con los módulos. | NFC/QR es esencial para validación y auditoría: implementar check-in físico en el activo. |

### A.2 Segmento mid-market / cloud-native

| Herramienta | Fortalezas | Limitaciones | Lección para Ambientalia |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracttal One | Movilidad real; comunidad que integra proveedores y contratistas; matriz de riesgos. | Complejidad creciente al cubrir IoT, flota y facility. | Gestionar contratistas y clientes externos como usuarios limitados es vital para una empresa de servicios. |
| Fiix (Rockwell) | Motor de IA que detecta anomalías; hub de integración con PLC y SCADA sin código. | Desafíos históricos con la sincronización offline. | La arquitectura debe estar preparada para IA desde el día uno: datos limpios y etiquetados. |
| eMaint (Fluke) | Configurabilidad extrema de campos, formularios y reportes sin programar. | Interfaz datada. | La flexibilidad de formularios permite adaptarse a distintos tipos de activo sin reescribir código. |

### A.3 Segmento mobile-first

| Herramienta | Fortalezas | Limitaciones | Lección para Ambientalia |
| --- | --- | --- | --- |
| MaintainX | Interfaz tipo chat; adopción en horas; procedimientos con lógica condicional; registro inmutable con firma. | Gestión de activos superficial. | La comunicación contextual dentro de la orden reduce drásticamente los tiempos muertos por dudas. |
| Tractian | Prescriptivo: identifica qué componente falla y cómo arreglarlo; IoT plug-and-play. | Dependencia del hardware propietario. | El diagnóstico asistido con sugerencia de causa raíz debe ser meta funcional. |
| Limble CMMS | Programación de preventivos muy fluida; calculadora de ROI en tiempo real. | Menos capacidad de integración empresarial. | Mostrar el ahorro generado es una forma eficaz de sostener la adopción. |
| UpKeep | Precios transparentes; integración de inventario con códigos QR. | Reportes nativos insuficientes. | El QR como puente entre almacén y ejecución. |

### A.4 Nicho y emergentes

- Makula — plataforma headless, API-first. Lección: la arquitectura desacoplada es el camino correcto para escalar.

- Cityworks / FMX — infraestructura pública con fuerte componente GIS. Lección: si se gestionan activos distribuidos, la integración de mapas no es opcional.

- Odoo (Mantenimiento + SAT) — integra CRM, inventario, taller y facturación de forma nativa; UX menos amigable para el técnico.

- ServiceChannel — excelente gestión de proveedores subcontratados; excesivo para un taller único.

- Zoho Creator — flexibilidad para construir el flujo exacto, a costa de desarrollo y mantenimiento constante.

### A.5 Posicionamiento objetivo de Ambientalia

| Característica | Enterprise | IoT | Mobile | Ambientalia — objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfoque | Financiero y normativo | Técnico y predictivo | Comunicación y ejecución | Híbrido: ejecución ágil + control EAM |
| UX | Baja / compleja | Alta / moderna | Muy alta / conversacional | Muy alta, mobile-first y contextual |
| Datos | Jerárquica profunda | Flexible | Plana | Jerárquica estricta con interfaz simple |
| Offline | Limitada | Buena con caché | Excelente | Nativa, sin conflictos |
| Inventario | ERP nativo | Módulo propio | Básico | Transaccional en tiempo real + kitting |
| Flujos | Alta, con consultores | Media, visual | Baja, predefinidos | Motor propio configurable por el negocio |
| Cara al cliente | Portal de proveedor | Datos de sensor | Prácticamente inexistente | Portal en dos niveles como producto comercial |
| Costos | CAPEX elevado | SaaS por activo | SaaS por usuario | Desarrollo propio, OPEX controlado |

Las herramientas tradicionales son excesivas y rígidas para un taller ágil; las de field service puro carecen de profundidad en la gestión física del taller. Los diferenciadores competitivos de Ambientalia serán la calculadora de fecha prometida —que ningún CMMS estándar resuelve bien de fábrica— y el área de cliente escalonada, que ninguno de los doce referentes plantea como producto vendible.

## Anexo B — Catálogo consolidado de estados

| Flujo | Estados |
| --- | --- |
| Servicio técnico (as-is) | OV asignada · Ingresado · Rev./Diagnóstico · Solicitado · En Proceso · Pendiente · En espera de repuestos · Notificado · En espera de SKU · Servicio externo · Entregado · Notificación cliente · Reporte por Garantía · Por Facturar · Facturado · Rechazo · Liberación Comercial · Por Entregar · Finalizado |
| Equipo nuevo (as-is) | Ingresado · En Proceso · Notificado · Verificación · Finalizado |
| Soporte remoto (as-is) | Solicitud Soporte · En Proceso · Pendiente · Finalizado |
| Comercial (as-is) | Pendiente de transcripción — sólo existe como imagen |
| Posible cliente (as-is) | Pendiente de transcripción — sólo existe como imagen |
| Taller (modelo objetivo) | Recepción · Diagnóstico · Cotización pendiente · Espera de aprobación · Aprobado / Rechazado · Devolución sin reparar · Planificación · En ejecución ⇄ Pausa interna · Control de calidad · Embalaje listo · Entregado · Cerrado |
| Sub-estados de pausa | Espera de repuesto · Espera de cliente · Condiciones inseguras |
| Portal de cliente (R03) | Recibido · Diagnosticando · Esperando tu aprobación · Reparando · Listo para entrega · Entregado — lenguaje llano, sin correspondencia uno a uno con los estados internos |

## Anexo C — Registro de decisiones por reunión

### C.1 — 17/02/2026 · Revisión de operativa y flujos

Asistentes: Ambientalia · Gustavo Novoa Guzmán · Julián (brevemente).

- Decisión: mantener una sola base de datos Supabase activa. Motivo: la duplicidad agotó los 2 GB del plan básico.

- Decisión: continuar con el plan de hosting básico y monitorear; upgrade a KVM2 (8 GB) sólo si el problema persiste.

- Decisión: reestructurar el documento de mapeo para dar mayor peso a la descripción de las transiciones.

- Decisión: checkbox «Cumple condiciones comerciales» en Habilitar servicio.

- Decisión: documentar el flujo as-is sin rediseñar rutas alternativas durante esta fase.

- Decisión: fusionar los tres tipos de evento operativo en una sola categoría «Operativo».

- Tarea: eliminar las bases de datos de prueba (PostgreSQL, Qdrant) — Ambientalia.

- Tarea abierta: consultar si es posible extraer la marca de tiempo del historial de transiciones — Gustavo.

- Aplazado: ruta abreviada para equipos sin novedad o de calibración directa.

- Abierto: la gestión de garantía con el proveedor sigue ocurriendo fuera del sistema.

### C.2 — 19/02/2026 · Diagnóstico Grimm y prototipado

Asistentes: Alfonso (Ambientalia) · Gustavo Novoa Guzmán.

- Decisión: usar la base de costos y el historial de reparaciones como argumento comercial estructurado. Caso: 9.000 USD anuales para 48 equipos.

- Decisión: mantener mapeados tal cual los estados «liberación comercial» y «entrega sin factura».

- Decisión: usar el listado de 78 puntos de control del diagnóstico Grimm como herramienta de defensa comercial.

- Decisión: evolucionar ese listado de lista lineal a árbol de decisiones.

- Decisión: continuar explorando la viabilidad técnica de la plataforma propia.

- Tarea: finalizar el listado exhaustivo de pruebas y estructurar el árbol de decisiones — Gustavo.

- Tarea: seguir iterando sobre las capacidades del prototipo — Alfonso.

- En discusión: linealidad R² como criterio de aprobación.

- Abierto: riesgo de perder el rastro de equipos entregados pendientes de cobro.

- Restricción registrada: las herramientas de IA exigen bases de datos perfectamente estructuradas de antemano.

### C.3 — 14/08/2026 · Desarrollo y transición a Desk 2.0 (AmpliDesk)

Asistentes: Alfonso García del Pino (moderador) · Gustavo Novoa Guzmán · un tercer participante técnico. Presencial.

- Decisión: consolidar la arquitectura sobre PostgreSQL propio; Zoho en solo lectura.

- Decisión: eliminar la nomenclatura CG/MT; identificador basado en número de serie.

- Decisión: número de serie obligatorio en la creación de la remisión.

- Decisión: blueprint disparado por desplegable inicial.

- Decisión: inspección técnica por fases lógicas secuenciales de macro a micro.

- Decisión: priorización automatizada por criterio comercial.

- Decisión: el sistema formaliza el traspaso de tickets entre agentes.

- Decisión: iniciar pruebas piloto de aprobación en un clic con clientes con contrato activo.

- Decisión: desplegar el portal de vacaciones y permisos en beta la semana siguiente.

- En discusión (no elevado a decisión): simplificación de la cadena de aprobación de vacaciones a la firma del jefe inmediato. Ver el matiz del 21/08 en C.5.

- Decisión: reorientar a Miguel y Julián hacia la digitalización del conocimiento técnico.

- Tarea: estandarizar la lista de SKUs por fase lógica de revisión.

- En discusión: especializar al equipo como cadena de producción.

- Abierto: plazo exacto de la alerta de no-aprobación del cliente (24 o 48 h).

- Plazo: MVP 100 % funcional antes de finalizar el año.

### C.4 — 20/08/2026 · Hojas de vida y auditoría de flujos

Asistentes: Alfonso (moderador) · Gustavo Novoa Guzmán. Virtual.

- Decisión: mantener la codificación interna actual (serial + modelo) por trazabilidad ISO 9001.

- Decisión: los equipos nuevos los da de alta Comercial/Administrativa al conocer los seriales, con cliente y fecha de factura.

- Decisión: restringir permisos y vistas por rol.

- Decisión: parametrizar Desk 2.0 para que las transiciones clave alimenten la hoja de vida.

- Decisión: usar el artefacto de auditoría de blueprints generado con IA como herramienta de mejora continua.

- Tarea: extraer y proporcionar el listado de códigos internos de los clientes — Alfonso.

- Tarea: parametrizar la creación de equipos desde Comercial con campos obligatorios de serial y factura.

- Abierto: mecanismo de migración del historial de Desk 1.0 a Desk 2.0.

Fuera del alcance de este documento. El acta incluye además la adjudicación del proyecto Laboratorio Ola, la compra de tres Shelters XL a Edmira y la planificación del showroom con el equipo demo EDM 280.

### C.5 — 21/08/2026 · Desarrollo de Desk 2.0 y planes de formación

Asistentes: Alfonso García del Pino (moderador, Dirección/Desarrollo) · Gustavo Novoa Guzmán (Dirección Técnica/Operaciones) · Miguel y Julián (equipo técnico). Presencial.

#### Arquitectura y avances

- Logro: se conectó Zoho a la base PostgreSQL mediante MCP; tickets, órdenes de venta y contactos se actualizan cada tres minutos.

- Confirmado: Desk 2.0 leerá Zoho sin permisos de edición ni eliminación.

- Objetivo declarado: dejar de usar herramientas fragmentadas —n8n, Zoho Desk 1.0 y hojas de cálculo de Excel.

- Decisión: la interfaz inicial replicará la estructura de Zoho Desk, con blueprints mucho más controlados.

#### Tickets y remisiones

- Propuesta de flujo: al ingresar el número de serie, el sistema trae automáticamente cliente y modelo y lo asocia a las órdenes de venta activas.

- Evaluado: menú visual con fotos para la selección de accesorios en recepción.

- Decisión: el disparador del flujo será un menú inicial que define la rama de trabajo.

- Decisión: Comercial crea la orden de venta antes de que Servicio Técnico reciba el equipo.

#### Portal del empleado

- Se presentó un prototipo funcional dentro de Desk 2.0.

- Regla: con días en negativo o saldo muy alto, el sistema bloquea o envía notificaciones automáticas.

- Decisión: «Implementar la doble aprobación o notificación cruzada para permisos y vacaciones». El acta no elige entre ambas opciones. Punto abierto nº 19.

#### Digitalización del conocimiento

- Prioridad: documentar «el cómo» en formatos digitales.

- Vídeos cortos y específicos, usando el laboratorio como set de grabación.

- A futuro alimentarán un «Área de Clientes» con manuales y capacitaciones según nivel de contrato.

- Tarea [equipo técnico]: definir plan semanal de grabación y estructurar el índice de temas.

#### Estandarización de flujos: caso Grimm

- Ir de lo macro a lo micro, sin perderse en detalles microscópicos.

- Fases lógicas secuenciales: Física, Neumática, Óptica, Electrónica.

- Decisión: usar el flujo del modelo Grimm EDM 180/280 como proyecto piloto.

- Tarea [equipo técnico]: diseñar el borrador de macro-fases y micro-fases y entregarlo a Alfonso.

#### Conclusiones

- Se ratifica el cambio de rol del equipo técnico.

- La centralización de la información es la prioridad de la organización para lo que resta del año.

### C.6 — 21/08/2026 · Sesión de trabajo sobre ejes de valor y área de cliente

Participante: Alfonso García del Pino (Dirección / Desarrollo). Sesión de trabajo sobre esquema en pizarra, posterior a la reunión de C.5.

Esta sesión no es un acta de reunión de equipo, sino una sesión de estructuración de la visión. Su resultado es el marco de §1.4 y la especificación de M8 y M13. Se registra aquí por el mismo criterio que las demás: contiene decisiones que condicionan el diseño.

#### Marco general

- Decisión: los tres ejes del esquema —automatización digital, análisis e interacción con clientes— se numeran por orden de construcción, siendo los tres de importancia prácticamente equivalente.

- Precisión: el eje «Control → ↓ Riesgo» se refiere a reducir los errores humanos de digitación, no principalmente a permisos o gobernanza.

- Precisión: la conexión «Calcular → Citas» significa que el análisis calcula la carga del servicio técnico y ese resultado sirve de base para el agendamiento de citas del cliente, que ve libre u ocupado.

- [ABIERTO] Confirmar la lectura del paso ① → ①' del esquema. Punto abierto nº 23.

#### Capa de conocimiento

- Decisión: dos bases separadas — KBI (Knowledge Base Interna, de Ambientalia) y KB Externa (para clientes).

- Decisión: los manuales de fabricante están en ambas bases.

- Decisión: en Desk 2.0, el cliente conversa directamente con el agente sobre la KB Externa, solo en temas técnicos.

#### Área de cliente

- Decisión: el área de cliente es el gancho comercial del producto de contratos de mantenimiento.

- Decisión: se estructura en dos niveles — básica (hojas de vida y aprobación de cotizaciones) para clientes sin contrato, y completa (+ KB Externa) para clientes con contrato.

- Decisión: el alcance del MVP del área de cliente son las hojas de vida y la aprobación de cotizaciones.

- Decisión: el cliente ve la hoja de vida en versión reducida.

- Decisión: las citas son de servicio técnico contra la agenda del taller.

- Decisión: Ambientalia puede redistribuir firmware y software de los fabricantes, solo a clientes registrados.

- Aclaración de nomenclatura: «PDT's» en el esquema corresponde a PDFs.

#### Propuestas registradas en esta sesión, pendientes de decisión

- Distinguir solicitar (nivel básico) de reservar (nivel completo) en el agendamiento — M6.4.

- Aplicar un factor de holgura sobre la capacidad publicada — punto abierto nº 24.

- Mantener un escaparate público mínimo de la KB Externa — punto abierto nº 25.

- Enviar los avisos de vencimiento de calibración a todos los clientes, con o sin contrato — M4.5.

- Adoptar pgvector sobre el PostgreSQL propio como almacén vectorial — punto abierto nº 27.

- Elevar a principio de diseño que el cálculo es determinista y la IA no interviene en compromisos — principio nº 8.

- Regla de apertura del portal por cliente, condicionada a que sus hojas de vida estén completas — M8.6.

## Anexo D — Puntos abiertos que requieren decisión

Lista de control. Cada punto abierto es un riesgo de retrabajo si se construye sin resolverlo.

| # | Punto abierto | Módulo | Quién decide |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transcribir los diagramas de «Flujo comercial» y «Flujo posible-cliente», que sólo existen como imagen. | M1 | Gustavo / Alfonso |
| 2 | Reconstruir el diccionario de campos: la página de Notion sólo contiene los adjuntos Tickets.xlsx y Tickets.csv. | M1 / M12 | Equipo de desarrollo |
| 3 | Fijar el plazo exacto de la alerta de no-aprobación del cliente: ¿24 o 48 horas? | M4 | Alfonso / Comercial |
| 4 | Definir cómo extraer el timestamp de «Ingreso a servicio» para medir el bodegaje de entrada. | M1 / M7 | Julián / desarrollo |
| 5 | Cerrar los cuatro umbrales de KPI sin definir. | M7 | Dirección / Ops |
| 6 | Resolver el rastro de equipos entregados pendientes de cobro. | M4 | Comercial / Administración |
| 7 | Decidir cómo incorporar la gestión de garantía con el proveedor, hoy fuera del sistema. | M1 / M3 | Gustavo |
| 8 | Definir el mecanismo de migración del historial de Desk 1.0 a Desk 2.0. | M3 / M12 | Alfonso / desarrollo |
| 9 | Elegir entre comentarios predeterminados por etapa o textos dinámicos con consulta a la KB. | M2 | Gustavo |
| 10 | Definir el procedimiento de validación de informes antes de su emisión. | M2 / M9 | Dirección Técnica |
| 11 | Decidir sobre la especialización del equipo técnico como cadena de producción. | M1 / M6 | Alfonso / Gustavo |
| 12 | Decidir si se adopta la linealidad R² como criterio de aprobación en calibración. | M2 / M9 | Gustavo |
| 13 | Completar la tercera alerta de desviación de comportamiento. | M7 | Gustavo |
| 14 | Confirmar si la entrada de `remisiones_entrada` procede de la plataforma de hojas de vida. | M2 | Desarrollo |
| 15 | Decidir si se rehabilitan las rutas abreviadas para equipos sin novedad o de calibración directa. | M1 | Gustavo / Alfonso |
| 16 | Transcribir las cinco imágenes de la página de KPIs. | M7 | Alfonso |
| 17 | Fijar el índice de temas a grabar y el día semanal de grabación. | M13 | Equipo técnico |
| 18 | Completar la matriz de contenidos por nivel de contrato. Parcialmente resuelto por el modelo de dos niveles (M8.1); falta el detalle pieza a pieza. | M13 / M8 | Alfonso / Comercial |
| 19 | Elegir entre doble aprobación real o notificación cruzada para permisos y vacaciones. | M10 | Alfonso / Gustavo |
| 20 | Decidir hasta cuándo se mantiene la interfaz que replica Zoho Desk. | M11 | Alfonso |
| 21 | Definir qué ocurre si llega un equipo sin orden de venta previa: ¿se rechaza o se abre en estado provisional? | M1 | Alfonso / Gustavo |
| 22 | Fijar el umbral exacto de saldo de vacaciones que dispara bloqueo o notificación. | M10 | Alfonso / Gustavo |
| 23 | Confirmar la lectura del paso ① → ①' del esquema de ejes de valor (interpretado como «flujo actual → flujo rediseñado con pasos eliminados»). | §1.4.2 | Alfonso |
| 24 | Fijar el factor de holgura de la capacidad publicada al cliente: qué porcentaje de la capacidad calculada no se ofrece en la agenda pública. | M6.4 | Alfonso / Gustavo |
| 25 | Definir el escaparate público mínimo de la KB Externa: qué contenido es accesible sin contrato y qué queda detrás. | M8.4 / M13 | Alfonso / Comercial |
| 26 | Definir la responsabilidad y el efecto sobre la garantía cuando el cliente ejecuta un procedimiento de mantenimiento básico publicado por Ambientalia. | M9.3 | Dirección Técnica / Comercial |
| 27 | Confirmar el almacén vectorial de la capa RAG: pgvector sobre el PostgreSQL propio, verificando que la memoria disponible lo soporta tras la decisión de eliminar Qdrant. | M12.5 / M13.3 | Alfonso / desarrollo |
| 28 | Fijar el alcance exacto de la hoja de vida reducida visible en el nivel básico del portal, campo a campo. | M8.3 | Alfonso / Gustavo |
| 29 | Cerrar los guardarraíles del agente y el protocolo de derivación a Comercial: qué se responde, qué se deriva y con qué mensaje. | M13.5 | Alfonso / Gustavo |
| 30 | Confirmar qué marcas cubre el derecho de redistribución de firmware y software, y cómo se acredita la condición de cliente registrado con contrato vigente. | M13.7 / M8.5 | Alfonso / Comercial |

## Anexo E — Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| ALM | Asset Lifecycle Management — gestión del ciclo de vida del activo. |
| AmpliDesk | Nombre interno de la plataforma Desk 2.0. |
| Blueprint | Definición del flujo de estados y transiciones de un tipo de ticket. |
| CG / MT | Nomenclatura actual de tickets: calibración / mantenimiento. Se elimina. |
| CMMS | Computerized Maintenance Management System. |
| CTP | Capable to Promise — cálculo de la fecha de entrega comprometible según capacidad real. |
| EAM | Enterprise Asset Management. |
| Escaparate | Subconjunto de la KB Externa accesible sin contrato, que funciona como demostración del contenido completo. |
| Guarda | Condición que debe cumplirse para permitir una transición de estado. |
| Hard allocation | Reserva firme de un repuesto. |
| Holgura | Porcentaje de la capacidad calculada que no se publica en la agenda del cliente, reservado para urgencias y desviaciones. |
| ISO 14224 | Norma de recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento. |
| ISO 9001 | Norma de sistemas de gestión de la calidad; marco de la trazabilidad exigida. |
| KBI | Knowledge Base Interna — base de conocimiento de Ambientalia, para uso de sus técnicos. |
| KB Externa | Base de conocimiento publicada a clientes; documentación controlada bajo ISO 9001. |
| Kitting | Agrupación lógica de partes para tareas recurrentes. |
| Lead time | Tiempo transcurrido entre dos hitos del proceso. |
| MCP | Model Context Protocol — vía por la que se conectó Zoho a la base PostgreSQL externa. |
| Macro-fase / micro-fase | Nivel grueso y nivel de detalle del diagnóstico. |
| MRO | Maintenance, Repair and Operations — inventario de mantenimiento. |
| MTBF / MTTR | Tiempo medio entre fallas / tiempo medio de reparación. |
| Nivel básico / nivel completo | Los dos escalones del área de cliente: sin contrato y con contrato de mantenimiento activo. |
| OC / OV | Orden de compra (cliente) / orden de venta. |
| OTD | On Time Delivery — cumplimiento de la fecha prometida. |
| pgvector | Extensión de PostgreSQL que permite almacenar y buscar vectores; almacén propuesto para la capa RAG. |
| RAG | Retrieval Augmented Generation — patrón que hace que un modelo responda a partir de documentación propia recuperada, citando su fuente. |
| RCM | Reliability Centered Maintenance. |
| Reservar / solicitar | Reservar es ocupar un slot en firme (nivel completo); solicitar es pedir cita para que Comercial confirme (nivel básico). |
| Soft reservation | Compromiso preliminar de un repuesto al cotizar. |
| Token de acceso | Enlace de un solo uso y alcance limitado enviado por correo, que da entrada al nivel básico del portal sin registro. |
| Ubicación bin | Posición precisa de almacenamiento dentro del almacén. |
| WIP | Work in progress — trabajo en curso. |

## Anexo F — Fuentes

| Fuente | Aportación a este documento |
| --- | --- |
| Notion → Ideas | Visión funcional, informes, taxonomía de fallas, análisis, hojas de vida, QAQC, automatizaciones, arquitectura, garantías, futuro, IA, KPIs, inventarios. |
| Notion → IA | Tres estudios: benchmark de 12 herramientas, especificación funcional CMMS/EAM, y Estudio Funcional de Taller de Servicio. |
| Notion → analisis-tickets → Flujo servicio-tecnico | Mapeo as-is completo de estados y transiciones del servicio técnico. |
| Notion → analisis-tickets → Flujo equipo-nuevo | Tabla de transiciones con área responsable y tipo de evento. |
| Notion → analisis-tickets → Flujo soporte-remoto | Tabla de transiciones del soporte remoto. |
| Notion → analisis-tickets → Funcionalidades | Dashboard, predicciones, capacidades y futuro. |
| Notion → analisis-tickets → KPIs | Las dos tablas de indicadores con fórmula, fuente, frecuencia, dueño y umbral. |
| Notion → analisis-tickets → Diccionario de campos | Sin contenido en texto: sólo los adjuntos Tickets.xlsx y Tickets.csv. |
| Notion → Flujo comercial / Flujo posible-cliente | Sin contenido en texto: sólo imagen del diagrama. |
| Reuniones → 17/02, 19/02, 14/08 y 20/08 de 2026 | Decisiones firmes, tareas, restricciones, plazos y puntos abiertos. |
| Reuniones → 21/08/2026 (incorporada en R02) | Conexión MCP a PostgreSQL, autocompletado por serial, OV previa a la recepción, menú visual de accesorios, interfaz que replica Zoho Desk, doble aprobación de vacaciones, piloto Grimm EDM 180/280 y el módulo de digitalización del conocimiento. |
| Sesión de trabajo 21/08/2026 — esquema de ejes de valor (incorporada en R03) | Marco de los tres ejes y su orden de construcción, el error de digitación como riesgo rector, la capa RAG con KBI y KB Externa, el agente conversacional y sus límites, el área de cliente en dos niveles, el agendamiento contra la carga del taller y la distribución de firmware a clientes registrados. |

Sobre la cobertura. Cuatro páginas de Notion tienen su contenido en imágenes o adjuntos que no pudieron leerse: el diccionario de campos, los dos diagramas de flujo comercial y posible cliente, y las cinco imágenes de la página de KPIs. Los puntos 1, 2 y 16 del Anexo D corresponden a esos vacíos.

Sobre la naturaleza de la R03. Esta revisión no incorpora actas nuevas. Formaliza el marco de intención que estructura las decisiones ya tomadas y especifica dos áreas que hasta ahora existían como enunciado: la capa de conocimiento y el área de cliente. Ninguna decisión anterior queda revocada.