## Slide 1
AMBIENTALIA · PROYECTO DESK 2.0
Desk2.0
La plataforma que sustituye a Zoho Desk: un solo sitio donde vive el ticket, el equipo, el diagnóstico y el informe.
Presentación al equipo técnico · septiembre de 2026
Sobre la Revisión R08.1 del Documento Maestro
Notes: Objetivo de la sesión: que el equipo técnico vea el proyecto completo, entienda qué cambia en su trabajo diario y sepa qué decisiones dependen de ellos.

## Slide 2
POR QUÉ
Trece dolores concretos, no una idea de mejora
Cada uno sale de un acta o de un estudio. Estos cinco son los que más pesan.
1
La fecha se promete a ciegas
Sin ver la carga del taller ni el stock de repuestos. Pone en riesgo el SLA del 90 %.
3
Códigos duplicados
Un equipo entra por calibración, se detecta falla y requiere correctivo: CG y MT sobre el mismo equipo.
5
El historial vive en texto libre
Comentarios imposibles de procesar. Nada de lo que se escribe ahí se puede medir ni buscar.
7
Todos los tickets pasan por todo
Incluso los que no tienen novedad recorren revisión técnica y comercial completas.
13
El «cómo» depende de personas
El conocimiento técnico no está en ningún sitio: se pregunta, se repite y se pierde.
El KPI rector no es el MTBF. Es el cumplimiento de la fecha prometida y el tiempo total de estancia: el activo es del cliente y hay una venta por medio.
R08.1 · §1.7 — Los dolores que Desk 2.0 debe resolver
Notes: Insistir: la lista no la inventó nadie en una pizarra, sale de las actas del 17/02, 14/08, 20/08 y 21/08 y del Estudio Funcional de Taller.

## Slide 3
EL MARCO
Tres ejes, y son una cadena
No son tres bloques independientes: cada uno es la materia prima del siguiente.
①
Capturar bien
Que el dato entre limpio a la primera: flujo sin trampas, listas en vez de texto libre, trazas completas.
②
Calcular
KPIs reales, carga del taller, promesa de fecha. Sólo funciona si el eje ① dejó el dato limpio.
③
Convertirlo en producto
Portal de cliente, conocimiento publicado, diagnóstico asistido. Es lo último, y depende de los dos anteriores.
El riesgo rector es el error de captura. Un dato mal tomado en recepción no se arregla después: se propaga a la métrica, a la promesa de fecha y a lo que ve el cliente.
R08.1 · §1.4 — Los tres ejes de valor

## Slide 4
QUÉ ES
No es «otro sistema de tickets»
Combina tres naturalezas que hoy están separadas en Ambientalia.
Mesa de servicio
El ticket, su flujo y sus estados. Lo que hoy hace Zoho Desk, pero con el motor bajo nuestro control.
Gestión de activos
La hoja de vida del equipo del cliente, con su historial completo y trazable por número de serie.
Operación de taller
Diagnóstico guiado, repuestos, capacidad, informes y calibración: el trabajo real de la mesa.
Una diferencia importante frente a cualquier CMMS de planta: aquí el activo es del cliente y hay un proceso de venta por medio.
R08.1 · §1.5

## Slide 5
EL ALCANCE
Doce módulos
El orden va del núcleo operativo hacia fuera. Los tres primeros son la Fase 1.
M1
Tickets y máquina de estados
M2
Diagnóstico guiado y KB
M3
Hojas de vida de equipos
M4
Comercial y promesa de fecha
M5
Inventarios y repuestos
M6
Planificación y capacidad
M7
Analítica, KPIs y predicción
M8
Portal de cliente
M9
QA/QC y calibración
M10
Movilidad, UX y offline
M11
Arquitectura y datos
M12
Conocimiento y formación
R08.1 · §2 — La numeración se cerró sin huecos en la R08

## Slide 6
EL CALENDARIO
Cuatro horizontes, una condición
Nada de lo que viene después funciona si la Fase 1 no deja el dato estructurado.
Ahora
Correcciones
del as-built
Reparar el flujo ya construido antes de añadirle nada encima.
Cierre 2026
Fase 1 — MVP
Control y ejecución
Núcleo de tickets, diagnóstico guiado, hojas de vida y primeros KPIs reales.
2027 · S1
Fase 2
Eficiencia y flujo
Aprobación en un clic, inventario transaccional, capacidad y dashboards.
2027 · S2+
Futuro
Promesa y ecosistema
Fecha calculada, predicción, agente conversacional y portal como producto.
Meta ratificada el 27/08: versión operativa el 31 de diciembre de 2026. El desarrollo está frenado hasta consensuar el documento maestro.
R08.1 · §3.5 — Roadmap

## Slide 7
PARTE 2
Qué cambia en la mesa de trabajo
Seis cambios que se notan el primer día.

## Slide 8
CAMBIO 1 · RECEPCIÓN
El equipo se identifica solo
El serial deja de ser un dato que se teclea y pasa a ser la llave de todo.
M1
Autocompletado por serial
Trae el cliente, el modelo y las órdenes de venta activas. Si el equipo ya estuvo aquí, abre su historial.
M1
Código único por número de serie
Se acabó la duplicidad CG/MT sobre el mismo equipo. La rama la define el tipo de servicio, no el prefijo.
M1
Accesorios con menú visual
Fotos en lugar de un listado de texto, en la remisión de entrada y en la de salida.
M3
Código interno del cliente
Entra como segundo identificador de búsqueda. Las órdenes de compra llegan por ese código, no por el serial.
M3
Cuatro campos comerciales nuevos
Fecha de adquisición, fecha de factura, fin de garantía y código del cliente. El fin de garantía dispara alertas.
M1
Registro de entrada con foto
La recepción genera el ticket, no al revés. Con inspección visual antes de energizar el equipo.
Decidido el 27/08 · ítems 1, 9, 10, 19, 21 del backlog
Notes: El código interno del cliente sale del acta del 27/08. Unos 150 equipos ya lo tienen; el consolidado del listado está pendiente.

## Slide 9
CAMBIO 2 · DIAGNÓSTICO
Macro-fases fijas, checklist que cambia
La decisión de mayor impacto del 27/08: una sola arquitectura para todas las marcas.
Física
checklist
Grimm EDM 180
Óptica
checklist
Grimm EDM 180
Neumática
checklist
Grimm EDM 180
Electrónica
checklist
Grimm EDM 180
Las cuatro macro-fases son transiciones de estado y son iguales para todo el portafolio. Dentro de cada una vive un checklist parametrizado por marca y modelo, con subniveles y campos de valor además de casillas. Incorporar un equipo nuevo deja de ser rediseñar el flujo: es cargar una plantilla.
El prototipo se construye sobre el Grimm EDM 180 y se extrapola después. El equipo sin novedades recorre igualmente las macro-fases; la foto sólo se exige cuando hay novedad.
Acta del 27/08 · M2.1 — cierra el punto abierto 45

## Slide 10
CAMBIO 3 · REPUESTOS
Los repuestos se eligen desde el diagnóstico
Y la reserva se adelanta: no espera a que el cliente apruebe.
M2
Selección desde la etapa que falla
En cada punto No OK el técnico marca los repuestos que proceden, sin salir del diagnóstico.
M5
Reserva blanda anticipada
El repuesto identificado en diagnóstico queda comprometido antes de cotizar, no después.
M5
Descuento sobre orden aprobada
El consumo se registra escaneando el QR del repuesto desde la propia orden.
Los tres estados del repuesto
En inventario
la fecha se calcula sin espera
En camino
con fecha estimada de llegada
Por solicitar
con su lead time de proveedor
Son los tres casos que cambian la fecha que se le promete al cliente. El dato vive en el Portal de Inventario, no en AmpliDesk.
R08.1 · M2.3, M5.1 y M5.4 — punto abierto 48

## Slide 11
CAMBIO 4 · HOJA DE VIDA
Se acaban las carpetas
Decidido el 27/08: la información vive en base de datos, no en subcarpetas por servicio.
HOY
Una carpeta creada a mano por cada servicio
Subcarpetas de protocolo, certificado, nota de liberación y capturas
Más de 300 equipos con historial en carpetas por serial
Nada de eso se puede buscar ni medir
CON AMPLIDESK
Espacios de captura de datos, no archivos
Los entregables se imprimen sobre plantilla
El PDF sigue existiendo, para respaldo y entrega
El sistema conserva el documento exacto que vio el cliente
La migración del histórico se aborda como desarrollo aparte. Mientras tanto, la hoja de vida lleva un enlace directo a la carpeta de Drive, y los métodos actuales se mantienen en paralelo unos seis meses.
Acta del 27/08 · M3.5

## Slide 12
CAMBIO 5 · INFORMES
Del protocolo al informe de salida
Un solo documento que cierra el servicio, sea del tipo que sea.
1
Diagnóstico
Los puntos de control que fallan quedan marcados en rojo.
2
Servicio
Se ejecuta lo aprobado por el cliente.
3
Cierre
Lo corregido pasa a verde. Lo que sigue en rojo lleva motivo tipificado.
4
Informe de salida
Con evidencia fotográfica y una conclusión, para todo tipo de servicio.
Los motivos tipificados del rojo que se queda en rojo: el cliente no aprueba el servicio · el repuesto no existe · no tiene solución.
Hoy no existe trazabilidad definida entre el ingreso del equipo y el informe de diagnóstico. Dirección Técnica ha pedido adelantar este módulo a una fase muy anterior a la que tiene.
Acta del 27/08 · M2.5

## Slide 13
CAMBIO 6 · LA HERRAMIENTA
En la mesa de trabajo, no en el escritorio
La interfaz replica lo que ya conocen de Zoho Desk, para que el cambio no cueste.
M10
Tablet con checklists, fotos y firma
El diagnóstico se rellena donde está el equipo, no después de memoria en el ordenador.
M10
Modo offline básico
El taller no siempre tiene cobertura. Lo capturado se sincroniza al recuperarla.
M1
«Mis tickets», autoordenado
Ordenados por prioridad automática. Y planes semanal y mensual por técnico, no sólo la cola del día.
M1
Traspaso formalizado
Cada etapa y cada transición registran fecha, hora y persona. Sin excepciones.
M1
Permisos por rol y por cargo
Cada quien ve y ejecuta lo suyo. Se acaba que cualquiera mueva cualquier transición.
M1
Avisos que escalan
Si un estado se pasa de su plazo, el aviso se repite al inmediato superior.
R08.1 · M10, M1.7 y M1.9 — ítems 5, 7, 8, 18 y 22
Notes: El registro de fecha, hora y persona no es control: es lo que permite saber dónde se atasca el flujo y defender un plazo ante el cliente.

## Slide 14
PARTE 3
Dónde estamos y qué falta decidir
Lo construido es un demostrador, no la plataforma en servicio.

## Slide 15
ESTADO
Lo que ya existe
Verificado contra el código, no contra la memoria.
4
flujos levantados
Servicio técnico, equipo nuevo, soporte remoto y comercial
34
transiciones
El mapeo del flujo de servicio técnico coincide con el código
21
estados
Catálogo consolidado y verificado en la R05
3 min
de latencia
Conexión Zoho → PostgreSQL propio, ya operativa
Y doce correcciones pendientes sobre lo construido
Reparan el flujo antes de añadirle nada encima: un checkbox obligatorio que el motor deja saltar, cuatro estados de espera sin salida, un ciclo de facturación que borra la fecha de entrega y tres indicadores de bodegaje inválidos desde 2026.
R08.1 · Anexo H — seguimiento as-built frente a plan

## Slide 16
LO QUE YA ESTÁ DECIDIDO
Ocho decisiones del 27 de agosto
La sesión con más decisiones desde el 14/08. No se reabren: se aterrizan.
Arquitectura híbrida del diagnóstico: macro-fases y checklist parametrizado
Subdivisión de la orden de venta en subórdenes, con un ticket por subservicio
Código interno del cliente como identificador secundario de búsqueda
El protocolo se extiende a informe de salida para todo tipo de servicio
Captura en base de datos en lugar de carpetas, con entregables por plantilla
Portal de cliente y seguridad pasan a una etapa independiente y posterior
Se conserva una vía de escape manual para el cambio de estado
QR del certificado, incertidumbre y firmas de validación, en fase posterior
R08.1 · Anexo C.9 — acta del 27/08/2026

## Slide 17
LO QUE FALTA
Lo que hay que cerrar para arrancar
Nueve bloques de trabajo. Cada uno sale con una decisión o con un responsable y una fecha.
0
Cómo se ordena la Fase 1
P60 · P61 · P62 · P63
1
Recepción y orden de venta
P21 · P52 · P53
2
Estados y las doce correcciones
P31 → P41
3
Diagnóstico y checklist dinámico
P9 · P45 · P56 · P59
4
Informes: ¿entran en la Fase 1?
P10
5
Hoja de vida, migración y repuestos
P8 · P47 · P48 · P54 · P55
6
Permisos, trazas y KPIs
P5 · P36 · P39
7
Qué se queda dentro y qué sale
P17 · P20 · P44
8
Frentes sin dueño y calendario
—
Orden del día detallado en documento aparte · los códigos P son los puntos abiertos del Anexo D

## Slide 18
RIESGO
Tres frentes sin responsable
Los tres condicionan la puesta en producción, y quedan cuatro meses.
Migración del histórico documental
Más de 300 equipos con historial en carpetas, más las hojas de vida de Labcontrol
Módulo de backup del sistema
Sin él, una caída del servidor se lleva el histórico por delante
Seguridad del portal de cliente
Abrir el portal expone el sistema y obliga a inversión en seguridad y auditoría
Salir de esta reunión con un nombre y una fecha para cada uno es el resultado mínimo aceptable.
R08.1 · Anexo H.5b — conclusiones del acta del 27/08

## Slide 19
QUÉ NECESITAMOS DEL EQUIPO
Cinco entregables, todos pendientes
Comprometidos el 27 de agosto. Sin ellos el prototipo no avanza.
Excel de inspección física del Grimm EDM 180, con macros, subniveles e ítems
Gustavo y Johny
Flujo de diagnóstico en formato visual e ítems del checklist
Johny
Consolidado del listado de códigos internos de cliente
Gustavo
Flujo de construcción del informe de servicio
Alfonso
Transición de revisión física con checklist configurable en el demo
Alfonso
El prototipo se construye sobre el Grimm EDM 180 y se extrapola después al resto del portafolio. Lo que salga de aquí define la plantilla de todas las marcas.

## Slide 20
31 · 12 · 2026
Versión operativa. Ratificado el 27 de agosto.
El desarrollo está frenado hasta que el documento maestro esté consensuado. Esa es exactamente la razón de esta reunión: lo que decidamos aquí es lo que se construye.
Notes: Cerrar recordando la regla: cada bloque sale con una decisión escrita o con un responsable y una fecha.