# Qué se nos está escapando respecto del maestro R08.2

Fecha: 2026-09-17 · Contra qué se midió: maestro R08.2 (Anexo D completo, M1.3.4, M1.6b, glosario), plan Desk2.0_Plan_Fases_y_Tandas_ClaudeCode_R01.1.md en su estado de hoy (51 tandas en 44 filas, tabla de gates de §4.5 ya sincronizada con el libro R01.3), openspec/config.yaml (capacidades, IV-1…IV-12, PF-1), los nueve openspec/specs/*/spec.md y los ocho cambios archivados.

Lo que este documento NO repite. El R08.3_Expediente_de_cambios.md ya cubre, y bien, la dirección repositorio → maestro: as-built que la R08.2 no refleja (C11, C9, F1B-01, F1B-08 parcial, por-entregar-es-espera construido y sin desplegar), decisiones de Gerencia que el maestro aún no contiene, erratas de cita, avance con denominador fechado y el versionado del libro. Nada de eso se vuelve a listar aquí. Este informe va en la dirección contraria —maestro → plan → repositorio— y en los tres sitios donde las tres listas no se reconcilian entre sí. Esa dirección no la hace ningún documento vivo.

## 1 · El resumen, si sólo se leen diez líneas

| # | Hueco | Gravedad | Qué se necesita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio en sitio (nº 43): la premisa de que el plan lo contempla es falsa | Alta — se decidió el 10/09 apoyándose en ella | Decisión de alcance (Alfonso / Gustavo) |
| 2 | catalogo-equipos es capacidad declarada y no tiene ni una fila en el plan | Alta — 354 equipos ya sembrados, sin dueño | Asignar tanda o declarar que vive dentro de F1D-01 |
| 3 | F1A-08 está construido y el plan no lo sabe | Media — el numerador del avance está mal por defecto | Dictamen: ¿tercera-puerta-orden-venta es F1A-08? |
| 4 | Dos specs vivas fuera de las dos listas: citas-verificables y vistas-tablero | Media — el preflight de cada sesión no las ve | Declararlas en config.yaml → capabilities |
| 5 | Ocho de las quince capacidades no tienen spec | Media — es deuda conocida, pero sin fecha | Fijar en qué tanda nace cada una |
| 6 | «Estado de espera»: el código declara dos registros y el maestro sólo uno | Baja-media — corregido el 17/09: C3 está bien dimensionado | Llevarlo a la R08.4 · C7 sigue necesitando su propia lista |
| 7 | Ocho puntos del Anexo D de Fase 1 sin tanda y sin gate | Media | Triaje: 3, 7, 9, 43, 47, 53, 56, 61 |
| 8 | IV-11 puede deshacer en silencio la puerta que se construyó el 16/09 | Alta — es un par, no dos desvíos sueltos | Decidir (a) o (b) de IV-11 antes de dar IV-4 por cerrado en producción |

## 2 · Los huecos, uno a uno

### 2.1 · Servicio en sitio — la premisa falsa que sostuvo una decisión

El 10/09, al cerrar «Habilitar Servicio nunca sin remisión», la salida que se dio al servicio en sitio fue «para servicio en sitio creo que en el plan hay descrito la necesidad de crear un nuevo flujo de trabajo para este tipo de servicios». No lo hay. grep -ci "en sitio" sobre el plan devuelve 0.

Y el maestro dice lo contrario de lo que esa salida supone. M1.6b, nota del revisor [R08]: «Hoy no está en el alcance y no hay mapeo as-is de él —no se presta formalmente—, así que entra como línea a explorar, no como flujo a construir». Punto abierto nº 43, decide Alfonso / Gustavo.

Por qué importa y no es una nota de pie. La guarda de habilitar-servicio-sin-remision se aprobó para los tres orígenes, sin excepción, porque la excepción —el servicio en sitio, donde no hay equipo que remisionar— se mandó a un flujo que no existe, no está planificado y el maestro deja fuera de alcance. Si llega un servicio en sitio antes de que exista esa cuarta rama, el sistema no tendrá ni la excepción ni el flujo.

Esto es una premisa falsa en el sentido de premisas_falsas_corregidas, y debería registrarse como PF-2, al lado de PF-1. Con su corrección: la cuarta rama no está en el plan; hasta que nº 43 se decida, el servicio en sitio no tiene ruta en Desk 2.0 y la guarda de remisión no admite excepción por ese motivo.

### 2.2 · catalogo-equipos — capacidad declarada, cero filas

openspec/config.yaml declara catalogo-equipos como capacidad propia —«#15 de la lista», separada de diagnostico-checklist por decisión de Gerencia (obs. #236, F0-00)— y anota que ya está sembrada: 26 tipos, 6 marcas, 35 modelos, 354 equipos, 0 conflictos.

grep -ci "catalogo-equipos" sobre el plan devuelve 0. No hay tanda, no hay gate, no hay spec.

La confusión es previsible: F1D-01 se llama «Modelo de datos del catálogo», pero su capacidad declarada es diagnostico-checklist y el propio config.yaml avisa de que el «catálogo» de esa capacidad se renombró a «árbol de inspección» para no confundirse con éste. Es decir: el fichero ya previó el error y el plan lo cometió igualmente, por omisión.

Y hay dependencia declarada: diagnostico-checklist depends_on: [catalogo-equipos], porque el árbol se parametriza por marca-modelo. Toda la épica F1D cuelga de una capacidad que no tiene fila.

### 2.3 · F1A-08 está hecho, y ni el plan ni el avance lo registran

openspec/changes/archive/2026-09-17-tercera-puerta-orden-venta/ — verify_verdict: pass, 4/4 escenarios, 28/28 tareas, RQ-RE-16 fusionado en specs/remisiones/spec.md, construcción en 79cf09b. Cierra IV-4.

El plan §5 dice: F1A-08 | IV-4 · Tercera puerta de la asociación OV ↔ ticket | remisiones, tickets-core | S | S38.

Es el mismo trabajo, con dos nombres. El cambio no lleva el ID de la tanda en ninguna parte, así que:

- el §8.1 del R08.3 lo listará como «trabajo fuera del §5 del plan, sin fila propia» —que es lo que se hizo con los otros siete— cuando aquí sí hay fila propia;

- el avance sigue en 10 / 51, cuando debería ser 11 / 51 (peso 19/107 en lugar de 18/107);

- F1A-08 seguirá figurando entre las «nueve tandas sin código».

Esto no lo arreglo yo: es un dictamen de Gerencia sobre si un cambio que hace el contenido de una tanda cuenta como esa tanda. Pero si la respuesta es sí —y no veo con qué criterio sería no—, hay que escribirla, porque es el primer caso y va a repetirse: orden-precedencia-guardas es F1B-10 con el mismo patrón, y está en curso.

Regla que propongo, de una línea: todo openspec/changes/<nombre> que realice el contenido de una fila del §5 escribe el ID de esa tanda en su proposal.md; el archivo sin ID es trabajo fuera del denominador.

### 2.4 · Dos capacidades vivas que ninguna de las dos listas declara

| Spec en disco | ¿En config.yaml → capabilities? | ¿En el plan? |
| --- | --- | --- |
| openspec/specs/citas-verificables/spec.md | No | No |
| openspec/specs/vistas-tablero/spec.md | No | No |

citas-verificables no es un detalle: tiene spec propia, tres cambios archivados (hook-citas-pre-push 15/09, detector-citas-extremos 16/09, más la reparación de la línea base), un incumplimiento vivo propio (IV-10, apps/desk/server/citas/lineaBase.jsonl), un documento de triaje de 63 KB y un hallazgo estructural registrado (el falso verde de las seis exclusiones del detector). Es una capacidad de pleno derecho que nació en la semana del 15/09 y no está declarada en ningún inventario de capacidades.

vistas-tablero salió de F1B-08 y está en el mismo sitio.

El efecto concreto: session_preflight y el context de config.yaml son lo que cada sesión y cada sub-agente cargan como verdad del proyecto. Una capacidad que no está en capabilities no se carga, no se cita y no se hereda. Es el mismo modo de fallo que la regla de barrido de CLAUDE.md describe para los destinos huérfanos, aplicado a las capacidades en lugar de a los desvíos.

### 2.5 · Ocho de quince capacidades sin spec

config.yaml declara quince capacidades. Hay nueve ficheros spec.md, y dos de ellos no están declarados (§2.4). Sin spec:

| Capacidad | Tanda que la escribiría | Semana |
| --- | --- | --- |
| transitions-equipo-nuevo | F1B-06 | S42 |
| transitions-soporte-remoto | F1B-06 | S42 |
| hojas-vida | F1B-02 | S39 |
| catalogo-equipos | ninguna (§2.2) | — |
| diagnostico-checklist | F1D-01 | S42 |
| informes | F1E-01 | S46 |
| inventario-lectura | F1D-06 | S46 |
| kpis | ninguna en Fase 1 — config.yaml la declara «fase 2»; F1A-04 sólo adelantó la pieza de dominio de C9 | — |

No es un hueco de planificación —siete de las ocho tienen tanda—, pero sí un dato que no está publicado en ningún sitio: a día de hoy el proyecto tiene spec de menos de la mitad de lo que declara, y las dos sin tanda son precisamente la base de F1D (catalogo-equipos) y la de todo el eje ② (kpis).

### 2.6 · «Estado de espera»: el código lo resolvió, el maestro no se ha enterado

⚠️ Apartado corregido el 17/09 tras medirlo contra packages/shared/src/estados.ts. La primera versión afirmaba que los dos criterios llevaban el mismo nombre y que «nadie lo ha escrito». Es falso, y quien lo desmiente es el código. Se conserva la corrección a la vista, no se reescribe en silencio.

| Fuente | Qué declara |
| --- | --- |
| Maestro M1.3.4 y glosario del Anexo E | «Estado de espera … Hay cuatro» — un solo concepto, cuatro miembros |
| packages/shared/src/estados.ts | Dos registros distintos: ESTADOS_EN_ESPERA (once: 5 externa + 6 interna) y ESTADOS_SIN_SALIDA (los cuatro de M1.3.4) |

estados.ts declara los cuatro sin_salida por separado, escribe el discriminador —«el suceso del que depende la única salida ocurre FUERA de la aplicación —una entrega física, un retorno de laboratorio, un alta en otro sistema—, frente a un acto que alguien realiza DENTRO de la aplicación»— y razona por qué Liberación Comercial y Remisión creada no entran pese a tener salida única: sus salidas son un botón que alguien pulsa, no un camión que llega. Incluso deja la lección de método: «salida única» no es proxy de nada —hay doce estados con una sola transición de salida, entre ellos Ingresado y Ticket creado—, y por eso estados.test.ts comprueba que los cuatro son estados declarados en vez de intentar derivarlos.

Lo que sí queda abierto, que es menos de lo que este informe afirmaba y distinto:

- El maestro es el que va por detrás. Su glosario define «estado de espera» como los cuatro, cuando el código tiene once bajo ese nombre y cuatro bajo otro. Es material de clase A para la R08.4 —as-built que el maestro no refleja—, no un hueco de planificación.

- C3 / nº 31 está bien dimensionado. Se refiere a los cuatro sin_salida, y ésos son exactamente los cuatro del registro. Retiro la advertencia sobre F1C-03: la sesión del 18/09 puede llevarlo como «los cuatro» sin riesgo.

- C7 sigue necesitando su propia lista, y el código lo dice con todas las letras. El comentario de ESTADOS_EN_ESPERA avisa: «Es la lista de la VISTA. El reloj del SLA no la lee — para en los tres bodegajes de M1.10, que son periodos entre fechas». decision/c7-reloj-sla (F1C-06, 25/09) no puede limitarse a adoptar ninguno de los dos registros: tiene que decidir el suyo. Y SLA_HORAS_POR_ESTADO (sla.ts:32) sigue con una sola entrada, la de C11.

- Pendiente es el único de los 21 estados sin clase. estados.ts lo deja bajo «sin clasificar (1)», esperando a Servicio Técnico desde el 11/09 — la misma sesión de la que el R08.3 §B.3 dice que no hay evidencia de que se celebrara.

Lo que esto enseña sobre el propio mecanismo. El error de la primera versión salió de leer openspec/config.yaml en vez del código, y es exactamente el modo de fallo que el propio fichero declara de sí mismo: «este fichero PUEDE ESTAR CADUCO; antes de citarlo como autoridad sobre el estado del código, hay que comprobarlo contra el código». Va anotado: la comprobación de cifras ancladas del barrido lee packages/shared, no la documentación.

(La otra discrepancia de conteo conocida —38 pasos del mapa frente a 36 del código— no es un hueco: la R08.2 ya la marca en revisión, con hipótesis escrita, y la cierra F1A-06 al generar el mapa desde transitions.ts. Se menciona sólo para que no se cuente dos veces.)

### 2.7 · Puntos del Anexo D de Fase 1 sin tanda y sin gate

Barrido de los 62 puntos existentes (19 y 22 no existen) contra todas las menciones P<n> / nº <n> del plan. Descontando los resueltos y los que pertenecen a módulos de Fase 2 y posteriores —que por la regla (c) de unidad_de_avance no deben tener tanda—, quedan ocho que sí tocan Fase 1 y no aparecen:

| Nº | Punto | Módulo | Dónde debería enganchar | Quién decide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Plazo exacto de la alerta de no-aprobación del cliente: ¿24 o 48 h? | M4 | Misma familia que C11 y que la alarma de 72 h de Remisión creada; las tres viven en SLA_HORAS_POR_ESTADO, que hoy tiene una entrada | Alfonso / Comercial |
| 7 | Gestión de garantía con el proveedor, hoy fuera del sistema | M1 / M3 | Contiguo a lo decidido el 10/09 (OVI de garantía, F1B-03), y no es lo mismo: aquello es la salida de stock, esto es la reclamación al fabricante | Gustavo |
| 9 | Comentarios predeterminados por etapa o textos dinámicos con consulta a la KB | M2 | F1D-04 (captura por visita) escribe comentarios; el punto decide con qué | Gustavo |
| 43 | Servicio en sitio como cuarta rama | M1.6b | §2.1 de este informe | Alfonso / Gustavo |
| 47 | Qué repuestos se adelantan al diagnóstico y cuáles esperan a la OC (riesgo del 10 % de cotizaciones no aprobadas) | M5.1 | F1D-06 (repuestos por etapa, S46) construye la mecánica; este punto fija el criterio | Comercial / Compras |
| 53 | Cómo identifica el sistema que un ticket pertenece a un contrato, cómo se refleja en la prioridad, y cómo las subórdenes alimentan el informe trimestral de avance | M4.4 · M1.9.1 | Medio cubierto: F1B-11 lleva vigencia-contrato, que sólo resuelve si una subOV de contrato vencido se consume. La identificación del contrato, la prioridad y el informe trimestral no están: grep -ci "trimestr" sobre el plan = 0. Y la convención OV-AAAA-NNN-SS decidida el 10/09 es el mecanismo que este punto dice que alimenta el informe — nadie ha unido las dos cosas | Comercial / Gustavo |
| 56 | Norma de taxonomía de fallas (ISO 14224) | M2.4 | F1D-07 (formulario de falla nueva, S47) necesita la taxonomía para existir; grep -c "14224" sobre el plan = 0 | Gustavo |
| 61 | Mecanismo de incorporación de actas al maestro: quién avisa, con qué cadencia, contra qué fuente se comprueba que no falta ninguna | §1.11 | Este punto ya se cobró una pieza: el R08.3 §B.3 registra que de la sesión del 11/09 «no hay evidencia de que se celebrara», y sus siete gates siguen pendientes. Eso es exactamente el fallo que nº 61 describe, ocurriendo | Alfonso |

Los demás sin tanda —5, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 63— pertenecen a M6, M7, M8, M9, M10 y M12 o son documentales, y su ausencia del plan es correcta. Dos merecen una línea aun así: el 57 (seguridad del portal, «hoy sin dueño y condicionante de la puesta en producción») porque su condicionalidad es de Fase 1 aunque su módulo no lo sea; y el 42, que queda cubierto por contenido en el gate flujos-comercial-posible-cliente (F1B-06) pero no por nombre, y conviene anotarlo ahí para que no se pierda.

### 2.8 · Los cinco incumplimientos vivos, y el par que nadie ha emparejado

| IV | Estado | Destino | Qué le falta |
| --- | --- | --- | --- |
| IV-2 | vivo | «Punto abierto para Gerencia — sin tanda, y a propósito» | Ya no es cierto que no tenga tanda: se decidió el 10/09 (opción a) y el plan lo rutea a F1A-07 con clave iv2-fechas-derivadas. config.yaml sigue diciendo que no tiene destino. Corregir el registro |
| IV-8 | vivo | sin destino, a propósito | Espera decision/titularidad-ov-equipo (F1B-11, sesión 11/09 — que no consta celebrada) |
| IV-9 | vivo | sin destino, a propósito | Dos predicados de color con variantes distintas (/espera/i y /espera¦hold/i). El arreglo correcto es «una sola fuente de color, TicketCard.tsx:14», y no admite rojo previo porque .tsx está fuera de la red de pruebas por decisión de F0-00 |
| IV-11 | vivo | sin destino, a propósito | Ver abajo |
| IV-12 | vivo | sin destino, a propósito | Dos incumplimientos observables del orden de precedencia en el alta de remisión. Lo declara F1B-10, que no lo toca |

El par IV-4 / IV-11, que es lo que de verdad está escapándose. El 16/09 se construyó la tercera puerta: la remisión de entrada ya no puede escribir una OV que pertenece a otro ticket. Y el 16/09 la exploración de esa misma tanda encontró IV-11: upsertTicket reescribe orden_venta y fecha_orden_venta porque están en TICKET_COLS, pero no salesorder_id, que entró después por ALTER. El UPDATE de la remisión no pone managed_by_app = true. El sync pasa cada 180 s.

Consecuencia en una frase: la puerta impide crear el duplicado, y el sync puede crear el estado inconsistente igualmente, dejando orden_venta vacía y salesorder_id viva. Y entonces la puerta 2 —que comprueba sólo por número (ticketService.ts:134)— tampoco encuentra ese ticket.

La medición de Gerencia del 16/09 —divergencia 0 sobre población 1— va con su advertencia pegada en el propio fichero, y hace bien: con población 1 un duplicado es aritméticamente imposible. Ese 0 no dice nada.

Las dos salidas están escritas en config.yaml y no son equivalentes: (a) que el escritor de la remisión ponga managed_by_app = true —conserva la orden, pero saca ese ticket del sync para todas sus columnas—; (b) que salesorder_id entre en TICKET_COLS —deja la fila coherente, a cambio de perder el id en cada pasada—. Es decisión de alcance, no técnica, y debería tomarse antes de dar IV-4 por cerrado en producción, no después. Hoy IV-4 figura CERRADO y IV-11 SIN DESTINO, en el mismo fichero, sin que nada los una.

## 3 · Lo que hay que hacer, en orden

Esta semana, antes de la sesión del 18/09:

- Recontar los estados de espera — hecho el 17/09 contra estados.ts, y el resultado retira la alarma: ESTADOS_SIN_SALIDA ya declara exactamente los cuatro de C3, así que F1C-03 puede ir a la sesión del 18/09 tal cual. Lo que queda es de otra índole: decision/c7-reloj-sla (F1C-06, 25/09) no puede adoptar ninguno de los dos registros y tiene que decidir el suyo (§2.6).

- Decidir el par IV-4 / IV-11 (§2.8), opción (a) o (b). La puerta recién construida depende de ello.

- Dictaminar si tercera-puerta-orden-venta es F1A-08 (§2.3) y escribir la regla del ID de tanda en el proposal.md. Si es que sí, el avance pasa a 11/51.

Correcciones de registro, sin decisión de por medio:

- Declarar citas-verificables y vistas-tablero en config.yaml → capabilities (§2.4).

- Corregir el destino de IV-2, que sigue diciendo «sin tanda» cuando el plan lo rutea a F1A-07 (§2.8).

- Registrar PF-2 —la cuarta rama del blueprint no está en el plan— junto a PF-1 (§2.1).

Decisiones de Gerencia a fechar:

- Nº 43, servicio en sitio: dentro o fuera del alcance de 2026. Si es dentro, el maestro exige levantar el as-is primero, y eso es una tanda de campo que hoy no existe.

- catalogo-equipos: tanda propia o absorción declarada por F1D-01 (§2.2). No puede quedar como está, con 354 equipos sembrados y sin dueño.

- Triaje de los ocho puntos de §2.7: cuáles entran en Fase 1 con tanda, cuáles se declaran Fase 2 por escrito. Los tres con fecha de vencimiento cercana son el 56 (bloquea F1D-07, S47), el 47 (bloquea el criterio de F1D-06, S46) y el 53 (el informe trimestral cuelga de la convención de subOV ya decidida).

- Nº 61, mecanismo de incorporación de actas. Es el punto que habría cazado la sesión del 11/09 que no consta.

## 4 · Nota de método

Las cifras de este informe son comprobables con un comando cada una: grep -ci "en sitio" y grep -ci "catalogo-equipos" sobre el plan devuelven 0; grep -c "14224" y grep -ci "trimestr" devuelven 0; el cruce de openspec/specs/*/spec.md contra config.yaml → capabilities da 9 ficheros frente a 15 nombres, con 2 ficheros fuera de la lista; el barrido de puntos del Anexo D contra el plan se hizo sobre todas las apariciones de P<n> y nº <n>.

Las tres cosas que este informe no afirma, y conviene que se vean: que los siete estados de espera extra carezcan de salida —no se ha comprobado, sólo se ha comprobado que nadie lo ha comprobado—; que IV-11 haya ocurrido en producción —la medición del 16/09 tiene población 1 y no dice nada—; y que la lista de §2.7 esté completa en su clasificación por fase, que es un triaje y lo firma quien decide el alcance, no quien lo barre.